**PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI WYTYCZNO I OKOLICACH.**

**TERMIN WYKONANIA USŁUGI:**

**Do 10-12-2020 r.**

- do 10 dni prac terenowych i dokumentacyjnych w terminach:

28 WRZESIEŃ do 30 PAŹDZIERNIK 2020 r.

oraz

10 LISTOPAD 2020 – 10 GRUDZIEŃ 2020 r.

Dokładny termin ustalony zostanie z Zamawiającym zgodnie z jego potrzebami.

**ZAKRES PRAC BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA**

**Prace przygotowawcze:**

- Wytypowanie i przygotowanie miejsca badań geofizycznych;

- Przygotowanie miejsca badań

- Wytypowanie i domierzenie poligonów do badań niedestrukcyjnych

**Prace badawcze:**

- Wytypowanie miejsc sondaży archeologicznych

- Wykonanie sondaży

- Przeprowadzenie badań georadarowych

- Przeprowadzenie badań magnetometrycznych

- Przeprowadzenie badań elektrooporowych

- Zdjęcie warstwy humusu bez użycia ciężkiego sprzętu

- Oczyszczenie powierzchni wykopu do dokumentacji;

-Sporządzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej odsłoniętych nawarstwień kulturowych wraz z pomiarami wysokościowymi;

- Sporządzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficzna odkrytych szczątków ludzkich wraz z pomiarami wysokościowymi;

**Prace dokumentacyjne**

- Zakończenie prac terenowych – zasypanie wykopów archeologicznych i uporządkowanie terenu badań;

- Sporządzenie dokumentacji pozyskanych zabytków ruchomych (ocena pochodzenia zabytków – wstępna opinia dotycząca konotacji wyeksplorowanych szczątków ludzkich);

- Opracowanie i wstępna konserwacja zabytków ruchomych;

- Przygotowanie i wykonanie raportu antropologicznego;

- Przygotowanie sprawozdania archeologicznego – opracowanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej;

- W przypadku odkrycia szczątków kostnych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zabezpieczenie oraz przeniesienie szczątków w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- W przypadku odkrycia przedmiotów w trakcie badań archeologicznych – zabytków ruchomych należy zapewnić ich konserwację i przekazać do muzeum wskazanego w decyzji WKZ;

- Zamawiającemu należy przekazać komplet dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. W dokumentacji należy zawrzeć opis przebiegu badań archeologicznych, analizę antropologiczną, opis przedmiotów znalezionych w trakcie badań (zabytków ruchomych) oraz dokumentację ich konserwacji. Dokumentację należy również przekazać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca musi posiadać sprzęt geofizyczny dedykowany do poszukiwań zwłok i szczątków ludzkich w postaci minimum trzech niezależnych metod tj. georadar, magnetometr oraz tomograf elektrooporowy.
2. Termin wykonania zadania nie dłużej niż 10 dni w terminach narzuconych przez Zamawiającego.
3. Mile widziane doświadczenie wnioskodawcy w prowadzeniu badań archeologicznych zleconych w związku z realizacją zadania badawczego dofinansowanego przez MKiDN w konkursie „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w latach poprzednich.