ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakres prac:

Wykonanie infrastruktury wytwórni betonu towarowego w WBT Sosnowiec:

- Demontaż urządzeń węzła betoniarskiego i zeskładowanie na placu budowy (po stronie Inwestora)

- Prace rozbiórkowe (budynek rozdzielni, zbiornik p.poż, nawierzchnia betonowa, płyta fundamentowa pod węzeł, rampa najazdowa)

- Wykonanie płyty fundamentowej pod węzeł betoniarski

- Wykonanie rampy najazdowej

- Płyta fundamentowa pod magazyn chemii i kotłownię

- Murowane pomieszczenia biurowo-socjalne

- Zasieki / boksy na kruszywo

- boks na kruszywo odzyskane z recyclingu

- Osadnik wód deszczowych wraz ze zbiornikiem popłuczyn z recyclingu i słupem pod instalację napowietrzną zwrotu wody do produkcji

- Wewnętrzne instancje elektroenergetyczne (w tym oświetleniowa i połączenie światłowodowe między sterówka a biurem)

- Wewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna ( w tym szambo)

- Wiata na stale odpady komunalne

- Nawierzchnie utwardzone

- Ogrodzenie terenu

- Zagospodarowanie terenów zielonych

- Zapewnienie kierownika budowy na całość prac

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Rys.1 Plan zagospodarowania

Fot.1,2,3,4. Teren budowy

Fot. 5,6. Obiekty do rozbiórki – zbiorni p.poz., budynek rozdzialni

Fot. 7,8. Media (prąd, woda na placu budowy)

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem prac zostanie oczyszczony z składowanych kruszyw, a drzewa wycięte

- Prace budowlane rozpoczną się od  demontażu urządzeń węzła betoniarskiego i zeskładowanie ich placu budowy (po stronie Inwestora)

- Teren budowy należy ogrodzić, na placu budowy będą dostępne media (woda, energia)

Planowany termin realizacji: styczeń – czerwiec 2024

Termin składowania ofert: -

Oferta powinna zawierać: szczegółowe kosztorysy ofertowe, planowany czas na wykonanie robót – harmonogram prac

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z miejscem budowy i lokalnymi warunkami, a zwłaszcza z:

  - przestrzennym rozmieszczeniem urządzeń i obiektów na placu budowy

  - miejscami składowania i miejscami pracy

  - możliwościami dowozu i wywozu

  - lokalizacją wysypisk, składowisk odpadów itp. – oraz obowiązującymi w tym zakresie w Górażdże BETON Sp. zo.o.. procedurami i przepisami

  - przyłączamie wody i prądu oraz warunkami korzystania z w/w mediów

  - lokalizacją zaplecza budowy

Sprawy techniczne:

Janusz Stasiński – Górażdże Beton

e-mail: janusz.stasinski@heidelbergmaterials.com

tel: 077 4468681, kom: 0601487603

Wizja lokalna

Rafał Wójcik  – Górażdże Beton, kierownik WBT Sosnowiec

e-mail: rafal.wojcik@heidelbergmaterials.com

tel: +48 77 777 9434; kom: +48 600 574 359

Wykaz załączników:

Zał.1. Projekt techniczny *)

- branża architektoniczna / branża ogólnobudowlana

- branża elektryczna

- branża sanitarna (wod-kan, C.O.)

Zał.2. Przedmiary

- branża ogólnobudowlana

- branża elektryczna

- branża sanitarna

Zał.3. Pozwolenie na budowę nr 273/24

*) Kompletny projekt techniczny zostanie udostępniony po potwierdzeniu deklaracji o złożeniu oferty