**mgr inż. Aleksandra Sulejewska ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica**

**Tel. 618960611**

**PRZEDMIAR**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie**ń

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań. Zagospodarowanie terenów zielonych - Budowa Parku w M. Kiekrz

ADRES INWESTYCJI :Kiekrz, działka nr 83/1, przy ul. Trakt Napoleoński

INWESTOR : Gmina Rokietnica

ADRES INWESTORA : ul. Golęcińska 1, 62 - 090 Rokietnica

BRANŻA : ZIELEŃ + ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : mgr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Sulejewska

SPORZADZIŁ KALKULACJE : Aleksandra Sulejewska

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2024

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ ..% R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] .................................................................. % \_(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

P R Z E D M I A R - zawartość opracowania:

1) Zestawienie działów kosztorysu

2) Przedmiar robót

UWAGA :

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np.: KNR, KNNR, itp.), Biuletyny cen jednostkowych i wskaźników cenowych asortymentów robót (np. BCA, WKI, itp.), jeżeli zostały użyte i wskazane w Przedmiarze robót określają wyłącznie zasady sporządzenia Przedmiaru - ich zastosowanie przez oferenta/wykonawcę dla celów sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA : INWESTOR :

.............................................. ..............................................

20.09.2024r.

**DZIAŁY KOSZTORYSU**

Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań. Zagospodarowanie terenów zielonych - Budowa Parku w M. Kiekrz

**Gmina Rokietnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działu | Kod wg CPV | Od | Do |
| 1 | Budowa Parku w M. Kiekrz |  | 1 | 18 |
| 1.1 | **PRACE ZIEMNE** | 45111200-0 | 1 | 2 |
| 1.1.1 | Niwelacja terenu | 45111200-0 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Przygotowanie gruntu | 45111200-0 | 2 | 2 |
| 1.2 | **PRACE NAWIERZCHNIOWE** | 45233200-1 | 3 | 4 |
| 1.2.1 | Prace geodezyjne | 45233200-1 | 3 | 3 |
| 1.2.2 | Dukt spacerowy | 45233200-1 | 4 | 4 |
| 1.3.1 | **MAŁA ARCHITEKTURA** | 45212140-9 | 5 | 10 |
| 1.3.2 | Ławka | 45212140-9 | 5 | 5 |
| 1.3.3 | Kosz na śmieci betonowy | 45212140-9 | 6 | 6 |
| 1.3.4 | Kosze na śmieci plastik | 45212140-9 | 7 | 7 |
| 1.3.5 | Tablice informacyjne | 45212140-9 | 8 | 8 |
| 1.3.6 | Domki dla owadów | 45212140-9 | 9 | 9 |
| 1.3.7 | Domki dla jeż | 45212140-9 | 10 | 10 |
| 1.4 | **ZIELEŃ** | 77310000-6 | 11 | 18 |
| 1.4.1 | Zakup drzew | 77310000-6 | 11 | 11 |
| 1.4.2 | Zakup krzewów, bylin, traw | 77310000-6 | 12 | 12 |
| 1.4.3 | Sadzenie drzew | 77310000-6 | 13 | 13 |
| 1.4.4 | Sadzenie krzewów, bylin, traw | 77310000-6 | 14 | 14 |
| 1.4.5 | Zrębki | 77310000-6 | 15 | 15 |
| 1.4.6 | Roślinność na obszarze przy niecce | 77310000-6 | 16 | 16 |
| 1.4.7 | Trawnik z mikrokoniczyną | 77310000-6 | 17 | 17 |
| 1.4.8 | Łąka kwietna | 77310000-6 | 18 | 18 |

PRZEDMIAR

Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań. Zagospodarowanie terenów zielonych - Budowa Parku w M. Kiekrz

**Gmina Rokietnica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem (netto) |
| Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań. Zagospodarowanie terenów zielonych | | | | | |
| 1 |  | Budowa Parku w M. Kiekrz | | | |
| 1.1 | 45111200-0 | **PRACE ZIEMNE** | | | |
| 1  1.1.1 | 45111200-0 | Niwelacja terenu wraz z kształtowaniem obszaru retencyjnego i ewentualnym wywozem bioodpadów | m2 | 8000 |  |
| 2  1.1.2 | 45111200-0 | Przygotowanie gruntu (usunięcie chwastów i innych zanieczyszczeń, spulchnienie ziemi itp.) | m2 | 8000 |  |
| **RAZEM** | | | | |  |
| 1.2 | 45233200-1 | **PRACE NAWIERZCHNIOWE** | | | |
| 3  1.2.1 | 45233200-1 | Prace geodezyjne | - | - |  |
| 4  1.2.2 | 45233200-1 | Dukt spacerowy (materiały + usługa wykonania) | m2 | 957 |  |
| **RAZEM** | | | | |  |
| 1.3 | 45212140-9 | **MAŁA ARCHITEKTURA** | | | |
| 5  1.3.1 | 45212140-9 | Ławka (materiały + usługa montażu) | szt | 4 |  |
| 6  1.3.2 | 45212140-9 | Kosz na śmieci betonowy (materiały + usługa montażu) | szt | 4 |  |
| 7  1.3.3 | 45212140-9 | Kosze na śmieci plastik (materiały + usługa montażu) | zestaw | 2 |  |
| 8  1.3.4 | 45212140-9 | Tablice informacyjne (materiały + usługa montażu) | szt | 2 |  |
| 9  1.3.5 | 45212140-9 | Domki dla owadów (materiały + usługa montażu) | szt | 4 |  |
| 10  1.3.6 | 45212140-9 | Domki dla jeż (materiały + usługa montażu) | szt | 4 |  |
| **RAZEM** | | | | |  |
| 1.4 | 77310000-6 | **ZIELEŃ** | | | |
| 11  1.4.1 | 77310000-6 | Zakup drzew | szt | 85 |  |
| 12  1.4.2 | 77310000-6 | Zakup krzewów, bylin, traw | szt | 2100 |  |
| 13  1.4.3 | 77310000-6 | Sadzenie drzew z palikowaniem+ gwarancja | szt | 85 |  |
| 14  1.4.4 | 77310000-6 | Sadzenie krzewów, bylin, traw + gwarancja | szt | 2100 |  |
| 15  1.4.5 | 77310000-6 | Zrębki (materiały + usługa) | m2 | 1810 |  |
| 16  1.4.6 | 77310000-6 | Roślinność na obszarze przy niecce (materiały + usługa) | m2 | 8 |  |
| 17  1.4.7 | 77310000-6 | Trawnik z mikrokoniczyną (materiały + usługa) | m2 | 4802 |  |
| 18  1.4.8 | 77310000-6 | Łąka kwietna (materiały + usługa) | m2 | 560 |  |
| **RAZEM** | | | | |  |
| **CAŁOŚĆ RAZEM** | | | | |  |