Numer sprawy: ZA.271.18.2021 Włodawa dnia 15.11.2021 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY ZAINTERESOWANI ZŁOŻENIEM OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy Pzp, pn.:

***„Remont ul. Klasztornej we Włodawie”.***

W trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w dniu 10.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. W projekcie - Przekroje - są wrysowane elementy na czerwono i nazwane jako "nieobjęte etapem realizacji" (chodnik, opaska, umocnienie skarpy, wyspa). Oczywiście brak tych elementów w Przedmiarze.… Umowa i SWZ nic nie mówi o etapowaniu. Czy do zrobienia jest wszystko z Projektu czy tylko elementy "na czarno"?  
2. Zgodnie z decyzją konserwatorską ma być określony rodzaj kostki. Czy to ma być imitacja "starobruk"?  
3. Czas realizacji do 31.12.2021 - krótki termin i nie wyznaczono  okresu zimowego?

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**:

**Ad 1.** W dokumentacji projektowej są wrysowane elementy oznaczone kolorem czerwonym i nazwane jako "Nieobjęte I etapem remontu" - oznacza to, że w ramach ogłoszonego zamówienia Zamawiający wyłączył z zakresu zadania wykonanie tych elementów. Natomiast zakres zadania do realizacji został uszczegółowiony w załączonym do zamówienia przedmiarze robót.

**Ad 2.** Zgodnie z decyzją konserwatorską z dnia 28 października 2021 r. znak IN.II.5142.151.1.2021 należy zastosować kostkę betonową brukową, imitującą kamień naturalny w kolorze grafitowym lub szarym, o kształtach starobruku lub prostych. Zamawiający wymaga by zastosować kostkę analogiczną jakiej użyto do wykonania nawierzchni w pozostałej przebudowanej wcześniej części ul. Klasztornej, tj. kostkę betonową brukową w kolorze szarym o kształtach prostych.

**Ad 3.** Z uwagi na planowany, stosunkowo mały zakres robót oraz charakter robót polegający wyłącznie na remoncie samej nawierzchni ulicy, a także analizując prognozy pogody długoterminowe istnieje możliwość wykonania zadania do końca br.