Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice polegających na obsadzie i pielęgnacji kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, na kwietnikach 
i rabatach.

Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2020 roku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Obsadę kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników oraz rabat.

- Pielęgnację nasadzeń kwiatów sezonowych oraz nasadzeń drzew i krzewów róż w donicach wzdłuż ul. Katowickiej oraz pnączy przy ul. Wyzwolenia 59.

- Mycie 27 donic na deptaku wzdłuż ul. Katowickiej.

Ad. I. Obsada kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników oraz rabat.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania pierwszej (wiosennej) obsady kwiatów w okresie od 01.04.2020 r. do 20.04.2020 r.

Donice, które zostały przesunięte należy ustawić w docelowym miejscu. Dotyczy to przede wszystkim donic ustawionych wzdłuż deptaku przy ul. Katowickiej.

ad.1. Usługa związana z pierwszą (wiosenną) obsadą kwiatów polega na obsadzie obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 2 kwiatami z gatunku fiołek (bratek) ogrodowy oraz fiołek rogaty w ilości ok 35 sztuk na 1 m2 powierzchni przeznaczonej do obsady. Wybór odpowiednich kolorów na poszczególnych obiektach każdorazowo ustalany będzie z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia minimum 10% materiału sadzeniowego na wymianę i uzupełnienie ubytków (przez okres pierwszego miesiąca licząc od dnia nasady wiosennej i letniej). Wymiana i uzupełnienie ubytków może być powodowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, np. kradzież, dewastacje czy inne prace ziemne, których nie można było przewidzieć wcześniej.

- W przypadku niedostępności materiału Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia zamiennika.

- Ilości i rodzaje donic do obsady na poszczególnych ulicach:

- ulica Katowicka (deptak):

- 32 donic kwadratowych betonowych o powierzchni 0,5 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- 10 donic okrągłych betonowych o powierzchni 1 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2).

- Plac Zawadzkiego (pomnik) – 6 donic kwadratowych betonowych o powierzchni 1 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- Plac Słowiański – 5 donic o powierzchni 2,27 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2).

- UWAGA!!!! Do podłoża należy dodać hydrożel bądź inną równoważną substancję sorbującą wodę

- Zamawiający informuje, iż kwietniki przy ulicach: przy Drogowej Trasie Średnicowej (42m2), przy ul. Wojska Polskiego (148m2), przy ul. Żołnierskiej (113m2),  na Placu Słowiańskim (12m2), dolny kwietnik na skarpie przy ulicy Katowickiej (o powierzchni 32 m2), przy pomniku w parku Heiloo (26m2) oraz na kwietniku przy ul. Wyzwolenia 59 (140m2) zostały jesienią 2019 roku obsadzone cebulkami. W związku z powyższym ww. kwietniki nie są objęte pierwszą obsadą (wiosenną).

Ad. II. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów oraz rabat bylinowo-krzewiastych.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Pielęgnacji kwiatów sezonowych nasadzonych w donicach, wieżach kwiatowych, na kwietnikach, rabatach w ramach pierwszej obsady oraz pnączy przy ul. Wyzwolenia 59. .

- Pielęgnacji nasadzeń drzew i krzewów róż w donicach wzdłuż ul. Katowickiej.

Ad.1.Usługa związana z pielęgnacją nowonasadzonych kwiatów polega na:

-   bieżącym pieleniu – zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, spulchnianiu gleby, uzupełnieniu ubytków ziemi, wymianie roślin zniszczonych, uschniętych, usunięciu przekwitłych kwiatostanów,

-     nawożeniu pogłównym min. 3-krotnym (nawóz wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce wg wymagań producenta),dowód zakupu nawozu należy dołączyć do protokołu odbioru robót.

-     systematycznym podlewaniu kwietników, którego częstotliwość będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – niedopuszczalnym jest zwiędnięcie roślin lub ich uschnięcie. W przypadku wypadów spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni brakujące rośliny na własny koszt. Należy zachować właściwy turgor rośłin przez cały czas realizacji zamówienia.

Pielęgnacja winna być wykonywana w okresie od 01.04.2020 r. do 31.05.2020 r. zgodnie 
z załącznikiem nr 2.

Ad.1.a  Usługa związana z pielęgnacją róż w donicach znajdujących się wzdłuż deptaku przy 
ul. Katowickiej polega na usunięciu przemarzniętych, zamarłych bądź porażonych przez choroby pędów. W trakcie wegetacji należy na bieżąco pielić oraz usuwać przekwitnięte kwiatostany. Wykonawca jest zobowiązany do stałego monitorowania krzewów róż pod względem porażenia przez szkodniki (min. mszyce) i choroby (min. mączniak prawdziwy i czarna plamistość liści). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów należy rozpocząć ochronę chemiczną – zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin. Rodzaj środka ochrony musi uzyskać akceptację Zamawiającego. O planowanym oprysku należy powiadomić Zamawiającego z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

Ad.1.b   Uzupełnienie wypadów zgodnie z warunkami umowy.

Ad.1.d  Pielęgnacja drzew nasadzonych w donicach polega na usuwaniu odrostów, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych koron drzew (usuniecie suchych gałęzi, formowanie prawidłowego kształtu korony zgodnie z cechami charakterystycznymi tej odmiany) oraz obserwacji stanu fitosanitarnego drzew pod względem żerowania szkodników i występowania chorób. W przypadku wystąpienia objawów należy rozpocząć ochronę chemiczną – zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin. Rodzaj środka ochrony musi uzyskać akceptację Zamawiającego. O planowanym oprysku należy powiadomić Zamawiającego z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

Ad.2. Usługa związana z pielęgnacją rabat bylinowo-krzewiastych polega na bieżącym utrzymaniu czystości, koszeniu i nawożeniu trawników, plewieniu, cięciu pielęgnacyjnym i nawożeniu krzewów oraz oprysku przed szkodnikami.

Pielęgnacja rabaty bylinowo-krzewiastej przy ulicy Katowickiej obejmuje:

- Bieżące utrzymanie czystości (co najmniej 5 razy w tygodniu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2020).

- Koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem (3 razy w okresie 01.04-31.05.2020 r.).

- Nawożenie (1 razy w okresie 01.04-31.05.2020 r.).

- Plewienie (na bieżąco w okresie 01.04-31.05.2020 r.).

- Nawożenie krzewów (1 raz w okresie 01.04-31.05.2020 r.).

- Oprysk przed szkodnikami (1 raz w okresie 01.04-31.05.2020 r.).

Pielęgnacja rabat przy ulicy Bytomskiej (Drogowa Trasa Średnicowa) obejmuje:

- Bieżące utrzymanie czystości (co najmniej 5 razy w tygodniu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2020 r.).

- Koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem (3 razy w okresie 01.04-31.05.2020 r.).

Ad.III. Mycie 27 donic wzdłuż deptaka przy ul. Katowickiej

Usługa związana z myciem 27 donic znajdujących się przy ul. Katowickiej polega na bieżącym 
(w zależności od potrzeb) oraz comiesięcznym obowiązkowym, najpóźniej do 7 dnia miesiąca myciem donic wraz z usuwaniem graffiti, napisów, naklejek, ogłoszeń, plakatów itp. Należy używać środków niepowodujących uszkodzenia mytych elementów i degradacji środowiska oraz nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.

O przystąpieniu do wykonania w/w prac należy zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

Obowiązki Wykonawcy i wymagania realizacyjne wspólne dla całego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania z przedstawicielami Zamawiającego, a także 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i podmiotów trzecich.

- Każde rozpoczęcie prac wymaga uprzedniego zgłoszenia ich Zamawiającemu telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, na dzień przed planowanym rozpoczęciem prac lub najpóźniej do godziny 800 tego dnia, w którym mają one być wykonywane. W zgłoszeniu Wykonawca winien dokładnie określić teren, na którym dokonywane będą prace oraz przewidywaną godzinę ich zakończenia.

- Zgłoszenie zakończenia prac w danym terenie winno nastąpić w formie pisemnej faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za późniejszym potwierdzeniem pisemnym).

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu w trakcie i po zakończeniu prac oraz do należytego zabezpieczenia interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie 
z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi w zakresie kontaktu telefonicznego.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na cele magazynowo – socjalne, a także zaopatrzenia 
w media niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego zrealizowanych części zamówienia. Postępowanie z odpadami komunalnymi 
i innymi zanieczyszczeniami zebranymi podczas realizacji zadania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji usługi Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Jeżeli do wykonania usługi niezbędne jest zakupienie materiałów i sprzętu, np. nawozu, paliwa, a także dostawa wody, zakup nożyc, kosiarek itp. to wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do materiałów i urządzeń, wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty oraz aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu 
w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.

- Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być oznaczone nazwą lub logo Wykonawcy oraz wyposażone w żółte sygnały błyskowe, jako pojazdy wykonujące prace w pasie drogowym.

- Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami 
i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na strukturę, trwałość lub estetykę (wygląd) terenów będących przedmiotem zamówienia oraz nie spowoduje uszkodzenia materiału roślinnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który zapewni dobrą jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sprzętu i urządzeń wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia (dopuszcza się tylko pojazdy o ładowności do 3,5t) mogą poruszać się na terenie parków i skwerów tylko po drogach utwardzonych. Zabrania się wjeżdżania na skupiny krzewów, kwietniki itp.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu wykonywanych robót.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolno-odbiorowego 
w celu dokonania oceny jakości wykonanych prac związanych z realizacją usług w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czynnościach kontrolno-odbiorowych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Podstawą rozliczeń będą rzeczywiste ilości wykonanych zakresów usług, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

- Opis przedmiotu zmówienia wraz z załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące 
i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiocie zamówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich ww. czynności.