UMOWA Nr ….

Zawarta w dniu .....2  r. w Krotoszycach

pomiędzy:

Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce, NIP 69110742017,  reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Krotoszyce – Wojciech Woźniak przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Ewy Mirek

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………. prowadzącym  działalność gospodarczą pod nazwą  ……………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą" o następującej treści:

w wyniku postępowania Nr IB.271.15.2023 z dn. 12.07.2023 r. przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31 grudzień 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 130 000 tysięcy złotych, została zawarta umowa następującej treści:

§1

- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Modernizacja wjazdu do budynku Szkoły Podstawowej  im J. Wyżykowskiego w Krotoszycach.

§2

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wjazdu do budynku Szkoły Podstawowej  im J. Wyżykowskiego w Krotoszycach polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych ich utylizacji, położeniu na odpowiednio przygotowanym podłożu kostki brukowej zgodnie z załączonym PZT.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

§3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowicie roboty wymienione w § 2 w terminie od zawarcia umowy do 30 sierpnia 2023 r.

2.Dopuszcza się możliwość wykonywania prac na zm. I i II (do zmroku).

§4

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

- Okres gwarancji  przedmiotowego zadania wynosi 12 miesięcy.

- Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia winny być zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót należy zgłosić Zamawiającemu ich zakończenie oraz dostarczyć oryginał gwarancji i dokumentację podwykonawczą zawierającą dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Rozliczenie robót nastąpi wg rzeczywistych obmiarów i jednostkowych cen zawartych w ofercie.

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona opomiarowane przyłącza dla  potrzeb  placu budowy.  Zamawiający  może  wskazać  Wykonawcy  miejsce  podłączenia  wody  i  energii elektrycznej.

- Gruz, złom i odpady Wykonawca będzie systematycznie i na bieżąco wywoził z terenu obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w taki  sposób,  aby  nie  dopuścić  do  naruszenia  interesów  zarówno  Zamawiającego  jak  i  osób trzecich.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  elementy  zabezpieczające  konstrukcję  dachu,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

- Wszelkie prace mające wpływ na środowisko bezwzględnie muszą być wykonywane z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i odpowiednią odzież ochronną (ubranie, kombinezony, buty rękawice) oraz sprzęt BHP (maski, respiratory, okulary) dla osób zatrudnionych przy robotach i przebywających na placu budowy.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiający może wskazać, na swoim terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą miejsce na zaplecze socjalno magazynowe.

- Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane   jego   pojazdami   na   drogach   publicznych,   dojazdach   do   budowy,   drogach i chodnikach wewnętrznych.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  wszystkie  przepisy,  wytyczne  i  normy,  które  są  w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, z uwzględnieniem wymaganych certyfikatów, świadectw, badań laboratoryjnych, aprobat technicznych oraz oznaczonych znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw,  certyfikatów  i  aprobat  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskano  z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST i bezpieczeństwa.

- Wykonawca odpowiada za składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i ich dostępność do kontroli przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów.

- Wykonawca  odpowiada  za  transport  materiałów  i  urządzeń  na  miejsce  montażu,  w  sposób zapewniający ich przewiezienie bez uszkodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego sprzętu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  BHP  nie  mogą zostać dopuszczone do robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu każdorazowo po skończeniu  jego użytkowania, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na miejscu wykonania robót budowlanych.

- Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu pozostawionego.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz nie spowodują  uszkodzeń  terenu  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  na  własny  koszt  usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojeździe na teren robót oraz na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych materiałów i technologię wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową.

- Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń  w  dokumentacji  ofertowej,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

- Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  dokonanie  weryfikacji  wymiarów  podanych  w dokumentacji przed zmówieniem materiałów potrzebnych do wykonania zadania.

- Następstwa błędów w pomiarach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na własny koszt.

- Wykonywane  roboty winny spełniać również wymagania podane w odpowiednich normach i przepisach.

- W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w takim stanie oraz zastosuje takie środki, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń wodami opadowymi.

- Wykonawca  za  wykonane  roboty  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe.  Oferta  złożona  przez wykonawcę  winna  zawierać  całość  kosztów  związanych  z  zamówieniem,  wyliczona  na podstawie  przedmiarów  robót,  oraz  wizji  lokalnej  /  z  uwzględnieniem  wszystkich koniecznych do wykonania robót/.

- Odbioru  robót  budowlanych w tym roboty zanikające  będą odbierane przy  udziale Wykonawcy.

- Odbiór  końcowy  będący  podstawą  wystawienia  faktury  w  formie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

33. Wykonawca przedstawi wykaz użytych materiałów podczas robót remontowych oraz załączy atesty na zastosowane materiały (jako załącznik do protokołu odbioru robót).

34. Wszelkie uzgodnienia i ich koszty związane z wykonaniem zadania ponosi Wykonawca.

35. Za przekazanie Wykonawcy przedmiotu zamówienia odpowiada ze strony Zamawiającego Pani Justyna Liszyk - Świder, tel. 76 887 84 21 wew. 17 – koordynator umowy.

36. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………. Tel…………………………..

37. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko.

38. Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację szkód, które spowodował w otaczających obiektach podczas wykonywania zamówienia. W przypadku uchylania się od napraw i likwidacji uszkodzeń czynności te zostaną zlecone innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§5

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia na kwotę brutto: ………………. zł, słownie: ………………… Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy.

2. Rozliczenie za wykonaną pracę będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Załącznikiem do faktury będzie „Protokół odbioru robót”.

3. Termin realizacji faktury ustala się do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP……….

5. Gmina stosuje mechanizm podzielonej płatności.

§6

Strony ustalają następującą odpowiedzialność za nienależytą realizację warunków umowy:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zadania stanowiącą 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca ustala się karę na rzecz Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy.

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

Integralną część umowy stanowi oferta złożona w postępowaniu, Warunki Zamówienia ogłoszone przez Zamawiającego w postępowaniu oraz przedmiar robót. W przypadku rozbieżności w treści umowy i załączników, obowiązuje następująca hierarchia dokumentów umownych:

1)Umowa,

2)Warunki Zamówienia,

3) Oferta Wykonawcy.

§ 8

Ewentualne spory między Stronami, jakie mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Ewentualne zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zleconych prac mają charakter poufny i nie mogą być wykorzystywane poza realizacją przedmiotowej umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, wraz z aktami wykonawczymi.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: