Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania :

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

REGON  450669890

NIP 291-017 -87-18

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

telefon ( 86) 278 6267

strona internetowa: www.turosl.pl

e-mail : zpioc@turosl.pl

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienie treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął 
w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dale pzp.

Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl”.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie łącznie następujących zadań:

Zadanie 1 – „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej                                       na zabudowie lamp oświetleniowych oraz podwieszeniu przewodu nN na istniejących słupach, działka 
nr ewid. 80/2; 74 obręb Ptaki [0014]”.

Zadanie 2 – „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaki, działki nr 177; 174/16; 174/17; 174/49; 174/22; 174/13; 174/11; obręb Ptaki [0014]”.

Zadanie 3 – „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego , działki nr 432; 8/12; 37/3 , obręb Samule [0016]”.

Zadanie 4 - „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego w miejscowości Turośl, ul. Reymonta, działki nr 52; 43/1; 42/1; 41/1, obręb Turośl [0019]”.

Zadanie 5  - „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, 
ul. Olsztyńska, działka nr 1, obręb Turośl [0019]”.

Zadanie 6  - „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodów na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 100/5; 99/3; 96/7; 96/6; 94; 81/1; 81/2; 82/2; 83/2; 196; 83/1; 84/1; 85/2, obręb Charubin [0002]”.

Zadanie 7 – „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”.

Zadanie 8 – „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenie drogowe na odcinku A-C , w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, 
ul. Olsztyńska, działki nr 1 z cechami, obręb Turośl [0019]”.

Zadanie 9  - „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, działki nr. ewid. 87/1; 79/1; 196; 80/1, obręb Charubin [0002]”.

- Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Dla Zadania 2 pn. „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaki, działku nr 177; 174/16; 174/17; 174/49; 174/22; 174/13; 174/11; obręb Ptaki [0014]”, rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji (w dniu 27.07.2023r Zamawiający złożył wniosek).

Dla Zadania 7 pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działko nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”, rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji (w dniu 03.08.2023r Zamawiający złożył wniosek).

Dla Zadania 9 pn. „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, działki nr. ewid. 87/1; 79/1; 196; 80/1, obręb Charubin [0002]” rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji (w dniu 03.08.2023r Zamawiający złożył wniosek).

- Przedmiary robót dołączone do specyfikacji warunków zamówienia stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót należy przyjąć za wiążące dokumentację  projektową.

- Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi na roboty budowlane: minimalny termin gwarancji 
i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedłużyć termin gwarancji i rękojmi do 72 m-cy

- okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po dniu w którym nastąpił bezusterkowy odbiór końcowy całości zadania będącego przedmiotem umowy,

- gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie elementy wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji i przedmiotu zamówienia,

- okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji.

6. Kody CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45316100-6 – Roboty w zakresie instalowania zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,

7.  Podwykonawstwo:

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców

- Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.

Rozdział VI. Wizja lokalna

Zmawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji 
lokalnej na terenie budowy, a także własnym staraniem zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 75 dni od podpisania umowy.

Rozdział VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do tej treści umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

Rozdział IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

3. Wykonawca na podstawie art. 284 ust.1 ustawy pzp ( Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/turosl Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

6. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)–zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PadES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany  oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

7. Za datę przekazania oświadczeń wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania.

8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ staje się jej integralną częścią.

9. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej:

1) za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z  wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 
„ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

2) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów

3) przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza 101 oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 h, aby zdążyć w terminie złożenia oferty,

4) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie: pdf.

10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:

1) pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

2) Wykonawca po złożeniu oferty otrzyma na adres email informację z oznaczeniem czasu odbioru danych przez platformę datę oraz dokładny czas ( hh:mm:ss)

11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub nie działania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zpioc@turosl.pl (nie dotyczy składania ofert).

Rozdział X. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust.1, art.66 i art. 69.

Zamawiający komunikować się będzie z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Rozdział XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są przedstawiciele zamawiającego 
- Dawid Gleba  504 913 410, e-mail: zos@turosl.pl – w sprawach dotyczących przedmiotu 
zamówienia

- Aneta Bałdyga  tel. 504 913 483, e-mail: zpioc@turosl.pl – w sprawach procedury zamówienia publicznego

w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego.

Rozdział XII. Informacja o warunkach udziału

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

1.2  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
               o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywil nej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż  70 000,00 złotych,

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zdolność techniczna

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie linii oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto.

- Zdolność zawodowa

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalnościach instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -  kierownik budowy

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 220).

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 220).

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie 
w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

2. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach.

3. Wykonawca zgodnie z art. 118 może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Rozdział XIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych::

1. w art. 108 ust 1. ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. w art. 109 ust 1 pkt  4 ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3. Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

3.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
  o udzielenie zamówienia.

Rozdział XIV. Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia – podmiotowe środki dowodowe.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –   zgodnie z załącznikiem nr 2,3.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została   najwyżej oceniona, do złożenia zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

2.1.1. Brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy p.z.p.

2.1.2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Rozdziale XI ust.1 pkt.1.2) ppkt. c)

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  niż  70 000,00 złotych,

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale XI ust.1 pkt. 1.2) ppkt. d)     SWZ:
 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 i 6 a do SWZ;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
te roboty zostały wykonane – wg załącznika nr 7 do SWZ

- dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

3.  Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

1) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub gdy oświadczenia oraz złożone dokumenty zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości bądź są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

5.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Zasoby innych podmiotów:

7.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby) - załącznik Nr 8 do SWZ

7.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzić, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określić w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawców zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI ust.1 pkt 2) niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmioty podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7.5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

7.7 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację   podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.

Rozdział XV. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

- Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby roboty budowlane pn. „Budowa   oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl” były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020r., poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót ogólnobudowlanych, - pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy 
i kierowników robót.

2. Na etapie ofertowania Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które  będą realizować prace, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę  do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz.1781 zezm.),

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument (wyciąg z dokumentu), potwierdzające opłacenie  przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

6. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP.

7. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego  umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Wymagane jest zatrudnienie w/w osób przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia .

Rozdział XVI. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca będzie związany z ofertą do dnia 22.09.2023r.

2. Pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 
(art. 307 ust.1)

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
z ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust.2).

Rozdział XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.  Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1 Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 2 i 3 do SWZ)  sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

6.2. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.  Poprzez    kliknięcie przycisku  „Złóż ofertę”  do dnia 24.08.2023 r. do godz. 10:00.

6.3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki (załącznik nr 2 i 3).

6.4. Instrukcja składania oferty:

1) Po wypełnieniu Formularza składnia oferty lub wniosku i załadowania wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania

2) Oferta i inne dokumenty składane w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek 
za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

6.6. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowane nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

6.7. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym zamawiający   dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert
w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

6.8. Jeżeli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

6.9. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone.

1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

6.10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku pkt.6.9 ppkt. 1) jest data kliknięcia 
w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.

6.11. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków 
 w postępowaniu.

6.12. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się 
 z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

6.13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub  wniosku.

6.14. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.

6.15. W przypadku złożenia oferty po terminie wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.

6.16. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020, poz. 1913 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jak tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w odrębnym pliku z opisem „Tajemnica Przedsiębiorstwa nr…...”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowaną.

8. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - sporządzonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

9. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie scanu oferty jako dokumentu elektronicznego (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13. Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa wykonawcy, adres, „…..” należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

14. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 118 w celu wykazania spełnienia warunków, (informacje te należy zamieścić w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 i 2 do SWZ).

14.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r, poz. 1913ze zm.);

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 223 ust. 2 pkt 3;

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

13) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

14) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyber- bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

ROZDZIŁ XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału na części:

- Zamawiający nie  przewiduje podziału niniejszego zamówienia na część, ponieważ jego wielkość oraz wartość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Wartość zamówienia, jego wielkość, jak również specyfika przedmiotu zamówienia – pojedyncze odcinki nie wymagające dużego nakładu pracy oraz które mogą być realizowane kolejno po sobie, w pełni umożliwiają jego całościową realizację przez małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto, podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, wpływać na jego terminowość oraz spowodować nieuzasadniony wzrost kosztów. Przedmiot zamówienia stanowi zespół robót wzajemnie na siebie wpływających i wskazane jest, aby wykonywał je jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane czynności oraz zachowanie rygorów technologicznych, a także udzieloną gwarancję. Brak podziału zamówienia na części pozwoli otrzymać jedną gwarancję na cały przedmiot zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania  się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

2. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, poprzez:

1) możliwe ograniczenie konkurencji (mniejszy przedmiot zamówienia → mniejsze zainteresowanie

zamówieniem wykonawców → wyższa cena);

2) zwiększenie kosztów transportu- w przypadku wyboru kilku wykonawców, każdy skalkuluje w cenie oferty koszty dostawy materiałów budowlanych;

3) zwiększenie kosztów budowy z uwagi na wzrost kosztów pośrednich i kosztów sprzętu sprowadzanego przez kilku wykonawców;

4) wzrost kosztów eksploatacyjnych w okresie pogwarancyjnym, związanych z zastosowaniem rożnych materiałów (lamp oświetleniowych) przez rożnych wykonawców;

5) brak tzw. efektu skali (im większe zamówienie, tym niższa cena), większy zakres robot budowlanych udzielonych Wykonawcy, może spowodować spadek kosztów wykonania robot oraz kosztów zakupu niezbędnych materiałów do ich wykonania, a w konsekwencji możliwość zaoferowanie niższej ceny.

Rozdział XIX. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na   Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl w zakładce „OFERTY" do dnia 24.08.2023r. do godz.10:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

Rozdział XX. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.20223r. o godz. 10:15.

2. Otwarcie jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii (art.222 ust.2 )

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania  (art.222 ust.3 ).

Rozdział XXI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Cena musi być podana w złotych liczbowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena ryczałtowa całej oferty winna wynikać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny) Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego

4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

5. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub realizację robót.

6. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Rozdział XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane | 40% |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz wag.

- CENA  OFERTOWA – 60 %

Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych   ofertach liczonych wg wzoru:

Algorytm wyliczenia wartości punktowej – cena

Cmin

C =                                    x 60 pkt

Cof bad

gdzie:

C- wartość punktowa oferty w kryterium cena

Cof bad    – cena ofertowa brutto badanej oferty,

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert ważnych, 
        niepodlegających  odrzuceniu

- Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane - rękojmia na wykonane roboty budowlane (okres dodatkowo udzielonej rękojmi powyżej 60 miesięcy) - waga kryterium 40%

Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót. W powyższym kryterium oceniany będzie okres dodatkowo udzielonej rękojmi powyżej 60 miesięcy. Górna, oceniana granica rękojmi na wykonane roboty 
wynosi 72 miesiące. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego 
w formularzu ofertowym w następujący sposób:

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o 12 miesiące - 40 pkt

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o  9 miesięcy - 30 pkt

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o  6 miesięcy - 20 pkt.

Nie wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ okresu dodatkowo udzielonej gwarancji powyżej 60 miesięcy będzie oznaczać, że Wykonawca nie zaproponował wydłużenia okresu rękojmi i w w/w kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca może zaoferować okres rękojmi wyłącznie na ilość miesięcy wskazaną wyżej. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

WP = C + Ogdr

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom   przedstawionym w Pzp i SWZ oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Rozdział XXIII. Informacja dotycząca walut obcych

Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

Rozdział XXIV. Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez  Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XXV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XXVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy oraz – za zgodą Zamawiającego – w art. 450 ust. 2 ustawy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 podając w tytule przelewu „Zabezpieczenie do umowy nr  ………………………………..

5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy:

a) w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,

b) w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

c) zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

9. W przypadku gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

Rozdział XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie  czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Formie pisemnej albo w formie         elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o której mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony  prawnej” ustawy Pzp.

Rozdział XXVIII. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich  otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.  Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

3. W sprawach nie  uregulowanych  w  SWZ  mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. ) i akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny.

Rozdział XXIX. Klauzula informacyjna art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turośl

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Zadroga, kontakt: mail,iod@turosl.pl. tel. 508 965 399

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl” numer ZPK.271.13.2023 prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznikami do Specyfikacji warunków zamówienia:

|  | Wzór Formularza Ofertowego |
| --- | --- |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania |
|  | Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grypy kapitałowej |
|  | Wzór umowy |
|  | Wykaz osób |
|  | Wykaz robót |
|  | Zobowiązanie do oddania do dysponowania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| Załącznik nr 9 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Załącznik nr 10 | Oświadczenie o podziale obowiązków wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| Załącznik nr 11 | Dokumentacja techniczna |

Załącznik nr 1  do SWZ

....................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................

Siedziba....................................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................

NIP..............................................     REGON...........................................................

- OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl”

1.  Oferuję (my) realizację zamówienia w zakresie określonym w SWZ za kwotę:

cena  netto................................................................zł

podatek VAT.............................................................zł

cena brutto...............................................................zł

(słownie: .........................................................................................)

w tym:

- „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych oraz podwieszeniu przewodu nN na istniejących słupach, działka nr ewid. 80/2; 74 obręb Ptaki [0014]”.

za cenę brutto                                                       ……………………zł.

w tym VAT                                                          .……………………zł.

- „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaki, działki nr 177; 174/16; 174/17; 174/49; 174/22; 174/13; 174/11; obręb Ptaki [0014]”

za cenę   brutto                                                      ……………………zł.

w tym VAT                                                           ……………………zł.

- „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego , działki nr 432; 8/12; 37/3 , obręb Samule [0016]”.

za cenę brutto                                                      ……………………zł.

w tym VAT                                                         .……………………zł.

- „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego 
w miejscowości Turośl, ul. Reymonta, działki nr 52; 43/1; 42/1; 41/1, obręb Turośl [0019]”.

za cenę brutto                                                         ……………………zł.

w tym VAT                                                            .……………………zł.

- „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, ul. Olsztyńska, działka nr 1, obręb Turośl [0019]”

za cenę brutto                                                          ……………………zł.

w tym VAT                                                             .……………………zł.

- „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodów na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 100/5; 99/3; 96/7; 96/6; 94; 81/1; 81/2; 82/2; 83/2; 196; 83/1; 84/1; 85/2, obręb Charubin [0002]”.

za cenę brutto                                                         ……………………zł.

w tym VAT                                                           .……………………zł.

- „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”

za cenę brutto                                                        ……………………zł.

w tym VAT                                                           .……………………zł

- „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”.

za cenę brutto                                                          ……………………zł.

w tym VAT                                                             .……………………zł.

- „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, działki nr. ewid. 87/1; 79/1; 196; 80/1, obręb Charubin [0002]”.

za cenę brutto                                                            ……………………zł.

w tym VAT                                                              .……………………zł.

2. Jednocześnie oferujemy okres dodatkowo udzielonej rękojmi na wykonane roboty budowlane ponad wymagany przez zamawiającego okres 60 miesięcy:

……………………………………………………………………………………………….

UWAGA: należy wpisać oferowany wydłużony okres rękojmi (6 miesięcy lub 9 miesięcy lub 12 miesięcy). W przypadku nie wpisania okresu wydłużonego okresu rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu rękojmi i udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty na w/w kryterium otrzyma 0 pkt.

3. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Oświadczam/y, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przepisami zawartymi specyfikacji warunków zamówienia oraz innych dokumentach stanowiących integralną część SWZ, dokumentacja techniczną
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go.

- Gwarantuję(my) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmiany.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

- Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego w SWZ.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia 
w terminie do 75 dni od podpisania umowy.

- Oświadczam(y), że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale XIV SWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w rozdziale XIV pkt. 1 SWZ zaangażuję osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  1976 r.- Kodeks Pracy( Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).

- Pozostałe dane Wykonawcy

Rodzaj wykonawcy:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Zastrzegamy ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszej oferty: ............................................................................................................................

Integralną częścią niniejszej oferty są:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- itd.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik Nr 2 do SWZ– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525Turośl
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

( Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl” prowadzonego przez Gminę Turośl, 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49, znak sprawy ZPK.271.13.2023 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1…………………………………………………………………………………….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2…………………………………………………………………………………….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               …………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

W przypadku części oświadczenia, które nie dotyczy wykonawcy należy wpisać „ nie dotyczy”.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. )

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl” znak sprawy ZPK.271.13.2023 oświadczam, co następuje:

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1. Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

- Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września  r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

- Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..…………………...........…………….……….…....………………………………………………………………………………………………………………………….……

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*wypełnić jeśli dotyczy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………..….** ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy).

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

**wypełnić jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                        -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

WYKONAWCA:		                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………………..		                 GMINA TUROŚL

UL. JANA PAWŁA II 49

…………………………………………………...	                   18-525  TUROŚL

(pełna nazwa / firma, adres, w zależności od	        (pełna nazwa / firma, adres)

podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………...…….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl” prowadzonego przez GMINĘ TUROŚL, znak sprawy ZPK.271.13.2023  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z  2021 r., poz. 275 )

- Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108  ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                       -------------------------------------------------------

/miejscowość,  data /                                                               Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

* wybrać odpowiednie

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

projekt                                                                                                                           Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu -……………………. roku   w  Turośli

pomiędzy: Gminą Turośl , zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………

a firmą………………………………………………………………………………………… posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………                      ………………………………………………………

……………………………………………                      ……………………………………………………....

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   - Pana  ………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) zwanej dalej Pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę 
o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

            - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl”, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

            - Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie łącznie następujących zadań:

Zadanie 1 – „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej                                       na zabudowie lamp oświetleniowych oraz podwieszeniu przewodu nN na istniejących słupach, działka 
nr ewid. 80/2; 74 obręb Ptaki [0014]”.

Zadanie 2 – „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaki, działki nr 177; 174/16; 174/17; 174/49; 174/22; 174/13; 174/11; obręb Ptaki [0014]”.

Zadanie 3 – „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego , działki nr 432; 8/12; 37/3 , obręb Samule [0016]”.

Zadanie 4 - „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego w miejscowości Turośl, ul. Reymonta, działki nr 52; 43/1; 42/1; 41/1, obręb Turośl [0019]”.

Zadanie 5  - „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, 
ul. Olsztyńska, działka nr 1, obręb Turośl [0019]”.

Zadanie 6  - „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodów na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 100/5; 99/3; 96/7; 96/6; 94; 81/1; 81/2; 82/2; 83/2; 196; 83/1; 84/1; 85/2, obręb Charubin [0002]”.

Zadanie 7 – „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”.

Zadanie 8 – „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenie drogowe na odcinku A-C , w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, 
ul. Olsztyńska, działki nr 1 z cechami, obręb Turośl [0019]”.

Zadanie 9  - „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, działki nr. ewid. 87/1; 79/1; 196; 80/1, obręb Charubin [0002]”.

3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Dla Zadania 2 pn. „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaki, działki nr 177; 174/16; 174/17; 174/49; 174/22; 174/13; 174/11; obręb Ptaki [0014]”, rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji (w dniu 27.07.2023r Zamawiający złożył wniosek).

Dla Zadania 7 pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”, rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji (w dniu 03.08.2023r Zamawiający złożył wniosek).

Dla Zadania 9 pn. „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, działki nr. ewid. 87/1; 79/1; 196; 80/1, obręb Charubin [0002]” rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji (w dniu03.08.2023r Zamawiający złożył wniosek).

4. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej. Zmiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną zgodą udzieloną przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w ……………………  nr polisy ………………………… na kwotę  …………………….. zł.

6. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w  siedzibie Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy.

§2

Termin realizacji Umowy.

1. Termin wykonania zamówienia do 75 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

3. Za termin wykonania zadania uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego.

1) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego,

2) Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający 
potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

§3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)    protokolarnie przekazanie terenu budowy wraz z dziennikami budowy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

2)     przekazanie kompletu dokumentacji projektowej na dzień przekazania terenu budowy,

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego 
w §1 umowy,

4)  zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 
           składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  przedłożenie przy podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej  wraz z tabelami elementów scalonych, które będą miały charakter pomocniczy do płatności oraz rozliczeń,

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

- wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp  i przeciwpożarowymi oraz z zakresem harmonogramu rzeczowo finansowego wykonania robót,

- uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego,  a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

- nie udostępnianie bez zgody Zamawiającego dokumentacji projektowej  i innych dokumentów osobom trzecim za wyjątkiem zatwierdzonych podwykonawców,

- zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika  budowy  posiadającego  stosowne  uprawnienia i  innych  uprawnionych osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia oraz oświadczenie kierownika budowy zostaną przekazane Zamawiającemu co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych,

- wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie,

- zorganizowanie,  zagospodarowanie,  wyposażenie  i  zabezpieczenie terenu realizowanych prac 
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

- zapewnienie zakupów i dostaw materiałów pierwszego gatunku, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i  narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- opracowanie projektu organizacji ruchu w trakcie wykonawstwa

- ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie  wszelkich ryzyk na własny koszt,

- ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowego,

- utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

- zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt,

- koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót,

- zgłaszanie  konieczności wykonania robót dodatkowych,

- prowadzenie obmiaru robót dodatkowych,

- realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo- finansowego wykonania robót,

- przekazanie do utylizacji odpadów; pochodzących z rozbiórki w szczególności demontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła, łącznie z poniesieniem kosztów utylizacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

- bieżące informowanie mieszkańców o występujących utrudnieniach komunikacyjnych i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie prac ludzi i mienia;

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą umową powstałe na skutek działania lub zaniechania wykonawcy lub podwykonawców;

- pokrycie kosztów dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz z kosztami wyłączenia energii – o ile zajdzie taka konieczność;

- uwzględnianie uwag właściciela sieci tj. PGE Dystrybucja przekazywanych podczas prowadzenia prac lub podczas odbioru przez upoważnionych przedstawicieli;

- uzgodnienie z właścicielem sieci PGE Dystrybucja harmonogramu prac i włączeń;

- wykonywanie robot budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią  prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montażowych" i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich Norm będzie sprawdzane przez nadzór inwestorski,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach  robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego  z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę.  Zamawiający  ma  prawo wykorzystać do tego celu kaucję gwarancyjną, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

- zawiadomienie PGE Dystrybucja o zakończeniu modernizacji oświetlenia ulicznego;

- uzyskanie wszystkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji na własny koszt

- usunięcie wszelkich szkód spowodowanych w trakcie budowy u osób trzecich oraz usunięcie uszkodzeń urządzeń podziemnych,

- przelew na Zamawiającego praw wynikających z rękojmi udzielonych przez dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi lub jeśli Strony tak uzgodnią

- zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbiorów a także w okresie odbiorów i rękojmi,

- obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy,

- przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas przebywania na terenie budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników,  również podwykonawców;

- wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;

- pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru  przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania

- zakończenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

- przekazanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż przed końcowym odbiorem robot, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (oświadczenie kierownika budowy, wymagane świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokołami prób, inwentaryzacji geodezyjnej, kosztorysy powykonawcze w przypadku zmiany zakresu robót odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji)

- uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy,

- złożenie wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego oświadczenia o sposobie zagospodarowania odpadów (warunek konieczny do dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia).

- wykonanie wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na swój koszt

3.   Wykonawca oświadcza, iż :

  - otrzymał dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą  realizację  robót,

  - nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji.

§4

Zatrudnienie

- Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymagane jest zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020r., poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjnych - pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót.

- Wykonawca w terminie 3-ch dni po zawarciu umowy dostarczy wykaz osób zatrudnionych na umowę 
o  pracę  przy wykonywaniu czynności, o których mowa wyżej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności:

-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

-  żądania wyjaśnień  w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia spełniania  w/w wymogów,

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- oświadczenie  wykonawcy  lub podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę  osób wykonujących, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.)

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument (wyciąg z dokumentu), potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dokumentów lub oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.

§5

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1)  Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub 
w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi  wynikająca z oferty wykonawcy.

2)  Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia  oraz  jej zakresu

wymagają zgody Zamawiającego.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w pkt.4 niniejszego § uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Przepisy ust.1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- 13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- 14.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót lub nie wystarczającą ich jakość.

§6

Materiały i wyroby budowlane

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane z materiałów 
i wyrobów budowlanych Wykonawcy, odpowiadających normom i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

2. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru lub projektantów Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce i sprzęt, niezbędny do zbadania - na żądanie Inspektora Nadzoru – jakości wykonywanych robót a także sprawdzenia np. 
ciężaru lub jakości użytych materiałów lub wyrobów. Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową lub dokumentacją projektową, koszty badań obciążą Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty badań ponosi Zamawiający, a zakończenie robót czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedłużeniu, o ile konieczność badań takich nie wynikała z postanowień niniejszej Umowy.

4. Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji wykonawczej lub równoważnych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego.

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.

§7

Odbiór robót

- Wyróżnia się następujące rodzaje odbiorów dotyczących przedmiotowego zadania:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- komisyjny odbiór końcowy przedmiotu

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Jeżeli roboty ulegające zakryciu dotyczą sieci i urządzeń podziemnych, przez zakryciem muszą zostać zinwentaryzowane przez geodetę.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych i usług składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w wersji papierowej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia całości robót, komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru tj:

1) dzienniki budowy z wpisem inspektora nadzoru lub oświadczeń inspektora nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru

2)	oświadczenia kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

3)	operatu, dokumentacji powykonawczej (2 egz.) (w tym 1 egz. dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego  organu nadzoru budowlanego, map poinwentaryzacyjnych - 3 egz.

- protokoły badań, pomiarów, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- w przypadku wykonania zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje po przekazaniu kompletnej dokumentacji o której mowa w ust. 6.

- Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

- Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

- Przeglądy i odbiory gwarancyjne przeprowadzane będą w zależności od potrzeb.

- Przeglądy i odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny/pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

- Z Odbioru ostatecznego/pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.

- Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

§8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą w wysokości…………………………………….. zł. brutto (słownie ……………………………… zł), w tym podatek VAT w wysokości ………………………. złotych (słownie……………………………………złotych  podatek VAT, w tym:

Zadanie 1 „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej                                       na zabudowie lamp oświetleniowych oraz podwieszeniu przewodu nN na istniejących słupach, działka 
nr ewid. 80/2; 74 obręb Ptaki [0014]”

za cenę brutto                                                       ……………………zł.

w tym VAT                                                          .……………………zł.

Zadanie 2 „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaki, działki nr 177; 174/16; 174/17; 174/49; 174/22; 174/13; 174/11; 
obręb Ptaki [0014]”.

za cenę   brutto                                                      ……………………zł.

w tym VAT                                                           ……………………zł.

Zadanie 3 „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego, działki nr 432; 8/12; 37/3 , obręb Samule [0016]”

za cenę brutto                                                      ……………………zł.

w tym VAT                                                         .……………………zł.

Zadanie 4 „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego w miejscowości Turośl, ul. Reymonta, działki nr 52; 43/1; 42/1; 41/1, obręb Turośl [0019]”

za cenę brutto                                                         ……………………zł.

w tym VAT                                                            .……………………zł.

Zadanie 5 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenia drogowego na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, 
ul. Olsztyńska, działka nr 1, obręb Turośl [0019]”

za cenę brutto                                                          ……………………zł.

w tym VAT                                                             .……………………zł.

Zadanie 6 „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodów na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 100/5; 99/3; 96/7; 96/6; 94; 81/1; 81/2; 82/2; 83/2; 196; 83/1; 84/1; 85/2, obręb Charubin [0002]”

za cenę brutto                                                         ……………………zł.

w tym VAT                                                           .……………………zł.

Zadanie 7 „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia polegającej na zabudowie lamp oświetleniowych, wymianie przewodu na istniejących słupach oraz wymianie słupów, działki nr. ewid. 56; 311; 300; 295,71/6; 72/1; 90/2; 89; 196; 80/1; 91; 297; 294/4, obręb Charubin [0002]”

za cenę brutto                                                        ……………………zł.

w tym VAT                                                           .……………………zł

Zadanie 8 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – oświetlenie drogowe na odcinku A-C, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 647 w miejscowości Turośl, ul. Olsztyńska, działki nr 1 z cechami, obręb Turośl [0019]”.

za cenę brutto                                                          ……………………zł.

w tym VAT                                                             .……………………zł.

Zadanie 9 „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, działki nr. ewid. 87/1; 79/1; 196; 80/1, obręb Charubin [0002]”

za cenę brutto                                                            ……………………zł.

w tym VAT                                                              .……………………zł.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie do 30 dni od dnia odbioru Inwestycji.

4. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca : Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, NIP 291-017-87-18

Odbiorca: Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl.

5.  Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót przygotowany przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisany przez Zamawiającego, inspektora nadzoru, 
Wykonawcę oraz kierownika budowy.

6. Do faktury za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno w zakresie robót budowlanych jaki usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

7. W przypadku zawarcia §umowy/umów z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach określonych 
w §5 ust. 2-15 Umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

8. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosowanej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosowanych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

9. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie z wykorzystaniem mechanizmu   podzielonej płatności na rachunek bankowy Nr ………………………………….

11. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

12. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy tj. ………………. zł, (słownie złotych: …………………)

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi na wykonane roboty stanowi 30% kwoty wymienionej w ust. 1 tj. ……………………. zł (słownie złotych: ……………………………....).

3. Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

4. Część zabezpieczenia określona w pkt 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§10

Gwarancja i rękojmia

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz wszystkie wbudowane materiały 
i urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy.

- Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji/rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania wad 
i usterek na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia 
takiego wezwania, chyba że usunięcie wad z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne wymagałoby dłuższego czasu. Wady mogące powodować zagrożenie życia i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie.

- Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek sporządzony zostanie protokół odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich 
usunięcie, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. W tym przypadku koszty usunięcia wady lub usterki będą pokryte z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe działania nie skutkują utratą uprawnień z tytułu udzielenia przez Wykonawcę gwarancji.

- Odbiór pogwarancyjny i po rękojmi potwierdzony jest protokołem odbioru usunięcia wad lub usterek, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi za wady także po upływie terminów jeżeli reklamował wadę prze upływami tych terminów.

§11

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym.

§12

- Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia od Umowy

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do niniejszej umowy,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
która odstąpiła do umowy,

c)Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 13

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień  zwłoki,

2)  w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3)  w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora  -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4)  za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

5)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

6) / z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w §8 ust 1 niniejszej umowy  za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a-d.

2. W przypadku nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie danych bądź dokumentów, o których mowa w Rozdziale XV pkt. 6 i 7 SWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł.

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych osób na podstawie umowy o prace, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny  stosunek prawny niż stosunek pracy.

3. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia  przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4.  Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez druga stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne - Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne podlegają  zaliczeniu na poczet  odszkodowania .

5.   Kary umowne będą  potrącone z  wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

6.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania objętych umową robót budowlanych - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

3) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

4)  za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

7.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

§14

Zmiana  umowy

            - Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U z 2022r, poz.1710 ze zm.) przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ.

2. Przedłużenie terminów realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów  ich  zakończenia, nastąpić może wyłącznie  odpowiednio w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź kolejnego etapu, wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego,

- jeżeli w trakcie realizacji robot wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, wymagające dostosowania technologii wykonania tych robót do istniejących warunków,

- w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,

- w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty wymagające usunięcia,

- w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót 
i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań,

- w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót.

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  zmiany warunków technicznych przez gestorów infrastruktury, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami,

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót.

- ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli okaże się, ze niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron
  i   po akceptacji przez drugą stronę.

§15

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) nie stanowią inaczej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:   Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

NIP 291-017-87-18

Wykonawca:   …………………………………………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu w przeciwnym wypadku taki spór Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego 7. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego:                 …………………………………..…

- Przedstawiciel ogólny:                                    …………………………………….

b) Wykonawcy:

- Kierownik budowy:                                         …………………………………….

8. Umowę sporządzono w 3–ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,   1 egzemplarz dla Wykonawcy .

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Zamawiający					                            Wykonawca:

………………….……                                                                  ……………………………

Kontrasygnata Skarbnik Gminy

……………………………

#### ał. nr 5 do SIWZ

## Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób

#### Zał. nr 6 do SIWZ

## Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe – uprawnienia | Doświadczenie zawodowe (ilość lat pracy jako kierownik robót/budowy) | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |  |

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

(miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik  Nr 6a do SIWZ

_________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wskazane w Wykazie osób posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie wymaganym w SWZ - zgodne z polskim prawem budowlanym.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz robót

#### Zał. nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  w zakresie wymaganym w SWZ

| Podmiot, na rzecz którego robota została wykonana | Nazwa zadania | Wartość roboty brutto w PLN | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| itd. |  |  |  |

Należy dołączyć dowody  określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonania zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), odda Wykonawcy: …………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby……………………………..……….

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana nw. zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wpisać nazwę zadania /zadań, którego/których dotyczy)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Jednocześnie oświadczam(y), że wymieniony podmiot będzie odpowiadał solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

…………………………………………………..

………………………………………….. 		             ……….…….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                      	(pieczęć i podpis osob(y) uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego

do dyspozycji zasoby)

_______________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- Zdolności techniczne lub zawodowe

- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres 	wykonywanych

czynności)

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

2.  np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

## Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

Podmiot udostępniający zasoby

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710  z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl”, znak sprawy ZPK.271.13.2023  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania: na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  oraz  na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w cz. XII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(podać zakres warunków udziału, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                        -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty

Załącznik nr 10- Oświadczenie o podziale obowiązków

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE

o podziale obowiązków

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) w składzie:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- | --- |

oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl”

wyszczególnione poniżej  roboty budowlane zostaną zrealizowane przez wskazanych 
Wykonawców:

  - Wykonawca ……………………………………………………………….…………… (wskazać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące roboty budowlane (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - ………………………………………….………………..

    - …………………………………………………………...

  - Wykonawca ……………………………………………………………….…………… (wskazać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące roboty budowlane (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - …………………………………………………….……..

    - …………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty

*

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.