Załącznik nr 2

Umowa ( Projekt ) Nr ………...2024.IPSiP

zawarta w dniu …….……… 2024 r. w Małogoszczu pomiędzy:
Gminą Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
NIP: …………………., REGON: ……………………..
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Mariusza Piotrowskiego – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
przy kontrasygnacie Skarbnika – Iwony Szymkiewicz
a
Przedsiębiorstwem …………………………………………………….…………..
NIP: …………………… , REGON: ……………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz
1. Budowa oświetlenia drogowego w Małogoszczu, ul. Warszawska, dz. Nr: 1187/1, 3357/7, 3357/13, 3357/17
2. Budowa oświetlenia drogowego w Woli Tesserowej, dz. Nr 1/2
3. Budowa oświetlenia drogowego w Woli Tesserowej, dz. Nr 1/3, 264/1
4. Budowa oświetlenia drogowego w Wiśniczu, dz. Nr 55/1, 55/2, 57/1, 239, 245

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji, gwarancji,  rękojmi, polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu prac w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
2. Prace będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac.
3. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją prac w n/w zakresie:

Budowa oświetlenia drogowego w Małogoszczu, ul. Warszawska, dz. Nr: 1187/1, 3357/7, 3357/13, 3357/17
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego – sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,23 kV na działkach wg wykazu poniżej w miejscowości Małogoszcz, ul. Warszawska.
3357/7	AM 45	Obręb 0001 Małogoszcz
3357/17	AM 8	Obręb 0001 Małogoszcz
3357/13	AM 8	Obręb 0001 Małogoszcz
1187/1	AM 8	Obręb 0001 Małogoszcz

Zakres prac obejmuje:
- Montaż słupów oświetleniowych wirowanych,
- Montaż wysięgników,
- Montaż zabezpieczeń,
- Montaż odgromników,
- Montaż opraw oświetleniowych,
- Podłączenie do istniejącego oświetlenia,
- Wykonanie połączeń,
- Wykonanie pomiarów,
- Ochrona od porażeń,
- Ochrona przepięciowa,
- Uziemienia

Istniejący stan zagospodarowania terenu:
Na danym terenie nie istnieje oświetlenie uliczne. Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej instalacji napowietrznej oświetlenia drogowego. Tak też żaden obiekt budowlany ani budowla nie kolidują z zakresem inwestycji.

Budowa oświetlenia drogowego w Woli Tesserowej, dz. Nr 1/2
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego kablowego na działce wg wykazu poniżej miejscowości Wola Tesserowa, gmina Małogoszcz.
1/2	AM 1	Obręb 0014 Wola Tesserowa

Zakres prac obejmuje:
- Montaż opraw oświetleniowych,
- Montaż słupów oświetleniowych,
- Montaż szafki oświetleniowej,
- Wykonanie wykopu pod kabel,
- Układanie kabla nN oświetleniowego,
- Układanie rur ochronnych,
- Wykonanie połączeń,
- Wykonanie pomiarów,
- Ochrona od porażeń
- Ochrona przepięciowa,
- Uziemienia

Istniejący stan zagospodarowania terenu:
Na terenie objętym inwestycją nie istnieje oświetlenie drogowe. Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej sieci kablowej oświetlenia drogowego.
Brak obiektów budowlanych i budowli, które by kolidowały z zakresem robót.

Budowa oświetlenia drogowego w Woli Tesserowej, dz. Nr 1/3, 264/1
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego – sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,23 kV na działkach wg wykazu poniżej w miejscowości Wola Tesserowa.
1/3	AM 1	Obręb 0014 Wola Tesserowa
264/1	AM 1	Obręb 0014 Wola Tesserowa

Zakres prac obejmuje:
- Montaż słupów oświetleniowych wirowanych
- Montaż wysięgników,
- Montaż zabezpieczeń,
- Montaż odgromników,
- Montaż opraw oświetleniowych,
- Podłączenie do istniejącego oświetlenia,
- Wykonanie połączeń,
- Wykonanie pomiarów,
- Ochrona od porażeń,
- Ochrona przepięciowa,
- Uziemienia

Istniejący stan zagospodarowania terenu:
Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie uliczne.
Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej instalacji napowietrznej oświetlenia drogowego.
Brak obiektów budowlanych i budowli, które by kolidujących z zakresem robót.

Budowa oświetlenia drogowego w Wiśniczu, dz. Nr 55/1, 55/2, 57/1, 239, 245
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego – sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,23 kV na działkach wg wykazu poniżej w miejscowości Wiśnicz.
55/1	AM 1	Obręb 0013 Wiśnicz
55/2	AM 1	Obręb 0013 Wiśnicz
57/1	AM 1	Obręb 0013 Wiśnicz
239	AM 1	Obręb 0013 Wiśnicz
245	AM 1	Obręb 0013 Wiśnicz

Zakres prac obejmuje:
- Montaż słupów oświetleniowych wirowanych,
- Montaż wysięgników,
- Montaż zabezpieczeń,
- Montaż odgromników,
- Montaż opraw oświetleniowych,
- Podłączenie do istniejącego oświetlenia,
- Wykonanie połączeń,
- Wykonanie pomiarów,
- Ochrona od porażeń,
- Ochrona przepięciowa,
- Uziemienia
Istniejący stan zagospodarowania terenu:
Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie uliczne. Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej instalacji napowietrznej oświetlenia drogowego. Brak obiektów i budynków, które mogłyby kolidować z zakresem robót.
Wykonane oświetlenie drogowe ma być zintegrowane z istniejącym systemem sterowania oświetlenia. Wykonawca ma za zadanie przeprowadzić test podłączenia lamp do systemu przed odbiorem końcowym. Pozytywne wynik testu jest warunkiem koniecznym do zaakceptowania protokołu odbioru.
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/862867
§ 2
Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:
1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków
    i uprawnień ( łącznie z kontrolowaniem rozliczeń przedmiotu zamówienia ) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
2. Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy prac i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru w zależności od potrzeb i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.
3. Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez wykonawcę prac.
4. Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
5. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami (dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy techniczne.
6. Bieżącej współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji prac dotyczących rozbudowy oświetlenia, na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji prac dotyczących przedmiotu prac, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.
7. Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę prac ( wynagrodzenie Wykonawcy prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym ).
8. Uzgadniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego, stanowiącego podstawę realizacji i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót dotyczących przedmiotu robót a Zamawiającym.
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
10. Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
11. Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności/uzgodnień” dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.
12. Kontroli postępu prac, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego.
13. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi pracami.
14. Sporządzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.
15. Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.
16. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych ( w okresie gwarancji rękojmi )
    i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
17. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w prac.
18. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a także książki obmiarów i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu prac dotyczących przedmiotu dostawy, kontroli rozliczeń finansowych za wykonane i odebrane dostawy i prace dotyczące instalacji, w tym sprawdzania rozliczeń wykonawców prac i potwierdzenia ilości wykonanych dostaw i prac dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego i należnych im kwot.
19. Sprawdzenie faktury końcowej wraz z dokumentami przedkładanymi przez wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty dostarczenia dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego wykonanych prac budowlanych, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu .
20. Wyjaśniania z projektantem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych
    z projektem dotyczącym nadzorowanych prac.
21. Udział w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą prac.
22. W razie konieczności wydanie opinii o zastosowanych przez wykonawcę prac materiałach/urządzeniach lub rozwiązaniach „równoważnych”. Opinia winna zawierać informację, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne tych materiałów/urządzeń zapewniają uzyskanie parametrów technicznych/użytkowych nie gorszych od założonych w projekcie i specyfikacji materiałów dostaw.
23. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo – finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązywania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo – finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia.

§ 3
1. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenionego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności, za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy prac oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

§ 4
Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację potrzebną do realizacji prac.
§ 5
1. Inspektor nadzoru – branża elektryczna..........................................uprawnienia....................
2. Zmiana inspektora jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 6
1.Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy na nadzór.
Termin zakończenia – w ciągu 3-ech miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
 robót budowlanych.
Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

§ 7
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą w wysokości:
        brutto ..........................................zł, słownie: .................................................................złotych
        w tym:
        a) wynagrodzenie netto: ..........................zł słownie: .........................................................złotych
        b) podatek VAT …….% ...............................zł, słownie: ..................................................złotych
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy dotyczące nadzoru i rozliczania robót podstawowych oraz ewentualnych prac zamiennych i dodatkowych.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonania prac,
5. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego będzie płatne jednorazowo.
6. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto będące własnością Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę na fakturze / rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu
  2. za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w sprawie realizowanych prac lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 zł.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
§ 9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§ 10
1.Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody
    Zamawiającego.
§ 11
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 12
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 14
Integralną część umowy stanowią:
Formularz zapytania ofertowego.
Oferta Wykonawcy
§15
Niniejszą umowę sporządzono w dwóćh jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający: