# Wzór umowy

# Umowa nr GK.7031.      .2023.

# z dnia  ………….

zawarta w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy:
Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. Burmistrz - dr Andrzej Kunt,

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Mirelli  Ławońskiej

z jednej strony, a

Firmą …………………………….. mającym swoją siedzibę: ul. ……………………………., posiadający NIP …………….., REGON  ……………..  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony, w imieniu którego działa:

1. ………………………….,

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usług polegających na sukcesywnym usuwaniu  wskazanych drzew na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

2. Zakres umowy obejmuje w szczególności:

1) usunięcie 51 szt. drzew na usunięcie których Zamawiający posiada lub w dniu zlecenia wycinki, będzie posiadać, wymagane prawem zezwolenie,

2) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 10 szt. drzew (w tym usunięcie konarów suchych, zagrażających)

3) po usunięciu drzew wyfrezowanie wszystkich karpin na głębokość co najmniej 20cm pod powierzchnię gruntu, uzupełnienie i wyrównanie ziemią miejsc po usuniętych korzeniach,

4) uprzątnięcie terenu, w tym usunięcie gałęzi i liści wraz z ich utylizacją wykonaną zgodnie                                       z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) selekcję drewna z podziałem na gatunki oraz oszacowaniem w m3 ilości każdego rodzaju drzewa. Drzewo należy pociąć na kawałki o długości do 100cm, przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2. Prace objęte umową Wykonawca zobowiązany jest wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób niezagrażający osobom przebywającym w pobliżu terenu, na którym prowadzone są prace oraz uniemożliwiający zniszczenie sąsiednich drzew oraz istniejącej infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia terenu prac np. poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu

3. Drzewa objęte umową zestawione zostaną każdorazowo w tabeli stanowiącej załącznik  do  jednostkowego zlecenia do umowy. Przed przystąpieniem Wykonawcy do prac drzewa zostaną mu każdorazowo okazane w terenie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4. Wykonawca prowadzić będzie prace w oparciu o własne materiały, narzędzia i sprzęt bez zatrudnienia podwykonawców.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	wykonanie prac będących przedmiotem umowy z  należytą starannością;

2)	wykonywanie prac przy zastosowaniu urządzeń zapewniających prawidłowe i zgodne                      z wymogami BHP wykonanie przedmiotu umowy;

3)	wykonywanie prac przy pomocy wykwalifikowanej kadry, posiadającej niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług będących przedmiotem umowy;

4)	przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:

a)	ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy–  w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;

b)	rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej,

c)	Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac zakresu gospodarki leśnej

5)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami; a także za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

6)	terminowego wykonania przedmiotu umowy;

7)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

9)	dbanie o porządek na terenie wykonywania prac; uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

10)	zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się;

11)	zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do przebywania osoby trzecie, ani osoby nieposiadające wymaganych uprawnień;

12)	zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kamizelek odblaskowych albo ubrań   ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym kolorze.

2. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych na skutek nienależytego wykonania postanowień umowy, w tym w szczególności z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową.

§3

Termin realizacji Umowy

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na 7 dni od daty wystawienia pierwszego jednostkowego zlecenia, o którym mowa w ust.2, lit.a).

2. Termin wykonania prac ustala  się  do dnia 08.12.2022r.  przy czym :

a) prace wyszczególnione w § 1 realizowane będą sukcesywnie na podstawie każdorazowo wystawionego Wykonawcy zlecenia.

b) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbywać się będzie na podstawie jednostkowych zleceń w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru wszystkich prac zleconych jednostkowymi zleceniami  i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

4.W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin zakończenia prac może ulec przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wliczenie przerwy do okresu wykonania umowy jest pisemna uzasadniona informacja przekazana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przerwę lub niemożliwość rozpoczęcia robót.

5.W przypadku wystąpienia opóźnień, określonych w ust.4 strony ustalą nowy termin wykonania prac, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§4
Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego jednostkowymi zleceniami do niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2.Zamawiający powoła komisję i ustali termin, a następnie dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

3.W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

4.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

4.1.Nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

4.2.Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu do odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

5. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

6.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot umowy i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

6.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

6.3. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, określając w protokole powód nie odebrania prac i termin usunięcia wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

7.W przypadku odbioru końcowego prac objętych niniejszą umową z wadami, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych                   w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu  wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia..

8.Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni,                  od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

9.Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione                        w toku odbioru.

§5

Wynagrodzenie

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie szacunkowe do kwoty netto …………….. , plus należny podatek VAT (8%) …………………zł, co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości do ………………..zł (słownie: …………………………………….)

2. Zamawiający gwarantuje udzielenia zleceń na wartość stanowiącą co najmniej 70% kwoty wskazanej w ust. 1.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy przelewem w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę na konto nr…........................................................................... w wysokości ustalonej na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy oraz faktycznej ilości wykonanych robót. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru prac, którego załącznikiem jest protokół oszacowania ilości drzewa oraz potwierdzenie odbioru drzewa przez OPS w Kostrzynie nad Odrą .

4.Kwota, o której mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym w szczególności koszt ubezpieczenia, sprzętu, materiału, robocizny oraz koszt transportu drzewa i utylizacji powstałych w trakcie realizacji umowy odpadów.

5.Wykonawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy                    z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek

6.Płatnikiem jest:

Miasto Kostrzyn nad Odrą,

ul. Graniczna 2

  - Kostrzyn nad Odrą,

NIP 599 277 13 28

§6

Nadzór nad realizacją umowy

1.Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie Inspektor ds. ochrony środowiska Justyna Przekora, tel. kontaktowy 957278125 , która jest upoważniona do wskazania drzew przewidzianych do usunięcia.

2.Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie ………………… tel. kontaktowy: ………………

3.Osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 są upoważnione do odbioru prac i sporządzenia protokołu ich odbioru.

4. Zamawiający zapewni na czas realizacji umowy nadzór inwestorski, celem ponownego sprawdzenia, czy nie zachodzi sytuacja o jakiej mowa w art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w  § 10 ust. 4 i 6 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia.

1.2 za  niewykonanie  przedmiotu  umowy  w  wysokości  25  %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.

1.3.za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w wysokości  1% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia .

1.4.za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub w okresie rękojmi  za  wady  w  wysokości  1%  wynagrodzenia  umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

1.5.za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy                          w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn określonych w § 9 ust.1.

3.Łączna wysokość kar nie przekroczy 30% wartości brutto umowy wskazanej w §5.

4.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Strony  zobowiązane  są  do  zapłaty  kary  umownej  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

Zmiana umowy

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2.Strony zobowiązują się dokonać zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót objętych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana będzie dotyczyć zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia  wynagrodzenia należnego Wykonawcy                  o wartość tej części przedmiotu umowy, która została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania,

3. Strony mogą dokonać zmian postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu  	wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

3.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

3.2.działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3.3.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony  protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron,

3.4.wystąpienia okoliczności (np. stwierdzenia występowania na drzewach gatunków chronionych), których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

3.5. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

3.6. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

3.7. w przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych powyżej  termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.

4. Strony  zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy  w  zakresie dotyczącym  zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku:

4.1.Ustawowej  zmiany  stawki podatku  od  towarów  i  usług  (VAT),  w  takim  przypadku wynagrodzenie  należne Wykonawcy zostanie  odpowiednio  zmienione w  stosunku wynikającym  ze zmienionej  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się  wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu  umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  Wartość  wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

4.2. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, sporządzony zostanie protokół konieczności. Wykonawca będzie przyjmował roboty zamienne  do realizacji na podstawie aneksu do umowy. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie  określone w §5 ust.1 umowy ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona                                     w zatwierdzonym przez Strony kosztorysie. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym przez Wykonawcę.

4.3.W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejsza umową, Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. Realizacja robót nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego niniejsza umową. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych w  kosztorysie ofertowym przez Wykonawcę.

5. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia zakresu i wartości umowy, przy czym wartość umowy nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 20%.

§9

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w przypadku gdy:

2.1.	Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy.

2.2.	Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy bądź nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.3.  Bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podejmuje ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego.

2.4.  Pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, iż wątpliwe jest zakończenie prac w terminie określonym w §3 ust.2 niniejszej umowy.

2.5.	Z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonują ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania  umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, w szczególności, gdy wykonuje prace przy udziale podwykonawcy, na którego udział Zamawiający nie wyraził zgody.

3. .Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez      uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanych prac.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

6.1.	W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia prac. W sytuacji gdy Wykonawca nie przystąpi do inwentaryzacji prac Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych prac na koszt Wykonawcy.

6.2.	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie.

6.3.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania robót Wykonawcy, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace do dnia  odstąpienia lub rozwiązania umowy, pomniejszone o roszczenie Zamawiającego z tytułu kar umownych  oraz ewentualne roszczenia o obniżenie wynagrodzenia  na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§10

Ubezpieczenie

1.Wykonawca odpowiada za teren objęty niniejszą umową i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót.

3.Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

4.W przypadku jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej polisy na kwotę nie mniejszą niż wymagana w niniejszym postępowaniu. Nową polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie wymagalnych składek należy dostarczyć przed wygaśnięciem poprzedniej, najpóźniej w ostatnim dniu wygaśnięcia.

5.W przypadku wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania Wykonawcy bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

6.Kopię polisy wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania niniejszej umowy.

7.Odpowiedzialność Wykonawcy za teren prac rozpoczyna się z dniem przekazania terenu prac przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

§11.

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaniem Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO.

2. Strony zobowiążą swój personel do zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 1                          w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.

3. Strony zobowiązują się zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. W przypadku naruszenia przepisów  dotyczących danych  osobowych przez którąkolwiek ze Stron lub jego pracowników, bądź osoby im podległe, Strony ponoszą względem siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

5. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO wobec reprezentantów oraz pracowników Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie do wykonania obowiązku.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3.Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone                                   (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający: Nazwa:                                     Miasto Kostrzyn nad Odrą

Ulica:                                         Graniczna 2

Kod pocztowy/Miejscowość:    66-470 Kostrzyn nad Odrą

Wykonawca:   Nazwa:                                     …………………………….

Ulica:                                         ……………………………

Kod pocztowy/Miejscowość      ……………………………

5.Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o:

a) zmianie swojej siedziby lub firmy,

b) zmianie przedstawiciela,

c) wszczęciu dotyczącego wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego   lub likwidacyjnego,

d) zawieszeniu działalności Wykonawcy,

e) innych sprawach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

7.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z  interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

9. Wykonawca wskazuje telefony kontaktowe i numery fax niezbędne dla sprawnego  terminowego wykonania zamówienia: nr tel. kom. …………………

10. Integralną część umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

2) oświadczenie dotyczące podzielonej płatności – załącznik nr 2

11. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY					                         WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………….. z dnia …….

………………………………., dnia ……………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regonn

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku                      z realizacją umowy zawartej z Miastem Kostrzyn nad Odrą, nr …………………………… z dnia ………………………… jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności ( split payment ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                          o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022.931 t.j. ).

………….………………………………………………….

Podpis (y) osoby ( osób ) upoważnionej ( -nych ) do reprezentowania