Załącznik nr 1 do SWZ

| Oznaczenie Wykonawcy | OFERTA |
| --- | --- |
| Nr tel. ………………………………………. Nr faxu: ………………………………………. e-mail: …………………………………….… NIP: ……………………………………….. | Gmina Stargard Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard |

Nawiązując do ogłoszenia na:

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI

…………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAM/Y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
i uznaję/uznajemy się za związanego/związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.

- OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto …………………………………..……………………………….. zł w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23 %.

- DEKLARUJĘ/DEKLARUJEMY, że na wykonane roboty budowlane udzielam/y ……………………. miesięcznej gwarancji jakości.

- OŚWIADCZAM/Y, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Budowy tj. …………………………………………………… pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego na …………………. (słownie: ……………………………………………………………………………….) robotach, które polegały na remoncie/przebudowie/budowie drogi o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (jeden milion złotych).

- Wykaz robót prezentuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Określenie pełnionej funkcji: | Opis robót pozwalający na weryfikację ich zakresu, wartości, przedmiotu, charakteru wraz ze wskazaniem dat realizacji: |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM/Y, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SWZ zostaną zaangażowane osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy.

- OŚWIADCZAM/Y, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………….......................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (patrz: Rozdział II ust. 4 SWZ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dane osobowe tych osób były pozyskiwane).

- OŚWIADCZAM/Y, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

- OŚWIADCZAM/Y, że jesteśmy:

1) mikroprzedsiębiorstwem

2) małym przedsiębiorstwem

3) średnim przedsiębiorstwem

4) dużym przedsiębiorstwem

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawców
w następującym zakresie *:

………………………………………………………………………………………………………

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: .............................................................................................................................................

- OŚWIADCZAM/Y, że informacje zawarte na stronach od …………….. do ……………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane.

- OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są:

…….……….........................................................

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

- Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.,

- Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument.

Adres internetowy: 	…………………………………………………………………………….

Nr KRS/CEIDG: 	………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia o jakich mowa
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023 r. poz. 1497 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oświadczenie podmiotu

składane na podstawie art. 125 ust. 5 p.z.p.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p .z.p.,

- Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument.

Adres internetowy:

……………………………………………………………………………………..………………..

Nr KRS/CEIDG:

…………..…………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia o jakich mowa
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby.

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

- Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie podmiotu

składane na podstawie art. 118 ust. 3 p.z.p.

Ja:

________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zakres udostępnianych wykonawcy zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

________________________________________________________________________________

(określenie zasobu –, ….)

do dyspozycji Wykonawcy:

________________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 4 do SWZ

Pieczęć wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2023r. poz. 1689 z późn. zm.).

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

- Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.).

- Równocześnie oświadczamy, że powiązania z innymi wykonawcami nie zakłócają konkurencji, czego dowodzą załączone do oświadczenia wyjaśnienia wskazujące,
iż oferty były przygotowane niezależnie od siebie.

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykazu zrealizowanych robót

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem 
co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty odpowiadające postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu. Doświadczenie prezentuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa i opis roboty - podanie danych potwierdzających wymagania z pkt 7.2.4) a) SWZ | Wartość robót | Termin realizacji od (m-c/rok) do (m-c/rok) | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Do wykazywanych robót dołączyć dokumenty referencyjne.

_____________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykazu osób

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika Budowy skieruję niżej wymienioną osobę spełniającą wymagania określone w SWZ:

| Lp. | Imię i nazwisko powierzana funkcja w zakresie wymaganym w pkt 7.2.4) b) SWZ | Nr uprawnień budowlanych | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | …………………………….. – Kierownik Budowy Wskazana powyżej osoba spełnia wymóg dotyczący posiadanych uprawnień i doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru na co najmniej dwóch robotach budowlanych takich jak opisana w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od wykonawcy, tj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… |  |  |

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

- Załącznik nr 7 do SWZ

Oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym na:

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

Oświadczam(-y), że informacje zawarte w złożonym w przedmiotowym postępowaniu oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2
do SWZ), w zakresie niżej wskazanych podstaw wykluczenia z postępowania, pozostają aktualne,
tj. oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych;

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym zawarcia
z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.
z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.

*przekreślić gdy nie dotyczy

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Załącznik nr 8 do SWZ

UMOWA Nr ……… /2024/

zawarta w dniu ………………………… 2024 r. w Stargardzie pomiędzy:

Gminą Stargard z siedzibą w Stargardzie, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, NIP 854-22-30-947, Regon : 811 68 59 87,www.gmina.stargard.pl,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………. - Wójta Gminy Stargard

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………….………

reprezentowanym przez:

……………………………….……….. - ……………………..……

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm. – dalej jako „p.z.p.”) pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z" w którym oferta złożona przez Wykonawcę (dalej: „Oferta”) została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

      - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Koszewko" w zakresie szczegółowo określonym w:

- Ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy,

- Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część umowy, dokumentacji projektowej sporządzonej przez  Inżynieria Drogowa Bartosz Sosin ul. Fryderyka Chopina 1

  - Stargard  stanowiącej integralną część umowy.

      - Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego utrzymaniem na czas prowadzenia robót,

- mechaniczne oczyszczenie jezdni,

- mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-emulsyjnych ME0/16 o średniej grubości warstwy 4cm

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-emulsyjnych ME0/16 o grubości warstwy 5cm,

- wykonanie nawierzchni z cienkiej warstwy bitumicznej (emulsyjno-grysowej) na zimno typu SLURRY SEAL grubości 2cm

- ścinanie poboczy gruntowych

- wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej o grubości warstwy 15cm z dowiązaniem do istniejącego terenu o szerokości 0,75m,

- uaktualnienie i wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,

- uprzątnięcie terenu robót.

zgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową o której mowa w ust. 1 pkt 3;

- zabezpieczenie terenu budowy, zapewniającego warunki bezpieczeństwa, zgodnie
z właściwymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, mając na uwadze zapisy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- doprowadzenie mediów dla potrzeb socjalnych i budowy, (które uzna za konieczne), a także ponoszenie kosztów ich zużycia na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli wystąpią przesłanki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektowo- kosztorysową z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, przepisami bhp
i przeciwpożarowymi, a także poleceniami inspektora nadzoru,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze,

- zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie;

b) w sprawach pozostałych – do 7 dni;

10) poniesienie kosztów związanych z próbami, badaniami i sprawdzeniami koniecznymi przy przekazywaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu, a także pozostałych kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji odbiorowej.

11) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych związanych z realizacją zamówienia;

- przestrzeganie jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

- przed wbudowaniem materiałów, dostarczenie Inspektorowi Nadzoru kopii atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującą wytyczenie trasy i punktów wysokościowych, bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego oraz inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną pozytywnym protokołem weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przez PODGiK.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej /formalne dokumenty budowy, protokoły badań
i sprawdzeń, dokumenty materiałowe, pozostałe dokumenty/ zakończonej budowy wraz ze wszystkimi naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót a także geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez odpowiednie organy projektu zabezpieczenia robót oraz projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu na czas budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy
w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, nieuwzględnione wprost w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, uzyskanie zgód właściwych zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego i poniesienie z tego tytułu kosztów.

- wykonanie robót dotyczących naprawy uszkodzonych dróg, wykorzystywanych w celach dojazdu do placu budowy oraz napraw innych elementów infrastruktury, które zostały uszkodzone czy zniszczone w związku z prowadzeniem robót objętych niniejszą umową,

- realizowanie w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji napraw i robót objętych gwarancją,

      - Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa (dalej „dokumentacja projektowa”) stanowiąca załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności: za zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji projektowej.

      - Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z dróg wyznaczonych przez Zamawiającego na cele dojazdu do placu budowy z dróg publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją Przedmiotu umowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie, tj. dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów,
na i z terenu robót. Uzyska, na swój koszt, wszelkie niezbędne zezwolenia, podpisze stosowne porozumienia z właściwym zarządcą drogi publicznej, co do przewozu nietypowych wagowo
i rozmiarowo ładunków oraz warunków ich użytkowania i naprawienia.

      - Wykonywanie Przedmiotu umowy przez Wykonawcę i podmioty działające na jego zlecenie winno być prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń elementów dróg. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy według programu naprawczego i dokumentacji projektowej opracowanych przez Wykonawcę
a zaakceptowanych przez Zamawiającego lub odpowiednio właściciela drogi.

      - Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa SWZ, w tym dokumentacja ujęta w załączniku nr 10 do SWZ. Całość SWZ stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

      - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą 
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), a także z SWZ, załącznikami do SWZ
i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.

      - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących czynności wskazane w treści SWZ.

§ 2.

Terminy

    - Wykonawca wykona Przedmiot umowy w terminie do 5 (słownie: pięciu) miesięcy od dnia podpisania umowy.

    - W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- harmonogram rzeczowo-finansowy (zwanym dalej „harmonogramem”),

- Tabelę elementów rozliczeniowych (zwaną dalej „TER”) ,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane.

    - Opracowany przez Wykonawcę Harmonogram musi być opracowany przy założeniu płatności nie częstszych niż raz w miesiącu.

    - Przedłożony TER wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz składników cenotwórczych i musi być zgodny z ceną wskazaną w formularzu oferty. TER winna być sporządzona m.in. w taki sposób by zestawienie prac do wykonania odpowiadało pracom wskazanym w przedmiarach robót udostępnionych przez Zamawiającego. Harmonogram musi być sporządzony w taki sposób by gwarantował terminowe zakończenie robót.

    - Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia i zaakceptowania przez siebie dokumentów, o których mowa w ust. 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia gotowości do przystąpienia robót budowlanych i zatwierdzenia dokumentów wskazanych w ust. 2.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 k.c.) w wysokości brutto: …………….. zł (słownie brutto: ………………złotych), w tym podatek VAT (obliczony
wg obowiązującej 23 % stawki podatkowej) w wysokości: ………………. zł.

- Wykonawca, który będzie realizował inwestycję zobowiązany jest do wystawiania za wykonane prace oddzielnych faktur częściowych i końcowej na podstawie odpowiednich protokołów odbioru częściowego/końcowej.

- Zamawiający zastrzega że posługiwanie się TER przy rozliczeniu i zapłacie wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca uprawniony jest jedynie do wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy. Wszelkie odwołania do TER zawarte w niniejszej umowie mają jedynie znaczenie wskazane w zdaniu poprzednim, wobec charakteru wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone niniejszą umową jest niezmienne, obejmuje wszelkie prace, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji przedmiotu umowy, ponoszone przez Wykonawcę i nie będzie podlegać żadnym podwyższeniom. Niedoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu Umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia.

- Płatność będzie dokonana każdorazowo przelewem, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Strony przewidują następujące płatności: jedną płatność - po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół zakończenia i odbioru robót potwierdzający ich wykonanie (wg harmonogramu rzeczowo- finansowego), zgodnie harmonogramem i TER, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-2 podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego, oraz Inspektora Nadzoru.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót dla całego przedmiotu umowy zgodnie harmonogramem i TER, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-2, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego, oraz Inspektora Nadzoru. Faktura końcowa zostanie wystawiona w dowolnej dacie po zakończeniu robót budowlanych i ich odebraniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca dołącza do faktur kopię protokołu odbioru częściowego/końcowego oraz protokół stanu i zaawansowania robót oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy faktura.

- Jako dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wskazuje:

- oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy, za które wystawione zostały faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy);

- kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
z potwierdzeniem dokonania zapłaty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi lub dostawy, których dotyczy faktura Wykonawcy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany               w fakturze. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r., poz. 361), zwanym dalej „białą lista podatników VAT”.

- Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 11, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT,
to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu:

  - wpisania podanego rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego;

  - otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty
w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury,
a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie tego terminu.

- Zapłata faktur będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
split - payment.

- Zapłata faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie przelewem w terminie  wskazanym w ust. 4 otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z załącznikami określonymi
w ust. 8, z zastrzeżeniem, ust. 13.

- W przypadku stwierdzania przy odbiorze końcowym wad i usterek wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni roboczych od protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad i usterek.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia bez zgody Zamawiającego.

§ 4.

Odbiory

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót tymczasowych ulegających zakryciu;

- odbiory częściowe – określone harmonogramem;

- odbiór końcowy;

- odbiory gwarancyjne;

- w zakresie usunięcia wad lub usterek zaistniałych do czasu zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym również stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

- Odbiory dotyczące robót odbywać się będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

- Odbiorom częściowym podlegają zakończone etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

- Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty ulegające zakryciu, roboty tymczasowe niezbędne do prawidłowej realizacji umowy określone w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej, elementy według uzgodnień na terenie robót lub zgodnie z decyzją inspektora nadzoru.

- W odbiorach robót ulegających zakryciu i częściowych uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz kierownik robót ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonania oraz gotowości do odbioru końcowego, odbioru częściowego, odbioru robót tymczasowych ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz informowania inspektora nadzoru o planowanym zakończeniu robót częściowych
i ulegających zakryciu – z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku określonego w zdaniu poprzednim jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie   odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,
a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu roboty do odbioru. Zamawiający przystępuje w terminie do 2 dni roboczych (tj. przypadających od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) do odbioru, a w przypadku konieczności powołania komisji z udziałem osób trzecich, w terminie do 5 dni roboczych.

- Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót częściowych, Wykonawca zawiadomi pisemnie/drogą elektroniczną Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego.

- Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót budowlanych, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie/drogą elektroniczną o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót objętych umową i sprawdzeniu kompletności
i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej zawiadamia Wykonawcę
o wyznaczonym terminie odbioru końcowego. Wyznaczenie terminu odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie do 14 dni roboczych (tj. przypadających od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia gotowości do odbioru
i poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej. W przypadku złożenia dokumentacji powykonawczej niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego lub nie potwierdzenia prawidłowości wykonania robót budowlanych przez inspektora nadzoru, Zamawiający nie wyznacza odbioru końcowego uznając, że nieprawidłowo złożono powiadomienie o gotowości do odbioru.

- Obowiązek zawiadomienia wszystkich uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu odbioru ciąży na Zamawiającym.

- Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi wyznacza terminy odbiorów gwarancyjnych,
z zastrzeżeniem iż termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego Przedmiotu umowy zostanie wyznaczony na minimum 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są w celu odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy użytkowaniu przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi. Terminy odbioru robót wykonanych w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza po otrzymaniu zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają, że ze wszelkich czynności odbiorowych, w tym z każdego rodzaju odbioru spośród wskazanych w ust. 1 pkt 1-5 powyżej będzie sporządzany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki i wady nadają się do usunięcia:

- może odebrać Przedmiot umowy z usterkami i wadami wyznaczając termin na ich usunięcie pod rygorem powierzenia po upływie tego terminu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze),

- może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; jeśli Wykonawca nie wyrazi zgody na obniżenie wynagrodzenia może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać od Wykonawcy wykonania Przedmiotu umowy bez wad, bez względu na koszty;

- i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy bez wad, bez względu na koszty.

- Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest usunięcie wszystkich wad i usterek stwierdzonych we wszelkich protokołach odbioru sporządzanych zgodnie z niniejszą umową, odnoszących się do realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonanych robót, które mają być objęte daną fakturą.

- Za wadę fizyczną strony uznają każdą wadę przedmiotu umowy, która może być kwalifikowana jako wada fizyczna według przepisów Kodeksu cywilnego, a także w szczególności każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wybudowanego obiektu lub jego części utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację i utrzymanie, obniżającą jego estetykę, komfort użytkowania. Wadą jest również stwierdzony brak właściwości obiektu,
o której Wykonawca zapewniał Zamawiającego.

- Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca bez względu na ich wysokość.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad i usterek w terminie wskazanym w danym protokole odbioru Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dalszych zgód, w szczególności zgody sądu.

- Po każdorazowym usunięciu wad lub usterek Zamawiający sporządza protokół odbioru potwierdzający usunięcie wad lub usterek, który winien zostać podpisany przez obie strony umowy. Zamawiający odmawia podpisania protokołu jeżeli stwierdzony zostanie brak właściwego usunięcia wad i usterek.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji.

§ 5.

Podwykonawstwo robót budowlanych

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże podwykonawcę oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt umowy
o podwykonawstwo musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również
ustawy p.z.p..

- Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych powinna zawierać:

  - oznaczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy);

  - realizowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót budowlanych, które stanowią wyłącznie części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, oznaczony za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy;

  - wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo winno zostać określone tak, aby realizacja tego przedmiotu odpowiadała wymogom Zamawiającego określonym dla niego w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;

  - określenie wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu, z zastrzeżeniem że wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom nie może przewyższyć wartości wynagrodzenia, które Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy o podwykonawstwo;

  - zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym;

  - zakaz zawierania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności;

  - obowiązek zapłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej
w przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w pkt 6;

  - zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, stwierdzającej wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przy pomocy podwykonawcy;

  - obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa
w czynności odbioru;

  - obowiązek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę);

  - obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
w terminie określonym w ust. 3 pkt 8:

- zobowiązanie Wykonawcy do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub

- zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Zamawiający składa pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku gdy:

- projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych nie spełnia wymagań wskazanych 
w dokumentach zamówienia;

- projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych nie spełnia wymagań określonych 
w ust. 3;

- wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przewidziana dla podwykonawcy, zgodnie z projektem umowy o podwykonawstwo robót budowlanych przekracza wysokość wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (określoną na podstawie szczegółowego kosztorysu przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy) lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do podwykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (określony na podstawie szczegółowego kosztorysu przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy);

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wykracza poza termin wykonania umowy wskazany w §2 ust. 1;

- umowa o podwykonawstwo robót budowlanych zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą Zamawiający wysyła za pomocą poczty elektronicznej. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza akceptację danego podwykonawcy oraz możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty.

- Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag odnośnie zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty, udzielając Wykonawcy informacji o takiej możliwości, wówczas Wykonawca może zgłosić wskazane uwagi w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji w tym zakresie. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie dokonania bezpośredniej zapłaty, po wszechstronnym rozważeniu stanowiska przedstawionego przez podwykonawcę i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (dotyczy kierownika budowy). Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, tj. Pan/Pani …………………. posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kadry kierowniczej na terenie budowy podczas realizacji prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry kierowniczej Zamawiający rozumie kierownika budowy wymienionego w ust. 2.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona na piśmie i zaakceptowana przez przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganej postanowieniami SWZ. Zmiana będzie dopuszczalna o ile nowa osoba będzie posiadała doświadczenie, które gwarantowałoby uzyskanie takiej samej lub wyższej liczby punktów w ramach kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia Kierownika Budowy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, winna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

  - Protokolarne przejęcie terenu robót/budowy od Zamawiającego.

  - Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także na warunkach ustalonych
w SWZ i w umowie.

  - Odpowiednie zabezpieczenie terenu robót/budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym oznakowanie), zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

  - Okazanie, na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego i wykorzystanego na budowie wyrobu
i materiału.

  - Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji.

  - Ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p. poż. oraz dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego oraz terenie sąsiadującym z terenem robót, mających związek z prowadzonymi robotami, realizacją Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - Wykonanie na własny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb związanych z robotami i utrzymaniem zaplecza budowy.

  - Dopełnienie wszelkich obowiązków, wynikających z korzystania z dróg publicznych, wymaganych przepisami przy realizacji dostaw niezbędnych do realizacji umowy wraz
z naprawieniem szkód związanych z przekroczeniem dopuszczalnego tonażu przy realizacji transportu materiałów.

  - Ponoszenie odpowiedzialności za stan dróg wykorzystywanych przez Wykonawcę do dojazdu, transportu materiałów i urządzeń oraz za doprowadzenie wykorzystywanych dróg do stanu sprzed rozpoczęcia z ich korzystania przez Wykonawcę.

  - Terminowe wykonanie Przedmiotu umowy, w tym wykonywanie ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian przedłożonego
i zaakceptowanego harmonogramu polegających na aktualizacji harmonogramu zgodnie
z faktycznym stanem zaawansowania robót.

  - Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty będą wykonywane.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia dróg wykorzystywanych na cele dojazdu do placu budowy w szczególności nawierzchni, poboczy i pozostałych elementów drogi, powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadku powstania uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (rozumianej w dalszej części umowy jako zgodność ze wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi, dokumentacją projektową mającymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy). Koszty tych napraw ponosi wyłącznie Wykonawca. W razie uchybienia temu obowiązkowi, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporządkowania terenu budowy oraz wykorzystywanych dróg dojazdowych, może zlecić te prace podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych oraz naziemnych, jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci i przyłącza kanalizacyjne, sieć i przyłącza gazowe  i inne. Zamawiający zastrzega, iż Projekt nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych oznaczeń i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie.

  - Zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu umowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa.

  - Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

  - Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym odpowiednie usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

  - Zapewnienie dojazdu do posesji mieszkańcom i służbom komunalnym w celu odbioru odpadów.

  - Po zakończeniu, a przed odbiorem robót - uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

  - Zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu umowy, zgodnie ze wszelkimi wymogami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz.1587 ze zm.).

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Stosowania fabrycznie nowych materiałów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych z dokumentacją projektową oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty i znaki bezpieczeństwa.

  - Wykonawca będzie informował Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich zmianach również nieistotnych dokonywanych w zakontraktowanych robotach budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie
i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do wykonania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się go wykonać przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej, a także o złożeniu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych technologii przy realizacji Przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących prace wskazane w SWZ.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, stanowiska oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi krajowymi i unijnymi regulacjami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub

- dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi krajowymi
i unijnymi regulacjami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego personelu wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty,
o których mowa w pkt 1-3 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w § 11 ust. 2 pkt 11 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, przy pomocy których wykonuje Przedmiot umowy, wykorzystywane przez siebie, urządzenia, maszyny itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu umowy chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją umowy poprzez przywrócenie
do stanu poprzedniego.

- Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody jakie mogą powstać w związku z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich naprawienia.

- Do czasu dokonania końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za Przedmiot umowy i za ewentualne szkody, które mogą zaistnieć w związku z wykonywanymi robotami, w tym szkody związane ze zdarzeniami losowymi, takimi jak: ogień, gradobicie, ulewa - deszcz nawalny, powódź).

§ 8.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni roboczych od złożenia wniosku Wykonawcy o gotowości przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

- Przekazanie dokumentacji projektowej w terminie podpisania umowy.

- Zapewnienie i prowadzenie nadzoru w całym okresie realizacji Przedmiotu umowy.

- Dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót ulegających zakryciu.

- Powołanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru końcowego robót.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………, w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy
z tytułu realizacji umowy, stanowiącej cenę całkowitą z uwzględnieniem należnego podatku VAT podaną w ofercie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
tj. jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowiązań z niej wynikających, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do należytego zrealizowania i ukończenia Przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od okresu liczonego do dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane a zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w okresie rękojmi (w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy) będzie obowiązywało w okresie do upływu 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- W razie zmiany terminów realizacji umowy (wydłużenia terminów robót) zabezpieczenie winno być stosownie przedłużone najpóźniej na 15 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, 
z zapewnieniem ciągłości, ważności i wykonalności zabezpieczenia. Przedłużone zabezpieczenie winno być zgodne z wymogami wynikającymi z SWZ oraz niniejszej umowy. Strony postanawiają,
że nieprzedłużenie zabezpieczenia zgodnie z wymogami wskazanymi w zdaniu poprzednim uprawnia Zamawiającego do potrącenia kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest również do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia z uwzględnieniem obowiązującej w tym zakresie regulacji ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - stosownie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub protokołu usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia, określonej w ust. 1, zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady pod warunkiem bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi lub usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
w tymże protokole.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wg zasad określonych w niniejszym paragrafie umowy, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy między bankami.

- Wykonawca w trakcie trwania umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 451 ust. 1 ustawy p.z.p. przy zachowaniu ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

§ 10.

Polisa odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) bez limitu zdarzeń dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w tym również w postaci utraconych korzyści, przy czym umowa ubezpieczenia nie może zawierać klauzul ograniczających wartość ubezpieczenia poniżej wymienionej sumy (np. franszyza redukcyjna).

- Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Polisa, o której mowa w ust. 1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji inwestycji. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jej oryginału do wglądu lub nie zawrze umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

- Wykonawca w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy złoży Zamawiającemu, o której mowa w ust. 1 wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w terminie do 3 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 5 Zamawiający według swojego wyboru może:

1) odstąpić od niniejszej umowy;

2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia.

§ 11.

Kary Umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki po terminie zakończenia wykonania Przedmiotu umowy określonym w §2 ust. 1;

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w trakcie realizacji Przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminów wynikających lub określanych na podstawie postanowień niniejszej umowy;

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi – 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonych terminów;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy– 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia;

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust.6 – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na termin zapłaty odpowiadający wymogom wskazanym zgodnie z przepisami ustawy p.z.p. w § 5 ust. 3 pkt 8 odnośnie umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz w § 6 ust. 2 odnośnie umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia;

- korzystania przy realizacji Przedmiotu umowy z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym zawarto umowę bez zgody Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

- za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia osób na umowę o prace wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 9 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą podlegać kumulacji, z zastrzeżeniem
że łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

    - Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, i w art. 456 ustawy p.z.p, przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących w przypadkach:

  - z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwie wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowi robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót,

  - z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca wykonywać będzie roboty niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi
i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie
5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

  - z winy Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, jeżeli
w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy lub nie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - z winy Wykonawcy, jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy,

  - w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych.

    - Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

    - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia
oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub
(i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót
(w uzgodnieniu z Zamawiającym) – celem dokonania wzajemnych rozliczeń
z Zamawiającym,

- Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

    - Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót.

    - W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody powstałe w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, które powstaną w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 13.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji obejmującej całość Przedmiotu umowy. Okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji, z tym zastrzeżeniem,
że w przypadku gdy okres gwarancji jest krótszy niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, w stosunkach między stronami obowiązuje dłuższy okres wynikający
z Kodeksu cywilnego.

    - Wykonawca dla użytych materiałów udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta. Jeżeli okres gwarancji materiałów i urządzeń użytych do zrealizowania Przedmiotu umowy jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie Przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się objąć na pozostały okres użyte materiały i urządzenia okresem gwarancji równym pozostałemu okresowi gwarancji na zrealizowany Przedmiot umowy.

    - Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji lub poza przeglądami w związku z pojawieniem się i wystąpieniem wad lub usterek wymagających niezwłocznego usunięcia, co stwierdza Zamawiający lub Wykonawca. Terminy okresowych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiotu umowy ustala Zamawiający.

    - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag przez Zamawiającego.

    - W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak również napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zobowiązań wyszczególnionych
w karcie gwarancyjnej w sposób w niej opisany.

    - Wykonawca będzie w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi usuwał wady i usterki na własny koszt i odpowiedzialność.

    - Wykonawca będzie w okresie gwarancji usuwał wady i usterki wykonywał naprawy i inne zobowiązania zgodnie z postanowieniami umowy na własny koszt i odpowiedzialność.

    - Strony będą sporządzały protokół z usunięcia wad lub usterek oraz dokonanych napraw
i przeglądów gwarancyjnych.

    - Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady lub usterki stwierdzonej w okresie rękojmi i gwarancji lub nie wykona napraw, konserwacji przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy, w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad lub usterek oraz wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek oraz wykonania napraw liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. Koszty usunięcia wad lub usterek oraz wykonania napraw przez inny podmiot ponosi Wykonawca.

    - W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi lub gwarancji napraw
i nieusunięcia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z przeglądu lub do wykonania których został wezwany przez Zamawiającego, Wykonawca mimo upływu okresu rękojmi zobowiązany jest nadal do wykonania napraw i usunięcia wad i usterek lub pokrycia kosztów ich wykonania przez inny podmiot do wysokości wartości wykonanych napraw, konserwacji i usuniętych wad i usterek.

    - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie o uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.

§ 14.

Zmiana umowy

    - Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:

- zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy ulegnie zmianie w stopniu wynikającym z przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie brutto będzie zawierało stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie;

- zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia błędów
w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy założeniami projektu a fizycznymi warunkami realizacji robót budowlanych, które spowodowały konieczność wykonania robót budowlanych nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy – poprzez zwiększenie wynagrodzenia stosownie do zakresu robót niezbędnych do wykonania; zakres robót będzie wynikać
z protokołu konieczności sporządzonego przez obie Strony; wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w drodze negocjacji;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia łącznie następujących okoliczności:

- konieczności wykonania robót wskazanych w art. 454 ust. 1 pkt 3 p.z.p.

- konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- konieczność wykonania robót dodatkowych jest niezbędna do zrealizowania Przedmiotu umowy i robót tych nie można oddzielić od podstawowego zakresu przedmiotu umowy;

- zmiana wysokości wynagrodzenia polegać będzie na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do zmiany zakresu robót;

- zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona z Wykonawcą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez strony,

- protokół konieczności do rozliczenie robót o jakich mowa w powyższych punktach nastąpi na podstawie TER.

- w przypadku braku występowania w TER pozycji których roboty dodatkowe dotyczą należy sporządzić wycenę na podstawie cenników SEKOCENBUD lub INTERCENBUD w danym kwartale, w którym roboty te wystąpiły.

- przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a)	zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b)	wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ,

c)	szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d)	siły wyższej,

e)	jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez inny podmiot, dokonującego czynności przy wykonaniu przedmiotu umowy,

f)	wykrycia niewypałów i niewybuchów,

g)	odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

h)	odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych,
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

i)	konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy,

j)	konieczności zmiany harmonogramu z przyczyn, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.

- w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:

a)	wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

b)	konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej .

- w przypadku zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są
w szczególności:

a)	pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

b)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c)	niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;

8)	konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane
w dokumentacji projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego), a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy.

9)	w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ.

- Zamawiający przewiduje także zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia przez wykonawcę prawidłowego wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:

  - Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) Pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub

  - Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) Pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim  wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadku innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SWZ.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany i jej charakter,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności
w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 15

Postanowienia końcowe

    - W przypadku sporu strony oświadczają, że będę dążyły do polubownego załatwienia sprawy/ zawarcia ugody.

    - Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

    - W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    - W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

    - W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

    - Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

    - Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- dane osobowe - chronione  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.
z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781);

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233);

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

    - Informacje, o których mowa w ust. 8 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi".

    - Wykonawca oświadcza, że posiada  wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, stosowną dokumentację.

    - Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

    - Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.

    - Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba,
że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami tego paragrafu.

    - Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

    - W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

    - W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

    - Powierzone Wykonawcy  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.

    - W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku
z naruszeniem ww. przepisów.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 9 do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia

(w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.)

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na roboty budowlane pn.

„Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z"

oświadczam/my, że następujące roboty wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

wykonawca ( nazwa): …………………………………….

wykona……………………………………………..

wykonawca ( nazwa) ……………………………

wykona……………………………………………..

______________________________

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Remont drogi gminnej Żarowo – Grzędzice na odcinku około 1500m

- warstwą bitumiczną SLURRY SEAL”

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej – odc. Żarowo - Grzędzice –warstwą bitumiczną SLURRY SEAL zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu drogi gminnej Żarowo – Grzędzice o długości około 1500m. Droga znajduje się na działkach: 29/1 obręb Grzędzice, 251/2 i 259/1 obręb Żarowo.

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje:

- opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego utrzymaniem na czas prowadzenia robót,

- mechaniczne oczyszczenie jezdni,

- mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-emulsyjnych ME0/16 o średniej grubości warstwy 4cm

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-emulsyjnych ME0/16 o grubości warstwy 5cm,

- wykonanie nawierzchni z cienkiej warstwy bitumicznej (emulsyjno-grysowej) na zimno typu SLURRY SEAL grubości 2cm

- ścinanie poboczy gruntowych

- wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej o grubości warstwy 15cm z dowiązaniem do istniejącego terenu o szerokości 0,75m,

- uaktualnienie i wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,

- uprzątnięcie terenu robót.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

Zamierzenie z uwagi na specyfikę przyjętej technologii musi być realizowane pod ścisłym rygorem w okresie lipiec-październik przy sprzyjających warunkach pogodowych.

1. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

1) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) opracowania programu zapewnienia jakości (PZJ),

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,

5) opracowania geodezyjnego operatu powykonawczego,

6) wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót,

7) wykonania innych prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (nawet tych nie ujętych w przedmiarze) w celu rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia – ewentualne koszty należy wkalkulować w ofertę,

8) przygotowania kosztem i staraniem własnym dokumentacji powykonawczej

Koszt powyższych opracowań należy ująć w cenie oferty.

2.Utylizacja odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące przepisy o ochronie środowiska a w szczególności postępować zgodnie z:

1) ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 – tekst jednolity)

2)ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 – tekst jednolity z późn. zm.)

3)rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z wyżej wymienionych aktów prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca

W cenie ofertowej należy ująć koszty składowania odpadów powstałych w czasie wykonywania zamówienia  w miejscach do tego przeznaczonych.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie Zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania.

3.Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami.

4.Wykonawca przekaże zamawiającemu atesty i gwarancje udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

Wykonawca przekaże zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wyżej wymienione dokumenty wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu w terminie 7 dni przed zgłoszeniem do odbioru końcowego.

5.Wykonawca musi posiadać opracowane recepty, na podstawie których będzie wytwarzał masę bitumiczną. Nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót bitumicznych wykonawca przekaże je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Do wbudowanych mieszanek bitumicznych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie:

1)komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie wszystkich materiałów składowych zgodnych z wymogami STWIORB, w ilości zgodnej z obmiarem i receptą oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsce zastosowania (miejsce budowy),

2)oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów/emulsji.

6. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy.

Z uwagi na fakt, iż wytworzenie mieszanki emulsyjno-grysowej wraz z jej wbudowaniem jest wyrobem budowlanym zgodnie z:

1)art. 5 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

2)art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2022 r. poz. 1854),

3)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w celu udokumentowania, że wyprodukowane mieszanki mineralno-asfaltowe zostały poddane wstępnym badaniom typu i zakładowej kontroli produkcji prowadzonych przez producenta, a także, że notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Wykonawca przygotuje kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację wymaganą uzgodnieniami branżowymi i potrzebną do przekazania zarządcom linii i sieci przesyłowych oraz kanalizacji. Koszty wyżej wymienionych prac wykonawca ujmie w cenie oferty.

Wszelkie koszty wynikające z zachowania wyżej wymienionych warunków i uzgodnień wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.

7.Przewóz materiałów.

Odległości wywozów i przewozów materiałów ujęte w przedmiarze robót są przyjęte dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i nie powinny być brane pod uwagę przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty.

8.Termin płatności.

1)Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową realizowana będzie na podstawie jednej faktury.

2)Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru całości robót.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

- przedmiar robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt stałej organizacji ruchu.

4. Zadanie jest dofinansowane: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Element oceniany w ramach kryteriów oceny ofert. Minimalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi
36 miesięcy. Maksymalnie premiowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Niezłożenie deklaracji w tym zakresie będzie rozumiane jako oferowanie okresu minimalnego, tj. 36-miesięcznego.

Podać imię i nazwisko. Niewskazanie osoby, niepodanie liczby robót, nieopisanie robót będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.

Przy punktacji będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie roboty, których zakres odpowiada warunkowi udziału
w postępowaniu stawianemu osobie kierowanej na ww. stanowisko. W ramach kryteriów brane są pod uwagę realizacje
z ostatnich 10 lat przed składaniem ofert. Stopień szczegółowości opisu doświadczenia osób winien być taki, by umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną weryfikację, czy przedstawione doświadczenie odpowiada wymaganiom z SWZ. Brak precyzji w tym zakresie po stronie wykonawcy może skutkować nieuwzględnieniem w punktacji wszystkich wskazanych robót.

Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – treść niniejszego oświadczenia należy wykreślić.

Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt pozostawić niewypełniony bądź przekreślić.

Złożenie jest wymagane jedynie wówczas gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. Zamiast przedmiotowego oświadczenia można złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu udostępniającego.

Pod pkt 2 i 3 podpisują się wyłącznie ci wykonawcy, którzy funkcjonują w grupie kapitałowej z innymi wykonawcami ubiegającymi się o realizację zamówienia.

Wskazać, czy osoba jest np. pracownikiem wykonawcy, współpracuje z wykonawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi potencjał podmiotu trzeciego. W formularzu wykonawca wskazuje tę samą osobę, co osoba, której dane poddano w formularzu ofertowym.

Wskazana osoba musi być tą samą osobą, która była podawana w formularzu ofertowym.

Opisać doświadczenie w sposób potwierdzający spełnianie warunku.