# Załącznik nr 8 do SWZ

# UMOWA NR ……………………….

zawarta w dniu ………………………2024 roku

pomiędzy:

Gminą Branice z siedzibą 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, NIP: 748-15-18-612, REGON: 531412852, reprezentowaną przez Sebastiana Bacę - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Beaty Jamrozik -Skarbnika Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą".

łącznie zwanymi „Stronami”

o następującej treści:

# W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej: „ustawa PZP”) zawarta została niniejsza umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice”. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SWZ”).

§ 1 Przedmiot i zakres umowy

# 1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice”.

# 2.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1.

# 3.	Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniejszej umowy został określony przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczonego numerem sprawy BG.271.08.2024.BS. stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

# 4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności:

# 1) Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej,

# 2) Wypełnił obowiązek informacyjny wobec Wójta Gminy Branice, jako podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

# 3) Posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych,

# 4) Posiada wpis do odpowiedniego rejestru potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

# 5) Będzie dokonywał przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w …………………………………………………………………..,

# 6) Będzie dokonywał przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio bądź za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach do ………………………………………………………, zaś niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów   komunalnych   bezpośrednio do instalacji komunalnej  ………………..., / za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach czyli ……………………….….

# 7) Posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) pod nr  ……………………….:

# 5.	Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ust. 4 przez cały okres realizacji Umowy.

# 6.	Wykonawca jednocześnie oświadcza, że posiadany przez niego potencjał techniczny i osobowy jest zgodny z wymaganiami, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

# 7.	Wykonawca oświadcza, że pojazdy służące do świadczenia usługi są sprawne technicznie, ubezpieczone oraz spełniają wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.

# § 2 Termin wykonania przedmiotu umowy

# 1.	Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. 36 miesięcy.

# 2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

# § 3 Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy

# 1.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kompetencje i uprawnienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności spełnia i będzie spełniał w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.

# 2.	Wykonawca nie może:

- mieszać odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

- łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie innych gmin,

- łączyć w jednej partii transportowej  odpadów komunalnych z podobnymi odpadami przemysłowymi lub pochodzącymi z działalności gospodarczej,

- mieszać odpadów selektywnie zebranych z innego rodzaju odpadami selektywnie zebranymi,

- deklarować miejsca pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.

# 3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności.

# 4.	Wykonawca ma obowiązek w zakresie wykonania przedmiotu umowy:

# 1)	odbierać  i zagospodarowywać odpady komunalne na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia (w tym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów, w tym przekazywać zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne  stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w ……………………………………… a także przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości i z PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio bądź za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach do ………………………………………………………, zaś niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej  lub za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach czyli …………………. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

# 2)	postępować z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz Planem gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice a także Uchwałą Rady Gminy Branice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

# 3)	osiągnąć w odniesieniu do masy odebranych przez Wykonawcę w poszczególnych okresach z terenu gminy Branice odpadów komunalnych, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( w szczególności art. 3b ust. 1 ) oraz zgodnie - co do papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyclingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530) – do czasu jego obowiązywania. Osiągnięcie poziomów odzysku wylicza się dla każdego okresu oddzielnie,

# 4)	osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( w szczególności art. 3b ust. 3 ).

# 5)	osiągnąć w trakcie trwania umowy w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). Osiągnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów wylicza się dla każdego okresu oddzielnie. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 10 i 11 niniejszej umowy,

# 6)	Wyposażyć nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na czas trwania umowy czyli w  pojemniki  na zmieszane odpady komunalne - popiół, kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  w ilości co najmniej odpowiadającej minimalnej pojemności i innym parametrom technicznym ustalonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,

# 7)	zakupić i dostarczyć właścicielom nieruchomości worki na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz odpady zmieszane,

# 8)	dostarczyć właścicielom nieruchomości zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów komunalnych w terminie:

# -	do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy - harmonogram na I półrocze 2025 r.,

# -	do dnia 15 czerwca 2025 r. - harmonogram na II półrocze 2025 r.

# -  do dnia 15 grudnia 2025r. - harmonogram na I półrocze 2026 r.

# -   do dnia 15 czerwca 2026 r. - harmonogram na II półrocze 2026 r.

# -   do dnia 15 grudnia 2026r. - harmonogram na I półrocze 2027 r.

# -   do dnia 15 czerwca 2027 r. - harmonogram na II półrocze 2027 r.

# -	do 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego właścicielom nowopowstałych nieruchomości, wskazanych przez Zamawiającego.

# 9)	umożliwić przedstawicielom Zamawiającego  przeprowadzenie kompleksowej  kontroli sposobu wykonywania usługi świadczonej przez Wykonawcę,

# 10)	terminowo przedstawiać Zamawiającemu raporty miesięczne   zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy

# 11)	terminowo przedstawiać Zamawiającemu sprawozdania zgodnie z art. 9n i 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

# 12)	przedkładać Zamawiającemu inne informacje nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności  wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

# 13)	realizować „reklamacje" (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane, niedostarczenie pojemników) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia drogą poczty    elektronicznej    od    Zamawiającego;    załatwienie    reklamacji    należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu e-mailem na adres: ug@branice.pl,

# 14)	jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie do uszkodzenia   lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników - dostarczyć właścicielowi nieruchomości, na której doszło do zdarzenia, sprawnych pojemników na swój koszt, w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia drogą poczty elektronicznej od Zamawiającego; załatwienie reklamacji  należy  niezwłocznie  potwierdzić  Zamawiającemu e-mailem na adres: ug@branice.pl.

# 5.	W przypadku niedostarczenia pojemnika w ramach realizacji reklamacji Zamawiający, w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 13 i 14 , Zamawiający uprawniony jest do zastępczego wykonania tego obowiązku Wykonawcy na jego koszt, który następnie zostanie wskazany w refakturze i skompensowany z należnością Wykonawcy za wykonane usługi.

# 6.	Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za prawidłową  gospodarkę  odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dotyczy to między innymi: transportu, ewentualnego przeładunku, wyposażenia pojazdów, spraw związanych z odzyskiem i    unieszkodliwianiem    odpadów    oraz    innych    spraw    związanych    z    odbiorem    i zagospodarowaniem odpadów.

# 7.	Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń  powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych.

# 8.	Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód powstałych w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowanych w trakcie odbioru odpadów przez Wykonawcę.

# 9.	Wykonawca zobowiązany jest także do zebrania odpadów leżących obok pergoli śmietnikowych i pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania lub pojemnik będzie przepełniony.

# 10.	Wykonawca  wyznacza  Koordynatora  umowy,   z  którym  Zamawiający  będzie  mógł   się skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 6.00 do 19.00.   Koordynator  będzie   odpowiadał  za  nadzorowanie  wykonania  umowy  ze   strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 12 umowy.

# 11.	Wykonawca ma obowiązek w zakresie poufności danych do:

# 1)	zapewniania przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO”,

# 2)	zastosowania    środków    technicznych    i    organizacyjnych    zapewniających    ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

# 3)	przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy.

# 12.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz unijnego rozporządzenia RODO.

# 13.	W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia Wykonawcy utracą   moc   obowiązującą,   Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przedstawienia kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy.

# §4 Obowiązki Zamawiającego

# Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności:

# 1)	współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów,

# 2)	udostępniania Wykonawcy informacji o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania odpadów,

# 3)	przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i o lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.

# §5 Wynagrodzenie

# 1.	Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane comiesięcznie na podstawie:

# 1) cen  jednostkowych ryczałtowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy, tj.

# a) cen jednostkowych brutto za jedną tonę  odebranych odpadów zmieszanych oraz za jedną tonę odebranych odpadów segregowanych (z podziałem na 8 frakcji),

# b) cen jednostkowych brutto za odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej -  za jedną tonę odebranych odpadów segregowanych (z podziałem na 14 frakcji),

# 2) oraz ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów,  wskazanych w raportach miesięcznych sporządzanych przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, w którym usługi były świadczone.

# 2.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportu miesięcznego z nieruchomości, z których zostały odebrane niesegregowane i selektywnie zebrane odpady komunalne w danym miesiącu. Raport miesięczny powinien zawierać informacje o łącznej masie [Mg] wszystkich odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, jak również podanie sposobu ich zagospodarowania, informacji do jakiej instalacji zostały przekazane. Do raportu winny być dołączone karty przekazania odpadów.

# 3.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportu o odpadach odebranych z PSZOK ze wskazaniem łącznej masy [Mg] wszystkich odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje. Do raportu winny być dołączone karty przekazania odpadów.

# 4.	Zamawiający przeprowadza weryfikację przekazanych raportów, o których mowa z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w terminie 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po ich otrzymaniu. Akceptacja raportu przez Zamawiającego stanowi podstawę dokonania rozliczenia – wystawienia faktury przez Wykonawcę.

# 5.	Rozliczanie    za    przedmiot    umowy    następować    będzie    w    miesięcznych    okresach rozliczeniowych  na podstawie  faktur Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu,  płatne będzie po zakończeniu danego  okresu miesięcznego  świadczenia usługi, na podstawie prawidłowej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu miesięcznego.

# 6.	Wynagrodzenie   należne   Wykonawcy   płatne   będzie   przelewem   na   rachunek   bankowy Wykonawcy  w  ciągu 21 dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  VAT, wystawionej zgodnie z ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

# 7.	W  przypadku  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  niezgodnie  z   umową  lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

# 8.	Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, wykonania zastępczego,  mogą być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

# §6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# 1.	Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5% ceny całkowitej (łącznej) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości …………………………………… w formie …………………….. ………..

# 2.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

# 3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

# 4.	W    przypadku    niewykonania    lub    nienależytego    wykonania    zamówienia,    wniesione zabezpieczenie   wraz   z   powstałymi   odsetkami   staje   się   własnością   Zamawiającego   do wysokości  odpowiadającej   wielkości  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania umowy i będzie wykorzystane do pokrycia tych roszczeń zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy PZP.

# 5.	W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje szkody jaka powstała w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.

# §7 Kary umowne

# 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

# 1)	odstąpienie    od    umowy    przez    Zamawiającego    z    przyczyn,    za    które    ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % ceny całkowitej (łącznej ) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości ……………………………………

# 2)	za  każdy  potwierdzony  przypadek  niedokonania  odbioru   odpadów   komunalnych  z nieruchomości - w wysokości 100 zł,

# 3)	za  każdy  potwierdzony  przypadek  odbierania odpadów po terminie określonym w zatwierdzonym harmonogramie, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia,

# 4)	za  każdy  potwierdzony  przypadek  nieterminowego  realizowania zgłoszonych reklamacji (pkt. 7.17. zał nr 1 do SIWZ oraz § 3 ust. 4 pkt  13)  niniejszej umowy  ) - w wysokości 100 zł,

# 5)	za   każdy   dzień   zwłoki   w   przekazywaniu     Zamawiającemu   kompletnego   raportu miesięcznego lub sprawozdania  - w wysokości 500 zł,

# 6)	za przekazywanie nierzetelnych raportów miesięcznych lub sprawozdań – w wysokości  1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

# 7)	za   pozostawienie   nieuporządkowanego   miejsca   odbioru    odpadów    w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

# 8)	za nie wyposażenie nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w odpowiednio wytrzymałe worki i/lub pojemniki i/lub kontenery do selektywnej zbiórki gromadzenia odpadów w wysokości 200 zł za każde stwierdzone uchybienie,

# 9)	za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu w wysokości 300 zł,

# 10)	za niewykonanie innych obowiązków wskazanych w treści umowy lub SWZ w tym obowiązków dotyczących zatrudniania na umowę o pracę – w wysokości 250 zł za każdy przypadek,

# 11)	z tytułu nie wypełnienia obowiązków dotyczących posiadania ważnej polisy OC – w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

# 12)	 W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymienionej w art. 9z ust. 1 ww. ustawy, a która zostanie naliczona Zamawiającemu w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w tej samej wysokości,

# 13)	za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości równej karze przewidzianej przepisami dla Gminy Branice za niewywiązanie się z tego obowiązku.

# 2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

# 1)	brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

# 2)	nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany,

# 3)	nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

# 4)	brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty

# w wysokości  1% ceny całkowitej (łącznej ) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości  za każdy powyżej wskazany przypadek.

# 3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,  za które ponosi  odpowiedzialność Zamawiający,  w  wysokości 5 % ceny całkowitej (łącznej ) podanej w ofercie, czyli kwoty brutto w wysokości za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art.  456 ustawy PZP.

# 4.	Zamawiający    zastrzega    sobie    prawo    dochodzenia    odszkodowania    uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

# 5.	Wykonawca w razie zaistnienia okoliczności określonych w ust.  1-2 niniejszego paragrafu wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawianych faktur.

# §8 Odstąpienie od umowy

# 1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

# 1)	utraty przez Wykonawcę prawa do  wykonywania działalności będącej  przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 13 niniejszej umowy,

# 2)	gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową,

# 3)	gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej niż 5 dni,

# 4)	gdy mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych, zastrzeżeń złożonych przez Zamawiającego Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza swoje zobowiązania,

# 5)	zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

# 6)	w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym,

# 7)	w razie wystąpienia przesłanek z art. 456 ustawy PZP,

# Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodów wskazanych powyżej w pkt 1-4, Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie do dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

# 2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za wykonaną usługę w ciągu 30 dni od terminu płatności określonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania go przez Wykonawcę.

# 3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

# 4.	W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-3  Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym uprzedzeniu, powierzyć prowadzenie usług lub ich części innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę.

# §9 Podwykonawstwo

# 1.	Wykonawca  może   powierzyć,   zgodnie   z   ofertą  Wykonawcy,   wykonanie   części   usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

# 2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

# 3.	Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    to,    aby    wszystkie    uprawnienia   przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy, nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.

# 4.	Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja z  podwykonawcy  dotyczy podmiotu,  n a którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych ustawie PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest   obowiązany   wykazać   Zamawiającemu,   że   proponowany   inny   podwykonawca   lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# 5.	Powierzenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek części usług Podwykonawcy wymaga zachowania procedury określonej art. 465 ustawy PZP.

# 6.	Do rozliczeń z podwykonawcą, jak również do praw Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy tego dotyczących,  stosuje się zasady określone przepisem art. 465 ustawy PZP :

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w trybie wskazanym w pkt  2) niniejszego ust. umowy, której przedmiotem są usługi wynikające z niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty   przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1), dotyczy wyłącznie należności powstałych po   przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi wynikające z niniejszej umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt 1). Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

# a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

# b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

# c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

# 6)	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# 7)	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 1), lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# 7.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.

# 8.	Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób nie utrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy.

# 9.	Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, jak również spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w § 1 Umowy, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego.

# § 10 Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniana na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w dokumentach zamówienia - SWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465 z późn. zm.).

- Wykonawca lub podwykonawca w ciągu 10 dni od zawarcia umowy przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający spełnienie wymogu dotyczącego zatrudnienia.

- Dokumentem, o którym mowa, w ust. 2 może być:

- Oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osoby/osób na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celach kontrolnych przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku o którym mowa w ust. 1, takich jak:

- Kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika poświadczona za zgodność z oryginałem;

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę w ZUS do ubezpieczeń.

- Przekazany Zamawiającemu dokument winien zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. W pozostałym zakresie dokument winien zostać zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przedłoży Zamawiającemu wybrane dokumenty spośród wymienionych w ust. 3 pkt 1-2. oraz w ust. 4 pkt 1-3. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca nie potwierdzi w wyznaczonym terminie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną wskazaną w § 7 ust. 1 pkt 10 umowy za każde stwierdzone naruszenie.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy/zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego umożliwi przeprowadzenie kontroli przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę podwykonawcy w zakresie kontroli oraz zgodę zatrudnionych pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zamawiającego w ramach prowadzonej kontroli.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania obowiązków dotyczących zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca lub podwykonawca nie wywiązał się z obowiązku zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

# §11 Zmiany umowy

# 1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania usług oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

# 2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

# 1)	w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

# a)	o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie usług,

# b)	o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw w sytuacji, gdy z powodu tych zdarzeń umowa nie mogła być realizowana,

# c)	w zakresie terminów dotyczących obowiązków stron umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezawinionych przez stronę umowy dotrzymywanie ustalonych terminów jest niemożliwe, pod warunkiem niezmienności końcowego terminu realizacji umowy,

# d)	wydłużenia terminu realizacji zamówienia o maksymalnie 6 miesięcy w porównaniu z okresem pierwotnym w sytuacji gdy w pierwotnym okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie dokona rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny okres świadczenia usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów. Rozliczanie w wydłużonym okresie realizacji będzie dokonywane według cen i reguł wynikających z niniejszej umowy.

# 2)	w zakresie zmiany sposobu wykonania usług stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku:

# a)	w przypadku możliwości zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na ułatwieniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy, przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska;

# b)	w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących realizację zamówienia poprzez dostosowanie sposobu świadczenia usługi do zmienionych przepisów.

# 3)	w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

# a)	w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w wyniku zmian łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie obniży się o więcej niż 30 % łącznego wynagrodzenia wynikającego z formularza ofertowego.

# b)	w przypadku zmiany kosztu związanego z przekazywaniem odpadów do wskazanej w ofercie wykonawcy RIPOK w sytuacji, gdy zmiana cen w takiej instalacji wynosi więcej niż 20 % w stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

# 3.	Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności.

# 4.	Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

# 5.	Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# 6.	Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) innych zmian, które nie mogą być zakwalifikowane jako zmiany istotne w rozumieniu art. 454 ustawy PZP.

# 7.	Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

# 8.	Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

# 1)	Zakres proponowanej zmiany;

# 2)	Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

# 3)	Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów PZP lub postanowień Umowy;

# 4)	Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

# 9.	Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, także w przypadku zmiany:

# a)	stawki podatku od towarów i usług,

# b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

# c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

# d)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

# jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

# 10.	Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 9, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku o wprowadzenie zmian.

# 11.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

# 12.	Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 9 lit. b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

# 13.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

# 14.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. c, d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

# 15.	W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 lit. b, c, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:

# 1)	Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) Pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. b, lub

# 2)	Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) Pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim  wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. c lub d.

# 16.	Strony przewidują także możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w sytuacji znaczącej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Strony ustalają, iż wskaźnikiem, wykorzystywanym do ustalenia zmiany wysokości kosztów wykonania zamówienia jest wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które na sierpień 2024 r. wynosiło 8.182,08 zł.

# 17.	Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik, wskazany w ust. 16 może nastąpić nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli po tym terminie wskaźnik, o którym mowa w ust. 16 wzrośnie o co najmniej 20 % w stosunku do wskaźnika wskazanego w poprzednim ustępie, to zmiana ta będzie podstawą do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Każda kolejna zmiana może być wprowadzona po upływie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy.

# 18.	W przypadku zaistnienia przesłanki wskazanej w ust. 16 i 17 Strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji umowy. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia albo odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko.

# 19.	Maksymalna wartość wynagrodzenia, należnego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nie może wzrosnąć w wyniku zmian, wskazanych w ust. 16-18 o więcej niż 20 % w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy.

# §12 Porozumiewanie się stron

# 1.	Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do niniejszej umowy lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej .

# 2.	Pisma stron powinny powoływać się na numer i datę umowy. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, strony uznają dzień przekazania pocztą elektroniczną, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.

# 3.	Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji umowy są:

# 1) ze strony Zamawiającego:

# Sabina Kinal

# ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

# Telefon: 77/486-82-28 wew. 34

# e-mail: sabina.kinal@branice.pl

# 2) ze strony Wykonawcy (Koordynator):

# ……………………………….

# Telefon: …………………..

# Fax: ……………………….

# e-mail: ………………………..

# 4.	Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§ 13 Polisa OC

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w terminie do 7 dni od zawarcia umowy na swój koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę i powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion złotych).

- Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

- Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy przedstawi kopie aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwanej dalej Polisą) na kwotę nie mniejszą niż określona w ust. 3, wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia;

- Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy przedstawi dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy;

- Limit odpowiedzialności w Polisie jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- Okres ubezpieczenia w Polisie obejmuje okres realizacji usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej Umowy. W przypadku, gdyby umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wygasała w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres;

- Polisa winna obejmować ochroną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, wyrządzone przez Wykonawcę w mieniu będącym własnością lub znajdującym się pod kontrolą Zamawiającego oraz na osobach.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia zgodnie z treścią ust. 2, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną w § 7 ust. 1 pkt 11) oraz jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie wynikającym z niniejszej umowy na koszt Wykonawcy

# §14 Rozstrzyganie sporów

# 1.	W przypadku sporu strony oświadczają, że będę dążyły do polubownego załatwienia sprawy/ zawarcia ugody.

# 2.	Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

# 3.	W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

# §15 Postanowienia końcowe

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP, ustawy o odpadach, oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych., ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi.

    - W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

    - W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

    - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

    - Integralną część umowy stanowią: specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy.

    - Załącznikiem do niniejszej umowy jest "Wzór miesięcznego raportu".

# ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: