Załącznik nr 7

UMOWA

w dniu    2024 roku w Tarnowie Podgórnym pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu której działa:

# Tadeusz Czajka –Wójt Gminy

# przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a

…………………………….

na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”]., (nr sprawy WOP.271.10.2024) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę projektu budynku liceum wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury na działkach nr 71/4, 71/5, 71/6, 71/7 i 71/9 w Tarnowie Podgórnym.

Zakres umowy obejmuje:

ETAP 1 – opracowanie dokumentacji projektowej:

- Uzgodnienie dokumentacji u niezbędnych organów,

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- Wykonanie projektu budowlanego,

- Wykonanie projektów technicznych wszystkich branż (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne, BMS, instalacje alarmowe i CCTV),

- Uzyskanie stosownych warunków technicznych dla przyłączy infrastruktury technicznej,

- Wykonanie projektów przyłączy gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych, teletechnicznych,

- Wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem,

- Projekt obserwatorium astronomicznego wraz z wyposażeniem,

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Przygotowanie niezbędnych opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż,

- Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów inwestycji.

ETAP 2 – nadzór autorski:

- Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem,

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu, specyfikacji technicznej wykonania                             i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany projektu, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego,

- Udział w Radach Budowy – każdorazowo na wezwanie Zamawiającego,

- Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy – na wezwanie Zamawiającego,

- Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                                     z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

- Szczegółowy zakres opracowania:

- Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.

- Projekt budowlany  – 4 egz.

- Projekty techniczne  – 4 egz. każdej branży

- Projekty przyłączy – 4 egz. każde przyłącze

- Projekt aranżacji wnętrz – 4 egz.

- Kosztorys inwestorski – 1 egz.

- Przedmiary robót – 1 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ – 2 egz.

- Wersja elektroniczna: projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do planu BIOZ, kosztorys, przedmiar - w formacie pdf, doc, dwg i ath.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta firmy złożona w dniu  ………………….

- Wykonawca zobowiązuje się realizować prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, należytą starannością, Polskimi Normami oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego.

§ 2

Zakres świadczeń i obowiązków Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w konsultacjach z udziałem przedstawicieli Zamawiającego dotyczących wykonania dokumentacji, w szczególności dotyczących zawansowania i kontroli jakości dokumentacji, jeśli Zamawiający podejmie decyzję o konieczności ich przeprowadzenia. O terminie konsultacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem. Z konsultacji strony spiszą protokół, zawierający szczegółowe ustalenia i wytyczne do których Wykonawca jest zobowiązany się zastosować.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. W szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz proponowane rozwiązania techniczno – materiałowe z uwzględnieniem wytycznych zawartych w koncepcji.

- Wykonawca jest zobowiązany przyjąć w dokumentacji takie rozwiązania, które będą minimalizować wpływ obiektu na środowisko naturalne.

- Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że odpowiada celowi któremu ma służyć.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca chyba, że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach umowy zobligowany jest do składania wyjaśnień, poprawek i uzupełnień w trakcie postępowania na roboty budowlane dla każdego z etapów.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy jako materiał wyjściowy do opracowania projektu dokumenty będące w jego posiadaniu.

  - Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru prawidłowo wykonanych prac (bez wad i usterek) na warunkach oraz w terminach określonych w niniejszej umowie.

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z §5 umowy za prawidłowo wykonane i odebrane prace projektowe i nadzór autorski, stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

§ 4

Terminy

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania umowy niezwłocznie.

Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wszystkie prace w nieprzekraczalnych terminach:

Etap 1 – 6 miesięcy od podpisania umowy

Etap 2 – od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej do momentu zakończenia prac budowlanych (szacowany czas prowadzenia prac – 18 miesięcy tj. styczeń 2025r. – czerwiec 2026r.)

- W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonywaniu prac, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach.

- Zmiana terminu możliwa tylko za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno-prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia.

- Za datę wykonania etapu 1 przyjmuje się datę złożenia kompletnej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

- Za datę wykonania etapu 2 przyjmuje się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  w szczególności w następujących przypadkach:

- Siła wyższa, to znaczy niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

- Wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy pod warunkiem, że w momencie złożenia do organu, przedmiot zamówienia lub jego część był kompletny z punktu widzenia umowy i właściwych przepisów,

- Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego;

- wystąpienia okoliczności formalno-prawnych uniemożliwiających realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia.

- Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do realizacji umowy, o których Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,

- Zmiany przepisów prawa;

- Wydania polecenia zmiany,

- zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii np. COVID-19, mających wpływ na należytą realizację zamówienia.

Wykonawca, wnioskując o zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż zaszły ww. okoliczności.

- Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła:

a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w rozdziale VI pkt. 1 SWZ, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę.

b) zmiana, zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego,

c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia. Zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

d) zmiana projektantów. Zmiana projektantów, wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, przedstawieniu stosownych dokumentów koniecznych do prowadzenia projektu. Nowi projektanci muszą posiadać doświadczenie nie gorsze od tych których będą zastępować.

- W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny umownej przedmiotu umowy wymagać będzie wykazania przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Zgłoszenie żądania przez Wykonawcę wymagać będzie udokumentowania poniesionych kosztów. Zamawiający dokona weryfikacji żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp.

§ 5

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

ETAP 1 – opracowanie dokumentacji projektowej:

| Netto | - |  |
| --- | --- | --- |
| VAT 23% | - |  |
| Brutto | - |  |

słownie:

ETAP 2 – nadzór autorski:

| Netto | - |  |
| --- | --- | --- |
| VAT 23% | - |  |
| Brutto | - |  |

słownie:

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nazwa usługi | Szacunkowa liczba miesięcy | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 miesiąc | Wartość netto w zł. | Wartość podatku VAT w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b ) | (c) | (d)=(b) x (c) | (e) | (f)=(d) + (e) |
| Nadzór autorski | 18 |  |  |  |  |

Wynagrodzenie łączne (etap 1 + etap 2):

| Netto | - |  |
| --- | --- | --- |
| VAT 23% | - |  |
| Brutto | - |  |

słownie:

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie etapu 1 umowy będzie złożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokołu jej odbioru.

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie za etap 1 będzie płacone w dwóch ratach:

- Pierwsza rata w wysokości 90 % wynagrodzenia brutto po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz podpisaniu przez Zamawiającego protokołu jej odbioru,

- Druga rata w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Faktury za prowadzenie nadzoru autorskiego (etap 2) należy wystawiać w okresach comiesięcznych, od momentu rozpoczęcia budowy aż do zakończenia prac związanych z budową budynku liceum i dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia etapu 2 za nadzór autorski. W przypadku skrócenia lub wydłużenia terminu prowadzenie prac budowlanych, Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość miesięcy wykonywania usługi nadzoru autorskiego przy zastosowaniu ceny jednostkowej za miesiąc, o której mowa w §5 ust. 1 etap 2.

- Wszelkie należności wynikające z wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego, mogą być regulowane na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania o zamówienie publiczne.

- Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza przesłanie drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówienia publicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-31-11-426.

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym  do dokonania przez Gminę zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek nr ……………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w …………………………………………….. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

- Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego (z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę) zasad wynikających z ustępu poprzedzającego nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości umowy cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu – zastrzeżenie to nie dotyczy cesji wierzytelności na rzecz Banku udzielającego kredytu na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, będzie korygowane (waloryzowane) dla oddania wzrostów lub spadków cen.

- Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane nie częściej niż co 3 miesiące, począwszy od pierwszego rozliczenia dokonanego po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach odbioru wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się  w terminie realizacji Umowy określonym w §4 ust. 1. Od 30 dnia przed upływem terminu realizacji Umowy wskazanego w §4 ust. 1 Umowy waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem terminu realizacji Umowy wskazanego w §4 ust. 1 Umowy i pochodzących z tego samego miesiąca. Po tym terminie, tj. od 30 dnia przed upływem terminu realizacji Umowy wskazanego w §4 ust. 1 Umowy, wskaźniki waloryzacyjne nie będą podlegały dalszym zmianom.

- Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji  w oparciu o:

a) wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów – wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych określonych w §8 Umowy.

- Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane nie częściej niż co 3 miesiące, począwszy od pierwszego rozliczenia dokonanego po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w §5 ust. 14-20 umowy, do wysokości 50% wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:

- odbiór końcowy – etap 1 i 2.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru za etap 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymienione w § 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru prac do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi,

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie prac innemu Wykonawcy, a ich koszt obciążający Zamawiającego pokryje                 z należności Wykonawcy oraz zastrzega sobie prawo dochodzenia jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Termin usuwania wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na usunięcie wad.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca – Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Odbioru dokona komisja w składzie:

§ 7

Gwarancja/rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową, na okres 24 miesięcy, która będzie liczona od daty końcowego odbioru prac.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy będzie realizowana na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi upływa  3 miesiące po okresie gwarancji jakości, o którym mowa z ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

§ 8

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w n/w przypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekroczeniu umownego terminu wykonania prac w wysokości 0,3 % liczonych od ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki za każdy etap,

- za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, w wysokości 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto, od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,                      w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,

  - 1000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

  - 5% wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia z zapłatą faktury odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od  wartości zaległej faktury, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający dokona potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za dany etap, określonego w §5 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy 20% wynagrodzenia umowy. Ograniczenie to nie dotyczy odsetek, o których mowa w ust. 2.

§ 9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamówienie zrealizuje bez/z udziału/udziałem podwykonawców.

Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy zamówienia:

| Element zamówienia | Wartość netto elementu |
| --- | --- |

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu jak  za własne.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy zawartych z podwykonawcami w zakresie wykonywanych przez podwykonawców usług, w ramach niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od zawarcia każdej umowy z podwykonawcą.

§ 10

Przedstawiciele stron

- Zamawiający ustanawia koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy w osobie pracownika Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – …………………..

- Koordynatorem prac z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………………….

- Do wykonania dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca wyznacza następujący zespół projektowy:  …………………………….

§ 11

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 przenosi na  Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji w zakresie:

- modyfikacji, adaptacji dokumentacji, zmian zastosowanych w dokumentacji  urządzeń                 i materiałów na materiały równoważne w porozumieniu z Wykonawcą,

- powielania dokumentacji w dowolnej formie, technice oraz ilości egzemplarzy,

- udostępnienie dokumentacji osobom trzecim,

- udostępnianie dokumentacji w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej oraz innej dowolnej formie,

- wykorzystania w reklamie.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie oświadczenia składane w wykonaniu niniejszej umowy powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym dopuszcza się przesyłanie dodatkowo pism drogą elektroniczną.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące,  w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Poznaniu.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA