---- projekt----

UMOWA Nr WDI.272.34…...2024.DO

Zawarta w dniu ………….. 2024 roku w Goleniowie pomiędzy Powiatem Goleniowskim, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, Nr NIP 856-15-77-155, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Goleniowie  w osobach:

- Przewodniczącego Zarządu  – Tomasza Stanisławskiego,

- Członka Zarządu – Bogusława Zaborowskiego,

a

……………………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

§ 1.

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320), znak sprawy WDI.272.34.2024.DO Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4121Z Krępsko – Gniazdowo – Miękowo o długości ok 500 mb”.

2. Zakres robót budowlanych składających się na przedmiot umowy określony jest na podstawie dokumentów składających się na niniejszą Umowę, wskazanych w ust. 3 poniżej.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z:

- ofertą przetargową Wykonawcy,

- warunkami Umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm Polskich i aprobat technicznych,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych, norm technicznych 
i prawa budowlanego,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- najwyższą zawodową starannością wymaganą od profesjonalnego - przedsiębiorcy zawodowo trudniącego się wykonawstwem robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia, zgody na korzystanie z dróg dojazdowych do Placu Budowy oraz zapewnić niezbędne ciągi komunikacyjne na Placu Budowy.

§ 2.

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych,

- Oferta przetargowa Wykonawcy.

Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ich interpretacji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozstrzygnie je na wniosek każdej ze Stron powiadamiając o rozstrzygnięciu obie Strony.

§ 3.

1. Rozpoczęcie wykonywania robót remontowych określonych w § 1 nastąpi w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy.

2. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2024 r.

3. Za datę realizacji zadania Zamawiający uznaje datę wskazaną przez Wykonawcę 
w zawiadomieniu o gotowości do odbioru o ile zostanie ona potwierdzona w protokole odbioru końcowego; data ta nie może być późniejsza niż data wskazana w ustępie powyżej.

4. Ujawnione podczas odbioru Końcowego wady powinny być usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy Plac Budowy  
w terminie 5 dni od podpisania umowy. O terminie przekazania Placu Budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy lub odmowa przejęcia Placu Budowy w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Po przejęciu Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone 
w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane w czasie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz innych, znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny i koszt i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji na czas robót.

4. Nie ograniczając obowiązków Wykonawcy wynikających z odpowiednich przepisów prawa Strony uzgadniają, że Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zobowiązany będzie w szczególności do:

4.1 zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

4.2 utrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.3 ochrony środowiska naturalnego,

4.4 wyposażenia robotników w jednolite kombinezony robocze,

4.5 niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych na tym terenie.

5. Wykonawca zorganizuje na uzgodnionym z Zamawiającym terenie zaplecze socjalno-magazynowe i zapewnieni wszystkim zatrudnionym odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

6. Wykonawca odpowiada za wszystkie osoby odwiedzające plac budowy.

7. Wykonawca dokona uprzątnięcia placu budowy oraz wywiezie i usunie wszelkie odpady
i pozostałości niezwłocznie po zakończeniu robót.

8. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować zgodnie z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi.

9. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 5.

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

…………………………………………………………..

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Kierownika Budowy jak za własne działania i zaniechania.

3. Kierownik Budowy jest przedstawicielem Wykonawcy, a Wykonawca upoważnia go do reprezentowania Wykonawcy przy wszystkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy.

4. Zmiana osoby wskazanej na Kierownika Budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

………………………………………………….

2. Inspektor nadzoru działa wobec Wykonawcy w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego z tym zastrzeżeniem, iż nie ma prawa do zwalniania Wykonawcy z zobowiązań ani zaciągania wobec Wykonawcy zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 7.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie, 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;

d) nie przewiduje zakazu potrąceń wierzytelności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału a także w przypadku, gdy umowa jest niezgodna z projektem uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku dalszego podzlecenia przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy, procedura określona w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie zastosowanie z tym, iż w każdym wypadku wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 3 – 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca, wraz z dokumentem, który zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowi podstawę do wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy, a jeżeli miał on podwykonawców - także dalszego podwykonawcy 
a także potwierdzenia przelewu potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 18 niniejszego paragrafu, 
w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Przedkładający umowę z podwykonawcą lub inny dokument dotyczący podmiotu trzeciego zobowiązany jest, wraz z taka umową lub dokumentem, przedłożyć dokument określający umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z podwykonawcą lub innego dokumentu, jeżeli podpisanie zostało dokonane przez osobę działającą na zasadzie pełnomocnictwa lub reprezentacji podmiotu.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ustawie Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

§ 8.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w toku wykonywania robót, od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy kopię polis wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek.

  - kontynuowania ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia robót.

  - na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dowody utrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze odpowiednich umów ubezpieczenia, lub nie będzie kontynuował ww. ubezpieczeń Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w ramach umowy.

5.  Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.

§9.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w trakcie realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności związane 
z przedmiotem zamówienia, tj. pracownicy ogólnobudowlani, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową, tj. kierownika budowy – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosownie zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonywujących czynności o których mowa w ust. 1.

3. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie  realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 2 osoby za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia,

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończenia tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez  Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1) sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:

a) przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załączniku do umowy (wypełniane przez Wykonawcę).

b) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub  podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ; rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany na każde pisemne wezwanie do  przedstawienia Zamawiającemu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów,

Zawierające informację, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposób zatrudnienia ww. osób. Oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 13 ust. 5 Zamawiający z tytułu i niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewiązania się z obowiązku wskazanego w § 9 ust. 5 pkt. 1 lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

7. w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie tj. ………………………. zł (słownie: …………………………………..) co stanowi 5 % wartości umowy brutto.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu …………. r. w jednej z form określonych w art. 450 ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych, tj. w formie ………..

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie na nr konta bankowego: 
15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 z dopiskiem: zabezpieczenie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4121Z Krępsko – Gniazdowo – Miękowo o długości ok 500 mb”.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o ile zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane, w częściach zgodnie z ust. 7 poniżej. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

7.1 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

7.2 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11.

1. O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca będzie każdorazowo zawiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru przez Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy i zgłosić swoją gotowość w tym zakresie na 7 dni przed deklarowanym terminem zakończenia realizacji zadania. Wykonawca zgłasza zakończenie robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a kopię zgłoszenia przekazuje Zamawiającemu.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

3.1 dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

  - dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą lub szkiców geodezyjnych wraz z ich wniesieniem do stosownego ośrodka geodezyjnego,

  - protokołów pomiarów, badań, prób,

  - innych dokumentów pozwalających na ocenę realizacji przedmiotu umowy wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty te muszą zostać przekazane wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do weryfikacji i akceptacji przedłożenia ww. dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Zamawiający rozpocznie wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przekazywanych dokumentów.

6. Z czynności Odbioru Końcowego zostanie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia zastosowanie znajduje procedura określona w § 14 ust. 6-9.

7. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczaniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie    
w formie ryczałtu …………………….. zł brutto; słownie: …………………………. Wynagrodzenie niniejsze jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i nie jest możliwe jego podwyższenie.

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie końcowe za wykonane roboty budowlane na podstawie protokołu odbiorczego – końcowego.

3. Wraz fakturą VAT doręczaną przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek doręczyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności na dzień złożenia faktury VAT – jeżeli został zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. Zamawiający posiada także prawo do szczegółowego zbadania, czy Wykonawca wywiązuje się z warunków umowy z Podwykonawcą, do oględzin przedmiotu umowy, a także może domagać się od Wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem bankowym w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.

10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

14. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % naliczone od wynagrodzenia (brutto) określonego  w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwlokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze 
w wysokości 0,3 % od wynagrodzenia (brutto) określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu przedmiotu umowy                     w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3 % od wynagrodzenia (brutto) określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. W sytuacji gdy Wykonawca nie zastosuje się do usuwania stwierdzonych wad/usterek Zamawiający może zlecić ich zastępcze wykonanie na koszt i ubezpieczenie Wykonawcy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 12 ust. 1.

  - w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 30% wysokości wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 30% wysokości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany oraz w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia odpowiedniego dokumentu.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy wynosi 30 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 12 ust. 1.Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, jak również do zlecenia zastępczego wykonawstwa na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z zapisów o karach umownych również w razie wygaśnięcia Umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej lub szkoda wynikła 
z innych naruszeń Umowy niż określone w ust. 1.

5. Zamawiający może naliczyć kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniło przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji jakości wynosi ……….. miesięcy i liczy się od daty Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.

3. Termin rękojmi liczony jest na zasadach określonych w ust. 2

4. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po Odbiorze Końcowym                       w formie i treści określonej w załączniku nr 8 do SWZ. W przypadku jego niewystawienia niniejsza Umowa, w szczególności Protokół odbioru końcowego robót, zastępuje dokument gwarancji.

5. Wady przedmiotu umowy wykryte w trakcie realizacji robót, przy Odbiorze Końcowym lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, podlegają procedurze określonej w ust. 6-8 poniżej.

6. W razie stwierdzenia wady Zamawiający powiadomi o niej Wykonawcę wyznaczając termin na usunięcie wady nie dłuższy niż 21 dni.

7. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów usunięcia wad określonych 
w ust. 6 powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne jak i - niezależnie od powyższego, zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dalszego powiadomienia Wykonawcy.

8. Wykonawca nie ma prawa odmówić usunięcia wad, niezależnie od kosztów jakie wiążą się z ich usunięciem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty usunięcia wad. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty z tytułu wad lub usuwania wad, Wykonawca zwróci je Zamawiającemu w terminie 7 dni od wezwania. Zamawiający może potrącić poniesione koszty z wierzytelności wzajemnych oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wady zagrażające bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu, zostaną usunięte natychmiast, nie później niż w ciągu 1 dnia od powiadomienia o ich stwierdzeniu.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie 
w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, w zakresie:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

- zmian osobowych:

- zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone SWZ,

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ów) w trakcie składania ofert;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane:

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowanych lub inne czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które będą miału wpływ na termin realizacji umowy;

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

- pozostałych zmian:

a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy; wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na podwyższenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w wysokości podatku VAT,

b) w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie powodowała zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu 
o kwotę stanowiącą różnicę w wysokości podatku VAT; taka zmiana nie stanowi zmiany umowy;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia lub rażącą stratą dla drugiej strony.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wniosek o zmianę umowy
 w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej taką zmianę, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3. Katalog zmian określony w ust. 1, zawiera przypadki, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 16.

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany 
w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku:

  - złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

  - przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

  - zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową przez okres 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

  - naruszenia Umowy przez Wykonawcę i nie usunięcia skutków tego naruszenia mimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego;

  - innych sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w okresie od dnia podpisania Umowy do upływu 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania realizacji robót nie zakończonych robót i zabezpieczenia przedmiotu umowy na koszt Strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub 2 Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do:

4.1 sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

4.2 przekazania placu budowy,

4.3 zapłaty kar umownych określonych na podstawie niniejszej Umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.

5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków wymienionych w ust. 4 pkt 1 lub 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz 
z protokołem przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę, jak
i wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy. Zamawiający może wykorzystać w tym celu sprzęt i materiały znajdujące się na Placu Budowy, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

6. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zmawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

7. Niezależnie od sytuacji określonych w ust. 1-6 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Takie odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust 7, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonywane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 17.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i  1 egzemplarz dla Wykonawcy.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z umowy, w szczególności wierzytelności pieniężnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

………………………………………..                                              ………………………………………..

Zamawiający								Wykonawca

Opracował: D.Okunek