Załącznik nr 4

UMOWA nr TW/7/ZS/2024

/wzór/

Zawarta w dniu ……………………………. w Oleśnicy pomiędzy:

Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy 
ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Waldemara Zarębskiego  - Prezesa

- Sławomira Wersa             - Prokurenta

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „ Wykonawcą ”  reprezentowanym przez:
       1. …………………………………….
       2. …………………………………….

§ 1

- Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o oznaczeniu TW/7/ZS/2024, prowadzonego w formie elektronicznej w drodze zapytania ofertowego za pośrednictwem platformy zakupowej (ID 965993) w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółkę z o.o. w Oleśnicy.

- Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Plac Fatimski w Oleśnicy.

- Zamówienie obejmuje:

  - Budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 SDR17 PN10 φ125 o długości 
84 m (wraz z hydrantem nadziemnym dn80 na odsadzce) oraz 3 przyłączy wodociągowych PEHD100 SDR17 PN10 φ40 o łącznej długości 25,3 m, wraz z przepięciem istniejącego przyłącza φ40.

  - Budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych φ200 (40 kN/m) o długości  29,8 m oraz 3 odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych φ150 (34 kN/m) o łącznej długości 10,4 m.

  - Budowę przepompowni ścieków (studnia bet. φ1200, głębokość 2,7 m), 
z wyposażeniem, szafą sterowniczą i wewnętrzną linią zasilającą, 
z połączeniem z doprowadzonymi przewodami kanalizacyjnymi (dopływowym 
i tłocznym). Preferowany przesył informacji pomiędzy przepompownią a serwerem administratora systemu wizualizacji - pakietowa transmisja danych GPRS. Rozruch przepompowni, w przypadku braku zasilania, należy przeprowadzić przy użyciu agregatu prądotwórczego.

  - Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD100 SDR17 PN10 
o długości 52,4 m od przepompowni ścieków do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej (przewidzianej do przebudowy na studnię rozprężną).

  - Rozruch przepompowni wraz z dokonaniem nastaw obiektu. W przypadku braku zasilania, należy przeprowadzić przy użyciu agregatu prądotwórczego.

  - Odtworzenie terenu po robotach sieciowych.

  - Szczegółowy sposób wykonania robót zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez RKK PROJEKT Rafał Kamiński z siedzibą w Wieruszowie, przy ul. Willowej 1. W/w dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.

  - Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza Wykonawca. Na wbudowanie każdego materiału należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

  - Niezbędne formalności związane z zajęciem i oznakowaniem terenu załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przygotowane w jego imieniu wnioski, a oryginały wszystkich otrzymanych decyzji i protokołów systematycznie będzie przekazywać Zamawiającemu.

  - Prace w obrębie działek drogowych należy prowadzić zgodnie z decyzjami 
i warunkami określonymi przez zarządców dróg, operatorów infrastruktury podziemnej, a także z warunkami Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy 
w zakresie podłączenia zasilania obiektu przepompowni ścieków.

  - Wykonawca ponosi opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt tymczasowej organizacji ruchu i projekt odtworzenia nawierzchni.

  - Koszty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym pokrywa Zamawiający.

  - Zamawiający wymaga wykonania szafy zasilająco-sterowniczej przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową, tzn. w sposób zapewniający prawidłową pracę obiektu przepompowni i umożliwiający podłączenie go do systemu sterowania i wizualizacji będącego w posiadaniu Zamawiającego. Podłączenie obiektu do systemu typu SCADA leży po stronie Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i wykonanie dokumentacji geodezyjnej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę w formie papierowej 
i elektronicznej (w formacie pdf oraz dxf/dwg) oraz operat geodezyjny.

  - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny).

§ 2

- Zamawiający dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu robót (przed odbiorem końcowym).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy, ważnego w okresie realizacji umowy.

§ 3

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (kierownika robót) w osobie: ……………... …………………………………………….        zam. w ……………………………………... przy ul. ……………………………………….. Nr uprawnień budowlanych: …………...… z dnia ……………………….r.

§ 4

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą, w wysokości netto: …………..PLN w tym:

- Sieć wodociągowa w ul. Plac Fatimski (φ125, 84 m)                …………. PLN

- Przyłącza wodociągowe (φ40, 25,3 m; 3 szt.)             	             …………. PLN

- Kanał sanitarny w ul. Plac Fatimski  (φ200, 29,8 m)                 ..…………PLN

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej (φ150, 10,4 m; 3 szt.)         	  ....………. PLN

- Przepompownia ścieków wraz z kanałem tłocznym i studnią rozprężną …………. PLN

+ należny podatek VAT ……………….PLN, ogółem brutto:……………………PLN, słownie:  …………………………………..

2.	Strony przewidują fakturowanie za wykonane i odebrane elementy robót.

3.	Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę.

4.	Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót sporządzony przez strony.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
do dnia 30.11.2024 r.

- Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowego zadania,

  - protokoły badań elektrycznych dot. zasilania przepompowni ścieków

  - protokoły prób i badań (w tym sprawozdanie z badań bakteriologicznych wody w zakresie wskaźników określonym Zamawiającego)

  - protokół z badań wydajności i ciśnienia nowowybudowanego hydrantu nadziemnego

  - dokumentację powykonawczą

  - pomiar geodezyjny powykonawczy i operat geodezyjny.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty/elementy robót zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do ich prawidłowości w porozumieniu Wykonawcą wyznaczy termin odbioru robót.

§ 6

- Wykonawca na wykonany zakres robót udzieli …….. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu potwierdzającego odbiór końcowy.

- Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 
14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 7

      - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości…………………PLN /słownie: …………………………………………  co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1

      - Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach:

- część stanowiącą 70% wielkości zabezpieczenia określonego w pkt. 1, 
tj. kwotę ………………….. PLN (słownie: ……………….….. złotych) w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru robót;

- część stanowiącą 30% wielkości zabezpieczenia określonego w pkt. 1, 
tj. kwotę ………………….. PLN (słownie: …………………..….. złotych) – pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek – w terminie 15 dni po upływie okresu, o którym  mowa w § 6 pkt. 1 
i ostatecznym odbiorze robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………………….

§ 8

1. Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia określonego dla zakończenia robót.

- zwłokę w usunięciu wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 9

Ewentualna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą właściwą dla Zamawiającego, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA