**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:**

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REMONT BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI STĘSZEW**

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na remont płyty boiska do gry w hokeja na trawie zlokalizowanego w m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej na działce numer ewid. 1914. Powierzchnia remontowanego boiska do gry w hokeja na trawie o nawierzchni z trawy syntetycznej ma obecnie 57,5m x 94,5m czyli 5433,75 m². Remont ma obejmować wyrównanie i poprawę stanu istniejącej podbudowy, wyrównanie istniejącej powierzchni z kostki betonowej wraz ze zwiększeniem jej zakresu (do uzgodnienia z Zamawiającym), wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej hokejowej, częściowa zmiana zagospodarowania terenu poprzez zamianę powierzchni z siewu na powierzchnię pokrytą trawą syntetyczną hokejową hybrydową (m.in. zwiększenie pól rozbiegowych ). Projekt wykonać w oparciu o „Ocenę techniczną wraz z założeniami inwestycyjnymi dla płyty boiska do hokeja na terenie Klubu Sportowego Lipno w Stęszewie” załączoną do dokumentacji postępowania przetargowego.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z projektem wykonawczym;
2. Wykonanie oceny geotechnicznej niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej (ilość punktów badawczych w ilości pozwalającej rzetelnie określić warunki geotechniczne);
3. Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień wymaganych do sporządzenia dokumentacji projektowej;
4. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
5. Sporządzenie kosztorysów w wersji pdf oraz ath:

* Kosztorys inwestorski- 2 egz.,
* Przedmiar robót- 2egz.;

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia (o ile jest to wymagane)
2. Przekazanie w/w opracowań(poza kosztorysami)

* W wersji papierowej- 3 egz.
* W wersji elektronicznej(w wersji edytowalnej i pdf)-2 egz.

1. Termin wykonania projektu:

2 miesiące od podpisania umowy.