**ZAPYTANIE OFERTOWE NR RI.271.1.6.2021**

Gmina Mrocza zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym **opracowania** **dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pt. Przebudowa drogi gminnej Rościmin – Wiele**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej celem wykonania przebudowy drogi gminnej Rościmin - Wiele (drogi o numerze 090105C) – lokalizacja dróg pokazana na załączniku graficznym (mapa w skali 1:10000).

Inwestycja realizowana na działkach nr: 151/2 (obręb Rościmin) oraz 23/3 (obręb Wiele).

Długość przebudowywanej drogi ok. 4km.

Zakres obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowościach Rościmin i Wiele - od skrzyżowania z droga powiatową nr 1150C w Rościminie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1903C w Wielu (skrzyżowania nie są przedmiotem opracowania). Opracowanie powinno uwzględniać wszystkie istniejące zjazdy na drogi oraz na przyległe działki.

Droga powinna być zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwiązań na etapie projektu koncepcyjnego. Propozycja rozwiązania powinna być uzasadniona ekonomicznie.

W drogach nie są zlokalizowane żadne sieci podziemne.

1. **Jednostka projektowa zobowiązana będzie do:**

- uzyskania w imieniu Inwestora i na własny koszt m.in.: map, uzgodnień, opinii i pozwoleń (m.in. pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- do uzgodnienia z kierownikiem Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zakresu robót oraz rozwiązań technicznych uwzględnionych w opracowaniu

- przygotowania kompletnej dokumentacji (projekt budowlany) niezbędnej do złożenia do właściwego organu zgłoszenia robót budowlanych bądź wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy niezbędny do realizacji inwestycji.

- opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

- opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu,

- wykonania projektu stałej organizacji ruchu.

1. **Forma dokumentacji projektowej:**
2. Papierowa:

a) projekty budowlane/wykonawcze w 4 egz. dla Zamawiającego oraz dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń,

b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

c) przedmiar robót - 2 egz.,

d) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

e) kosztorys ofertowy - 2 egz.,

f) plan BIOZ - 2 egz.,

g) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.

h) badania geologiczne podłoża gruntowego – 2 egz.

1. Elektroniczna (2 egz. kompletnej dokumentacji na płytach CD (musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość)) – wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej
2. **Informacje, dotyczące warunków formalnych, jakie powinien spełnić wykonawca zamówienia:**

1) prowadzenie działalności w zakresie usług projektowych,

2) posiadanie doświadczenia w postaci wykonania w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o długości minimum 2000 mb

3) dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

W celu wykonania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- dowody określające, czy w/w usługi zostały wykonane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz kopię uprawnień osoby/osób wskazanej/ych do realizacji przedmiotu umowy w ofercie i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób wskazanej/ych do realizacji przedmiotu umowy

1. **Procedura złożenia oferty, jej oceny i realizacji zamówienia**
2. Termin wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia do właściwego organu zgłoszenia robót budowlanych bądź wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2022 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.
4. Zamawiający dopuszcza płatność częściowe. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie 2 faktur – jedna faktura w 2021 roku – ok. 38 000 zł, druga po zakończeniu prac 2022 roku
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1

- wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2

- wykaz osób – załącznik nr 3

- istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4

- klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5

1. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania  przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.
2. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
3. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową Platforma zakupową Open Nexus w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godz. 10:00. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.