**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Inspektor nadzoru

ZW.271.3.2023

1. **Zamawiający:**

**Gmina Osiek**

ul. Kwiatowa 20, 83-221 Osiek

województwo pomorskie, powiat starogardzki

Tel. 58 582 12 82 [urzad@osiek.gda.pl](mailto:urzad@osiek.gda.pl) [www.osiek.gda.pl](http://www.osiek.gda.pl)

1. **Przedmiot zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania **Wyposażenie i montaż placu zabaw w Osieku**

**Adres obiektu budowlanego:** dz. nr 476 obr. ewid. Osiek, gmina Osiek, powiat starogardzki, woj. pomorskie.Wartość robót budowlanych wynosi 220 000 zł brutto. Dokumentacja dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/706804

* 1. Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych prac i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.

- przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem,

- udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,

- dokonanie odbioru robót,

- nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień oraz na każde żądanie zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i przynależy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

1. **Termin realizacji zamówienia**:

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag – planowany termin zakończenia 24.03.2023 r.

1. **Sposób, termin i miejsce złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy zakupowej

**do dnia 19 stycznia 2023 r. do godz. 12.00. pod adresem** <https://platformazakupowa.pl/transakcja/>715928

Należy wpisać całkowitą wartość zamówienia netto, wartość podatku vat, wartość brutto.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

1. **Cena/Wartość oferty:**

Cena brutto za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych oraz wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

Cena/wartość oferty - w formularzu należy wpisać całkowitą wartość zamówienia netto, wartość podatku vat, wartość brutto.

Cenę należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1. **Warunki płatności:**

Podstawą wystawienia i złożenia faktury będzie podpisanie protokołu końcowego odbioru robót bez uwag. Wynagrodzenie brutto płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury.

1. **Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty**:

Cena oferty brutto – 100%.

**Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jako ofertę z najniższą ceną oferty brutto.**

Załączniki:

* 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  2. Umowa projekt