PROJEKT UMOWY NR TC/6/ZS/2023

W dniu ……………… 2023 r. w Oleśnicy pomiędzy Miejską Gospodarką Komunalną Spółka

z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

-  ………………………………………….,

-  ………………………………………….,

a firmą ……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………..,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

W oparciu o wynik postępowania nr ……… ogłoszonego na platformie zakupowej „openNexus” z dnia 29.05.2023 r. ( zał. nr 1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej 2xdn350 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii preizolowanej w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego – 11-Listopada 17 między komorami K-6÷K-7 oraz K-7÷K-8 ul. 11-Listopada 17 w Oleśnicy o długości łącznej około 153,3 m.

Zakres robót i sposób ich wykonania w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej opisany został w dokumentacji projektowej:

- Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xdn400 na sieć preizolowaną 2x355,6/500 na odcinku komora K6 – komora K7 w Oleśnicy opracowanej przez: Pracownia Projektowa Budownictwa i     Budownictwa Specjalistycznego „Halprojekt” mgr inż. Waldemar Halip, ul. Szara 18, 54-043 Wrocław, tel. 601883638. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x350 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii rur preizolowanych między komorami K7-K8, w rejonie ul. 11-Listopada 17 w Oleśnicy opracowanej przez : Pracownia Projektowa Budownictwa i Budownictwa Specjalistycznego ,,Halprojekt” mgr inż. Waldemar Halip, ul. Szara 18, 54-043 Wrocław tel. 601883638. Dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do niemniejszej specyfikacji

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza Wykonawca.

Sieć przebiegać będzie przez następujące działki:

- nr 25, Am-25   Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 24/1, Am-52  Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy

- nr 9/20, Am-52 Wspólnota mieszkaniowa - zarządca ,, PROCON"

- nr 18, Am-52 Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 9/17, Am-52 Wspólnota mieszkaniowa - zarządca ,, DOM"

- nr 9/18, Am-52 Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 9/19, Am-52 Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 8, Am-52 ,,ZDP”  Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

- nr 7/21, Am-52 Wspólnota mieszkaniowa - zarządca ,, PROCON"

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym umową zabezpiecza  Wykonawca.

Zastosować materiały preizolowane – wymogi:

-  mufy zgrzewane elektrycznie.

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie ww. gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem ww. działek w celu rozpoczęcia prac budowlanych   załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

Wykonawca  ponosi opłaty związane z zajęciem ww. działek w zakresie niezbędnym do wykonania robót i rzeczywistym czasem ich wykonania ( dotyczy to zajęcia pasa drogowego, chodnika itp. właściciel Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy działka nr 24/1 AM-52 oraz     nr 8, Am-52 obręb Oleśnica.

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną miejsca planowanej budowy i sprawdził, czy miejsce i zakres prac odpowiada dokumentacji projektowej.

Późniejsza zmiana wynagrodzenia ofertowego wynikła z niedostatecznej znajomości zakresu i miejsca nie będzie uznana przez Zamawiającego.

Wykonanie i odbiory sieci odbywać się będą w oparciu o wymagania techniczne 	zeszyt nr 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” 	wyd. P.Z.I i T.S. W-wa.

Prace wykonywane będą na terenie objętym ochroną archeologiczną. W związku z prowadzeniem prac po obszarze już istniejącej sieci ciepłowniczej nie wymaga się prowadzenia badań archeologicznych – w załączniku opinia Konserwatora zabytków we Wrocławiu – załącznik nr.3

Wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem pracowników Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W związku z tym, że prace związane z przebudową magistralnej sieci prowadzone będą w rejonie, gdzie znajdują się budynki, do których dostarczane jest ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, wszelkie prace wymagające przerwy w dostawie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej należy uzgodnić z pracownikami Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną przerwą w dostanie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

§ 2

### Strony ustalają następujący termin zakończenia robót:

### 31 sierpnia 2023 r.

§ 3

- Wykonawca w chwili zawierania umowy nie przewiduje konieczności zatrudnienia podwykonawców.

- Na zatrudnienie podwykonawcy niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania prac przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie – według zaproszenia do złożenia oferty ( spawania rur preizolowanych oraz mufowania ).

§ 4

Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 	Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości:

…………………… zł.

(słownie : ………………………………….. złotych )

Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy VAT w odpowiedniej wysokości.

§ 5

- Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane elementy robót .

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, zapłata za wykonane  i odebrane roboty następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów  stwierdzających , że Wykonawca zapłacił za tę część wykonanych i odebranych prac które zlecił  podwykonawcom.

§ 6

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości:

……………. zł

( słownie:  …………………………..złotych)

co stanowi 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

Powyższe zabezpieczenie Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy w gotówce.

- Strony ustalają następujący podział wniesionego zabezpieczenia:

  - Na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót – kwota:

……………… zł

(słownie: ………………………. złotych )

co stanowi 70% wielkości zabezpieczenia określonego w § 6 ust. 1.

  - Na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości – kwota:

………………. zł

( słownie: ………………………….. złotych )

co stanowi 30% wielkości zabezpieczenia określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach:

  - w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru robót, część zabezpieczenia  wyszczególnioną w  ust. 3 pkt.3.1.

  - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji część zabezpieczenia wyszczególnioną w ust.  3 pkt 3.2.

§ 7

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 	roboty.

§ 8

Wynagrodzenie za roboty płatne będzie po dokonaniu końcowego odbioru robót 	przelewem z rachunku Zamawiającego nr 35 1090 2415 0000 0006 1200 4072 w 	Santander Bank Polska S.A. w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, na konto Wykonawcy: nr…………………………………………………………………………….…………………..w ………………………………(nazwa banku).

§ 9

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 	Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być 	dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego  	pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie 	niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 10

- Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za:

  - odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w  wysokości 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ),

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych ) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 2 dla zakończenia robót.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. Do robót uzupełniających zalicza się prace, których wykonania nie można było przewidzieć w oparciu o projekt i przeprowadzoną przez Wykonawcę wizję lokalną przed przygotowaniem oferty.

- Zamawiający zleci Wykonawcy roboty uzupełniające na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli stron i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego  sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące zasady wyceny:

- wielkość stawki roboczogodziny, cen sprzętu i wskaźników narzutów, według  średnich stawek krajowych dla robót sanitarnych, opublikowanych w „Sekocenbud” wyd. OWEOB  „Promocja” Spółka z o.o. dla kwartału poprzedzającego wykonanie robót,

- ceny materiałów średnie krajowe wg. wydawnictwa jw. z okresu ich wbudowania  lub na podstawie faktur zakupu Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy robót uzupełniających w wersji papierowej i elektronicznej do sprawdzenia przez Zamawiającego.

Sprawdzony kosztorys powykonawczy stanowi podstawę do zafakturowania przez Wykonawcę robót uzupełniających.

- W przypadku stwierdzenia błędów i wad podczas wykonywania prac opisanych w §1 ust. 1 powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia za co nie przysługuje mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12

- W zakresie ochrony środowiska:

Wykonawca zabezpieczy drzewa, krzewy i inne formy zieleni znajdujące się w pobliżu wykonywania robót w taki sposób aby nie doznały uszkodzeń w trakcie wykonywania prac. Na każde usunięcie drzew lub krzewów wymagana jest zgoda Zamawiającego. Materiały wymagające utylizacji - nadmiar ziemi, łupiny, gruz, izolacja i inne zostaną przekazane do utylizacji na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty stwierdzające dokonanie utylizacji przez uprawnioną do tych czynności jednostkę.

Złom stalowy pochodzący z demontażu rurociągów, oczyszczony z izolacji Wykonawca dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce w Centralnej Ciepłowni przy ul. Ciepłej w Oleśnicy i przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo odbiorczym.

- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą na własny koszt.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 	o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a sprawy sporne 	rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd po wyczerpaniu drogi postępowania 	reklamacyjnego.

§ 14

Ewentualna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą 	obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 15

Umowę i załączniki sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 	egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy  – 1 egz

2. Projekt budowlany  – 1 egz,

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA