Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów od                       ul. Łąkowej do przejazdu  kolejowego w ciągu ul. Wieleńskiej w Trzciance"

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z uzyskaniem  stosownych decyzji administracyjnych uprawniających do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji.

- Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Minimalny okres rękojmi- 24 miesiące.

- Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

  - 10 % wynagrodzenia- po opracowaniu koncepcji przebiegu drogi rowerowej,

  - 40 % wynagrodzenia- po  uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji              o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,

  - 50% wynagrodzenia- po przekazaniu Zamawiającemu projektu technicznego, wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

II DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Należy założyć:

    - początek opracowania: ul. Łąkowa, tj. droga gminna 163156P w km 0+010,

    - koniec opracowania: przejazd drogowo-kolejowy w ciągu ul. Wieleńskiej, tj. drogi gminnej nr 163140P w km 1+495,

łączna długość odcinka wynosi ok. 2  km. Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami z Zamawiającym, warunkami określonymi w umowie i SWZ, warunkami określonymi                    w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia.

- Zakres projektowanych robót obejmuje m.in.:

  - Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Łąkowej, dalej Dolinkami Miłości, dalej wzdłuż ul. Wieleńskiej do przejazdu drogowo-kolejowego. Przebieg trasy wskazany został poglądowo na załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia;

  - Rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia, jako preferowane przyjąć odwodnienie powierzchniowe;

  - Rozbudowę/ przebudowę/ budowę drogowych obiektów inżynierskich (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

  - Przebudowę/ budowę miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu:

-zaprojektowanie zjazdów na każdą posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewnioną obsługę komunikacyjną z dróg gminnych, nawet w przypadku braku typowego zjazdu należy go zaprojektować; utwardzoną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram i furtek;

-w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dostępności poszczególnych działek do dróg gminnych;                              w przypadku, gdy posesja obsługiwana jest większą ilością istniejących zjazdów należy uwzględniać wszystkie;

  - Przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z projektowaną ścieżką (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

  - Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

  - Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

III OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

  - pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itd..

  - opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków 
o wydanie decyzji administracyjnych. Zakłada się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszaru, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla etapu wzdłuż ul. Łąkowej oraz ul. Wieleńskiej dopuszcza się możliwość  uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

  - udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem,

  - wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych,

  - prezentacja proponowanych rozwiązań,

  - uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag i wniosków, które zostały wniesione na etapie spotkań i uwzględnione w porozumieniu z Zamawiającym,

  - wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,

  - Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z zapisami art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą                     w szczególności:

      - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zasadami wiedzy technicznej,

      - wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań poprzez dodatkowe informacje                             i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych                                   w dokumentacji projektowej,

      - poprawianie błędnych rozwiązań projektowych,

      - nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu,

      - przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

      - czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania (doradztwo przy sporządzaniu SWZ oraz udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o zamówienie publiczne na realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji).

IV WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Termin opracowania przedmiotu zamówienia- zgodnie z umową.

- Dokumentacja powinna spełniać wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

- Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać z Zamawiającym.

- Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu, Wykonawca wykona w ramach ceny zawartej umowy.