UMOWA Nr ………./BZP/2024

w dniu ………………….. pomiędzy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą 
w Grudziądzu przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7, działającym na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000039577 
z kapitałem zakładowym w wysokości 175 548 000,00 PLN,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

prawidłowo reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w ramach zamówienia publicznego.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac polegających na wykonaniu robót pn.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy 
ul. Grunwaldzkiej 21,21A wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na indywidualne gazowe w formule zaprojektuj i wybuduj

- Zakres umowy obejmuje:

a) I przedmiot odbioru - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (zgodnie z wytycznymi określonymi 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym) na zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 oraz 21A w Grudziądzu, obejmującą wykonanie i montaż etażowych instalacji grzewczych zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi kondensacyjnymi wraz z przebudowami instalacji gazowych i instalacji wodociągowych oraz rozbiórkę pieców kaflowych

b) II przedmiot odbioru - wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, o której mowa w pkt a) wyżej,

c) III przedmiot odbioru - wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń w zakresie termomodernizacji.

3. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty:

- niniejsza Umowa

- Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr …

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik …

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr…

- Przedmiar robót

- Harmonogram rzeczowo–finansowo-terminowy – załącznik nr ….

- Oferta wykonawcy – załącznik nr ….

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy w następujących terminach:

  - w zakresie I przedmiotu odbioru – w terminie ________ liczonych od dnia zawarcia umowy;

  - w zakresie II przedmiotu odbioru - w terminie __________ od dnia zawarcia umowy;

  - w zakresie III przedmiotu odbioru – w terminie __________ liczonych od dnia zawarcia umowy;

- .

- Wykonanie prac winno odbywać się  według harmonogramu, w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności, ewentualne zmiany harmonogramu będą przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy wg zakresu określonego w § 1 ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

………………………………. zł brutto

słownie: …………………………………………………………………………………….

w tym:

- w zakresie I przedmiotu odbioru – w wysokości _____________ złotych netto, tj. _____________ złotych brutto;

- w zakresie II przedmiotu odbioru – w wysokości _____________ złotych netto, tj. _____________ złotych brutto;

- w zakresie III przedmiotu odbioru – w wysokości _____________ złotych netto, tj. _____________ złotych brutto;;

Wartość ta określona została na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym zakup materiałów, a w przypadku opracowania stosownej dokumentacji uwzględnia one wszystkie koszty jakie poniesie, w celu wykonania kompletnego opracowania, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego, wraz z wymaganymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na prowadzenie prac niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca w momencie podpisania niniejszej umowy gwarantuje stałe wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, ustalone w ust.1.

- Zmiany wymagane ze strony Zamawiającego w przypadku robót budowlanych objętych zamówieniem, prowadzące do zmniejszenia ilości prac, zakresu, zmiany technologii 
i sposobu wykonania prac powodujących zmniejszenie kosztów ich wykonania, uprawniają Zamawiającego do zmniejszenia ceny o koszt niewykonanych robót. Stosowne obliczenia zostaną wykonane na podstawie ceny jednostkowej zawartej w ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy) i będą uprzednio pisemnie uzgodnione przez obie strony w formie aneksu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartości elementów niewykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w ofercie.

- Zmiana zakresu umowy wskazana w ust. 4 nie może prowadzić do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, powodującego wykonanie przez Wykonawcę prac o wartości mniejszej niż 25% wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 lit. b) wyżej w przypadku II przedmiotu odbioru oraz 25% wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 lit. c) wyżej w przypadku III przedmiotu odbioru.

§ 4

ZAKRES DOKUMENTACJI

- Zakres dokumentacji projektowo-budowlanej został wskazany w programie funkcjonalno-użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

- Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz jej ewentualne uzupełnienie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu 
do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

- korekta dokumentacji projektowej w przypadku jej wad, braków, konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu, które wynikną z przyczyn technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia robót w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego,

- aktualizacje kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia mailowo lub pisemnie wniosku przez Zamawiającego,

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień opinii, sprawdzeń, itp. wynikających z obowiązujących norm i przepisów,

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi, jeśli takie okazały by się konieczne,

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących dokumentów składających się na dokumentację projektowo-budowlaną wraz z kosztorysami:

- (zgodnie z podanymi składnikami dokumentacji w OPZ)

- Projekt techniczny instalacji gazowej 4 szt.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 szt.

- Kosztorys inwestorski instalacji sanitarnych wersja papierowa 1 szt.

- Przedmiar robót wersja papierowa 1szt.

- Płyta CD ze wskazanymi składnikami

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej zgodnie 
z wymaganymi przepisami prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),

- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Projekt budowlany winien zawierać:

- inwentaryzację wymiarowo-graficzną w zakresie projektowanych elementów,

- rysunki techniczne opracowane w skali min. 1:100 lub większej, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, z podaniem niezbędnych wymiarów budynku i ich elementów,

- rysunki wymaganych szczegółów budowlanych i detali architektonicznych opracowane 
w skali min. 1:20 lub większej, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, z podaniem niezbędnych wymiarów,

- rozwiązania projektowe na wszystkie elementy projektowanych robót uzgadniane 
z Zamawiającym,

- jednoznaczny rodzaj i parametry techniczne stosowanych materiałów budowlanych do robót remontowo - budowlanych, oraz jednoznacznie przyjęte rozwiązania materiałowo-technologiczne,

- wszelkie opinie, warunki, decyzje administracyjne, zgody właścicieli działek sąsiednich oraz w przypadku konieczności, odpowiednie badania wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, które powinny zostać przez wykonawcę pozyskane własnym kosztem i staraniem,

- pozostałe składniki wynikające z przepisów prawa lub wynikające ze specyfiki zamówienia.

- Kosztorys inwestorski

- opracować w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie zapisu elektronicznego w 1 egz. (dodatkowo w formacie ath.). Kosztorys inwestorski powinien być opracowany zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).,

- kosztorys należy wykonać metodą szczegółową z podziałem na poszczególne elementy robót w systemie kosztorysowym NORMA lub innym współpracującym z programem NORMA PRO. Do kosztorysu należy załączyć zestawienie materiałów + tabelę elementów scalonych. Ceny jednostkowe w kosztorysach do dwóch miejsc po przecinku.

- Przedmiar robót

- opracować w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie zapisu elektronicznego w 1 egz. (dodatkowo w formacie ath.) Zakres i forma przedmiaru powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),

- przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych w systemie kosztorysowym NORMA lub innym współpracującym z programem NORMA PRO.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- opracować w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie zapisu elektronicznego w 1 egz. 
w formacie pdf. lub doc.; spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),

- szczegółowe specyfikacje techniczne opracować w grupach i o nazwie identycznej, 
jak nazwy przyjęte w tabeli elementów scalonych.

- Wskaźniki cenowe do opracowania kosztorysów inwestorskich

- odległość wywozu gruzu budowlanego z rozbiórek - składowisko odpadów budowlanych 
w najbliższej odległości od lokalizacji budynku z rozróżnieniem odpadów podlegających utylizacji oraz materiałów niebezpiecznych do najbliższego punktu utylizacji.,

- stawka roboczogodziny (dla wszystkich robót i branż) – nie mniejsza niż aktualna minimalna stawka godzinowa wynikająca z stosownych przepisów prawa, 
w szczególności rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,

- ceny materiałów budowlanych – aktualne na dzień sporządzenia kosztorysów - z bazy „Sekocenbud” lub „Orgbud” podane łącznie z kosztami zakupu,

- ceny sprzętu budowlanego – aktualne na dzień sporządzenia kosztorysów - podane łącznie 
z kosztami jednorazowymi,

- koszty pośrednie: (dla wszystkich robót i branż) - 70% (od R + S),

- zysk kalkulacyjny w wysokości - 10% (od R + S + Kp).

- Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:

- dokumentacja będzie podlegała odbiorowi przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego,

- Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji stosownie 
do wezwań i wymogów organu administracji budowlanej z zachowaniem terminów wyznaczonych przez te organy,

- przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający dokona sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji oraz weryfikacji prawidłowości 
jej wykonania, przy czym w wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może:

  - podpisać protokół odbioru bez zastrzeżeń,

  - podpisać protokół odbioru z zastrzeżeniami i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jeżeli wady nie są w ocenie Zamawiającego istotne albo

  - odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jeżeli wady w ocenie Zamawiającego są istotne. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- termin odbioru dokumentacji jest równoważny z terminem realizacji zamówienia tej części przedmiotu umowy.

- akceptacja Zamawiającego i protokolarny odbiór dokumentacji nie są równoznaczne 
ze stwierdzeniem braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie,

- jeżeli w trakcie realizacji robót wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego przyznanych niniejszą umową.

- W przypadku wystąpienia w przedmiotowej dokumentacji wad i braków ujawnionych w toku realizacji robót (inwestycji) wykonywanych w oparciu o tę dokumentację, Wykonawca pokryje koszty wykonania robót dodatkowych lub zamiennych będących następstwem tych wad i braków.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

- W ramach ustalonego wynagrodzenia za wykonanie I przedmiotu odbioru i z chwilą jego odbioru przez Zamawiającego 
w zakresie dot. opracowania dokumentacji, przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- 3.	Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej oraz wszystkich elementów stanowiących jego część składową, na wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50  ustawy z dnia o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), w szczególności:

  - utrwalania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej,  jej części  lub  elementów wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, zapisu techniką światłoczułą, cyfrową,  optyczną,  audiowizualną,  drukarską,  komputerową,  wprowadzanie  do pamięci komputera na dowolnej liczbie komputerów, a także zapisywanie w nieograniczonej ilości:

    - we wszelkich formatach, w tym w szczególności: TXT, RTF, DOC/DOCX, ODT, CSS, HTML, HTM, XML,DWG,

    - na wszelkich nośnikach danych, w tym w szczególności: wydrukach papierowych, dyskach twardych, pamięci: cyfrowej, masowej, zewnętrznej oraz trwałych nośnikach danych, nie wyłączając nośników cyfrowych, analogowych, audiowizualnych, kaset, płyt kompaktowych, dyskietek, kart pamięci, pamięci  SSD, pamięci USB, CDROM, CD ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G VCD, SVCD, DVD, DVDD+ +RW, DVD RR, DVD - RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, Blue Ray Disc, HHDCF,  MMS,  MC, płyt gramofonowych (LP), minidisc, BETA, DA

  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację projektową lub jej część, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

  - rozpowszechniania dokumentacji projektowej lub jej części w dowolny sposób, w tym w szczególności w sieciach Internet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie w tym publiczne, udostępnienie, przekazywanie, przesyłanie, nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii innym podmiotom w tym, w celu sporządzenia opracowań, a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - wykorzystywania dokumentacji projektowej lub jej części w innych sprawozdaniach oraz utworach niebędących sprawozdaniami;

  - wykonywania wszelkich praw zależnych, w szczególności prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych i dokonywanie opracowań dokumentacji projektowej  lub jej części, prawo do dokonania zmian, przeróbek, skrótów, kontynuacji, adaptacji, aktualizacji oraz opracowania innej jego wersji, a także prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowania;

  - użytkowania dokumentacji technicznej lub jej części na własny użytek i użytek osób trzecich, w tym w szczególności przekazywanie dokumentacji technicznej  lub jej części jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań.

- Niezależnie od przeniesienia całości majątkowych praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i przenosi je na Zamawiającego w pełnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy.

- Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy niniejszej umowy nie są ograniczone w czasie ani terytorialnie.

- W przypadku skierowania przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie 
do dokumentacji projektowej jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się:

  - zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do dokumentacji;

  - pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie);

  - pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do decydowania o:

  - sposobie oznaczenia dokumentacji projektowej nazwiskiem ewentualnie pseudonimem Autora,

  - nienaruszalności treści i formy sporządzonej dokumentacji projektowej,

  - pierwszym udostępnieniu dokumentacji projektowej publiczności,

  - nadzorze nad sposobem korzystania z opracowania,

  - zachowaniu integralności całego opracowania,

  - rozporządzaniu i korzystaniu z opracowanej dokumentacji projektowej oraz do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowania przez inne podmioty.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Zamawiającego, ani jego następców prawnych swych autorskich praw.

- Strony wyraźnie oświadczają, iż celem postanowień niniejszego paragrafu oraz intencją Stron jest nabycie przez Zamawiającego praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonywania obowiązków Wykonawcę wynikających z niniejszej Umowy, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności nabycie całości autorskich praw majątkowych.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) umowy, wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, a postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

§6

DOSTAWA MATERIAŁÓW

- Wykonawca musi chronić wykonane przez siebie roboty i materiały przed uszkodzeniem
i kradzieżą oraz chronić je przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych 
do czasu zakończenia robót za który rozumie się ich protokolarny odbiór bez uwag Zamawiającego.

- Materiały budowlane należy zastosować w I gatunku i powinny posiadać aprobaty techniczne, atest lub certyfikaty o przydatności do stosowania w budownictwie zgodnie 
z ich przeznaczeniem.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

- W celu umożliwienia Wykonawcy realizację robót budowlanych, Zamawiający zobowiązuje się:

  - protokolarnie wprowadzić Wykonawcę na budynek niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowę, w tym zakresie, w jakim uzyskanie pozwolenia na budowę jest wymagane,

  - przekazać Wykonawcy brak sprzeciwu do zgłoszenia robót, co do których jest ono wymagane,

  - wskazać miejsce poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania o dokonaniu wpisu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy i dokonanego wpisu przez Wykonawcę o zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany i przedmiar robót zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz do użycia materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. Materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących Normach.

- Od dnia protokolarnego wprowadzenia na plac budowy, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. Odpowiedzialność ta trwa nieprzerwanie do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy, na zasadach określonych w treści §7 ust. 3.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, dozór przez cały czas realizacji zamówienia, przestrzegać warunki bhp i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania na własny koszt podliczników wody i energii elektrycznej. Wykonawca ponosi koszt zużycia energii elektrycznej i wody.

- Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie odczytu podliczników po odbiorze robót a przed zapłatą końcowej faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty ulegające zakryciu do dokonania odbioru technicznego w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości robót do odbioru. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje w drodze wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty (w tym te wskazane w treści art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego), a w szczególności:

a)  oryginał dziennika budowy;

b)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z architektoniczno-budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu placu budowy;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;

- protokoły badań i sprawdzeń (w tym odbiorów technicznych), oraz deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały;

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy;

- inne dokumenty wynikające z warunków technicznych realizacji i odbioru robót;

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a po zakończeniu robót lub naprawie wad powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- W przypadku braku usunięcia wad wykonania robót lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, mimo wezwania Zamawiającego, jest on uprawniony, zachowując prawo do odszkodowania, do odmówienia dokonania odbioru  i żądania ponownego wykonania przedmiotu umowy, lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, z prawem dochodzenia kary umownej.

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad, w przypadku braku wyraźnego ustalenia odmiennego terminu w pisemnym protokole przez obie Strony, obowiązuje 10 – dniowy termin usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie, o którym mowa w § 7 nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga  zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia zgodnie z SWZ  pkt III ust 8.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, które wykonują czynności  wskazane w SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi  fakt zatrudnienia tych osób.

- Fakt zatrudnienia osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę może podlegać weryfikacji przez Zamawiającego w szczególności poprzez:

  - żądanie złożenia oświadczenia przez pracownika,

  - żądanie złożenia oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - żądanie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

  - żądanie przedłożenia jakichkolwiek innych dokumentów które zawierać będą informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku stwierdzenia, że czynności wykonywane są przez osoby, które 
nie są zatrudnione na  podstawie umowy o pracę, Zamawiający może nakazać natychmiastowe zaprzestanie wykonywania  czynności przez te osoby.

- Niezależnie od naliczenia  kary umownej oraz niezależnie od innych przesłanek wskazanych w umowie, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy 
bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli czynności wskazane w SWZ wykonywane są przez osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę.  Rozwiązanie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia warunków określonych w umowie.

§ 9

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić wykonanie części robót Podwykonawcom w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót.

- Zakres przedmiotu umowy, który realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców obejmuje (do uzupełnienia w zależności od treści oferty wykonawcy):

...............................................................................................................................................

- Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników, w takim samym stopniu i zakresie jak za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania własne oraz swoich pracowników.

- Wykonawca, a także Podwykonawca na mocy stosownego postanowienia umowy podwykonawczej z Wykonawcą, zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierzają zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 14 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie zgłosi do niej pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował przedłożony projekt umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z Podwykonawcą o treści zgodnej 
z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z pkt. 5. Tożsame postanowienie dot. dalszych Podwykonawców jak określone w niniejszej umowie, winny zawierać umowy zawierane przez Wykonawcę pomiędzy Podwykonawcą.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą, 
o której mowa w pkt. 4, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i musi spełniać następujące wymagania:

  - określać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - określać zakres dostaw, usług lub robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, który stanowić będzie odpowiednią część zakresu objętego niniejszą umową lub służyć będzie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

  - określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, która powinna być adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych,

  - zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do:

- pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, licząc od dnia powstania zaległości,

- udzielania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, w tym również dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

- zachowania trybu i warunków zawierania umów o podwykonawstwo określonych w niniejszej umowie przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami,

- określania terminu realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, który nie może przekraczać terminów realizacji określonych dla Wykonawcy.

  - zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót 
nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w niniejszej umowie,

  - nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiający Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

  - nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

  - zawierać postanowienia dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, które będą niemniej korzystne niż obowiązujące pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zgodnie z niniejsza Umową.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł. brutto, które podlegają przedłożeniu Zamawiającemu.

- Postanowienia niniejszej umowy dotyczące obowiązku przedkładania lub akceptacji umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się odpowiednio do przypadków zmian tych umów.

§10

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający ma prawo w czasie trwania realizacji robót pisemnie polecić usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełnia wymagań projektu budowlanego lub wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 wyżej, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej bez uzyskiwania zgody Sądu i potrącić poniesione przez siebie koszty tego wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonego Zamawiającemu zabezpieczenia o jakim mowa w §14, w tym koszty obsługi administracyjno-prawnej umowy z osobą trzecią.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazywania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca nie jest upoważniony do przyjmowania i realizowania poleceń i życzeń osób trzecich odnośnie robót wynikających z niniejszej umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego na terenie robót jest Inspektor Nadzoru:

………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzonych robót jest kierownik robót budowlanych:

……………………….

- Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków umownych, zobowiązany jest do zapewnienia należytego nadzoru nad prowadzonymi robotami, w szczególności przez obecność na budowie personelu technicznego.

- Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§11

ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w następujący sposób:

- I przedmiot odbioru – po odbiorze całego zakresu;

- II przedmiot odbioru – etapami, kolejno:

  - po wykonaniu 20% przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

  - po wykonaniu 40% przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

  - po wykonaniu 80% przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

  - po zakończeniu robót potwierdzonych protokolarnym odbiorem,

- III przedmiot odbioru – etapami, kolejno:

  - po wykonaniu 20% przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

  - po wykonaniu 40% przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

  - po wykonaniu 80% przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

  - po zakończeniu robót potwierdzonych protokolarnym odbiorem.

- Strony dopuszczają możliwość wykonania protokołu zaawansowania robót budowlanych według stanu na określony miesiąc kalendarzowy, na potrzeby przeprowadzenia procedury waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 17 Umowy.

- Potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót budowlanych przez inspektora nadzoru dokonywane jest w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty w ramach przedmiotu umowy i nie oznacza potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót.

- Faktury częściowe płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy: 
……………………… w terminie 30 dni od daty potwierdzenia złożenia faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi.

- Ostateczne rozliczenie robót objętych umową nastąpi po ich wykonaniu robót i ich protokolarnym odbiorze.

- Rozliczenie końcowe robót nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy lub jego części. Zapłata za fakturę końcową za wykonany przedmiot umowy nastąpi nie później jak w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę w terminie umownym faktury za media, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy z faktury końcowej za roboty objęte niniejszą umową.

- W przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę za pomocą Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, Wykonawca przed otrzymaniem zapłaty od Zamawiającego udokumentuje fakt, uregulowania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy). Dowody dokumentujące ten fakt stanowić będą element dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4-5.

§ 12

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z przedmiotów odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot odbioru, w wykonaniu którego wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3ust. 1 niniejszej umowy.

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości łącznego 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli zachodzi obowiązek jej dokonania, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osoby wykonującej pracę w zakresie co najmniej jednej z czynności wskazanych w SWZ, a polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy 
- w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie dopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej 
z czynności wskazanych w SWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeśli zachodzi obowiązek jej dokonania, 
w wysokości łącznego 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) zakazu o jakim mowa w treści §10 ust. 3 w wysokości łącznego 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) zakazu o jakim mowa w treści §10 ust. 4 w wysokości łącznego 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy stwierdzony przypadek,

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych przez Zamawiającego wynosi 50% umownego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3  ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (w tym utraconych korzyści).

§13

OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  60 miesięcznej gwarancji i rękojmi
na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego na zasadach określonych w treści §7 ust. 3 i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót w tym za prawidłowość projektu oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy. Wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie maksymalnie 7 dni na koszt własny. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie tego obowiązku, Zamawiający usunie te wady własnymi siłami, bądź przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania zgody Sądu z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokryje wszystkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia tej różnicy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad.

- Wykonawca nie ma prawa do odmowy usunięcia wad z uwagi na nadmierny koszt ich usunięcia bądź, gdy koszt ten przekracza wartość umowy brutto określoną w § 3 ust. 1 b).

- W zakresie udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady wyłącza się zastosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Odbiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w tym roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi wnosi w dniu podpisania umowy 5 % wynagrodzenia umownego tj. kwotę ………………..  zł

słownie: …………………………………………………………………………………..

w postaci: ………………………………………………………………………………..

(dalej jako: Zabezpieczenie)

- Udzielone Zabezpieczenie będzie płatna na pierwsze żądanie, zaakceptowana uprzednio 
przez Zamawiającego, z terminem ważności do 30 dni po dacie protokolarnego odbioru całego Przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z treścią §7 ust. 3. W przypadku przedłużenia terminów umownych, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć Zabezpieczenie o przedłużony termin. Powyższe obowiązki Wykonawca wykona bez wezwania w terminie 7 dni liczonych od daty zdarzenia obligującego do ich wykonania.

- W przypadku niewykonania obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania tytułem Zabezpieczenia części wynagrodzenia Wykonawcy. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zatrzymywana będzie z pierwszych faktur, aż do osiągnięcia kwoty Zabezpieczenia. Zatrzymana kwota będzie zwrócona po przedłożeniu przez Dostawcę wymaganego Zabezpieczenia w innej niż pieniężna formie, bądź po upływie okresu na jaki miało być wystawione Zabezpieczenie, o ile Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń.

- Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową w wysokości 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i ich protokolarnego przyjęcia bez uwag przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% sumy zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w zależności, który nastąpi później.

§ 15

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Strony ustalają, iż minimalna wysokość opisanej w niniejszym paragrafie umowy ubezpieczenia wynosi …. zł

Każdą kolejną polisę stanowiąca ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji Umowy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni przed upływem 
ważności poprzedniej polisy.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu w ww. terminie, Zamawiający posiada prawo do wykupienia polisy OC na rzecz Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16

### ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na następujących warunkach:

  - zmiana terminów wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub poszczególnych przedmiotów odbioru w przypadku:

    - zaistnienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

    - wystąpienia siły wyższej, w szczególności w postaci klęski żywiołowej, przerwy 
w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni,

    - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy,

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

    - konieczności zmiany Harmonogramu z niezależnych od Wykonawcy przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

    - następstw działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności takich jak:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń lub uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

- konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub dla innych zadań inwestycyjnych lub skutkującymi koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych;

- konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi na uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w tiret 4 – o czas niezbędny dla wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień,

    - wynikające ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania;

    - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie.

- zmiana sposobu świadczenia spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami:

  - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

  - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

  - konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w OPZ lub PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

  - zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in.. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,

  - kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

  - konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub w ramach innych zadań inwestycyjnych;

  - zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą.

- zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 
z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 40% Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) wyżej, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności i usuwania ich skutków oraz możliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) wyżej zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym zakresie:

- zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- zmiana materiałów i technologii wykonania robót,

- zmiana lokalizacji budowanych urządzeń,

- zmiana zakresu prac projektowych lub robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie,

- zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub

- zmiana wysokości wynagrodzenia.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany i jej charakter;

- uzasadnienie zmiany;

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia;

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

- Wniosek o zmianę mowy powinien zawierać co najmniej:

  - zakres proponowanej zmiany;

  - opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

  - podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień umowy;

  - informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do wykazania, że ze względu 
na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

- W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

  - zaakceptować wniosek o zmianę;

  - wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

  - zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

  - odrzucić wniosek o zmianę.

- Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają protokół przedstawiający przebieg spotkania i jego ustalenia.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian  ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w SWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, 
na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany umowy 
i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doświadczenie (jeżeli było wymagane), Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli było wymagane). Dopuszczenie nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji przedmiotu umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności techniczne lub zawodowe 
lub sytuację finansową lub ekonomiczną określonych w SWZ.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie

§ 17

### KLAUZULE WALORYZACYJNE

- Zamawiający na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów 
z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy.

- Poziom zmiany wynagrodzenia w zakresie II oraz III przedmiotu odbioru (dla każdego z nich oddzielnie) zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej – Tablica 1. (Ogółem) ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na następujących zasadach:

  - Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, obliczonego zgodnie z wzorem:

Z = Ww-1, gdzie:

Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu wyniesie co najmniej 0,08 tj. │Z│≥0,08;

  - zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zostanie złożone żądanie waloryzacji wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt a) powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane po upływie co najmniej 3 miesiące od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia; w każdym przypadku żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone przez Wykonawcę wyłącznie na koniec miesiąca kalendarzowego wraz z protokołem zaawansowania wykonanych robót/prac;

  - waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania po zakończeniu miesiąca, w którym złożono żądanie waloryzacji wynagrodzenia, określone na podstawie protokołu zaawansowania wykonanych robót/prac wystawionego za miesiąc, w którym złożono drugiej stronie zgodne z umową żądanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego;

  - waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia (w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne);

  - żądanie zmiany wynagrodzenia nie może zostać złożone po umownym terminie zakończenia robót;

  - waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej – Tablica 1. (Ogółem) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej „wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji (Ww) zgodnie z punktem g) poniżej, przyjmuje się

    - w przypadku pierwszej waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę;

    - w przypadku kolejnych waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia;

  - obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia) nastąpi według wzoru:

Kw = (Kp * Ww – Kp) * R, gdzie:

Kw – kwota waloryzacji,

Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z punktem 3) niniejszego ustępu,

R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 0,5,

Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego wzoru:

i)	w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100), gdzie:

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie;

ii)	w przypadku kolejnych waloryzacji :

Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100), gdzie:

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia,

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji wskaźnika W0 do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie;

  - maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 50% wynagrodzenia ofertowego za II przedmiot odbioru – w przypadku waloryzacji wynagrodzenia za II przedmiot odbioru, oraz 50% wynagrodzenia ofertowego za III przedmiot odbioru – w przypadku waloryzacji wynagrodzenia za III przedmiot odbioru;

  - zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP;

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;

  - zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), szczegółowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, protokołu zaawansowania wykonanych robót/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyższymi zasadami tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający ma prawo ich weryfikacji;

  - obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

  - kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt g) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 3 Umowy

- Obowiązek udowodnienia zmian cen materiałów lub kosztów uzasadniających zmianę wynagrodzenia należy do strony wnioskującej pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy.

- W przypadku, gdy zmianą wynagrodzenia objęta jest część przedmiotu zamówienia, która jest wykonywana przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio także do dalszych Podwykonawców.

§ 17

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odebranej przez Zamawiającego części umowy na zasadach określonych w treści niniejszej umowy (§7 ust. 3).

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie czy też rozwiązanie nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego, w szczególności tej wynikającej z treści § 12-14 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem bezskuteczności takich zmian.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Wykonawca 					 Zamawiający