***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SOW.6122.1.2021***

**Zakres prac:**

1. Roboty obejmujące co najmniej 2 zabiegi mechaniczne i 2 zabiegi chemiczne usunięcia Barszczu Sosnowskiego z terenów gminy Jelcz-Laskowice o szacunkowej powierzchni ok. 2,3 ha w terminie od kwietnia do września. Zabiegi podzielono na 3 etapy:
	* **Etap I** – kwiecień/maj

- zastosowanie metody chemicznej herbicydem;

- zniszczenie mechaniczne rośliny poprzez skoszenie.

* + - * **Etap II** – lipiec/sierpień

- weryfikacja skuteczności zastosowania Etapu I;

- zastosowanie metody chemicznej herbicydem;

- zniszczenie mechaniczne rośliny poprzez skoszenie.

* + - * **Etap III** – wrzesień

- weryfikacja skuteczności zastosowania Etapu II;

- zastosowanie metody chemicznej herbicydem;

- zniszczenie mechaniczne rośliny poprzez skoszenie.

1. Transport i unieszkodliwienie Barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Jelcz-Laskowice o tej samej powierzchni co w punkcie 1).
2. Zapobieganie rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego.

**Zamawiający wymaga by Wykonawca:**

1. Zapewnił deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia inwazyjnych gatunków obcych lub zapewnił inny sposób unieszkodliwienia tych odpadów zgodnie z Wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski.
2. Spełniał kryteria wymagane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020r., poz. 55), ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.2019 r., poz. 1900) oraz Wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski.
3. Zapewnił organizację i zabezpieczenie placu robót oraz zapewnił środki chemiczne.
4. Prowadził stałą kontrolę oraz obserwację terenu w celu wykrycia dalszego rozwoju rośliny.
5. W przypadku prywatnych działek uzgodnił z właścicielem posesji dogodny termin dla obu stron, a po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu.
6. Ponosił pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody powstałe w wyniku swojego działania lub niedopatrzenia.