UMOWA NR …./DR/2024

zawarta w dniu …..……..…………….2024 r. w Elblągu pomiędzy

Gminą Elbląg z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Browarna 85, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Elbląg – Zygmunta Tucholskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elbląg – Wioletty Kotkowskiej

a

…………prowadzącym działalność gospodarczą pn.……………..z siedzibą …………., 
NIP …………, REGON ……………, zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2024r. poz. 1320) /zwanej dalej ustawą Pzp/, na „Zimowe utrzymanie dróggminnych na terenieGminy Elbląg w sezonie 2024/2025”została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

      - Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2024/2025 na terenie gminy Elbląg, celem zapewnienia przejezdności 
i płynności ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Gminy podzielonym na dwa rejony.

      - Wykaz dróg i chodników gminnych do zimowego utrzymania dla Rejonu nr 1 i 2 znajdują się 
w załączniku nr 1A oraz1B niniejszej umowy.

      - Zakres obowiązków Wykonawcy, obejmuje przede wszystkim usługę:

- odśnieżania pługiem śnieżnym na ciągniku rolniczym wskazanych dróg utwardzonych 
i gruntowych oraz chodników,

- usuwanie śliskości zimowej, poprzez posypywanie posypywarką na ciągniku rolniczym, dróg 
i chodników, przygotowaną wcześniej przez Wykonawcę mieszanką piasku i soli drogowej,

- utrzymanie przejezdności wszystkich dróg i przechodu chodników w sezonie zimowym,

- w przypadku bardzo dużych opadów śniegu, wywóz jego nadmiaru z miejsc szczególnie niebezpiecznych, dlaużytkowników dróg i pieszych, po ustaleniu i uzgodnieniu 
z Zamawiającym,

- utrzymanie w stanie gotowości do pracy służb technicznych oraz sprzętu mechanicznego, niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania przejezdności dróg i chodników gminnych na terenie Gminy Elbląg.

- W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania innym sprzętem zastępczym, umożliwiającym należytą realizacje zobowiązań umownych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Elbląg
w sezonie 2024/2025.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca wykonywać będzie usługi, określone w § 1 w terminie od dnia podpisania umowy
do 31 marca 2025r., z zastrzeżeniem ust. 2.

- Okres sezonu zimowego zostaje określony od dnia 15 listopada 2024r. do 31 marca 2025r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu
lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających powstawaniu zatorów drogowych, z dopuszczeniem stosowania środków chemicznych do zwalczania śliskości, pod warunkiem usuwania powstającego błota pośniegowego.

- zimowego utrzymania dróg gminnych i gminnych wewnętrznych w sezonie zimowym 2024/2025,

- rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem Umowy niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu 2 godzin od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zgłoszenia (wezwania) telefonicznego do przystąpienia do akcji zimowej,

- samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych 
z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywne opady śniegu, gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa – po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji.

- usuwania śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać spływu wody do wpustów deszczowych, ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, ruchu pieszych, wjazdu na posesje,

- usuwania śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypanie mieszanką piaskowo-solną,

- składowania odgarniętego z dróg śniegu, lodu i błota pośniegowego wzdłuż krawędzi dróg, bez zasypywania skrzyżowań, zjazdów, wjazdów, przystanków autobusowych, chodników oraz krat ulicznych odprowadzających wody opadowe.

- używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, ubezpieczonego, wyposażonego 
w zabezpieczenia i oznakowania wymagane ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 
„Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251)

- zabezpieczenia materiału uszorstniającego koniecznego do zwalczania śliskości 
w ilościach niezbędnych do potrzeb zimowego utrzymania. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). Koszt zakupu materiałów niezbędnych do należytego wykonania usługi, Wykonawca pokrywa we własnym zakresie,

- wyposażenia operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,

- wyznaczenia osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych 
za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi.

- zgłaszania do Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej 
z odśnieżaniem lub zwalczaniem śliskości nie później niż w ciągu 1 godziny od jej zakończenia,

- jednokrotnego oczyszczenia dróg o nawierzchniach utwardzonych z materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu tj. z pozostałości piasku (błota) po zakończonej akcji zimowej wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem (utylizacją) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o zakończeniu akcji zimowej i przystąpieniu przez Wykonawcę do oczyszczania dróg,

- zgłoszenia do Zamawiającego wykonania oczyszczenia dróg o nawierzchni utwardzonej 
z pozostałości piasku (błota) po zakończonej akcji zimowej celem dokonania odbioru,

- gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, przez które należy rozumieć zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową oraz 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób trzecich w pobliżu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych 
w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 
2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazywanych przez Zamawiającego 
lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz informowania Zamawiającego w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania sposobie ich załatwienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w razie uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni dróg 
do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych objętych przedmiotem Umowy, utrzymać stan dróg w sposób zapewniający swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych.

- Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym cywilną za skutki niewykonania 
lub nienależny tego wykonania obowiązków określonych niniejszą Umową.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu mechanicznego przy realizacji przedmiotu umowy.

- Realizacja usług przy zimowym utrzymaniu dróg musi się odbywać za pomocą sprzętu, który jest sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantującego terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, wyposażonego 
w osprzęt elektryczny, a także w lampy ostrzegawcze, jeżeli takie wymagane są przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie, środki finansowe oraz dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym niezbędnym do należytego, terminowego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu Umowy zapewni taką ilość sprzętu spełniającego wymagania techniczne i ilościowe Zamawiającego, która pozwoli mu wykonać usługę np. w przypadku awarii jednostki sprzętowej, jednak nie mniejszą ilością sprzętu niż wskazana w ofercie.

- Wykonawca oświadcza, iż sprzęt przeznaczony do zimowego utrzymania dróg został ubezpieczony.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada i będzie kontynuował przez okres obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczonych przez siebie usług zimowego utrzymania dróg.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi używając własnych materiałów, o odpowiednich parametrach, które będą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w zakresie dopuszczalności ich stosowania tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań.

§ 4

Zasady wykonania usług

- Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych odbywać się będzie w szczególności według następujących zasad:

- Odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego lub posypywanie odbywać się będzie
po każdorazowym wydaniu dyspozycji przez pracownika Urzędu Gminy określającej zakres i miejsce wykonania prac,

- Odśnieżanie dróg należy prowadzić na całej szerokości drogi,

- Posypywanie jezdni mieszaniną piasku i soli ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań z drogami, skrzyżowań z koleją, łuków, podjazdów oraz przy placówkach oświatowych,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg, wydawania Wykonawcy wskazówek i poleceń w zakresie sposobu świadczenia usługi, w szczególności dotyczących technologii stosowanych przez Wykonawcę przy świadczeniu usług, parametrów materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu usług oraz kontrolowania wykonywania umowy wedle własnego uznania, co Wykonawca uznaje i akceptuje. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać wskazówki i polecenia Zamawiającego. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w niniejszym ustępie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bądź powierzenia dalszego wykonywania umowy w całości lub części innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że droga lub chodnik jest nieprawidłowo odśnieżona/y np. zbyt wąsko lub po odśnieżaniu na drodze/chodniku pozostaje warstwa luźnego śniegu lub błota pośniegowego lub nienależycie posypana/y materiałem uszorstniającym wówczas Wykonawca zobowiązany będzie poprawić odśnieżenie lub posypanie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia zimowego utrzymania w miejscach niewskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego. 
Za wykonanie usługi bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Zamawiający nie dopuszcza:

- po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wykonywania usługi: zalegania śniegu luźnego, zasp, języków śniegowych,

- na odcinkach dróg, przy których znajduje się chodnik odkładania śniegu z chodników 
na jezdnię i odwrotnie,

- stosowania materiałów uszorstniających niezgodnych z umową (dot. zarówno jakości jak 
i ilości).

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w mieniu w związku 
z realizacją niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek nienależytego wykonania usług objętych przedmiotem umowy lub na skutek niepodjęcia świadczenia usług pomimo wydania dyspozycji przez Zamawiającego wykonania usługi 
lub zaniechania wykonywania usług, pomimo jednoznacznego wezwania do ich podjęcia.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu usług objętych przedmiotem umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób na terenie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłową pracą sprzętu lub pracowników Wykonawcy, za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

- W trakcie realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż.

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych Podwykonawców, jak za własne.

- Umowa z Podwykonawcą, a także umowa między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa o podwykonawstwo będzie zawierała w szczególności postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, 
a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg i jej zmian;

- wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian;

- obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian;

- zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi;

- zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, Zamawiający bezpośrednio zapłaci Podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia, bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy 
o podwykonawstwo.

- zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

- wysokości kar umownych, z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego usługi zimowego utrzymania dróg, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy:

1)	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu,

3)	gdy termin realizacji usług lub dostaw określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową,

4)	gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane usługi lub dostawy uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi zimowego utrzymania drógprzedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg, w terminie 7 dni, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi zimowego utrzymania drógprzedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4–12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia  Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg, nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji usługi zimowego utrzymania dróglub z przypadku gdy Podwykonawca narusza przepisy BHP.

- Zapisy niniejszej Umowy są nadrzędne w przypadku kolizji z zapisami umów zawieranych przez Wykonawcę, Podwykonawcę i każdy następny podmiot.

§ 7

Wynagrodzenie

- Ustala się następujące stawki cenowe netto/brutto za 1 godz. pracy sprzętu prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie Gminy Elbląg:

- odśnieżanie i usuwanie śliskości	…….. zł netto/godzinę, …….. zł brutto/godzinę

- utrzymanie stanu gotowości służb i sprzętu ……….. zł netto/dzień, ……….. zł brutto/dzień;

- Stawki określone w ust. 1 obejmują koszt pracy sprzętu, jego pełnej obsługi (pracy ludzi, w tym 
w godzinach nocnych oraz w okresie dni wolnych od pracy i dni świątecznych), koszt utrzymania sprzętu i obsługi w gotowości do realizacji umowy, koszt dojazdu sprzętu do miejsca prowadzenia akcji, koszty przygotowania i zużycia mieszanki piasku i soli drogowej, koszty załadunku posypywarki, oraz wszystkie inne koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty, tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin, zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem, wynikającym z charakteru prac zleconych 
i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych 
na poszczególnych rejonach.

- Za dojazd i powrót określonego sprzętu do miejsca prowadzenia akcji, Wykonawcy
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Maksymalna szacowana wartość umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi:

Dla REJONU nr 1 i 2: ………….złotych netto, tj. ………… złotych brutto; (słownie …..)

- Zamawiający zastrzega, że wartość wskazana w ust. 5 jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego prac do wykonania. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę pełnej kwoty wskazanej w ust. 5.

- W przypadku wystąpienia warunków pogodowych w których Wykonawca nie wykonuje usług,
o których mowa w §1ust. 3 pkt 1-4 umowy,Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie za utrzymanie w stanie gotowości do pracy służb technicznych oraz sprzętu mechanicznego, niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania przejezdności dróg i chodników gminnych na terenie Gminy Elbląg,w wysokości stawki wskazanej w ust. 1 pkt 2 za każdy dzień.

§ 8

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, będzie następować etapami w okresach jednomiesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę raportów - wykazów pracy sprzętu, potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia i po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego.

- Wzór raportu - wykazu rozliczeniowego pracy sprzętu, określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Na raportach pracy sprzętu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania potwierdzeń wykonania czynności od osoby kierującej akcją zimową 
z ramienia Zamawiającego, lub od innej upoważnionej przez Zamawiającego osoby.

- W przypadku wykonywania usługi przy wykorzystaniu urządzeń GPS, podstawą do rozliczenia usługi odśnieżania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego sprzętu w terenie.Raport pracy Wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, będzie płatne z konta Zamawiającego i faktura winna być wystawiona na nabywcę: Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, NIP 5783105254.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy, będzie płatne na konto wskazane na fakturze Wykonawcy, 
w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 9

Zmiana postanowień umowy

- Dopuszcza się następujące zmiany postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

  - zmiana nazwy, adresu, statusu firmy (zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej);

  - zmiana, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 pzp, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę lub - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,

  - zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy jednakże wymagana jest uprzednia akceptacja Zamawiającego;

  - zmiana wynikająca z omyłki pisarskiej;

  - zmiana terminu realizacji umowy jeśli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca jej wykonanie zgodnie z jej postanowieniami,

  - konieczności powtórzenia wykonania usługi zimowego utrzymania dróg w przypadku  wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w § 2 Umowy. Powyższe powtórzenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z art. 214 ust.1 pkt 7 pzp i  nie  spowoduje zmiany cen jednostkowych netto określonych  w  § 7 ust. 1,

  - zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy  w przypadku:

- zmiany długości odśnieżanych i posypywanych dróg, parkingów, placów 
np. w związku ze zmianą  kategorii dróg, z remontem, przebudową, rozbudową  budową dróg, placów, parkingów przeznaczonych do zimowego utrzymania 
i związanych z tym wyłączeń z utrzymania zimowego lub włączeń do utrzymania zimowego itp.,

- mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego,

- zmiany liczby działań spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen  jednostkowych netto określonych w  § 7 ust. 1.

  - zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji umowy,

  - Konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

  - Możliwe jest także dokonanie zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt  4, jeżeli konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.

  - Zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 
niż 10 % wartości pierwotnej umowy,

  - Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga zmiany umowy jednakże wymagana jest akceptacja Zamawiającego,

  - wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a 
w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji,

  - zmiany finansowania prac związane ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz po terminie otwarcia ofert;

  - dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- Warunki dokonania zmian:

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

- opisze zaistniałe okoliczności,

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,

§ 10

Kary umowne i odszkodowanie

- Za odstąpienie od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% maksymalnej wartości umowy netto, wskazanej w § 7 ust. 5.

- Za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do odśnieżania, posypywania bądź też usuwania śliskości zimowej, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł.

- Za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500,00 zł, za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu wyznaczonego czasu na usunięcie wad.

- Podstawą do naliczenia kar z tytułu niewłaściwej realizacji umowy będzie protokół spisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego po dokonaniu komisyjnych ustaleń.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekraczać 20% maksymalnej wartości umowy netto, wskazanej w § 7 ust. 5.

- Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strona ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony mogą ponadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód, powstałych w związku z niewykonaniem, nieterminowym lub nienależytym, zobowiązań umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
winteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lubdalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwapaństwa lub bezpieczeństwu publicznemu; W takim przypadku, Wykonawca może żądaćwyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy może nastąpić w przypadkuniedotrzymywania terminów i jakości usług, realizacji przedmiotu zamówienia w sposóbinny od opisanego 
w umowie, stwarzania stanu zagrożenia bezpieczeństwa osóbtrzecich.Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia podstawy do odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiemnatychmiastowym 
z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie nieprzystąpi do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, mimo tego, że warunkipogodowe wymagają podjęcia prac, bądź też mimo telefonicznego wezwaniaWykonawcy przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych.

§ 12

Nadzór nad realizacją usługi

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i chodników jest: …………………….

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i chodników jest: …………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji umowy. 
Kontrole stanu zimowego utrzymania dróg będą przeprowadzane przez Zamawiającego, bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie.

- Z kontroli zostanie sporządzony protokół oraz dokumentacja fotograficzna. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia żadnych innych dokumentów pokontrolnych, poza protokołem i dokumentacją fotograficzną.

- Jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej w terenie potwierdzi, że drogi lub chodnik nie zostały należycie odśnieżone lub zabezpieczone przed śliskością lub Wykonawca nie przystąpił do Wykonywania usług pomimo wydania dyspozycji przez uprawnionego pracownika Zamawiającego lub Wykonawca wstrzymał realizację usług lub nie realizuje umowy zgodnie z jej postanowieniami, Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi określonymi w § 10 umowy.

- Jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub jego upoważnieni przedstawiciele stwierdzą, że w danym dniu nie było potrzeby wykonywania akcji zimowego utrzymania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia. Przypadki podjęcia akcji bez potrzeby skutkować będą obniżeniu wynagrodzenia o ilość zbędnych godzin.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określonych 
w RODO, także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 
W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu strony będą rozstrzygały spory na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 14

Załączniki do umowy

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1A	– Wykaz dróg i chodników gminnych – REJON NR 1

- Załącznik nr 1B	– Wykaz dróg i chodników gminnych – REJON NR 2

- Załącznik nr 2	– Wzór raportu - wykazu rozliczeniowego pracy sprzętu

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY