*Załącznik nr 1A do oferty – Wykaz zgodny z Warunkami Kontraktowymi FIDIC*

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WFE.271.5.2019

**Zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”**

**Uwaga:**

Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty

|   | **Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych** |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego  | 1.1.2.2 & 1.3 | Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Nazwa i adres Inżyniera kontraktu zostanie podane najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu. |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Do ……………………….. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót |
| Okres Gwarancji  | 1.1.3.10 | …….. miesięcy |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 | 60 miesięcy |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz E–mailE-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem  | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Zgodnie z Programem Wykonawcy |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za opóźnienie  | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar za opóźnienie | 8.7 | 10% Ceny Kontraktowej  |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:- dowodów ubezpieczenia- stosownych polis  | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia Robót |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | …………. PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 (jeden) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC lub osoba wskazana przez Prezesa **Lub**Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa |

Podpis:...............................................................................................................................................

występujący w charakterze:...............................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz...................................................

Data: ..............................