**UMOWA NR …./2024**

zawarta w dniu ……… 2024 r. w Kleszczewie pomiędzy:

**Ochotniczą Strażą Pożarną Gowarzewo,** ul. Swarzędzka 14, Gowarzewo, 63-004 Tulce, NIP: 7773138201, REGON: 301263258, KRS: 0000324170

reprezentowaną przez:

1. …
2. …

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **,,Wykonawcą”**

zwanymi dalej łącznie **,,Stronami”** lub osobno **,,Stroną”**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa wozu strażackiego”*, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., dalej: „*P.z.p.”*), znak sprawy: ZP.271.21.2024, Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Dostawa wozu strażackiego”*, określone i opisane dokumentami zamówienia sporządzonymi i wykorzystanymi na potrzeby jego przeprowadzenia.Pojęcia zdefiniowane w innych dokumentach wykorzystywanych na potrzeby postępowania, mają to samo znaczenie w umowie.
2. Strony oświadczają, iż należycie wykonaną przez Wykonawcę umowę uznają za umowę sprzedaży Pojazdu, w rozumieniu art. 535 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, dalej: „*K.c.”*).W przypadku odstąpienia od umowy w warunkach określonych w §11 ust. 3 pkt 2) umowy, Strony zgodnie przyjmują, że umowa automatycznie doznała konwersji na umowę najmu, obowiązującą od dnia spełnienia przez Wykonawcę obowiązku wyrażonego w §2 ust. 3 umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Realizacja niniejszego zamówienia następuje w warunkach uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”[[1]](#footnote-2) zorganizowanego przez WFOŚiGW Poznań (dalej: „*Program”*lub „*Projekt”*)Strony zobowiązują się do uwzględnienia wskazanej okoliczności, w szczególności podejmując wszelkie działania umożliwiające częściowe sfinansowanie zamówienia w warunkach uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania we wnioskowanej lub przyznanej mu wysokości.
4. Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu Pojazdu przeznaczonego do realizacji jego statutowych zadań w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, w tym poprzez udział w akcjach ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas:
5. walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
6. ratownictwa technicznego,
7. ratownictwa chemicznego, oraz pomocniczych czynności ratowniczych, podczas działania państwowej straży pożarnej lub innych służb ratowniczych,
8. udział w obronie cywilnej,
9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości okoliczności, o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej oraz zobowiązuje się do realizacji zamówienia z ich uwzględnieniem.
11. Realizacja umowy musi nastąpić w sposób zgodny z:
12. dokumentami zamówienia oraz stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
13. ofertą Wykonawcy.
14. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy poszczególnymi postanowieniami dokumentów zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia, które w większym stopniu korespondują z interesem Zamawiającego i realizacją zamówienia w sposób uwzględniający interes Zamawiającego.
15. W przypadku wykrycia przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia, niedających się usunąć rozbieżności pomiędzy umową i/lub dokumentamiwymienionymi w ust. 6 lub przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, lub pomiędzy poszczególnymi regulacjami tych dokumentów lub aktów, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w celu usunięcia zidentyfikowanych rozbieżności, przy uwzględnieniu postanowienia ust. 7 powyżej. Niniejsza klauzula nie uchyla i nie modyfikuje obowiązku dochowania przez Wykonawcę należytej staranności na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym poprzez korzystanie z instytucji wynikającej z art. 135 ust. 1 P.z.p.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Pojazd nie później niż w terminie do 31 grudnia 2024 r. (termin wynika z Programu), pod warunkiem zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2024 r. Zawarcie umowy w terminie późniejszym niż wskazany w poprzednim zdaniu, umożliwia zmianę terminu dostawy pojazdu, przy uwzględnieniu postanowień §12 umowy oraz wymogów wynikających z Projektu.
2. Za termin dostarczenia Pojazdu Strony uznają termin podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag.
3. Wykonawca po dostarczeniu Pojazdu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni zobowiązany jest zarejestrować Pojazd w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo, które zostanie mu udzielone w terminie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez uwag.
4. Po dostawie Pojazdu Wykonawca obowiązany jest do realizacji obowiązków serwisowych oraz gwarancyjnych wynikających z umowy oraz obowiązków związanych z zawarciem umowy w warunkach projektu, o którym mowa §1 ust. 3 umowy, a także wszelkich obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z zawarciem umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, o tym, że niedotrzymanie terminów wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, może wiązać się z dochodzeniem przez Zamawiającego roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, związanych z utratą dofinansowania wskutek niezakończenia realizacji umowy w przewidzianych wyżej terminach. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że utrata dofinansowania stanowi normalne następstwo uchybienia przez niego terminom realizacji umowy. Wartość dofinansowania, o które zawnioskował Zamawiający wynosi 550 000 zł brutto.

**§ 3**

**Oświadczenia Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. posiada odpowiednie doświadczenie i środki do wykonania umowy,
3. zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody mogące powstać w związku z dostarczeniem Pojazdu do siedziby Zamawiającego,
4. pokryje wszelkie koszty realizacji zamówienia, poza wyraźnie przypisanymi Zamawiającemu, w tym koszty transportu i wszelkie inne opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,
5. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona §7 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca zapewnia trwałość oświadczeń wyrażonych w ust. 1 powyżej, przez cały okres realizacji umowy.

**§ 4**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
2. współpracy i współdziałania z Wykonawcą w sposób określony dokumentami zamówienia oraz wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
3. odbioru Pojazdu zgodnie z §6 umowy,
4. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy w sposób określony w §7 umowy.
5. Zobowiązania wskazane w ust. 1 nie mają charakteru kompletnego wyliczenia obowiązków Zamawiającego i w żaden sposób nie limitują obowiązków wynikających z dokumentów konstytuujących stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Stronami.

**§5**

**Kontrola realizacji umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez:
2. żądanie oświadczeń lub dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym dotyczących aktualnego etapu i postępu realizacji przedmiotu dostawy,
3. zainicjowanie i udział w inspekcji produkcyjnej.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty związane z realizacją umowy, w szczególności zawnioskowane przez Zamawiającego, w określonym przez Zamawiającego terminie.
5. Zamawiający jest uprawniony do zainicjowania inspekcji produkcyjnej, w ramach której w miejscu realizacji przedmiotu dostawy, nastąpi weryfikacja i ustalenie aktualnego etapu i postępu realizacji przedmiotu dostawy, w szczególności w zakresie zgodności realizacji zamówienia z treścią umowy oraz wszelkimi ustaleniami poczynionymi pomiędzy Stronami w toku wykonania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzgodnionym pomiędzy Stronami, jak również uczestniczyć w inspekcji produkcyjnej w tym terminie.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość przeprowadzania działań kontrolnych zarówno w zakresie w jakim dotyczą one bezpośrednio Wykonawcy, jak i wszelkich podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, w szczególności producentów, dystrybutorów, podwykonawców itd. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich kooperantów jak za działania i zaniechania własne.

**§6**

**Dostawa i odbiór Pojazdu**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Pojazd w terminie określonym §2 ust. 1 umowydo siedziby Zamawiającego.
2. Przed dostarczeniem Pojazdu, Wykonawca jest uprawniony do zawnioskowania do Zamawiającego o przeprowadzenie kontroli zgodności Pojazdu z wszelkimi wymaganiami w miejscu uzgodnionym pomiędzy Stronami, w szczególności w miejscu produkcji Pojazdu, w celu zweryfikowania czy Pojazd może zostać odebrany w trybie i na zasadach określonych w ust. 5 poniżej.
3. Zamawiający jest uprawniony do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2 powyżej, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeprowadzenia kontroli.
4. Dostarczenie Pojazdu nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, przy czym zostanie on zaproponowany przez Wykonawcę w momencie uzyskania przez Pojazd wszystkich parametrów warunkujących jego odbiór i z co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Postanowienie zdania poprzedniego nie tamuje możliwości uzgodnienia przez Strony wcześniejszego terminu przeprowadzenia odbioru Pojazdu.
5. W dniu dostarczenia Pojazdu przez Wykonawcę nastąpi zweryfikowanie przez Zamawiającegozgodności Pojazdu z wszystkimi wymaganiami określonymi dokumentami zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji Pojazdu z udziałem biegłych.
6. Strony podpiszą protokół z weryfikacji Pojazdu o której mowa w ust. 5 powyżej, a jeżeli dostarczony Pojazd będzie spełniał wszelkie wymogi określone dokumentami zamówienia, będzie to protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag. Strony przyjmują, iż osoba czynna ze strony Wykonawcy w momencie wydania Pojazdu jest upoważniona do wszelkich czynności i składania oświadczeń w ramach procedury wydania. Ze strony Zamawiającego odbiór może być skutecznie dokonany przez upoważnionych przedstawiciela Zamawiającego lub osobę działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru przedmiotu Pojazdu, którego odpis stanowi załącznik do protokołu.
7. Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy również w przypadku, gdy uwagi Zamawiającego nie będą udaremniały dokonania odbioru. W takim przypadku będzie to protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami.
8. Ujawnienie niezgodności Pojazdu z wymaganiami określonymi dokumentami zamówienia, w stopniu udaremniającym dokonanie odbioru Pojazdu przez Zamawiającego, będzie skutkowało podpisaniem wyłącznie protokołu uwag i jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do podjęcia wszelkich działań warunkujących dostarczenie przez Wykonawcę, Pojazdu zgodnego z wszystkimi wymaganiami określonymi dokumentami zamówienia.
9. W przypadku rozbieżności stanowisk Stron co do zgodności Pojazdu z wymaganiami określonymi dokumentami zamówienia, Strony mogą powołać niezależnego biegłego, który dokona obiektywnej weryfikacji, na koszt i ryzyko Strony, która wniosła uwagi, które nie doznały potwierdzenia przez biegłego. Dopuszcza się proporcjonalne poniesienie kosztów i ryzyk w sytuacji w której biegły potwierdził wyłącznie część uwag.
10. Jeżeli uwagi wniósł Zamawiający i okazały się one w całości nieuzasadnione okres przeprowadzania weryfikacji przez biegłego nie jest wliczany do czasu realizacji dostaw przez Wykonawcę.
11. Jeżeli uwagi wniósł Wykonawca i nie okazały się one uzasadnione to okres przeprowadzania weryfikacji przez biegłego jest wliczany do czasu realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
12. W przypadku o którym mowa w ust. 8 powyżej i ewentualnym wyczerpaniu procedury określonej w ust. 9 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest po doprowadzeniu do stanu umożliwiającego Zamawiającemu odebranie Pojazdu oraz zastosować procedurę określoną ust. 4 powyżej i ewentualnie ust. 2. Postanowienia 5 – 11 stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z uwagami, Wykonawca zobowiązany jest do uchylenia przyczyn ich wniesienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Doprowadzenie do stanu warunkującego podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag może nastąpić w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli uchylenie stanu stanowiącego podstawę wniesienia uwag, nie może nastąpić w siedzibie Zamawiającego, po uchyleniu przyczyn wniesienia uwag, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Pojazd (zgodnie z postanowieniem ust. 4 powyżej) i ponownie poddać go procedurze weryfikacyjnej określonej w ust. 5 (w całym zakresie). W przypadku nieusunięcia wszystkich przyczyn wniesienia uwag lub zaistnienia nowych względem wcześniej ujawnionych, procedurę stosuje się, aż do momentu dostarczenia Pojazdu zgodnego z wszystkimi wymaganiami określonymi dokumentami zamówienia.
14. Do czasu odbioru Pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag wszelkie ryzyka związane z zniszczeniem, utratą, kradzieżą oraz innymi okolicznościami związanymi z Pojazdem ponosi Wykonawca.
15. Wszelkie protokoły wymienione powyżej zostaną sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i zostaną podpisane przez obie Strony. Niepodpisanie protokołu przez Wykonawcę nie wpływa na jego ważność i skuteczność.
16. W dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (w tym w wyniku uchylenia uprzednich uwag, potwierdzonego adnotacją do protokołu, o którym mowa w ust. 7 powyżej):
17. następuje wydanie Pojazdu Zamawiającemu,
18. następuje przeniesienie własności Pojazdu na Zamawiającego,
19. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wymagane dokumenty dotyczące Pojazdu,
20. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Pojazdu,
21. rozpoczyna swój bieg termin na zrealizowanie przez Wykonawcę obowiązków rejestracyjnych względem Pojazdu,
22. rozpoczyna swój bieg okres gwarancji i rękojmi, a także okres serwisowy.
23. Strony, bez konieczności zmiany umowy, są uprawnione do ustalenia innego terminu przeprowadzenia szkolenia wskazanego w ust. 16 pkt 4) powyżej.
24. Strony, bez konieczności zmiany umowy, są uprawnione do ustalenia innego terminu przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 16 pkt 3) powyżej (w tym niektórych spośród nich).
25. Realizacja obowiązków rejestracyjnych kończy się w momencie przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającemu dowodu rejestracyjnego Pojazdu oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów, których przekazanie nie było konieczne lub możliwe wcześniej.
26. Dokumentami wskazanymi powyżej w ust. 16 pkt 3) są:
27. książka gwarancyjna Pojazdu,
28. kartaPojazdu,
29. instrukcje obsługi i konserwacji do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej, zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
30. katalog części zamiennych,
31. niezbędna dokumentacja techniczna w tym min. świadectwo homologacji samochodu, świadectwo dopuszczenia CNBOP,
32. dokumentacja niezbędna do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie samochodu jako pojazd specjalny,
33. dokumentacja niezbędna do ubezpieczenia Pojazdu,
34. kopia świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późn. zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem dla pojazdu oraz elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem,
35. wykaz adresów punktów serwisowych Pojazdu,
36. badania techniczne,
37. harmonogram przeglądów Pojazdu,
38. inne dokumenty wymagane dokumentami zamówienia lubprzepisami prawa dla Pojazdu.
39. Wszelkie dokumenty, w szczególności wyraźnie wymienione w ust. 20, muszą być sporządzone w języku polskim bądź być przekazane z tłumaczeniem na język polski.
40. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 20 powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne komplety kluczyków, w ilości nie mniejszej niż 2 szt.
41. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 16 pkt 4) powyżej, obejmuje przeszkolenie na koszt Wykonawcy maksymalnie 6 osób (przedstawicieli Zamawiającego) z użytkowania Pojazdu przed jego wprowadzeniem do użytkowania. Szkolenie w formie teoretycznej oraz praktycznej będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela producenta podwozia odpowiedzialnego za realizację szkolenia z jazdy. Szkolenie obejmować będzie elementy obsługi pojazdu, jazdy szosowej oraz jazdy terenowej pojazdem.

**§7**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy tytułem należycie wykonanej umowy, obejmujące całość zrealizowanych przez Wykonawcę obowiązków, w tym cenę nabycia Pojazdu przez Zamawiającego od Wykonawcy, wynosi … zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości …%, tj. … zł brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, również te, które nie wynikają wprost z brzmienia niniejszej umowy,   
   a są niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pojazdu lub w przypadku zgody Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, przedłoży Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT na kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej. Wystawienie faktury na kwotę niższą musi wynikać wprost z ewentualnej modyfikacji umowy lub uzgodnień pomiędzy Stronami poczynionymi w formie pisemnej (w tym w ramach protokołu zdawcz-odbiorczego).
4. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne,októrychmowawart.2pkt4)ustawyzdnia9listopada2018r.oelektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn.zm.). Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentówelektronicznych za swoim pośrednictwem.
6. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. splitpayment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług;
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze, będzie:
9. rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
10. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług;
11. w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
12. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na   
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ponosiwobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.
13. Po wejściu w życie Krajowego Systemu efaktur (KSeF) Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w tym Systemie.

**§8**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%wynagrodzenia brutto wskazanego w §7 ust. 1umowy (w brzmieniu pierwotnym) w kwocie ………………………………………………zł (słownie: …………………………….).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………………………………….
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie i terminie wynikającym z art. 453 ust. 1 P.z.p.:
   1. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonanie przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag(w tym w wyniku uchylenia uprzednich uwag, potwierdzonego adnotacją do protokołu, o którym mowa w §6 ust. 7 umowy),
   2. 30% kwoty zabezpieczenia, przeznaczonej po terminie, o którym mowa w pkt 1) powyżej, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi lub gwarancji (terminu późniejszego).
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, skutkujących tym, że okres na który ustanowiono zabezpieczenie byłby krótszy, niż nowe terminy wynikające z umowy, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się on z nowymi terminami oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.
5. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad lub usterek.

**§ 9**

**Gwarancja i rękojmia**

* + - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

1. podwozie Pojazdu na okres … lat,
2. zabudowę Pojazdu na okres … lat.
   * + 1. Okresy gwarancji wskazane w ust. 1 rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (w tym w wyniku uchylenia uprzednich uwag, potwierdzonego adnotacją do protokołu, o którym mowa w §6 ust. 7 umowy).
       2. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca będzie dokonywał:
3. wymiany niesprawnych części;
4. planowych przeglądów Pojazdu;
5. doraźnych przeglądów na zlecenie Zamawiającego w sytuacji, kiedy wystąpi uzasadnione podejrzenie niesprawności Pojazdu.
   * + 1. W ramach gwarancji Wykonawca wykona minimum jeden przegląd gwarancyjny w każdym roku obowiązywania gwarancji, zapewniające bezusterkową eksploatację Pojazdu w okresie udzielonej gwarancji wraz z materiałami.
       2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzana przeglądów w siedzibie Zamawiającegolub w miejscu przez niego wskazanym na terenie gminy Kleszczewo.
       3. W przypadku nieprzeprowadzenia przeglądu w miejscu wskazanym w ust. 5 powyżej i postania konieczności przemieszczania Pojazdu do siedziby Wykonawcy, koszty przemieszczenia pojazdu od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
       4. Czas wykonania przeglądu w okresie gwarancyjnym, wynosi do 3 dni roboczych i w zakresie określonym w ust. 3 pkt 3) Wykonawca musi przystąpić do jego przeprowadzenia nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
       5. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji.
       6. Obowiązki polegające na usuwaniu wad lub usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie do usuwania wad oraz ich zakończenie powinny być zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
       7. W okresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych skutkujących niedostępnością Pojazdu dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, równoważny pojazd zastępczy.
       8. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu /urządzenia.
       9. Wykonawca nie odpowiada za wady lub usterki powstałe w wyniku niewłaściwego używania przedmiotu umowy, jednakże obowiązek dokonania naprawy tych usterek w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy – odpłatnie, po uprzednim zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego.
       10. Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał odbioru usunięcia zgłoszonej wady w formie protokołu odbioru usunięcia wady podpisanego przez uprawomocnionego przedstawiciela Zamawiającego.
       11. Uprawnienia gwarancyjne nie uchylają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

**§10**

**Serwis**

1. Zamawiający wymaga dostępności autoryzowanego punktu naprawczego – serwisu Pojazdu w promieniu maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (w tym w wyniku uchylenia uprzednich uwag, potwierdzonego adnotacją do protokołu, o którym mowa w §6 ust. 7 umowy)zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletny wykaz autoryzowanych punktów naprawczych (serwisu).
3. Dopuszcza się możliwość wykonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw Pojazdu w autoryzowanych punktach naprawczych (serwisie) po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Przeprowadzanie przeglądów i napraw w autoryzowanym punkcie napraw (serwisie) Strony uznają za niewpływające nazachowanie uprawnień gwarancyjnych przysługujących Zamawiającemu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu odpłatnej możliwość zakupu części zamiennych niezbędnych do utrzymania sprawności Pojazdu.
6. Wszystkie części i podzespoły do naprawy i wymiany będą dostępne w punktach, o których mowa w ust. 2 powyżej.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia aktualności wykazu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co najmniej przez cały okres obowiązywania gwarancji.

**§11**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w wysokości 10%wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
   w § 7 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
   w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Pojazdu uniemożliwiający podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego bez uwag, ale w warunkach możliwości podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
4. w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
   w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Pojazdu uniemożliwiający podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego i uzasadniającego wyłącznie podpisanie protokołu uwag,
5. w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
   w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji jakiegokolwiek z obowiązków gwarancyjnych skutkującego niemożliwością korzystania przez Zamawiającego z Pojazdu lub równoważnego pojazdu zastępczego zapewnionego przez Wykonawcę,
6. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
   w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji jakiegokolwiek z obowiązków gwarancyjnych niezwiązany z niemożliwością korzystania przez Zamawiającego z Pojazdu, z tym w związku z zapewnieniem równoważnego pojazdu zastępczego przez Wykonawcę,
7. w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
   w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku rejestracyjnego względem Pojazdu,
8. w wysokości 500 zł za każdy przypadek niezapewnienia Zamawiającemu żądanego oświadczenia lub dokumentu związanego z realizacją umowy, innego niż przekazywany przez Wykonawcę wraz z podpisywaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag,
9. w wysokości 1500 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia inspekcji produkcyjnej w wymaganym terminie,
10. w wysokości 2000 zł za każdy, poza pierwszym, odbiór Pojazdu, który nie skończył się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag,
11. w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego,
12. w wysokości 0,05%wynagrodzenia brutto, o którym mowa   
    w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletu dokumentów, których przekazanie ma nastąpić wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag lub kompletu kluczy do Pojazdu,
13. w wysokości 400 zł za każdą stronę dokumentu, która nie jest sporządzona w języku polskim lub nie jest przetłumaczona na język polski,
14. w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnego wykazu autoryzowanych punktów naprawczych (serwisu),
15. w wysokości 300 zł za każdy przypadek (każdą część zamienną), której zakupu Wykonawca nie umożliwił Zamawiającemu na warunkach określonych umową.
16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy (w brzmieniu pierwotnym).
17. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naliczania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę stanowiącą równowartość tych kar. W przypadku braku takiego potrącenia, Wykonawca uiści je w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego, na konto wskazane w tej nocie.
18. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania, przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
19. W przypadku, gdy za jedno naruszenie kontraktu możliwe jest nałożenie kilku kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia tylko jednej kary, swobodnie przez siebie wybranej.

**§11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu zgodnie z ust. 1, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
   * 1. niezawinionego przez Zamawiającego nieuzyskania dofinansowania w ramach Programu, w tym nieuzyskania dofinansowania w pełnej wysokości,
     2. niezawinionej przez Zamawiającego utraty dofinansowania w ramach Programu, w tym utraty dofinansowania w części,
     3. uchylania się Wykonawcy od dostarczenia oświadczeń lub dokumentów ukazujących aktualny stan realizacji zamówienia i progres w jego realizacji lub przeprowadzeniu inspekcji produkcyjnej, uzasadniających uznanie, że Wykonawca nie zrealizuje umowy lub zrealizuje ją nienależycie,
     4. notorycznym uchylaniu się przez Wykonawcę od kontaktu z Zamawiającym, uzasadniającym uznanie, że Wykonawca nie zrealizuje umowy lub zrealizuje ją nienależycie,
     5. zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Pojazdu przekraczającej co najmniej 30 dni,
     6. zwłoki Wykonawcy w rejestracji Pojazdu przekraczającej co najmniej 15 dni,
     7. naliczenia kar umownych w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
     8. co najmniej 5 krotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków gwarancyjnych,
     9. co najmniej 10 krotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia części zamiennych w wskazanych przez Wykonawcę punktach naprawczych (serwisie).
3. W przypadku odstąpienia o umowy na podstawie postanowień ust. 2:
   * 1. przed podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, umowa wygasa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, za wyjątkiem możliwości dochodzenia odszkodowania tytułem nieuprawnionego odstąpienia od umowy,
     2. po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (w tym w wyniku uchylenia uprzednich uwag, potwierdzonego adnotacją do protokołu, o którym mowa w §6 ust. 7 umowy), umowa wygasa, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wyłącznie czynszu z tytułu korzystania z Pojazdu przez okres od dnia spełnienia przez Wykonawcę obowiązku wyrażonego w §2 ust. 3 umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowyw ryczałtowej wysokości 10 000,00 zł netto za każdy pełen miesiąc korzystania z Pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojazdu oraz zwrotu uzyskanego wynagrodzenia, wraz z ewentualnym potrąceniem wierzytelności, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

**§ 12**

**Zmiana umowy**

* + - 1. Zamawiający działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy:

1. w zakresie terminu określonego w §2 ust. 1 umowy w sytuacji w której:
2. wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w terminie udaremniającym zawarcie umowy do 15 listopada 2024 r., a jednocześnie zawarcie umowy pozostaje w uzasadnionym interesie Zamawiającego. W takiej sytuacji Strony wyznaczą nowy termin przy uwzględnieniu wymogów Programu (o ile zamówienie będzie współfinansowane z Programu), który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy,
3. zmianie ulegną warunku Programu, w sposób umożliwiający zmianę terminu na późniejszy, a zamówienie będzie realizowane w warunkach uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego. W takiej sytuacji jedynym ograniczeniem pozostaje treść Programu, z uwzględnieniem, której Zamawiający wyznaczył termin określony w §2 ust. 1 umowy,
4. Zamawiający zawiesił realizację zamówienia, ze względu na powstałe po zawarciu umowy okoliczności, w szczególności związane z uzyskanym dofinansowaniem, wpływające na niemożliwość zagwarantowania, że Zamawiający będzie mógł pokryć z tych środków realizację zamówienia,
5. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie Pojazdu w tym terminie, co Wykonawca wykazał stosownymi środkami dowodowymi, a przesunięcie terminu następuje w sposób proporcjonalny do powstałych okoliczności udaremniających dostawę Pojazdu w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy,
6. wystąpienia przez uprawniony organ z wnioskiem o wstrzymanie realizacji zamówienia,
7. wystąpiła siła wyższa udaremniająca dostawę Pojazdu w tym terminie, a przesunięcie terminu następuje w sposób proporcjonalny do powstałych okoliczności udaremniających dostawę Pojazdu w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy,
8. w zakresie terminu określonego w §2 ust. 3 umowy w sytuacjach określonych w pkt 1) powyżej,
9. w zakresie warunków rozliczenia realizacji umowy pomiędzy Stronami, w tym poprzez udzielenie zaliczki Wykonawcy lub udzielenia płatności częściowej, jeżeli zmiana warunków rozliczenia będzie wymagana warunkami Programu lub będzie zasadna ze względu na treść Programu, w szczególności w celu uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania lub jego należytego rozliczenia, a zmiana warunków rozliczenia realizacji umowy, będzie adekwatna i proporcjonalna względem okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany,
10. w zakresie warunków dostawy lub odbioru Pojazdu, jeżeli zmiana warunków dostawy lub odbioru Pojazdu będzie wymagana warunkami Programu lub będzie zasadna ze względu na treść Programu, w szczególności w celu uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania lub jego należytego rozliczenia, a zmiana warunków dostawy lub odbioru Pojazdu, będzie adekwatna i proporcjonalna względem okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany,
11. w zakresie wymogów dotyczących Pojazdu, jeżeli zmiana będzie wymagana warunkami Programu lub będzie zasadna ze względu na treść Programu, w szczególności w celu uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania lub jego należytego rozliczenia, a zmiana warunków wynikających z umowy, będzie adekwatna i proporcjonalna względem okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany,
12. w zakresie okresu gwarancji, poprzez jego wydłużenie, w sytuacji w której wydłużenie okresu gwarancji jest korzystne dla Zamawiającego, a koszt wydłużenia okresu gwarancji nie przekracza 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 umowy,
13. w zakresie obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancyjnym, poprzez ich rozszerzenie, pod warunkiem, że rozszerzenie gwarancji nie będzie skutkowało zapłatą Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenia przekraczającego 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 umowy,
14. w zakresie obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancyjnym, poprzez ich ograniczenie, pod warunkiem, że ograniczenie gwarancji nie będzie skutkowało ograniczeniem wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu o wartość przekraczającą 35% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 umowy
15. poprzez nabycie od Wykonawcy dodatkowych dostaw, w szczególności poprzez nabycie części zamiennych niezapewnianych w ramach gwarancji, zakup usług związanych z utrzymaniem Pojazdu i jego eksploatacją, pod warunkiem, że wartość świadczeń dodatkowych nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 umowy, przy czym Zamawiający jest uprawniony do kilkukrotnego skorzystania z możliwości zmiany umowy na niniejszej podstawie, jednakże ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty wskazanej,
16. poprzez nabycie od Wykonawcy dodatkowego wyposażenia Pojazdu, jeżeli jego nabycie okaże się konieczne lub celowe po zawarciu umowy, a wartość tego wyposażenia nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 umowy,
17. poprzez zmianę wymogów ustanowionych względem Pojazdu, w zakresie parametrów nieistotnych Pojazdu, których zmiana nie wpływa na podstawowe funkcje Pojazdu oraz nie koliduje z celem zawarcia umowy,
18. poprzez przejęcie obowiązków gwarancyjnych przez inny podmiot niż Wykonawca, jeżeli zapewnione zostaną wszelkie warunki gwarancyjne wynikające z umowy (w tym dotyczące utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę).
    * + 1. Wszelkie zmiany umowy muszą zostać dokonane w formie pisemnej i warunkowane są zgodą obu Stron.

**§ 13**

**Kontakt Stron**

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do wszelkich kontaktów jest Pani/Pan ……………………. tel. ………………………, e-mail: ………………………………………………….…….
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do wszelkich kontaktów z Zamawiającym jest

Pani/Pan ……………………. tel. ………………………, e-mail: …………………….

1. Każda ze Stron oświadcza, że jej przedstawiciel, wskazany w ust. 1 i 2, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, wyraził zgodę Stronie, która udostępnia jego dane, na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, (imię i nazwisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy nr telefonu), jej potencjalnym kontrahentom, w związku z normalną działalnością tej Strony, o ile działalność ta jest związana z zakresem obowiązków służbowych tego przedstawiciela.
2. Wszelkie doręczenia elektroniczne, odbywać się będą co najmniej na adresy e-mail wskazane w ust. 1-2.
3. Doręczenia dla swojej skuteczności powinny być dokonywane na adresy e-mail wskazane w ust. 1-2 lub/i na adresy Stron Umowy dla poczty tradycyjnej, wskazane w komparycji niniejszej Umowy.
4. W przypadku braku znajomości języka polskiego przez osobę wskazaną w 2, Zamawiający wymaga zatrudnienia na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza/tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a wskazanym personelem Wykonawcy.

**§ 14**

**Klauzula salwatoryjna**

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
2. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. W przypadku braku dojścia do porozumienia, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym w przypadku podjęcia przez stosowne organy kontroli wykonania umowy, w szczególności w przypadku kontroli wydatkowania środków uzyskanych z dofinansowania, o którym mowa w §1 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego, wynikającej (w sposób bezpośredni lub pośredni) z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Jeśli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie lub wykonuje umowę w sposób niezgodny z którymkolwiek z postanowień umowy, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający może powierzyć wykonanie całości lub części umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. W takim wypadku Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy (wymagalnego lub niewymagalnego), kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu podmiotu trzeciego lub pokrycia tych kosztów z zabezpieczenia ustanowionego przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić innemu podmiotowi wykonanie całości lub części umowy na podstawie niniejszego ustępu oraz współpracować z nim w pełnym zakresie – o ile będzie to konieczne.
5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy K.c. oraz P.z.p.
6. Umowę niniejszą sporządza się w 4jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

1. https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-z-zakresu-zakupu-specjalistycznego-sprzetu-wykorzystywanego-w-akcjach-ratowniczych-w-ramach-programu-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-czesc-1/ [↑](#footnote-ref-2)