### Część  SWZ - Projekt Umowy

UMOWA Nr RG.ZP.272…..2024

zawarta dnia .....................w Łubnianach pomiędzy:

Gminą Łubniany - ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, NIP: 9910344913, REGON: 531413142, reprezentowaną przez

Pawła Wąsiak – Wójta Gminy Łubniany,

przy kontrasygnacie  - Joanna Marciniak  Skarbnik Gminy Łubniany, zwaną dalej "Zamawiającym",

a ..................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.ZP.271…...2024 pn.: „Odbiór 
i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż 214 000 euro dla usług zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą PZP”.

§ 1. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest w szczególności:

    - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany, transport tych odpadów i ich zagospodarowanie, wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym do gromadzenia odpadów komunalnych, w ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz pojemności i kolorystyce zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany przyjętym uchwałą XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25.01.2021 roku - załącznik nr 1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o klapach odpowiadających kolorystyce poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przy zachowaniu kolorystyki pozostałych części pojemników z równoczesnym odpowiednim ich oznakowaniem zgodnie z odrębnymi przepisami. Wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki ma nastąpić najpóźniej w terminie dwóch tygodni, przed rozpoczęciem Umowy,

  - sporządzenie harmonogramów niezbędnych do świadczenia usług określonych 
w Umowie, a po ich akceptacji, ich dystrybucja do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany,

- wyposażenie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w pojemniki i kontenery oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z położonego na terenie Gminy Łubniany punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z następującą częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się kontenerów i pojemników (należy uwzględnić ich pojemność oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wokół kontenerów lub pojemników):

  - co najmniej raz na miesiąc: opon samochodów osobowych i jednośladów, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, igieł i strzykawek, farb, odpadów tekstyliów i odzieży, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (z grupy 20 odpadów, oznaczonych symbolem „* ‘’). 
W przypadku stwierdzenia przepełnienia się kontenerów i pojemników Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w formie mailowej na adres wskazany w § 30 Umowy,

  - co najmniej raz na tydzień, pozostałych odpadów niewymienionych w lit. a). 
W przypadku stwierdzenia przepełnienia się kontenerów i pojemników Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w formie mailowej na adres wskazany w § 30 Umowy.

- usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych w ilości 5 Mg/rok, wskazanych przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie ich uporządkowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Miejscami takimi mogą być odpady zalegające wzdłuż dróg, rowów komunalnych. Zebrane odpady mogą stanowić zarówno zmieszane odpady komunalne, jak i np. gruz czy opony,

- realizację mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych obejmującej wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Gminy Łubniany  – przynajmniej 1 raz 
w roku.

- Szczegółowy sposób świadczenia Umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do Umowy i będący integralną częścią niniejszej Umowy.

§ 2. Termin obowiązywania Umowy

- Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 23 miesięcy, licząc od dnia 01.02.2025 roku, tj. od dnia 01.02.2025roku do dnia 31.12.2026 roku, z tym że:

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów winno nastąpić najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed wskazanym powyżej dniem rozpoczęcia realizacji Umowy (tj. najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed dniem 01.02.2025 roku),

- wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w pojemniki  
i  kontenery do gromadzenia odpadów winno nastąpić najpóźniej w terminie jednego tygodnia przed wskazanym powyżej dniem rozpoczęcia realizacji Umowy (tj. najpóźniej w terminie jednego tygodnia przed dniem 01.02.2025 roku),

- rozpoczęcie czynności odbioru i zagospodarowania odpadów winno nastąpić 
w pierwszym tygodniu lutego 2025 roku.

- Umowa zawarta jest na czas oznaczony 23 miesięcy licząc od dnia 01.02.2025 roku, z zastrzeżeniem tych postanowień Umowy, które nakładają na strony obowiązki i nadają im uprawnienia do realizacji jeszcze przed datą 01.02.2025 roku, a po dacie zawarcia Umowy.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób opisany w OPZ oraz zgodnie z niniejszą Umową, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:

- Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) oraz aktami wykonawczymi (w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz 122), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906) lub z aktami wykonawczymi zastępującymi powyżej wymienione – o ile takowe zostaną wydane w trakcie obowiązywania Umowy);

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi;

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi;

- ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573) oraz aktami wykonawczymi;

- ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1004) oraz aktami wykonawczymi;

- ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 875 ze zm.);

- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

- Planem gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028  oraz obowiązującymi w czasie świadczenia usługi stanowiącej przedmiot Umowy, przepisami prawa miejscowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyznacza inny termin przekazania informacji dotyczących realizacji Umowy. Zakres przekazywanych informacji określa Zamawiający w wezwaniu. Przekazanie przez Wykonawcę niekompletnych informacji traktowane będzie jako niedostarczenie informacji w terminie, 
a tym samym uchybienie terminowi przekazania informacji.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić odpowiedni tabor pojazdów, w taki sposób, aby mógł należycie wykonywać usługi objętą Umową, również w miejscach o utrudnionym dojeździe 
i pracowników, którzy będą odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego odbioru odpadów, 
w tym z miejsc o utrudnionym dojeździe.

- Pojazdy odbierające odpady powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą zanieczyszczenie środowiska w trakcie transportu odpadów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu tych osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów ochrony środowiska, w szczególności za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu oraz 
za niewłaściwe postępowanie z odpadami w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku powierzenia elementów usługi objętej niniejszą Umową Podwykonawcom, Wykonawca obowiązany jest do wskazania na piśmie Podwykonawców Zamawiającemu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności przez Podwykonawcę, wraz z zakresem powierzonych im usług. Podwykonawcy obowiązani są świadczyć powierzone im usługi w sposób wskazany w niniejszej Umowie i zgodnie z OPZ oraz zapewniać dokumentowanie wykonywanych przez siebie usług w taki sam sposób jak Wykonawca (np. dostęp do GPS w przypadku odbioru odpadów przez Podwykonawcę).

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie wskazanym we wniosku nie krótszym niż 3 dni, dostarczy Zamawiającemu dodatkowe szczegółowe informacje lub odpowiednie dokumenty, w szczególności: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień Podwykonawców do wykonywania powierzonych im prac, oświadczenie lub inny dokument potwierdzający zapłatę Podwykonawcom należnego wynagrodzenia za wykonanie powierzonych usług.

- Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego pracowników.

- Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia w terminie określonym w § 18 ust. 1. Umowy nie więcej niż 2 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu GPS. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w ww. systemie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia szkolenia obejmującego przedmiotowe zmiany.

- Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów w terminach

  - na zasadach określonych w § 12 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i będący jej integralną częścią.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania odpadów odebranych w zakresie niniejszej Umowy do instalacji zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób zajmujących się realizacją zadań będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), a w szczególności wykonujących następujące czynności 
w trakcie realizacji zamówienia:

- kierowanie pojazdami odbierającymi odpady komunalne,

- prowadzenie rozliczeń merytoryczno-finansowych przedmiotu zamówienia,

- prace ładowaczy,

- nadzorowanie i logistyka transportu realizacji przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kopii świadectwa legalizacji wszystkich wag samochodowych, na których dokonywane będą ważenia odbieranych odpadów komunalnych. W przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia świadectwo legalizacji straci ważność Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nowej kopii świadectwa legalizacji w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania, przy czym waga powinna mieć aktualną legalizację przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do współpracy z Zamawiającym podczas prowadzenia kontroli realizacji Umowy, w szczególności do udostępnienia pomieszczeń oraz dokumentacji związanej z usługą objętą niniejszą Umową.

- Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługi objęte zamówieniem pojazdami, które spełniają europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 5, z uwzględnieniem postanowień ust. 18 i ust. 23.

- Wykonawca obowiązany jest w całym okresie obowiązywania Umowy do realizacji jej przedmiotu z wykorzystaniem pojazdów o emisji spalin EURO 6, w ilości zadeklarowanej 
w formularzu ofertowym.

- Wykonawca obowiązany jest przechowywać i bezpłatnie udostępniać Zamawiającemu całą wytworzoną dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy przez okres 3 lat po zakończeniu trwania niniejszej Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji nt. wagi poszczególnych frakcji odpadów odebranych z PSZOK, celem dokonania przez Zamawiającego korekty kart przekazania odpadów (KPO) w systemie BDO, w terminie maksymalnie 48 godzin od daty ich odebrania (zrealizowania transportu).

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zapewni we własnym zakresie i na własny koszt możliwość ważenia odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Waga powinna znajdować się  na terenie Gminy Łubniany lub gminy bezpośrednio sąsiadującej, mieć aktualną legalizację i być własnością osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  (nie będącej własnością Wykonawcy). Waga powinna posiadać dopuszczany górny poziom ważenia nie niższy niż 40 T oraz umożliwiać  transparentne  potwierdzenie procesu ważenia (co do zasady w postaci wydruku z systemu wagowego) w szczególności wagi odpadów, rodzaju odpadów, nr rejestracyjnych samochodu ważonego oraz datę i godzinę ważenia.

- Wykonawca zapewnia, że będzie realizował przedmiot zamówienia w taki sposób, że Gmina osiągnie odpowiedni poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

- Mając na uwadze treść art. 68a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zw. z art. 68b pkt 3 tej ustawy, Wykonawca wykorzystując pojazdy w ramach realizacji przedmiotu Umowy:

    - Zobowiązany jest dostosować się do wymagań wynikających z przepisów ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wraz ze zmianami tej ustawy wprowadzonymi w trakcie realizacji Umowy,

    - zobowiązany jest zapewnić, że udział pojazdów kategorii M1, M2 i N1, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 
i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz.Urz. UE L 151 
z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/858", elektrycznych lub napędzanych wodorem, w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniem realizowanym w ramach niniejszej Umowy, spełnia wymagania określone w art. 68a ust. 1 pkt 1) ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

    - zobowiązany jest zapewnić, że udział pojazdów kategorii N2 i N3, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858, napędzanych paliwami alternatywnymi 
w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniem realizowanym 
w ramach niniejszej Umowy, spełnia wymagania określone w art. 68a ust. 1 pkt 2) ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

§ 4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy,

w szczególności do:

    - przekazania wykazu punktów adresowych w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy (zwanego dalej: „Wykazem punktów adresowych”), na podstawie których Wykonawca powinien wyposażyć nieruchomości w pojemniki. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania Wykazu punktów adresowych, wszelkie powiązane z nim terminy ulegają wydłużeniu o czas zwłoki (Zamawiającego) w jego przekazaniu;

    - przekazywania znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy;

    - wskazania osób oddelegowanych do szkolenia z systemu GPS, o którym mowa 
w § 3 ust. 10 i § 18 Umowy;

    - wskazania danych kontaktowych w celu realizacji Umowy;

    - przekazywania Wykonawcy nie częściej niż raz w tygodniu wykazu zmian punktów adresowych. Ilekroć w Umowie jest mowa o Wykazie punktów adresowych, Strony rozumieją przez to Wykaz punktów adresowych, o których mowa pod lit. a powyżej, uaktualniony każdorazowo o zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli Wykonawcy oraz Podwykonawców 
w zakresie wykonywania usług w trakcie trwania Umowy, w szczególności:

  - przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 3 ust. 16 oraz innych obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy;

  - kontroli dokumentów w postaci dowodów przyjęcia i przekazania odpadów;

  - kontroli ewidencji przekazania odpadów do recyklingu i odzysku;

  - kontroli posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji Umowy, w zakresie wskazanym

w § 21 Umowy;

  - udziału w ważeniu pojazdów, przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbioru odpadów komunalnych „u źródła”.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 14 Umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

      - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji niniejszej Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu,  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 14 Umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia, stosowny dokument, a w szczególności wskazane poniżej dowody:

    - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Wymogi określone w niniejszym paragrafie dotyczą również wszystkich Podwykonawców realizujących zamówienie objęte niniejszą Umową. Wymaga się, aby w umowach podwykonawczych zostały zawarte stosowne klauzule, umożliwiające przedstawicielowi Zamawiającego kontrolowanie spełnienie wymogu, o którym mowa 
w niniejszym paragrafie.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 14 Umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5. Rodzaje oraz pojemności pojemników.

1.	Wykonawca realizując  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  Umowy  zapewnia  (dostarcza) na wszystkie nieruchomości objęte Wykazem punktów adresowych pojemniki na odpady zmieszane i selektywnie zebrane o pojemności i rodzaju wskazanej przez Zamawiającego 
w Wykazie punktów adresowych, posiadające identyfikator w postaci kodu kreskowego lub inny podobny. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o klapach odpowiadających kolorystyce poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przy zachowaniu jednolitej kolorystyki pozostałych części pojemników 
z równoczesnym odpowiednim ich oznakowaniem. W przypadku zmiany przepisów Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany pojemników na spełniające aktualne wymagania.

- Wskazane w ust. 1 pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

- Wykonawca realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zapewnia w zabudowie jednorodzinnej (do 4 osób zamieszkujących) pojemniki  o pojemności 120 l (zmieszane, na szkło, papier) i 240 l (na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę). Pojemniki na BIO właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 5 i więcej osób Wykonawca powinien zapewnić większe pojemniki na odpady zmieszane 240 l i metale, tworzywa sztuczne 240 l+120 l.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku oznakowania lub nieodpowiedniego oznakowania pojemnika, obowiązany jest on odpowiednio do jego uzupełnienia lub zmiany (tj. właściwego oznakowania). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku oznakowania pojemnika, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o stwierdzonym fakcie 
i wyznaczy termin oznakowania pojemnika zgodnie z przepisami prawa lub Umową, jednak nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia.

§ 6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

- Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy obowiązany jest do:

- wyposażenia wszystkich nieruchomości objętych Wykazem punktów adresowych 
w czyste pojemniki oznakowane i wyposażone w sposób określony w § 5 ust. 1 Umowy, zgodnie z tym Wykazem otrzymanym od Zamawiającego, zawierającym zestawienie pojemników.

- wyposażenia wszystkich budynków jednorodzinnych w pakiet startowy, obejmujący po 4 sztuki każdego rodzaju pojemników na odpady zmieszane i przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne), najpóźniej do dwóch tygodni, przed wskazanym w § 2 ust. 1 dniem rozpoczęcia realizacji Umowy (tj. najpóźniej do dwóch tygodni przed dniem 01.02.2025 roku), w ilości zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ pkt 13. Szczegółową listę nieruchomości stanowić będzie Wykaz punktów adresowych.

- wyposażania, wymiany lub odbioru pojemników z nieruchomości na podstawie aktualnego Wykazu punktów adresowych, każdorazowo po przekazaniu przez Zamawiającego wykazu zmian punktów adresowych, otrzymywanego w trakcie realizacji Umowy, a o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze;

- pisemnego poinformowania Zamawiającego (złożenia oświadczenia) w terminie trzech dni przed wskazanym w § 2 ust. 1 dniem rozpoczęcia realizacji Umowy (tj. w terminie trzech dni przed dniem 01.02.2025 roku) o zakończeniu wyposażania nieruchomości w pojemniki zgodnie z Wykazem punktów adresowych wraz z wykazem nieruchomości, do których Wykonawca nie dostarczył pojemników, z uwagi na okoliczności nieleżące po stronie Wykonawcy;

- zaopatrzenia PSZOK w Masowie w pojemniki na odpady z zachowaniem kolorystyki frakcji selektywnie zbieranych oraz kontenery z odpowiednim ich oznakowaniem na tabliczce. Wykaz aktualnie wykorzystywanych w PSZOK pojemników i kontenerów przedstawia załącznik nr 1 do SWZ,

- odebrania z wszystkich nieruchomości z Wykazu punktów adresowych oraz z PSZOK wszystkich zapewnionych w ramach tej Umowy przez Wykonawcę pojemników, a to 
w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej Umowy.

- Wykonawca załącza do informacji (oświadczenia), o której mowa w ust. 1 lit. d) powyżej wykaz (plik) punktów adresowych zapisany w formacie xls/xlsx.

§ 7. Terminy na wyposażenie nieruchomości w pojemniki

- Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji Umowy do zachowania następujących terminów związanych z wyposażeniem oraz odbiorem pojemników z nieruchomości:

- dostarczenie pojemników na nowe nieruchomości ujęte w wykazie zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż ……….dni roboczych od dnia otrzymania wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze;

- wymiany uszkodzonych pojemników na nieruchomościach zamieszkałych i PSZOK 
w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż ………… dni roboczych od dnia otrzymania wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze;

- wymiany pojemników, w związku ze zmianą ilości osób zamieszkujących nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze;

- odbioru pojemników z nieruchomości z tytułu złożenia deklaracji „zerowej” w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o konieczności odbioru pojemników z nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje Zamawiający poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów w wykazie zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze.

- Wymiana, o której mowa w ust. 1 lit. b, dotyczy pojemników uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym zgodne z przepisami gromadzenie w nich odpadów lub ich prawidłowy odbiór. Wymiany należy dokonać na pojemniki o tej samej pojemności oraz tego samego rodzaju lub tymczasowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni, na pojemniki zastępcze 
o sumarycznej pojemności zgodnej z pojemnością uszkodzonych pojemników. Wykaz nieruchomości, na których pozostawiono pojemniki zastępcze Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, jako załącznik do raportu miesięcznego, za miesiąc, którego dotyczy.

§ 8. Przeszkody w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki

- W przypadku braku możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub braku możliwości wymiany pojemników z winy właściciela nieruchomości, Wykonawca obowiązany jest pozostawić na nieruchomości, np. w skrzynce pocztowej, informację z danymi kontaktowymi do Wykonawcy w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki z prośbą o kontakt, ze wskazaniem daty ponownej próby dostarczenia pojemników.

- Wykonawca obowiązany jest podjąć każdorazowo trzykrotną próbę (w odstępach czasowych nie krótszych niż 24 godziny i nie dłuższych niż 2 dni robocze) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a, b i c.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego do 7 dnia każdego miesiąca 
w raporcie miesięcznym o bezskutecznych próbach wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
z Wykazu punktów adresowych i wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, wskazując adresy nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki wraz z podaniem przyczyn niewyposażenia w pojemniki.

- W sytuacji braku pojemnika o odpowiedniej pojemności Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki zastępcze w terminie określonym odpowiednio w § 7 ust. 1 lit. a lub b, w taki sposób, aby sumaryczna pojemność zastępczych pojemników była zgodna 
z pojemnością danego pojemnika przekazaną w wykazie zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić Zamawiającego  do  7  dnia  każdego  miesiąca 
w raporcie miesięcznym o bezskutecznych próbach zabrania pojemnika z nieruchomości 
z Wykazu punktów adresowych i wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa

w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, wskazując adres nieruchomości, z których nie zostały zabrane pojemniki wraz z podaniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 9. Odbiór odpadów z nieruchomości

- Wykonawca nie może mieszać w jednym pojeździe i przewozić jednym transportem odpadów komunalnych objętych niniejszą Umową z innymi odpadami zbieranymi poza niniejszą Umową.

- Wykonawca obowiązany jest na koniec każdego dnia, w którym był wykonywany odbiór odpadów przekazać odebrane odpady selektywnie zebrane, odpady zmieszane, bioodpady do właściwej instalacji. Ponadto Wykonawca obowiązany jest na koniec każdego dnia do opróżnienia wszystkich pojazdów z odpadów.

- Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Stacja przeładunkowa winna być wyposażona co najmniej 
w przenośną wagę samochodową, celem prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej wszystkich dostarczanych odpadów komunalnych.

- Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, albowiem został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9e ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca obowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych do instalacji wskazanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 10. Odbiór odpadów z pojemników i worków

- Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów gromadzonych na nieruchomościach zamieszkałych z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (przyjętym uchwałą XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25.01.2021, z późn. zm.).

- Realizując odbiór, o którym mowa w ust 1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dotarcia do każdej nieruchomości położonej  na terenie   Gminy  Łubniany, 
w terminach określonych w harmonogramie.

- Wykonawca w przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, o których mowa w SWZ, a co do których niezbędne jest podejście po pojemniki z uwagi na brak możliwości dojazdu pod samą nieruchomość) jest zobowiązany odebrać pojemnik sprzed posesji, opróżnić go i odstawić na miejsce.

- W przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej będzie znacznie utrudniony niezależnie od przyczyny, w tym z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, itp. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do odbioru z nieruchomości zamieszkałych odpadów z pojemników na terenie wyznaczonym do gromadzenia odpadów oraz odpadów leżących bezpośrednio obok pojemnika.

- Wykonawca  obowiązany  jest	po  wykonaniu 	odbioru  odpadów  odstawić pojemniki w miejsce ich udostępnienia.

- W  przypadku niedostarczenia pojemników  w terminach  określonych  Umową  oraz od momentu otrzymania wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, Wykonawca obowiązany jest do czasu dostarczenia pojemników odbierać odpady w workach udostępnionych przez właściciela nieruchomości w dniu wywozu odpadów.

- Wykonawca obowiązany jest do uprzątnięcia odpadów, które zostały rozsypane podczas opróżniania pojemników oraz do usunięcia wylanych podczas opróżniania pojemnika cieczy oraz usunięcia zabrudzeń z nawierzchni, które powstały w związku z odbiorem odpadów.

- W przypadkach zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia np. powódź, podtopienia, katastrofy, epidemie, itp.), które będą miały wpływ na realizację zawartej Umowy, terminy realizacji i odbioru odpadów, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotowe usługi niezwłocznie po ustaniu przeszkód, uniemożliwiających zgodne z Umową ich wykonanie. O sytuacji, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego wraz 
z podaniem proponowanego terminu, w którym dokona odbioru odpadów w miejsce odbioru niemożliwego do wykonania przez wzgląd na zaistnienie okoliczności, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym.

§ 11. Przeszkody związane z odbiorem odpadów

- Wykonawca nie może zaprzestać odbioru odpadów z żadnej nieruchomości.

2. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o utrudnieniach związanych 
z odbiorem odpadów na nieruchomościach. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości (ulica i numer nieruchomości) oraz opis utrudnienia lub nieprawidłowości.

- W przypadku nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Łubniany, wyposażonej w pojemniki, lecz nie ujętej w Wykazie punktów adresowych lub wykazie zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach na tej nieruchomości oraz powiadomienia Zamawiającego w terminie 48 godzin od odbioru odpadów, drogą elektroniczną. Wykonawca dokonuje dalszego odbierania odpadów z nieruchomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile Zamawiający potwierdził odbiór informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i nie sprzeciwił się takiemu dalszemu odbiorowi.

- W przypadku prowadzonego remontu drogi, który utrudnia lub uniemożliwia dostęp do pojemników Wykonawca obowiązany jest do współpracy z wykonawcą remontu drogi. Wykonawca obowiązany jest w powyższym zakresie ustalić z wykonawcą robót termin odbioru odpadów oraz miejsce udostępnienia pojemników w celu odbioru.

§ 12. Harmonogram odbioru odpadów

- Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał na podstawie ustalonego z Zamawiającym harmonogramu, który Wykonawca zobowiązany jest do opracowania z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz wymagań określonych w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany przyjętym uchwałą XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25.01.2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Łubniany, w tym z uwzględnieniem przewidzianych w tym Regulaminie częstotliwości odbioru odpadów. Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z poniżej określonymi wytycznymi:

  - harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwszy miesiąc realizacji Umowy powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

  - harmonogram, o którym mowa pod lit. a) powyżej, a który Wykonawca przekazuje 
w formie pisemnej i elektronicznej Zamawiającemu, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni wprowadzi je do harmonogramu, po czym ponownie przedstawi harmonogram do akceptacji Zamawiającemu,

- w przypadku gdy ustalony dzień tygodnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy,

- zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu, który zapewni regularność 
i powtarzalność odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych,

e) Wykonawca powinien umieścić harmonogram na swojej stronie internetowej 
w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia go przez Zamawiającego i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany oraz dostarczyć go w formie papierowej: 1 egzemplarz dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Łubniany, w terminie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem świadczenia przedmiotowej usługi,

  - istnieje możliwość zmiany obowiązującego harmonogramu, w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. pojawienia się szczególnych okoliczności uzasadniających takie działanie. W każdym przypadku, wymaga to pisemnej zgody Zamawiającego

    - na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany o każdej zmianie harmonogramu,

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na kolejne miesiące roku 2025 i 2026, odpowiednio najpóźniej do dnia 10.01.2025 roku (na rok 2025), do dnia 10.12.2025 roku (na rok 2026), a po jego akceptacji przez Zamawiającego dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych. Postanowienia lit. b) – f) powyżej stosuje się odpowiednio.

- Wraz z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ulotek informacyjno-edukacyjnych przekazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do dystrybucji (dostarczenia) harmonogramów odbioru odpadów dostarczając je właścicielom nieruchomości poprzez wrzucenie ich do skrzynek pocztowych.

§ 13. Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów

- Wykonawca składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych przez Zamawiającego reklamacji:

- nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o reklamacji, obowiązany jest do złożenia w uzgodniony z Zamawiającym sposób wyjaśnień dotyczących przyjmowanych przez Zamawiającego reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem;

- składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych reklamacji obowiązany jest wskazać Zamawiającemu przyczyny braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób pełny dokonać oceny złożonej reklamacji. Ponadto w przypadku braku odbioru odpadów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obowiązany jest on wskazać termin, jednak nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia reklamacji, realizacji odbioru odpadów oraz osoby odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi na reklamację.

- W przypadku reklamacji niezasadnych tj. nie wykonania odbioru odpadów z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości np. braku wystawienia pojemnika, Wykonawca obowiązany jest w następnym przewidzianym w harmonogramie terminie do jednorazowego odbioru nadmiaru odpadów zgromadzonych w workach.

§ 14. Sprawdzanie poprawności segregacji

- Wykonawca w ramach czynności odbioru odpadów winien sprawdzić poprawność segregacji przeznaczonych do odbioru odpadów, poprzez skontrolowanie, czy w pojemniku:

      - przeznaczonym na odpady podlegające selektywnej zbiórce znajduje się dedykowana dla tego pojemnika frakcja odpadów,

      - przeznaczonym na odpady zmieszane (niesegregowane) nie znajdują się odpady z frakcji podlegającej selektywnej zbiórce.

  - Wykonawca, w razie stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, pojemnik przeznaczony na odpady podlegające selektywnej zbiórce, w którym stwierdzono nieprawidłową segregację oznacza naklejką z napisem "ZŁA SEGREGACJA". Niewłaściwie posegregowane odpady Wykonawca winien traktować jako zmieszane odpady komunalne. Odpady z pojemnika oznaczonego naklejką Wykonawca odbiera w najbliższym przewidzianym w harmonogramie terminie odbioru odpadów zmieszanych. Po opróżnieniu pojemnika Wykonawca odkleja naklejkę.

  - Wykonawca obowiązany jest przekazać informację o miejscach i adresach punktów odbioru których odpady nie zostały odebrane w sposób selektywny z uwagi na niepoprawną segregację oraz pojemnikach przeznaczonych na pozostałości po segregacji, w których znajdowały się odpady z frakcji podlegającej selektywnej zbiórce wraz z dokumentacją zdjęciową odpadów zgromadzonych w pojemniku. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informację drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 10:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym stwierdzono niepoprawną segregację za dany dzień, na wskazany przez Zamawiającego w Umowie adres e-mail. Informacja, o której mowa powyżej zawiera w szczególności datę stwierdzenia nieprawidłowości, adres punktu odbioru, 
w którym znajdował się pojemnik, kolor pojemnika, pojemność pojemnika, rodzaj zabudowy nieruchomości, do której przypisany jest pojemnik, numer rejestracyjny pojazdu, którego załoga stwierdziła niepoprawność segregacji oraz opis, na czym polegała nieprawidłowość w segregacji. Opis powinien zawierać wskazanie rodzaju odpadów, które znajdowały się pojemniku, a pojemnik nie był przeznaczony na dany rodzaj odpadów.

  - Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację zdjęciową przypadków niepoprawnej segregacji ujętych w informacji, o której mowa w ust. 3. Wykonawca przekazuje dokumentację zdjęciową niepoprawnej segregacji na adres e-mail wskazany w Umowie w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia przypadku niepoprawnej segregacji. Dokumentacja zdjęciowa powinna być sporządzona w sposób umożliwiający powiązanie poszczególnych fotografii z danymi, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do przekazywanych 
w szczególnych przypadkach worków.

  - 15

- Wykonawca zapewnia wyposażenie wszystkich pojazdów (w tym pojazdów służących do zastępczej obsługi np. podczas awarii pojazdu standardowo świadczącego usługę) wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Umowy, za wyjątkiem pojazdów wskazanych 
w Rozdziale 7 pkt 1 ppkt 4 lit. c), d), e) i f) OPZ, w urządzenia monitorujące GPS umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci, na trwałych nośnikach danych, informacji o czasie pracy pojazdu, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów w czasie rzeczywistym, prędkości poruszania się pojazdów z jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadunek odpadów, wyładunek odpadów/ otwarcie odwłoka) po zaistnieniu określonego zdarzenia, a także w urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych (system odczytu kodu kreskowego lub inny podobny) w celu określenia ilości/sztuk, rodzaju i źródła pochodzenia odpadów komunalnych/identyfikacja właściciela nieruchomości.

- Pamięć danych powinna być przechowywana na serwerze, w sposób umożliwiający jej odczytanie minimum przez cały okres Umowy, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.

§16. Ważenie pojazdów

- Wykonawca zobowiązany jest ważyć wszystkie pojazdy służące do wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie usługi odbioru odpadów zarówno przed wyjazdem do obsługi Gminy Łubniany (na terenie bazy magazynowo-transportowej Wykonawcy), jak i przed opróżnieniem pojazdów z odpadów oraz niezwłocznie po opróżnieniu z odpadów (na terenie instalacji). Ważenia powinny być prowadzone z dokładnością do 20 kg.

- Ważenia pojazdów odbywać się muszą  na legalizowanej samochodowej wadze najazdowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy niezwłocznego przekazywania wykazu codziennych ważeń, o których mowa w ust. 1 powyżej.

- Ważenia pojazdów na wadze na terenie bazy magazynowo-transportowej Wykonawcy muszą być realizowane każdorazowo, przed rozpoczęciem świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, wobec każdego z pojazdów odbierających odpady, niezwłocznie przed rozpoczęciem świadczenia usługi odbioru odpadów. Jeżeli w ciągu dnia nastąpi opróżnienie pojazdu z odpadów odebranych na rzecz Zamawiającego i ponowne rozpoczęcie wykonywania usługi odbioru odpadów na rzecz Zamawiającego, ważenie pojazdów na wadze na terenie bazy magazynowo-transportowej nie jest wymagane. Jeżeli natomiast pomiędzy opróżnieniem pojazdu z odpadów odebranych na rzecz Zamawiającego i ponownym rozpoczęciem wykonywania usługi odbioru odpadów na rzecz Zamawiającego pojazd wykonuje inną usługę odbiór odpadów (np. na rzecz innego podmiotu niż Zamawiający) ponowne ważenie na terenie bazy magazynowo-transportowej Wykonawcy jest wymagane.

    - 17

  - Wykonawca zapewnia dostęp online Zamawiającemu przez cały okres świadczenia usługi do systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego:

- bieżące śledzenie pozycji pojazdów, za pomocą których Wykonawca świadczy usługę;

- system GPS umożliwiający wizualizację raportów załadunku odpadów oraz wyładunku odpadów/ otwarcia odwłoka (załadunek odpadów, zestawienia miejsc wyładunku odpadów) na mapie cyfrowej, której minimalny zakres powinien obejmować: aktualne nazwy i granice miejscowości, aktualne nazwy i geometrie ulic, aktualne numery porządkowe i obrysy budynków. Raporty załadunku odpadów oraz wyładunku odpadów/ otwarcia odwłoka powinny zawierać informacje o: miejscu (współrzędne geograficzne), dacie i godzinie załadunku i rozładunku odpadów;

- odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu służącego do realizacji zamówienia na mapie cyfrowej, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów/otwarcie odwłoka);

- odtwarzanie i analizę „historii” – informacji o których mowa w pkt 1-3 powyżej dotyczących pracy sprzętu z okresu realizacji Umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu;

- dostęp dla 2 (dwóch) użytkowników wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji ww. systemu lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres eksploatacji tego systemu.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku którejkolwiek informacji w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej lub braku ich wizualizacji, jak również w przypadku braku odwzorowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, każdorazowo Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia tych danych w terminie 7 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie raportów o informacje wskazane przez Zamawiającego skutkuje naliczeniem kary zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 23 Umowy.

  - 18

- Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia 2 osób wskazanych przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi programu GPS w terminie dwóch tygodni przed wskazanym w § 2 ust. 1 dniem rozpoczęcia realizacji Umowy (tj. w terminie dwóch tygodni przed dniem 01.02.2025 roku).

- Wykonawca obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 3 loginów oraz haseł do obsługi programu GPS, najpóźniej w terminie szkolenia, o którym mowa w ust. 1.

  - 19

- Wykonawca obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy w zakresie odbioru odpadów, listy pojazdów odbierających odpady zgodnie z niniejszą Umową, do których przekazano dostęp GPS z numerami rejestracyjnymi oraz z opisem spełnienia wymagań norm jakości emisji spalin. Podana lista pojazdów odbierających odpady powinna być zapisana w formacie xls/xlsx oraz zawierać informacje, które pojazdy prowadzą odbiór selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto lista pojazdów powinna zwierać wskazanie bazy magazynowo – transportowej, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- W przypadku zmiany listy pojazdów, o której mowa w § 19 ust. 1 Wykonawca obowiązany jest do aktualizacji listy pojazdów najpóźniej na dzień przed dostarczeniem odpadów do właściwej instalacji. W przypadku awarii pojazdu odbierającego odpady Wykonawca obowiązany jest zawiadomić pocztą elektroniczną Zamawiającego o zmianie pojazdu odbierającego odpady.

- Zamawiający, w przypadku stwierdzenia dostarczenia odebranych odpadów samochodem, do którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu GPS z winy Wykonawcy, który nie udokumentuje źródła pochodzenia tych odpadów,  Zamawiający informuje Wykonawcę 
o konieczności pomniejszenia wynagrodzenia miesięcznego o koszt zagospodarowania tych odpadów w kolejnym miesiącu za miesiąc, w którym stwierdzono przypadek dostarczenia odebranych odpadów samochodem, do którego Zamawiający nie miał dostępu do systemu GPS. Wyliczenie kosztu zagospodarowania odpadów o jaki Wykonawca zobowiązany będzie pomniejszyć wynagrodzenie Zamawiający wyliczy jako iloczyn ilości odpadów dostarczonych na instalację samochodem, do którego nie miał dostępu pomnożone przez stawkę opłaty za Mg danego rodzaju odpadów, wynikającą z Formularza ofertowego.

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić odbiór odpadów pojazdem czytelnie oznakowanym 
w widocznym miejscu: nazwą oraz danymi adresowymi przedsiębiorcy odbierającego odpady, numerem jego telefonu oraz rodzajem selektywnie odbieranych odpadów.

- O zmianie lokalizacji bazy magazynowo – transportowej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem z niej korzystania/użytkowania. Nowa baza magazynowo - transportowa winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 20.Dokumentacja związana z realizacją umowy oraz inne postanowienia

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dokumentację 
w zakresie określonym poniżej:

- sporządzanie dziennych raportów o pojazdach odbierających w danym dniu odpady komunalne z terenu Gminy Łubniany i przekazywanie ich Zamawiającemu na wskazany w § 30, ust. 3 Umowy adres e-mail, codziennie do godz. 9:00. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w zakresie środków transportu określonych w raporcie, Wykonawca zobowiązany jest w czasie 2 godzin, liczonych od zaistnienia zdarzenia powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Raport dzienny powinien zawierać informację

  - pojazdach odbierających odpady komunalne wraz z podaniem ich numerów rejestracyjnych oraz wskazaniem rodzaju odpadów jakie będą odbierały, a także wskazaniem tras przejazdów tych pojazdów.

- sporządzenie i przedkładanie Zamawiającemu, po zakończeniu każdego miesiąca, 
w terminie 7 dni kalendarzowych po jego upływie, raportów miesięcznych z realizacji usług, zawierającego w szczególności następujące dane:

    - masę odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Mg],

    - masę odebranych odpadów ze szkła od właścicieli nieruchomości [Mg],

    - masę łącznie odebranych metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości [Mg],

    - masę odebranego papieru [Mg],

    - masę odebranych bioodpadów [Mg],

    - masę poszczególnych odpadów komunalnych selektywnie zebranych odebranych z PSZOK [Mg]

    - informację o sposobie zagospodarowania wszystkich odebranych frakcji odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane,

    - informację o ilości odpadów zebranych w ramach usług dodatkowych, wraz 
z adresem, w których były realizowane, za które nie przysługuje Wykonawcy zapłata od Zamawiającego, a w przypadku braku świadczenia przedmiotowych usług - stosowana informacja,

- informację o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z dokumentacją fotograficzną (o ile nie została przekazana Zamawiającemu wcześniej, zgodnie 
z postanowieniami § 14, ust. 3 i 4),

- informację o nieruchomościach, na których brak jest pojemników na odpady

komunalne tj. w przypadku stwierdzenia nowopowstałej nieruchomości, nie objętej systemem odbioru odpadów komunalnych,

m) informację o przyczynach nie odebrania odpadów komunalnych zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, zmianach w zakresie pojazdów świadczących przedmiotowe usługi o ile nastąpiły zmiany w stosunku do danych zawartych w raportach dziennych oraz powodów nie przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych opadów komunalnych do instalacji komunalnej,

- karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów (w odniesieniu do odpadów odebranych „u źródła”)

- informację o dacie wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz wymiany uszkodzonych pojemników na nieruchomościach, zgodnie ze zgłoszeniami przekazywanymi przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem jej przez właściciela nieruchomości

p)	informację o bezskutecznych próbach wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
z Wykazu punktów adresowych i wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, wskazując adresy nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki wraz z podaniem przyczyn niewyposażenia 
w pojemniki.

- Raport, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Weryfikacja raportu przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia, o ile raport będzie kompletny i prawidłowo sporządzony. 
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do danych zawartych w raporcie, Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne wyjaśnienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapytań od Zamawiającego drogą elektroniczną ma adres wskazany 
w § 30 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych także w wersji elektronicznej w formie pliku edytowalnego oraz pdf.

- W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dwóch sprawozdań rocznych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie, jednego dla nieruchomości zamieszkałych, objętych niniejsza Umową 
i drugiego dla nieruchomości niezamieszkałych.

- W przypadku konieczności dostarczenia odpadów do instalacji zastępczej, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić telefonicznie właściwą instalację oraz zgłosić Zamawiającemu pisemnie dostarczenie odpadów do instalacji zastępczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz do podpisania, umowy o której mowa 
w § 3 ust. 12 Umowy. W przypadku pozyskania danych, Wykonawca nie może wykorzystywać ich w żadnym innym celu niż do realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy wpisy do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany lub inne zezwolenia tracą moc obowiązującą Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 20 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia dowiedzenia się o niedopełnieniu przez Wykonawcę terminu określonego 
w § 20 ust. 7. W takim przypadku § 28 ust. 1 Umowy stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zapewnia, iż realizując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 21. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w związku 
z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umowy.

2. Najpóźniej z dniem podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) obowiązującej przez cały okres realizacji Umowy począwszy od dnia jej podpisania. Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę przez cały okres realizacji Umowy oraz przedkładania kopii aneksów bądź nowych umów (polis) w terminie 2 dni od ich zawarcia, pod rygorem zawarcia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: pojemniki, urządzenia, mienie ruchome związane 
z prowadzeniem usług, ubezpieczenie od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, z minimalną sumą ubezpieczenia 1.000.000 zł od jednego i wszystkich zdarzeń.

4. Koszty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

§ 22. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w wysokości netto

…………………. + podatek VAT (8%) ……………………………….. = brutto ………………………………….zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………................../100), zgodnie 
z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

2. Wartości jednostkowe dla pozycji wyszczególnionych w Formularzu ofertowym, uwzględniają

wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym całkowite koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, odebranych „u źródła” i  z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyposażeniem właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie technicznym, wyposażeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemniki na odpady  oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz ewentualne ich zmiany, jak również koszty ich dostarczenia właścicielom w/w nieruchomości. Ponadto cena zawiera również opłatę za przyjęcie odpadów przez komunalną instalację, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, w tym 
w szczególności:

  - zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,

  - porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi na skutek działań Wykonawcy,

  - naprawianie lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi.

- Wykonawca uwzględnił w kosztach wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa 
w Formularzu ofertowym, wpływy z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

- Cena, jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy, będzie wynikać z ilości faktycznie odebranych 
i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach realizowanego zamówienia przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z Formularza ofertowego.

- Za wykonanie usług dodatkowych, o których mowa w art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Zobowiązanie Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwot przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na ten cel.

- Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w ratach miesięcznych, każda płatna po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej

faktury VAT (uwzględniającej aktualną stawkę procentową podatku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny.

- Pierwsza faktura winna być wystawiona po zakończeniu miesiąca, w którym rozpoczęto odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- W toku realizacji niniejszej Umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego raporty miesięczne odebranych odpadów komunalnych i ceny jednostkowe wynikające z Formularza ofertowego.

- Sprawdzenie i zatwierdzenie (lub wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień) przez Zamawiającego raportu miesięcznego nastąpi w ciągu 14 dni, o ile złożony raport miesięczny będzie kompletny i prawidłowo sporządzony.

- Należność będzie uregulowana z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub jej ostatniej korekty.

- Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.

- Faktury wystawiane będą po wykonaniu i odbiorze usługi w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny. Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Łubniany

ul. Opolska 104

46-024 Łubniany

NIP: 9910344913

Odbiorca:

Urząd Gminy Łubniany

Ul. Opolska 104

46-024 Łubniany

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową, w tym bez zatwierdzonego raportu miesięcznego lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne w dniu wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Zamawiający na podstawie art. 108a - art. 108f  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług   (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361) wprowadza mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, wystawionej w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment).

- Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych jest adres platformy   
i numer NIP Gminy Łubniany.

§ 23. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny brutto przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w 100% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Do wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej odpowiednie zastosowanie mają art. 449-453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 24. Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

  - w wysokości 30,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku wyposażenia nieruchomości z Wykazu punktów adresowych w pojemniki w ilości zgodnej ze wspomnianym Wykazem, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1. Kara naliczana będzie miesięcznie, jako iloczyn wysokości kary oraz sumy wszystkich niedostarczonych przez Wykonawcę pojemników – zgodnie z Wykazem punktów adresowych. Jeżeli pomimo ujawnienia przez Zamawiającego przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Wykonawca w dalszym ciągu nie wyposaży nieruchomości w pojemniki, naliczana będzie dalsza kara umowna – 
w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, liczone dla każdej nieruchomości oddzielnie – kara naliczana będzie począwszy od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym Zamawiający po raz pierwszy ujawnił przypadek niewykonania obowiązku;

  - w wysokości 30,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku wyposażenia nieruchomości z wykazu zmian punktów adresowych, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, w pojemniki w ilości zgodnej ze wspomnianym wykazem, w terminach, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a). Kara naliczana będzie miesięcznie, jako iloczyn wysokości kary oraz sumy wszystkich niedostarczonych przez Wykonawcę pojemników – zgodnie z wykazem zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania postanowień pkt 1 powyżej w zakresie dodatkowej kary umownej, zastrzeżonej na wypadek dalszego niewyposażania nieruchomości w pojemniki;

  - w wysokości 100,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku odebrania odpadów komunalnych z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a). Kara naliczana będzie miesięcznie, jako iloczyn wysokości kary oraz liczby nieodebranych frakcji odpadów komunalnych;

  - w wysokości 100,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku odebrania odpadów komunalnych z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b). Kara naliczana będzie tygodniowo jako iloczyn wysokości kary oraz liczby nieodebranych frakcji odpadów komunalnych;

  - w wysokości 20,00 zł za każdy ujawniony przypadek niewykonania obowiązku związanego z naprawą lub wymianą pojemników określonego w § 7 ust. 1 lit. b lub c Umowy;

  - w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki w oznakowaniu pojemnika zapewniającego identyfikacje użytkownika. Kara naliczana będzie jako iloczyn kwoty 0,50 zł, liczby nieoznakowanych pojemników oraz dni zwłoki;

  - w wysokości 50,00 zł dziennie za każdy pojemnik odebrany przed upływem okresu trwania niniejszej Umowy. Kara będzie naliczana za każdy dzień braku pojemnika przypadający w okresie realizacji Umowy;

- w wysokości 5,00 zł za każdą godzinę zwłoki w złożeniu raportu dziennego, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1;

- w wysokości 30,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu miesięcznego, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 2;

- w wysokości 20,00 zł za każdy dzień, w którym nie nastąpił odbiór odpadów komunalnych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł, liczby dni zwłoki oraz ilości nieruchomości, z których odpady nie zostały odebrane;

- w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony zgodnie z § 19 ust. 4;

- w wysokości 1000,00 zł za każdy ujawniony przypadek zmieszania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łubniany z odpadami komunalnymi spoza terenu Gminy Łubniany w trakcie odbioru odpadów;

- w wysokości 1000,00 zł za każdy ujawniony przypadek zmieszania odpadów komunalnych odebranych w ramach Umowy z odpadami, których odbiór nie jest objęty niniejszą Umową;

- w wysokości 50,00 zł za każdy ujawniony przypadek niezgłoszenia odbioru odpadów 
z nieruchomości nieujętej w Wykazie punktów adresowych lub w wykazie zmian punktów adresowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. e) zdanie pierwsze, zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy; kara będzie naliczana jako suma ujawnionych przypadków pomnożona przez wysokość kary;

- w  wysokości  30,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostarczeniu  Zamawiającemu

harmonogramu odbioru odpadów zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) i g) Umowy;

16)	w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji, o której mowa w §3 ust. 20 Umowy;

- w wysokości 30,00 zł za każdy dzień niedostarczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. e) i g). Niedostarczenie harmonogramu nastąpi wtedy, gdy spośród 100 wybranych właścicieli nieruchomości 30 oświadczy, że harmonogramu nie otrzymało;

- w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek przekazania odpadów zmieszanych do instalacji innej niż wskazana w Formularzu ofertowym;

- w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek mieszania odebranych odpadów segregowanych z odpadami zmieszanymi;

- w wysokości 30,00 zł za każde nieuporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami 
i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi lub wylanymi z pojemników i pojazdów 
w trakcie opróżniania pojemników, o których mowa w § 10 ust. 8 Umowy;

- w wysokości 30,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach od 6.00 do 22.00, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, system monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym niemożliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwające łącznie w danym dniu co najmniej 2 godziny;

- w wysokości 50,00 zł za każdy dzień, w którym niemożliwe było korzystanie przez

Zamawiającego z funkcji systemu umożliwiającej kontrolę pracy sprzętu zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 17 Umowy;

- w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek braku danych w systemie GPS lub w raporcie, o których mowa w § 17 Umowy;

- w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu loginów i haseł do sytemu obsługi GPS zgodnie z § 18 Umowy;

- w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu informacji lub przekazanie niekompletnej informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Kara będzie naliczana za każdy dzień uchybienia terminowi wskazanemu przez Zamawiającego w wezwaniu;

- w wysokości 100,00 zł za każdy dzień w przypadku stwierdzenia odbioru odpadów pojazdem, którego system GPS jest niedostępny w trybie on-line dla Zamawiającego;

- w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek dostarczenia odpadów do instalacji pojazdem nieujętym na liście pojazdów, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy;

- w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek świadczenia usługi objętej zamówieniem pojazdem, który spełnia europejskie standardy emisji spalin niższe niż EURO 5;

- w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek świadczenia usługi objętej zamówieniem mniejszą ilością pojazdów spełniającą europejskie standardy emisji spalin co najmniej EURO 6 aniżeli podane w ofercie;

- w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 3 ust. 19 niniejszej Umowy – kara umowna może być naliczana również po zakończeniu trwania Umowy, w okresie wskazanym w § 3 ust. 19 Umowy;

- w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 22 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy,

- w wysokości 1000,00 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP;

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rzecz Zamawiającego 
w przypadkach określonych w art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym                             postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, jaki byłby należny Wykonawcy od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do końca jej założonego w Umowie okresu obowiązywania. Kara ta nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi na podstawie przepisu art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czterokrotnie czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczania kar będzie miał prawo zlecenia prac objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi przy zastosowaniu procedur obowiązujących w Gminie Łubniany i potrącenia kosztów poniesionych z tego tytułu 
z wynagrodzenia Wykonawcy. Zlecenie wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z zakresu objętego Umową będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 14 Umowy czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, określonych w § 4 ust. 3-4 niniejszej Umowy, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i będzie skutkować nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, określonej w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za nieuzyskanie poziomów recyklingu, o których mowa w § 3 ust. 22 Umowy - w wysokości 110% równowartości kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w odniesieniu do masy odebranych przez Wykonawcę odpadów komunalnych.

          - 25

      - Łączna kwota nałożonych na Wykonawcę kar z tytułów określonych w § 24 w danym miesiącu nie może przekroczyć pełnego miesięcznego wynagrodzenia za dany miesiąc.

    - Całkowita suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie § 24 Umowy nie może przekroczyć 25 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 22 ust.1 Umowy.

  - W każdym przypadku stwierdzenia podstaw do nałożenia kary umownej na Wykonawcę, Zamawiający na dowód istnienia tych podstaw poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, przedstawiając mu jednocześnie dowody potwierdzające podstawy zgłaszanego roszczenia

        - wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze na ustosunkowanie się

do argumentów Zamawiającego, przemawiających za nałożeniem kary umownej. 
W przypadku uznania wyjaśnień Wykonawcy Zamawiający oświadczy o odstąpieniu

od nałożenia kary umownej o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku nieuznania wyjaśnień lub ich nieotrzymania we wskazanym terminie Zamawiający wystawi notę obciążeniową, o czym powiadomi Wykonawcę, informując go o wysokości naliczonej kary umownej.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

- Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może egzekwować należne od Wykonawcy kary umowne poprzez dokonanie potrącenia (obniżenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy objętego fakturą VAT, bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych roszczeń.

§ 26.  Cesja

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu Umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację przedmiotu zamówienia. Wysokość cesji nie może obejmować prac w podwykonawstwie.

§ 27. Zmiana Umowy i klauzula waloryzacyjna

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek  z następujących okoliczności:

- gdy nastąpi zmiana:

- urzędowej stawki podatku VAT (wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości) oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),

- zmiany cen dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 ustawy - prawo zamówień publicznych) - w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynagrodzenia implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 3, 8, 9 i 10 poniżej. Zastrzega się przy tym, że waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 5 %, o którym mowa w ust. 3 poniżej), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami/wzrostami określonych kategorii cen/kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).

Możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia przez wzgląd na czynniki wskazane w tiret i. – v. powyżej istnieje pod warunkiem, że te zmiany czynników mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zaś w sytuacji wskazanej pod lit. a tiret v. dodatkowo pod warunkiem  zaistnienia minimalnych poziomów zmiany kosztów określonych w ust. 3 poniżej. Strona zainteresowana zmianą wynagrodzenia przez wzgląd na czynniki wskazane w tiret i. – v. powyżej  może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym w przypadku zmiany przepisów w zakresie, o którym mowa w tiret i.-iv. powyżej, wniosek o zmianę wynagrodzenia może być złożony wyłącznie w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian. Wniosek o zmianę wynagrodzenia winien posiadać uzasadnienie, wykazujące wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia oraz być poparty stosownymi obliczeniami. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

    - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w tiret ii. i iv.,

    - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w tiret iii.,

    - pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotyczących pracowników, za pomocą których Wykonawca świadczy usługi w ramach niniejszej Umowy wraz z określeniem części etatu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w tiret iv.;

przy czym, jeśli dokumenty, o których mowa w pkt 1), 2) lub 3) powyżej naruszają postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych to wymagają stosownej anonimizacji.

Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy.

- zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- w razie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach lub wydania lub zmiany rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, lub zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany przyjętym uchwałą XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 27 stycznia 2021 roku poz. 234 (zmienionego uchwałą nr XXVII/199/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 marca 2021 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 18 marca 2021 r. poz. 791 oraz uchwałą nr LII/360/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13 marca 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 17 marca 2023 poz. 1049), w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do warunków świadczenia usług wynikających ze zmienionych przepisów prawa – zmiana taka może obejmować w szczególności:

- zmianę częstotliwości odbioru odpadów;

- zmianę rodzaju odpadów odbieranych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, polegającą w szczególności na wprowadzeniu dodatkowych rodzajów odpadów;

- zmianę frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu lub obowiązkowemu przekazaniu do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;

- zmianę rodzaju nieruchomości, z jakich Wykonawca obowiązany jest odebrać odpady zgodnie z Umową;

- zmianę w zakresie wymagań dotyczących pojemników lub worków do gromadzenia odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodnie z Umową;

- w przypadku konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu częstotliwości ich odbioru określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany przyjętym uchwałą XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 27 stycznia 2021 roku poz. 234, zmienionego uchwałą nr XXVII/199/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 marca 2021 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 18 marca 2021 r. poz. 791 oraz uchwałą nr LII/360/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13 marca 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 17 marca 2023 poz. 1049,

- w przypadku konieczności zmiany miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 9 Umowy.

- Zmiany do Umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy PZP, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust. 3 i 4 art. 455 ustawy PZP.

- Ryzyka związane z fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowaną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami/wzrostami określonych kategorii cen/kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym i wkalkulowane w cenę ofertową. Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec jedynie zmianie w przypadku zmiany elementów cenotwórczych określonych w ust. 1 lit. a powyżej, przy czym uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy minimalny poziom zmiany kosztów cenotwórczych, o których mowa w ust. 1 lit. a) tiret v. powyżej wynosi 5% (co określa się według wskaźników GUS — wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji Umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), w stosunku do tych kosztów, które Wykonawca kalkulował na etapie składania oferty (a przy kolejnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy - 5% w stosunku do kosztów w dacie poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia na podstawie Umowy, tj. zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty (lub odpowiednio, przy kolejnej waloryzacji, w wynagrodzeniu przyjętym w zawartym aneksie do Umowy w przedmiocie poprzedniej waloryzacji)  — w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 5 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, że bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji Umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 5 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, że wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) — z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji Umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 5 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a) tiret i powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a dotyczącym zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu, a dotyczącym zmiany stawki podatku akcyzowego, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia obowiązana jest wykazać w jaki sposób zmiana stawki tego podatku wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie o różnicę jaka powstanie między tym składnikiem cenotwórczym przyjętym przez Wykonawcę do wyliczenia kwoty za usługę w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi składnikami cenotwórczymi na podstawie odrębnych przepisów. Warunkiem możliwości wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego w przypadku zmiany podatku akcyzowego jest realny wpływ tego podatku na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz ujęcie tego czynnika cenotwórczego w kalkulacji cen jednostkowych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a) tiret ii. – iv. powyżej będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w tym ustępie, może obejmować wyłącznie okres od dnia złożenia wniosku Strony o zmianę wynagrodzenia.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a) tiret ii. powyżej, ulegnie zmianie w sposób uwzględniający proporcjonalną zmianę kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi w ramach niniejszej Umowy do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, stanowiącego element cenotwórczy cen jednostkowych netto ujętych 
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy (a przy tym Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób kalkulacji cen jednostkowych netto w dacie składania oferty oraz po zmianie wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. a) tiret ii. powyżej). Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a) tiret iii. lub iv. powyżej, ulegnie zmianie w sposób uwzględniający proporcjonalną zmianę kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiotową Umowę, stanowiącego element cenotwórczy cen jednostkowych netto ujętych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy (a przy tym Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób kalkulacji cen jednostkowych netto w dacie składania oferty oraz po zmianie wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. a) tiret iii. lub iv. powyżej). Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. a) tiret v. powyżej, ulegnie zmianie w sposób uwzględniający proporcjonalną zmianę kosztu Wykonawcy stanowiącego element cenotwórczy cen jednostkowych netto ujętych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy (w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski), a przy tym Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób kalkulacji cen jednostkowych netto w dacie składania oferty oraz po zmianie wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. a)  tiret v. powyżej. Pierwsza waloryzacja na podstawie zmian czynników kosztowych, o których mowa w ust. 1 lit. a) tiret v. powyżej może nastąpić po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, a kolejna po upływie kolejnych 12 miesięcy od poprzednio dokonanej waloryzacji. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia winna wykazać, że zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia i wykazanie tego wpływu jest warunkiem koniecznym do dokonania waloryzacji wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogła nastąpić na wniosek Strony złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (a kolejna, na wniosek złożony po upływie kolejnych 12 miesięcy) oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego w ust. 3 powyżej o co najmniej 5 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w tym ustępie, może obejmować wyłącznie okres od dnia złożenia wniosku Strony o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a jeżeli wniosek ten został złożony wcześniej aniżeli przewidziane powyżej terminy umożliwiające wprowadzenie pierwszej i kolejnej waloryzacji, zmiana wysokości wynagrodzenia nie może obejmować okresu rozpoczynającego się wcześniej aniżeli termin umożliwiający wprowadzenie odpowiednio pierwszej lub kolejnej waloryzacji.

- Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy netto dokonywanych w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) tiret v. powyżej, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości oferty netto obliczanej według wzoru z SWZ z dokładnością do 10 złotych, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a) tiret v. powyżej, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego netto (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia umownego netto (wynikającego z oferty Wykonawcy) — powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.

- Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen jednostkowych wynagrodzenia wskazanych w ofercie, z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1 powyżej, a co warunkuje możliwość żądania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu.

- Zmiany do Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do Umowy pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych, innych danych dotyczących Stron ani zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami Umowy.

§ 28. Odstąpienie od Umowy

      - Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy - w następujących przypadkach, gdy:

- wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – na zasadach tam wskazanych,

- Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy, Wykonawca nie realizuje postanowień niniejszej Umowy lub świadczy usługi objęte zakresem Umowy 
z sposób niezgodny z jej postanowieniami bądź postanowieniami SWZ, a w szczególności w przypadku:

    - utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem Umowy;

- utraty wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Łubniany lub nie wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy;

- nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego;

- przerwania wykonywania przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 3 dni;

- niepodpisania przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w § 3 ust. 12 Umowy.

    - Jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu istotnych naruszeń postanowień Umowy, o których mowa w ust. 1 lit. b.

    - Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 1 lit. b) tiret iv. lub v. jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

    - Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje 
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie 
i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia doręczenia wezwania.

§ 29

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek od momentu doręczenia.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia strony uprawnionej do dochodzenia kar umownych 
z tego tytułu od strony zobowiązanej do ich ponoszenia.

§30. Porozumiewanie się Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej.

- Pisma stron powinny powoływać się na numer Umowy i jej tytuł. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, strony uznają dzień ich otrzymania pocztą (lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie), chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Imię i Nazwisko: Piotr Dziedzic,

Adres: ul. Opolska 104 46-024 Łubniany

Telefon:  77 4270592

e-mail:     piotr.dziedzic@lubniany.pl, odpady@lubniany.pl i, ug@lubniany.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:   ………………………………………………….

Adres:                    ………………………………………………….

Telefon kom.:       ………………………………………………….

Fax:	………………………………………………….

e-mail:	………………………………………………….

  - 31. Rozstrzyganie sporów

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory 
i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie mediacje.

- Strony ustalają, iż w przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu powstałego na tle realizacji niniejszej Umowy, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - 32

- Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy:

  - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 1

  - Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 3.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA