**Procedura naliczania kar umownych**

* + - 1. Kary umowne określone w Umowie zostaną naliczone Wykonawcy zgodnie z następującą procedurą:
  1. Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego przekroczenia obowiązków umownych informacja o poczynionych ustaleniach. Wymagana forma: pismo podpisane przez Zamawiającego.
  2. Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia określonego w pkt 1) ma prawo złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o odstąpienie od naliczenia i egzekwowania kar umownych wraz z uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega, że po przekroczeniu ww. 5 dniowego terminu Wykonawca poprzez „milczącą zgodę” akceptuje zarzuty Zamawiającego i poddaje się nałożonej karze.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od naliczania kar umownych tylko raz w odniesieniu do konkretnego przypadku, co oznacza, że powtórny wniosek w tej samej sprawie nie zostanie rozpoznany przez Wykonawcę i automatycznie odrzucony.

* 1. Zamawiający w terminie do **5** dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy określonego w pkt 2) rozpozna ów wniosek i o podjętej decyzji powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający zastrzega, że wniosek Wykonawcy o odstąpienie naliczania kar umownych może być rozpoznany pozytywnie wyłącznie wtedy, gdy przyczyną naruszania obowiązków umownych jest wina Zamawiającego i/lub DGLP i/lub oddziaływanie czynników o charakterze obiektywnym, na które Strony nie miały wpływu i których nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
  2. Po pierwszej zakończonej negatywnie próbie odbioru etapu realizacji Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wymiarze 40% maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku, po drugiej negatywnej próbie odbioru Zadania, Zamawiający ma prawo rozpocząć naliczanie Wykonawcy kary umownej w wymiarze 80% maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku, a po trzeciej zakończonej negatywnie próbie odbioru, Zamawiający ma prawo rozpocząć naliczanie Wykonawcy kary umownej w wymiarze 100% maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku. Oznacza to, iż kary naliczone w wysokości 40% maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku pozostaną w mocy, a wymiar zwiększy się do 80% w dniu, w którym Zamawiający rozpocznie naliczanie kar po drugiej zakończonej negatywnie próbie odbioru, analogicznie Zamawiający rozpocznie naliczanie kar w wymiarze 100% po zakończonej negatywnie trzeciej próbie odbioru.
  3. Do okresów kar umownych nie wlicza się okresów wskazanych w postanowieniach końcowych Umowy.