Numer klasyfikacji budżetowej wydatków ....................................

PROJEKT

UMOWA NR  RI 215.       .2019.K

Zawarta w dniu  ......................... w Lęborku, pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Lęborka – Witolda Namyślaka

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – Arlety Bałon

a:

......................................................... z siedzibą w ..............................................................., reprezentowaną przez:

...........................................................

zwaną w treści umowy Wykonawcą:

§ 1

Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 styczna 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

§ 2

| 1. |  | Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kablowej 0,4kV – oświetlenia na odcinku drogi powiatowej ul. Małoszyckiej w Lęborku I etap. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Zamówienie należy wykonać zgodnie z : |
|  | 2.1. | projektem budowlano-wykonawczym dla inwestycji „Sieć elektroenergetyczna 0,4kV – budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej ul. Małoszycka w Lęborku”, i specyfikacją techniczną (sporządzonymi dla całości zadania), z zastrzeżeniem wykonania tylko następujących elementów: |
|  | 2.1.1. | linia kablowa od istniejącego słupa nr 11/3 przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6 (ul. Słupska) do projektowanego słupa nr 11.4/3 przy ul. Małoszyckiej |
| 3. |  | Zakres zamówienia obejmuje również: |
|  | 3.1. | wykonanie na działkach nr 17/2L i nr 202/4 obr.11 robót przy budowie oświetlenia obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie projektowanego odcinka oświetlenia drogi w nawiązaniu do opracowania zawartego w projekcie budowlanym, |
|  | 3.2. | geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, |
|  | 3.3. | wykonanie pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, |
|  | 3.4. | wykonanie pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie innych niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót szczegółowo wymienionych w SST, |
|  | 3.5. | zabezpieczenie i organizację terenu budowy z zasilaniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe |
|  | 3.6. | tymczasową organizację ruchu, |
|  | 3.7. | usuwanie wszelkich kolizji i wykonywanie prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją, |
|  | 3.8. | uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, |
|  | 3.9. | wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów i urządzeń oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej, |
|  | 3.10. | dokonanie zgłoszenia o zakończeniu prac budowlanych, |
|  | 3.11. | przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego. |
| 4. |  | Wszelkie nazwy własne, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót o rozwiązania równoważne. Pod pojęciem równoważności rozumie się, iż proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. |

§ 3

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2020r.

§ 4

Wartość robót ujętych w § 2 umowy określa się w formie ryczałtu w wysokości:

wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) :          ................zł

plus podatek VAT w wysokości 			 .................zł

co stanowi cenę ryczałtową brutto			 .................zł

słownie złotych : .................................................................  00/100.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

- dziennik budowy – 2 egz.,

- dokumentacja projektowa:

  - projekt budowlany + wykonawczy – 2 egz.,

  - przedmiar robót I Etap – 2 egz.,

  - specyfikacja techniczna – 2 egz.

§ 6

- Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełni ............................................

- Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest.............................               tel. ........................

- Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku,                            tel. 608 584 785, 59 8637 753, e-mail: inwestycje@um.lebork.pl.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 2 zgodnie  Prawem budowlanym. Materiały i urządzenia własne Wykonawcy, które zostaną użyte    do realizacji przedmiotu umowy, muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego                 lub jednostkowego stosowania  w budownictwie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywanych robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                          i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu osobie upoważnionej do nadzorowania robót. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt               i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

- Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – załącznik nr 1 do umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenie wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba nadzorująca roboty w protokole odbioru robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej umowy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. NIP Zamawiającego : 841-162-20-90.

- W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 9

- Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 3% wartości brutto zamówienia określonej w § 4 umowy, tj. kwotę ..........................(słownie złotych: ...................................................00/100) jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.                                  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

| 1. | Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy: |
| --- | --- |
|  | 1.1. 1.2. | za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 umowy, w wysokości 0,02 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w § 4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; Za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% całkowitej wartości brutto zadania ujętej w § 4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; |
| 2. | Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000,00zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). |
| 3. | Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. |

§ 11

- Wykonawca udziela 5 lat gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy się                  od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania.

- Warunki rękojmi i gwarancji:

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót;

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze końcowym oraz wszelkich skutków wad;

- Termin usunięcia wad i usterek wskazuje Zamawiający;

- Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego;

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji danego elementu biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego wady do usunięcia  do odebrania naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Kodeks Cywilny.

- Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego                   i 1 dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| ........................................... |  |  |
| Kontrasygnata Skarbnika Miasta ............................................. |  | ........................................... |