specyfikacja warunków zamówienia

zAMAWIAJĄCY:

Gmina Ryglice

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia                                 nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy                                               z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)

na roboty budowlane  pn.

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Ryglice:

- Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa                            w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475,                         w km 0+475 – 0+900;

- Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna                          w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890;

- Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa                          w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032, w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160;

- Część IV: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200”

Nr postępowania: RI.271.1.10.2024

Specyfikację zatwierdził:

Zastępca Burmistrza

/-/

Krzysztof Kukułka

Ryglice, wrzesień 2024

# ROZDZIAŁ I		NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic – Pawła Augustyna

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

NIP:	993-03-37-247

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej, na której są prowadzone postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice

Urząd Miejski w Ryglicach pracuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00– 16:00, a w okresie wakacyjnym tj. od 01.07. do 31.08. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/986388

# ROZDZIAŁ II		TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP” lub „PZP” oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób,                           o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

# ROZDZIAŁ III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa następujących dróg na terenie Gminy Ryglice:

- drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900;

- drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890;

- drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032,                w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160;

- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712      w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

- Dodatkowe kody CPV:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

-45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

-45233140-2 Roboty drogowe

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na następujące części:

- Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa  w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900;

- Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890;

- Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032, w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160;

- Część IV: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200.

Ofertę można składać   w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia.

- Zamówienie jest udzielane w częściach.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa następujących dróg na terenie Gminy Ryglice:

- drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900;

- drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890;

- drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032,                w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160;

- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712      w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa następujących dróg na terenie Gminy Ryglice:

- drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900;

- drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890;

- drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032,                w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160;

- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712      w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na następujące części:

- Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900:

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

Km 0+000-0+374

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 8 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowyładowczymi na odległość                     10 km;

Jezdnia

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                        w gruncie kat. I-IV;

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość                         po zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość                        po zagęszczeniu 4 cm;

Dowiązanie skrzyżowania:

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość                           po zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                     grubość po zagęszczeniu 10 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                                powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera).

Km 0+374-0+475

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Jezdnia

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                  w gruncie kat. I-IV;

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość                          po zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość                            po zagęszczeniu 4 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                  w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                   grubość po zagęszczeniu 10 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                                     powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera).

Km 0+475-0+900

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych;

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3                 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

Jezdnia 0+475-0+600

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                  w gruncie kat. I-IV;

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po                     zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                          zagęszczeniu 4 cm;

Jezdnia 0+600-0+900

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4 MPa (wraz z doziarnieniem                     wg recepty Wykonawcy) wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po                   zagęszczeniu 30 cm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm;

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po                  zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                   zagęszczeniu 4 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                      grubość po zagęszczeniu 10 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                                 powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera).

Dowiązanie zjazdów

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia bitumiczna

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 8 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3                w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po                   zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                   zagęszczeniu 4 cm;

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia z kruszywa

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                 w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu do 8 cm.

- Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890:

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

Km 0+000+650

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 8 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowyładowczymi na odległość                    10 km;

Jezdnia (wraz z mijanką) 0+000-0+300

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – uzupełnienie ubytków;

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                      zagęszczeniu 5 cm;

Jezdnia (wraz z mijanką) 0+300-0+650

- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – uzupełnienie ubytków kruszywem;

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po               zagęszczeniu 0 - 8 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                   zagęszczeniu 5 cm;

Dowiązanie skrzyżowania:

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm;

Pobocza 0+000-0+300

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - nasyp pod pobocza;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                   grubość po zagęszczeniu 15 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                               powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera)

Pobocza 0+300-0+650

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                   grubość po zagęszczeniu 15 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                     powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera)

Km 0+650+890

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Jezdnia

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po               zagęszczeniu 0 - 8 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                    zagęszczeniu 5 cm;

Pobocza 0+300-0+650

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                  grubość po zagęszczeniu 15 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera)

Dowiązanie zjazdów

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia bitumiczna

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 7 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3               w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                    zagęszczeniu 4 cm;

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia z kruszywa

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie –                       grubość po zagęszczeniu do 15 cm.

- Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032, w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160:

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

Km 0+000+032

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 9 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowyładowczymi na odległość                 10 km;

Jezdnia

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po               zagęszczeniu 0 - 12 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                  zagęszczeniu 5 cm;

Dowiązanie skrzyżowania:

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po                zagęszczeniu 0 - 12 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni               w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                   grubość po zagęszczeniu 17 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                       powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera)

Km 0+168+677

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Jezdnia

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po              zagęszczeniu 0 - 12 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                   zagęszczeniu 5 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni             w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                  grubość po zagęszczeniu 17 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                          powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera)

Km 0+773-1+160

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 9 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowyładowczymi na odległość                10 km;

Jezdnia

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po              zagęszczeniu 0 - 12 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                 zagęszczeniu 5 cm;

Dowiązanie skrzyżowania:

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po               zagęszczeniu 0 - 12 cm (średnia gr. 4 cm)

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                  w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                   grubość po zagęszczeniu 17 cm.

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                                  powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera)

Dowiązanie zjazdów

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia bitumiczna

- Frezowanie nawierzchni o gr. do 7 cm;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3                w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                     zagęszczeniu 4 cm;

Dowiązanie zjazdów - nawierzchnia z kruszywa

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                   w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie –                  grubość po zagęszczeniu do 17 cm.

UWAGA – dot. cz. I, II i III:

1) Zamówienie dofinansowane jest ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych deszczy które wystąpiły na terenie gminy Ryglice w czerwcu  2024r., będących w dyspozycji  Wojewody Małopolskiego.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia którejkolwiek z części postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznaniem środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych deszczy które wystąpiły na terenie gminy Ryglice w czerwcu 2024 r., będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego.

2) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych deszczy które wystąpiły na terenie gminy Ryglice w czerwcu 2024 r., będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego, Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.

3)	Z uwagi na sposób rozliczenia z instytucją dotującą w części I: „Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900” zakres robót w km 0+374 – 0+475 (pozycja w przedmiarze robót nr 2, dział 0+374 – 0+475) stanowi koszt niekwalifikowany. Analogiczna sytuacja dotyczy części II: „Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890”; zakres robót w km 0+650 – 0+890 (pozycja w przedmiarze robót nr 2 dział 0+650 – 0+890) stanowi koszt niekwalifikowany.

W związku z powyższym Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia z osobna. Dodatkowo dla części I i II zamówienia Wykonawca określi kwotę kosztu niekwalifikowanego zgodnie z formularzem ofertowym.

- Część IV: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200:

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;

Roboty rozbiórkowe

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek;

- Wywóz materiałów z rozbiórki - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3                      w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

Jezdnia

- Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  15 cm;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 15 cm

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po                 zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po                   zagęszczeniu 3 cm;

Pobocza

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni               w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                   grubość po zagęszczeniu 22 cm;

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem (podwójne                      powierzchniowe utrwalenie przy użyciu remontera);

Dowiązanie skrzyżowania:

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum);

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm;

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po                     zagęszczeniu 4 cm;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm;

Dowiązanie zjazdów:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                w gruncie kat. I-IV;

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie -                     grubość po zagęszczeniu 22 cm.

UWAGA – dot. cz. IV:

Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest ze środków Zarządu Województwa                   Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację                    zadania pn.: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Wykonawca jest  świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia.                            W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie                   pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.

Pozostałe wymagania / informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – dot. części I - IV:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                           w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych                    przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r.                   o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii                 Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2023.551 t.j.)

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej był zatrudniony przy realizacji ww. inwestycji przez cały okres trwania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest                 podać dane osobowe kierownika robót i numer uprawnień oraz załączyć kserokopię decyzji                     o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu                   zawodowego.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, wg przedmiaru robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

- Zaleca się odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

- Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeskładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27                    w miejscowości Ryglice.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie z zaznaczonym zakresem prac oraz  we wzorze umowy i pomocniczo w  przedmiarze robót.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy:

Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiający  wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy                      i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,                               a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

- Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa -dot. Cz. I;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - dot.                     Cz. I- IV.

- Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP oraz sankcje                    z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy).

- Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust 2 PZP:

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu                                  u Zamawiającego.

- Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.

# ROZDZIAŁ IV	PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy).

# ROZDZIAŁ V	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

- Termin wykonania zamówienia:

- Wymagany termin wykonania zamówienia:

- do dnia 10.12.2024 r. - dotyczy części I, II i III

Zamawiający wskazuje na konkretną datę wykonania umowy z uwagi na obiektywną przyczynę związaną z koniecznością wykonania zadania i poniesienia nakładów finansowych do końca 2024 r. z uwagi na realizacje zadania przy pomocy finansowej w postaci dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych deszczy które wystąpiły na terenie gminy Ryglice w czerwcu  2024 r., będących w dyspozycji  Wojewody Małopolskiego.

Wskazana data gwarantuje możliwość dokonania odbioru zadania, poniesienia nakładów finansowych, a tym samym skuteczną realizację zadania i rozliczenie dotacji.

Gmina zobowiązana do działania na podstawie i w granicach prawa z uwzględnieniem poszanowania finansów publicznych nie może dopuścić do sytuacji, w której nastąpi ryzyko utraty dofinansowania.

Dodatkowo podanie takiego terminu w dniach od podpisania umowy, który uwzględniałby maksymalne terminy wynikające z procedury udzielenia zamówienia spowodowałby znaczne skrócenie realnego terminu na wykonanie zamówienia, gdyż w większości przypadków procedura taka jest krótsza niż zakładana maksymalna.

Nie bez znaczenia w zakresie podania konkretnej daty jest również obiektywny fakt terminu przekazania informacji o możliwości przyznania dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych deszczy które wystąpiły na terenie gminy Ryglice w czerwcu 2024 r., będących w dyspozycji  Wojewody Małopolskiego, która powstała w budżecie w wrześniu 2024 r.

- do dnia 22.11.2024 r. - dotyczy części IV

Zamawiający wskazuje na konkretną datę wykonania umowy z uwagi na obiektywną przyczynę związaną z koniecznością wykonania zadania i poniesienia nakładów finansowych do końca listopada 2024 r. z uwagi na realizacje zadania przy pomocy finansowej w postaci dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, będących w dyspozycji  Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wskazana data gwarantuje możliwość dokonania odbioru zadania, poniesienia nakładów finansowych, a tym samym skuteczną realizację zadania i rozliczenie dotacji.

Gmina zobowiązana do działania na podstawie i w granicach prawa z uwzględnieniem poszanowania finansów publicznych nie może dopuścić do sytuacji, w której nastąpi ryzyko utraty dofinansowania.

Dodatkowo podanie takiego terminu w dniach od podpisania umowy, który uwzględniałby maksymalne terminy wynikające z procedury udzielenia zamówienia spowodowałby znaczne skrócenie realnego terminu na wykonanie zamówienia, gdyż w większości przypadków procedura taka jest krótsza niż zakładana maksymalna.

Nie bez znaczenia w zakresie podania konkretnej daty jest również obiektywny fakt terminu przekazania informacji o możliwości przyznania dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, będących w dyspozycji  Zarządu Województwa Małopolskiego, która powstała w budżecie w wrześniu 2024 r.

- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu wykonania zamówienia uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

- Okres gwarancji i rękojmi: min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

# ROZDZIAŁ VI	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA oraz WARUNKI UDZIAŁU    W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  -  zgodnie z ust. 2.

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  z 2024 r., poz. 507).

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

- Zamawiający nie określa warunków udziału w  postępowaniu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, okoliczności określone w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

# ROZDZIAŁ VII	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU POSTĘPOWANIU (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SWZ.

W związku z tym, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w  postępowaniu, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu.

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału                              w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia: nie dotyczy niniejszego postępowania.

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 3 rozdz. VI SWZ, aktualnych na dzień złożenia: nie dotyczy niniejszego postępowania.

UWAGA: Zamawiający nie określa warunków udziału w  postępowaniu.

ROZDZIAŁ VIII	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW– nie dotyczy niniejszego postępowania

UWAGA: Zamawiający nie określa warunków udziału w  postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX	INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ                        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

- oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia,

- do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP,                       z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

ROZDZIAŁ X	INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Osoby uprawnione do komunikowania się  z Wykonawcami:

- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: Anna Mądel -                                 tel. (14)  644-36-22,

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Daniel Grabowski - tel. (14)  644-36-21.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/986388.

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków   dowodowych– jeżeli dotyczy;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków                          dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących                    treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści     przedmiotowych środków dowodowych – jeżeli dotyczy;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy PZP;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do                    zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- W sytuacjach awaryjnych (tj. w przypadku niedziałania platformyzakupowej.pl) z wyjątkiem składania ofert Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email: przetargi@ryglice.pl.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                             i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia                 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania                  i odbioru danych umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

7) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,

8) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Zalecenia dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl i przygotowania plików przesyłanych za pośrednictwem platformy:

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne                              z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji                          w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx,  .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                    z formatów: .zip lub .7Z.

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych                    w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym                                      i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacją plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zamawiający zaleca, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Zamawiający zaleca, aby osobą składającą ofertę była osoba kontaktowa podawana                                    w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się                           o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie                   zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                            z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221  ustawy PZP.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                                    w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

ROZDZIAŁ XI 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

a)	dot. Części I: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

b)	dot. Części II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

c) dot. Części III: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

d) dot. Części IV: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy                        Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J.  Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: „Wadium do postępowania nr  RI.271.1.10.2024, Cz. …”.

Uwaga:

- jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,

- w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji  musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;

2) wskazanie sumy gwarancyjnej;

3) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą  (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub numer przedmiotowego postępowania;

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Ryglice;

8) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;

9) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią                 (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna).

ROZDZIAŁ XII	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.11.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# ROZDZIAŁ XIII	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

      - Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

      - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie na daną część zamówienia więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

4. Ofertę należy:

1) sporządzić na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SWZ wzorami.

2) sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

3) złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/986388;

4) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Wraz z Formularzem ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ  należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie  Wykonawcy    o  niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu,  sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik   nr 2 do SWZ,

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji                             o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia,                    że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jej reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                    i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika                                  z dokumentu, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Dotyczy to także osoby działającej                      w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- wadium – tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej,

- uzasadnienie  zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

    - Dokumenty wskazane w niniejszej SWZ winny być sporządzone i podpisane zgodnie                              z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

    - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE)  nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

    - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

    - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 2005 r.                           o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307 z późn. zm.), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim  o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

    - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

    - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

# ROZDZIAŁ XIV	INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym (wzór załącznik                 nr 1 do SWZ) oraz winien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

# ROZDZIAŁ XV	MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem   https://platformazakupowa.pl/transakcja/986388 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 10.10.2024 r. do godz. 09:00.

      - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

      - Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych                        w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

      - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

      - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

      - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      - Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 10.10.2024 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.

      - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

ROZDZIAŁ XVI 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

    - Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe                za realizację całego przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu                            zamówienia z osobna. Dodatkowo dla części I i II zamówienia Wykonawca określi kwotę kosztu niekwalifikowanego zgodnie z formularzem ofertowym–załącznik nr 1 do SWZ.

    - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie roboty, czynności, koszty                      i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym  ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Cena ta powinna  zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy,                             w szczególności: wszystkie obowiązujące podatki, koszt zabezpieczeń, prac                           przygotowawczych pomiarowych i porządkowych, składowania odpadów, odtworzenia miejsc prowadzonych robót budowlanych do stanu pierwotnego, koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

    - Cenę ofertową oraz stawkę podatku VAT należy podać na formularzu ofertowym – wzór                 załącznik nr 1 do SWZ. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę   oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich.                     W sytuacji rozbieżności  pomiędzy podaną ceną  w zapisie liczbowym i słownie przyjmuje się za obowiązującą cenę podaną w zapisie słownym.

    - Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za oferowaną część przedmiotu                        zamówienia (dot. Cz. I, II, III i IV).

    - W przypadku, gdy złożenie oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku                 podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 poz. 361), należy wskazać w  ofercie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których                    dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty   podatku oraz wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą                        Wykonawcy, będzie miała zastosowanie – patrz ust. 4 Formularza ofertowego (wzór                            załącznik nr 1 do SWZ).

    - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. Rozliczenia między Zamawiającym                       a Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

    - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich                          znaczeniem:

CENA oferty brutto = waga 60

GWARANCJA i RĘKOJMIA   na całość przedmiotu zamówienia = waga 40

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,                       spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza                                  (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana                                   wg następujących zasad:

Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:

- za najniższą cenę – 60 pkt

- za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia – 40 pkt

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

- Wg kryterium ceny:

Pc = Cn1 / Cb1 x 60

gdzie:

- PC  - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze  wzorem

- Cn1 – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

- Cb1– cena brutto badanej oferty

- Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

Pgr = GRb2/ GRm2  x 40

gdzie:

- P gr  - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze  wzorem;

- GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;

- GRm2– maksymalny okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia spośród                   wszystkich badanych ofert(*)

(*) nie mniejszy niż 36 miesięcy

Uwaga:

- Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.

- W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.

- W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (Pgr) przyjmuje okres gwarancji                         i rękojmi (GRm2) jako 60 miesięcy.

- Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

P = Pc + Pgr

gdzie:

P   - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze  wzorem

P c  – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena

P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmia.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                           W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób   określony  w art. 308 ustawy PZP.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym       terminie i miejscu podpisania umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia kopii umowy          regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- kosztorys ofertowy -  kosztorys ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków                          prawno – finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest  kwota wpisana                       w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), sporządzona na podstawie                                    dokumentacji zamówienia -dot. każdej części zamówienia z osobna.

Brak przedłożenia wymienionego dokumentu stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XIX	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej                       w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (rozdz. XI ust. 3 SWZ) z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 
RI.271.1.10.2024, Cz. ….”.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka  form zabezpieczenia, o których mowa w art. 450 ust. 1  ustawy PZP.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji - kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady                                 i gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innych formach niż w pieniądzu musi obejmować w dacie jego składania cały okres realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ XX	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy).

ROZDZIAŁ XXI	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XXII 	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi (KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych)

- Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,        z póź. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj.:

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic – Pawła Augustyna

Adres siedziby administratora: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Tel. (14) 654 10 19, Fax: (14) 654 10 54

adres strony internetowej: www.ryglice.pl

adres poczty elektronicznej: gmina@ryglice.pl;

- z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@ryglice.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 ustawy PZP oraz odpowiednie organy kontrolne w zakresie ich kompetencji;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres                           obowiązywania umowy   przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż                   wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie                          archiwalnym i archiwach (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i przepisów                             wykonawczych do tej ustawy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana                      dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje                          niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać                           integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna      Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca                               w Formularzu ofertowym (wzór załącznik nr 1 do SWZ) nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ROZDZIAŁ XXIII 	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW                    ZAMÓWIENIA

Załączniki składające się na integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2;

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia, składane 
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP – Załącznik nr 3;

- Wzór umowy - Zał. nr 4;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „,,Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374,                       w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900”;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz  w km 0+650 – 0+890”;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032, w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160”;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712                       w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200”;

- Przedmiar robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900”;

- Przedmiar robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa –                      ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890”;

- Przedmiar robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 204012K Ryglice –                   ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032, w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160”;

- Przedmiar robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych                        w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200”;

- Mapa z zaznaczonym zakresem prac dla zadania pn.: „,Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa – ul. Leśna w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+650 oraz w km 0+650 – 0+890”;

- Mapa z zaznaczonym zakresem prac dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa – na Galasa w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+374, w km 0+374 – 0+475, w km 0+475 – 0+900”;

- Mapa z zaznaczonym zakresem prac dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 204012K Ryglice – ul. Witosa w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+032, w km 0+168-0+677, w km 0+773-1+160”;

- Mapa z zaznaczonym zakresem prac dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka  – nr dz. ewid., 711, 712 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000 – 0+200”.