GMINA BĘDZINO Będzino, dnia 27.06.2023 r.

76-037 Będzino 19

ZP.271.9.2023

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.9.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

*„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino”*

**MODYFIKACJA SWZ**

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą,

modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia:

1. **W SWZ – projekt umowy § 11. – wprowadza się zmianę:**

Usuwa się pkt 2.4.8.

1. **W SWZ – projekt umowy § 11. – wprowadza się zmianę:**

Dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiająca bądź niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Każda zmiana w zakresie PFU:
	1. może zostać wprowadzona na pisemny wniosek strony, zawierający szczegółowe wyjaśnienie dot. wprowadzenia zmiany,
	2. wymaga pisemnej akceptacji zmawiającego.
2. **W SWZ – projekt umowy § 11A ust. 1. – wprowadza się zmianę:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jest** | **Powinno być** |
| 1. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa zasady wprowadzania zmian wysokości (zwiększenia bądź zmniejszenia) wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny kluczowych materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (**tj. koszty prac ziemnych oraz koszty rur kanalizacyjnych).** | 1. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa zasady wprowadzania zmian wysokości (zwiększenia bądź zmniejszenia) wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny kluczowych materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia **(tj.** **koszty betonu, stali budowlanej, kruszywa, elementów murowych, prac ziemnych oraz koszty rur kanalizacyjnych).** |

Zamieszcza się zmienione dokumenty na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie

 Zatwierdził:

 Wójt Gminy Będzino

 **Sylwia Halama**