Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej oraz małej sali w miejscowości Dochowa (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie). Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

**Zakres rzeczowy obejmuje:**

Na świetlicy wiejskiej wewnątrz budynku:

- uzupełnienie ubytków w ścianach sali głównej,

- gruntowanie ścian i sufitu na sali głównej 375 m2 – jednokrotne,

- malowanie ścian i sufitu na sali głównej 375 m2– dwukrotne – kolor uzgodnić z przedstawicielem sołectwa,

- malowanie obudowy kominka – kolor uzgodnić z przedstawicielem sołectwa.

- montaż deski sosnowej o długości 13 mb, szerokość minimalna deski 10 cm, na wysokości oparcia krzesła

Na małej sali:

- wymiana 2 okien wraz z parapetami wewnętrznymi (okna plastikowe bez podziału wewnętrznego) z wykonaniem obróbki (pomalowaniem itd.),

- wymiana drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą (plastikowe koloru brązowego).

**Zakup materiałów po stronie Wykonawcy.**

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  
z przedstawicielem sołectwa celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 30 dni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.