UMOWA NR DA-

zawarta w dniu               2023 r. w Elblągu, pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu z siedzibą przy ul Karowej 1, 
82-300 Elbląg, REGON:000662959, reprezentowanym przez:

Marka Kucharczyka -  Dyrektora MOSiR

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………….

zwana dalej „Wykonawcą",

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych strony zawierają umowę, o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na zagospodarowaniu terenu przed obiektem Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 135, zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy:

- usunięcie starej, istniejącej geograty w ustalonych miejscach (obecne sekcje trawnikowe);

- wymiana zniszczonych sekcji geokraty tam gdzie to jest wskazane (duże ubytki, zniszczenia niewyglądające dobrze);

- uzupełnienie, rozplantowanie dodatkowej warstwy kamienia - frakcja do 20 mm (ten sam rodzaj kruszywa jaki jest obecnie użyty do wypełnienia geokraty pod halą);

- wykorytowanie terenu pod instalacje nowej geokraty parkingowej;

- wywóz bio opadów i ich utylizacja;

- rozplantowanie tłucznia na podbudowę + zagęszczenie

- instalacja włókniny budowlanej;

- rozplantowanie piasku + zagęszczenie;

- rozplantowanie gotowej mieszanki suchego betonu, niwelacja przez ułożeniem geokraty;

- instalacja geokraty parkingowej (280 m2);

- wypełnienie geokraty kruszywem;

- pozostałe dodatkowe prace przy zagospodarowaniu terenu, tj. odchwaszczenie, wysprzątanie całego terenu przed halą gdzie znajduje się geokrata + żwir;

- oprysk chwastobójczy obszaru geokraty/żwiru przez halą.

- Materiały wymagane do wykonania usługi:

- geokrata parkingowa NATAN PLAST A,  N 50 PRO lub produkt równoważny– ok. 280m2;

- tłuczeń na podbudowę;

- piasek frakcji 0,4 mm na podbudowę;

- gotowa mieszanka betonu B-15;

- włóknina budowlana, szpilki na 280 m2;

- kamień, grys frakcja 20 mm.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem prac, określonym w załączniku nr 2 do umowy, nie ma wobec niego zastrzeżeń i oświadcza, iż miał możliwość należytej wyceny należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 20.12.2023 r.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o powodach zmiany terminu zakończenia prac.

§ 2.

Podczas realizacji prac objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentować będzie: ………………………..,

tel.  ………………. e-mail: ……………… zaś Wykonawcę reprezentować będzie …………….., tel.  …………….., e-mail: …………………………..

§ 3.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, posiadającymi uprawnienia (jeśli dotyczy) oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z normami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również z zaleceniami Zamawiającego,

- usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne,

- zapewnienia na swój koszt niezbędnego sprzętu dla swoich pracowników, oraz wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac,

- prowadzenia prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość prac oraz zastosowanych materiałów (w zakresie, 
w którym jest ich dostawcą) i urządzeń.

- Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Wynagrodzenie uwzględnia koszt materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia.

- Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, będące skutkiem prowadzenia prac.

- Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie prowadził prace w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników oraz osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego zabezpieczania prac, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- W zakresie wymagań BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa higieny pracy przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska,

- przeszkolenia wszystkich osób realizujących prace z zakresu bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do  zapewnienia wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania;

- wykonywania  prac maszynami  i  urządzeniami  sprawnymi  technicznie,  posiadającymi  deklarację zgodności potwierdzoną znakiem CE oraz wyznaczania do obsługi tych maszyn osób, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (jeśli dotyczy);

- niezwłocznego zgłaszania do Zamawiającego wszystkich wypadków przy pracy  zaistniałych w czasie realizacji prac oraz informowania Zamawiającego o dokonanych ustaleniach i podjętych zaleceniach w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania powypadkowego;

- zgłaszania Zamawiającemu wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych w terminie do  2  dni  kalendarzowych od daty ich wystąpienia,  wraz z  informacją o podjętych  działaniach w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymywania terenu prac w należytym porządku,

- właściwego zabezpieczenia i oznaczenia miejsca prowadzonych prac,

- oczyszczenia dróg i ciągów komunikacyjnych z zanieczyszczeń,

- utylizacji na własny koszt odpadów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli terenu prac pod względem przestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 8 i 9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia któregoś spośród obowiązków wymienionych w ust. 8 i 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający będzie miał prawo nakazania Wykonawcy wstrzymania prac do czasu usunięcia naruszeń. Wstrzymanie  prac nie ma wpływu na bieg terminu zakończenia prac. W przypadku powstania opóźnienia wywołanego nakazem wstrzymania prac, będzie ono uznawane za opóźnienie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie także należeć niezwłoczne informowanie Zamawiającego 
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,  
o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca naprawi i doprowadzi teren prac oraz terenów przyległych do stanu poprzedniego, tj. sprzed zaistnienia uszkodzeń lub zniszczeń, jeśli w toku realizacji prac nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie terenu.

- Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek działań, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla terminowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do wstrzymania prac lub w jakiejkolwiek formie uzależniania ich wykonania od otrzymania zapłaty lub zabezpieczenia płatności.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby przebywające na terenie prac posiadały stosowne, wyraźne oznaczenia, wskazujące na firmę Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osoby sprawującej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
i pozostałej infrastruktury w trakcie realizacji prac.

§ 4.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pomocy pracownikom Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy poprzez:

- przekazanie terenu prac,

- zapewnienie możliwości rozpoczęcia pracy natychmiast po przybyciu pracowników Wykonawcy i jej realizacji bez żadnej zwłoki aż do chwili odbioru, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjazd

- odbiór prac,

- zapłatę umówionego wynagrodzenia.

- W przypadku braku możliwości dostępu do urządzeń określonych w umowie sporządzona zostanie odpowiednia notatka przekazana w jednej kopii Zamawiającemu. Ewentualne negatywne skutki braku terminowego wykonania przedmiotu umowy obciążają w całości Zamawiającego.

§ 5.

- Wartość zamówienia za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 ust.1 zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  ………………….. zł netto + należny podatek VAT (słownie: ………………………………..).

- Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z  realizacją przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi ryczałtowo na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony Protokołu odbioru prac.

- Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na kont Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia:

- doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Zamawiający preferuje otrzymanie faktury elektronicznej, 
o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: efaktury@mosir.elblag.eu;

albo

- wysłania Zamawiającemu ustandaryzowanej faktury elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym (VAT) 
w Polsce o numerze identyfikacyjnym NIP ………………………….. i jest uprawniony do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

- [zapis dotyczy tylko czynnych podatników VAT] Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym 
i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art.96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). 
W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty 
w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie o należytym wykonaniu umowy, a w przypadku, 
w którym będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy – wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.

- Dane do faktury:

Podatnik: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-305-14-46

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

§ 6.

Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o swojej gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to  Zamawiającemu  przysługują uprawnienia określone w  § 7 umowy.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru prac.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany „Protokół odbioru prac" podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac, jako wadliwych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia niezwłocznie po upływie okresu rękojmi terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi oraz niezwłocznie po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji może wyznaczyć pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonywanych prac  i usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru prac, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, niezależnie od prawa dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, uwzględniając jego możliwości techniczno-organizacyjne.

§ 8.

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 9.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 20% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Wykonawca,

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy— w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 w cenie brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi —
w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 20% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 
w cenie brutto,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

§ 10.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone w związku 
z realizacją niniejszej Umowy zarówno wobec Zamawiającego (i jego pracowników, współpracowników), jak i wobec osób trzecich czy też wobec pracowników własnych Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z jej realizacją.

§ 11.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 
w Elblągu przy ul. Karowej 1, 82-300 Elbląg, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,

- kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją postanowień umowy,

- Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa,

- podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

- podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,

- posiadają Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (liczone od dnia zakończenia obowiązywania umowy).

§12.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy poddawane będą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepis Kodeksu cywilnego.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez strony.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 2

do umowy nr DA-…/2023

Oznaczenie terenu prac