Załącznik nr 5 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1. Budowa odcinka prostego o długości 60,0 m i szerokości 4,0 m (szerokość bez oporników) ograniczonych opornikami betonowymi na ławie betonowej **-** 240,0 m2
   2. Budowa zjazdu do drogi asfaltowej w kształcie trapezu (bok dłuższy 10,0 m przy asfalcie, bok krótszy 4,0 m przy odcinku prostym drogi, wysokość trapezu 5,0m ) - 35,0 m2.
2. Wykonawca przygotuje i uzgodni z zarządcą drogi gminnej tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji (dotyczy wykonania połączenia drogi dojazdowej z drogą gminną).
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
4. Wykonawca odgrodzi i zabezpieczy teren inwestycji od pozostałej części terenu świetlicy wiejskiej.
5. **Uwaga.** W rejonie realizacji inwestycji prowadzone będą roboty budowlane związane z budową budynku świetlicy wiejskiej. Wykonawca musi uzgodnić z firmą realizującą inwestycję budowy świetlicy wiejskiej skoordynowanie prac (dotyczy to w szczególności infrastruktury podziemnej   
   i dojazdu na plac budowy).
6. Nawierzchnię skrzyżowania i jezdni drogi dojazdowej należy wykonać z kostki brukowej betonowej typu "cegiełka" gr. 8 cm koloru szarego.
7. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren świetlicy wiejskiej, który zostanie uszkodzony   
   w czasie prowadzonych robót budowlanych.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
   1. wykonanie robót rozbiórkowych,
   2. wykonanie robót ziemnych,
   3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów,
   4. wykonywanie robót związanych z wykonaniem podbudowy,
   5. układanie nawierzchni betonowych,
   6. montaż oznakowania drogowego,
   7. wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Sporządził:

……………………………………   
(podpis/pieczęć imienna)