Załącznik nr 2 do zaproszenia

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ………………….

o roboty budowlane zawarta w dniu ….……………... r. między:

Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z  o. o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000059621, kapitał zakładowy 10 300,00 złotych NIP 973-10-25-315 REGON 970773231

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

a:

…………………………………………………

…………………………………………………

| NIP: ………………… | REGON: ……………… |
| --- | --- |

zwanym w dalszej części Wykonawcą

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych, mających na celu likwidację uszkodzeń po zakończeniu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”

- Przedmiot umowy określono w załączniku nr 3 do umowy.

- Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Odstępstwa od zatwierdzonego zakresu robót wymagają akceptacji Zamawiającego.

§ 2

- Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji umowy:

  - przekazanie placu budowy – w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …….…....2022 r.,

  - termin realizacji przedmiotu umowy – do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ……....2022 r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym nastąpi podpisanie protokołu końcowego odbioru robót.

§ 3

W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót.

§4

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontroli i nadzoru realizacji przedmiotu umowy są:

1. ……………….….,

2. ……………….…..

§ 5

- W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  - organizacji placu budowy i jego dozoru,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób trzecich,

  - bezwzględnego stosowania się do treści uzgodnień dokonanych przez osoby upoważnione przez Strony,

  - prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż oraz utrzymywania terenu budowy w należytym porządku,

  - zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy,

  - informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót,

  - przeprowadzenia wszystkich niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy badań, prób i sprawdzeń,

  - uzyskania atestów o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz certyfikatów ich zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną,

  - sporządzenia wszystkich oznakowań, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji obiektu w trakcie realizacji umowy,

  - wywozu śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach obejmujących przedmiot umowy we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  - doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu po zakończeniu robót,

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu szkód jakie mogą powstać wskutek działań Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, powstałymi w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych z tytułu jednego zdarzenia, nie później niż w dniu przekazania pomieszczeń na okres realizacji umowy. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia robót, Wykonawca przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

- Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i z placem budowy i nie wnosi zastrzeżeń.

- Wykonawca, w czasie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w obszarze nimi objętym.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, atesty lub aprobaty techniczne.

§ 8

1. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie realizacji robót, Wykonawca usunie je 	na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dokona końcowego odbioru robót w terminie umownego zakończenia robót.

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od czynności odbioru w razie stwierdzenia:

- niezakończenia robót,

- istotnych wad przedmiotu umowy,

- braku kompletności lub prawidłowości dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 7 i 8.

4. W przypadku określonym w ust. 3 Zamawiający określa termin do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru.

5. Okoliczności i czynności określone w ust. 3 i 4 wymagają udokumentowania. Postanowienia ust. 2 dotyczące terminu odbioru robót stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł

(słownie: ……………………………………………….. złote i ……/100 groszy).

2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie strony.

3. Należność jest płatna poleceniem przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. W przypadku wystawienia dokumentów korygujących termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego korygującego dokumentu.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona do sekretariatu Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres sekretariat2@szpital.zgora.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej.

6. Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego.

7. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w „Białej liście” podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.

§ 10

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane (wg karty gwarancyjnej).

- Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 11

- Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanych robót na okres 42 miesięcy.

- Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 12

1. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych wadach i wyznaczy termin ich usunięcia.

2. Potwierdzenie usunięcia wad realizowane będzie protokolarnie z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Okresy gwarancyjne określone w § 10 dla elementów w których wystąpiły wady ulegną wydłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

2. W ramach zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi wad na swój koszt.

3. W razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie (wykonanie zastępcze) przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty gwarancji – pod warunkiem uprzedniego wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wady z zastrzeżeniem prawa skorzystania z wykonania zastępczego.

4. Postępowanie związane z realizacją uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji lub rękojmi wymaga formy pisemnej.

§ 13

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne liczone od wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

- Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych, o których mowa w ust. 2. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą Strony na 35 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust.1.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego – przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 16

1. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczenia na wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.

2. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 17

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez każdą ze stron pod rygorem nieważności.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy,

- ustawy prawo budowlane,

- Ustawy Prawo zamówień publicznych

- kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Integralną część umowy stanowi:

      - karta gwarancyjna – załącznik nr 1 do umowy,

      - protokół z negocjacji – załącznik nr 2 do umowy,

      - opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do umowy.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Za zgodność ze wzorem: W-47/TR/2022

KARTA GWARANCYJNA

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej są roboty objęte umową nr …………………... z dnia ……………….. r.

2. Adres: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,        65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26.

3. Data odbioru robót: ……………... r.

4. Ogólne warunki gwarancji:

4.1 Wykonawca oświadcza, że roboty budowlane objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

4.2 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania gwarancji.

4.3 Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w terminach określonych w umowie.

4.4 Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

4.5 Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

4.6 Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia elementów powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

4.7 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: siły wyższej, normalnego zużycia budynku lub jego części oraz szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania budynku i urządzeń w sposób niezgodny z  przeznaczeniem .

5. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

6. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 36  miesięcy.

7. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej.

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi  42 miesiące.

liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

Warunki gwarancji przyjął:

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA