Warszawa, dnia 16.09.2021 r.

BZzp.261.49.2021

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu sieci w środowisku RARS, postępowanie nr: BZzp.261.49.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania 
i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w związku ze skomplikowaną sytuacją na rynku półprzewodników i wiążącymi się z tym wydłużonymi terminami dostaw urządzeń elektronicznych, zgodzą się Państwo na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 65 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ. Termin wykonania zamówienia zostaje wydłużony do 65 dni od dnia zawarcia umowy.