Umowa Nr  ___/UD/2025

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ……………………2025 r. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz  - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez ______________________________, jako „Zamawiającym”, a

- ________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do ___________, pod numerem ______, jako „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : _______________________________________________________________

- którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, na podstawie art. 275 
pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), Nr postępowania NZ.2531.44.2025.

§ 1.

Przedmiot Umowy.

- W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn. Utwardzenie dróg gruntowych na ul. Topazowej  (Program BBO) 
– ul. Topazowa na odcinku od ul. Piastowej do ul. Saskiej, zgodnie z:

      - Ofertą Wykonawcy, której kopia wraz z kosztorysem ofertowym dla zamówienia podstawowego 
i kosztorysem ofertowym dla zamówienia objętego opcją, stanowi załącznik Nr 1 do Umowy,

      - Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych (SST), stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy,

      - Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), Opisem technicznym (OT), planem zagospodarowania terenu, planem sytuacyjnym, przekrojami normalnymi, planem sytuacyjnym opcji, stanowiącymi załącznik Nr 3 do Umowy,

      - Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 4 do Umowy,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 1 w sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Umowa przewiduje wykonanie robót w ramach opcji, zgodnie z art. 441 Pzp.

§ 2. OPCJA

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji obejmującej wykonanie utwardzenia ulicy Topazowej na odcinku od Saskiej w stronę ul. Bydgoskiej oraz brakującego fragmentu ulicy Saskiej na odcinku od Warneńczyka do Topazowej wraz ze skrzyżowaniem Topazowa/Saska, w zakresie maksymalnym określonym w kosztorysie ofertowym dla opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

- Okolicznościami warunkującymi uruchomienie opcji, będą:

- faktyczne potrzeby Zamawiającego,

- dysponowanie środkami finansowymi oraz

- złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.

- Opcja jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.

- Uruchomienie opcji może nastąpić w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający może skorzystać z opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót objętych opcją lub ich wartości.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

§ 3.

Terminy

- Termin realizacji Umowy wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ___________.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków określonych w § 11 ust. 4.

- Inspektor wyda decyzję o rozpoczęciu robót w ciągu 3 dni od potwierdzenia wykonania czynności opisanych ust 4.

- Czas od podpisania Umowy lub po wdrożeniu zakresu opcji do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

- powiadomienie gestorów uzbrojenia,

- dokona przy udziale Inspektora Nadzoru przeglądu stanu dróg stanowiących dojazd do budowy dla pojazdów Wykonawcy i sporządzi dokumentację fotograficzną przedstawiającą ich stan,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

- przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości,

- dokonanie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych 
i finansowych z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu,

- uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,

- przeszkolenie pracowników pod względem BHP.

- Termin wykonania zakresu wynikającego z opcji - terminy poszczególnych realizacji określane będą 
w oświadczeniach uruchamiających opcję. Uruchomienie opcji może nastąpić najpóźniej do dnia wskazanego w  § 3 ust. 1 Umowy.

- W przypadku gdyby termin realizacji robót w ramach opcji miał wykraczać poza termin określony w ust. 1, Strony wprowadzą aneksem do umowy odpowiednie zmiany.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

*Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji wynagrodzenie, zgodne z jego ofertą:

- dla zamówienia podstawowego - do kwoty netto ___________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki ...% na kwotę ___________ PLN (słownie: ____________), co daje brutto: _______ PLN (słownie: ____________),

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia opcji) - do kwoty netto _______ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki …% na kwotę ______ PLN (słownie: ____________), co daje brutto: _______ PLN (słownie:________________).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy i zostanie ustalone według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych Wykonawcy dot. zamówienia podstawowego i opcji oraz ilości robót, faktycznie wykonanych i odebranych w ramach Umowy, stanowiące ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określone w ust. 1.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, wszelkie inne opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest świadom, że zakres robót zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Opisie technicznym oraz w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, będzie podlegał weryfikacji w trakcie trwania robót, a ich ilość może ulec zmianie. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót zamówienia podstawowego ulegnie zmniejszeniu do 70% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

§ 5.

Prawa i obowiązki Zamawiającego.

- Przedstawicielami Zamawiającego nadzorującymi prawidłową realizację Umowy są Inspektorzy Nadzoru branży drogowej:

- …………………………., tel.: ………………. , e-mail: ………………………………..

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

- Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego, z wyłączeniem wykonania robót dodatkowych lub innych spraw skutkujących finansowo.

- W uzasadnionych przypadkach, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia wykonywania określonych czynności.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonywania robót budowlanych, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać wykonanie robót, do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie wydłużenia terminów wykonania robót wynikłe z tego powodu obciążą Wykonawcę.

- Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć:

1)	wykonywania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa, albo z naruszeniem innych przepisów prawa,

2)	wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót.

§ 6.

Korespondencja.

- Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzona będzie w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej. Korespondencja będzie wysyłana pocztą elektroniczną, pocztą lub doręczana osobiście, na podane niżej adresy. Adresat bezwzględnie zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

| Firma/Nazwisko i Imię | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy |
| --- | --- |
| Adres | ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon/fax/ePuap | 52 582 27 33 / 52 582 27 77 skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP |
| E –mail | zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl |

Adresy Wykonawcy

| Firma/Nazwisko i Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon/fax/ePuap |  |
| E –mail |  |

- Oświadczenia woli składane będą przez Strony w języku polskim, a dla swej ważności wymagają formy pisemnej, z doręczeniem przesyłką poleconą lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. Strony tak samo traktowały będą złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej będzie równoważne 
z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

- Strony będą zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu, siedziby oraz numerów telefonów, faksów oraz adresów poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się 
w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 7.

Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), Opisem technicznym (OT) oraz planami sytuacyjnymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; dalej „Ustawa sankcyjna”.

- Wykonawca zapewnia, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych 
w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

- zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,

- ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim robót budowlanych wykonanych 
w ramach Umowy,

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do wykonania robót budowlanych,

- posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, gwarantujący przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do ustanowienia stałego nadzoru archeologicznego przy prowadzaniu robót ziemnych.

- Wykonawca zobowiązany jest wszelkie wykonawcze rozwiązania elementów i detali podlegających ochronie konserwatorskiej bądź odtworzeniu, czy stylizacji – bezwzględnie prowadzić pod nadzorem 
i uzgadniać bezpośrednio z Miejskim Konserwatorem Zabytków, zapewniając mu jednocześnie udział 
w odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac konserwatorskich.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom lub podwykonawcom nie wymienionym w Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

Podwykonawstwo.

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców.

Wykonawca *powierza / *zamierza powierzyć wykonanie Podwykonawcy/om części zamówienia, zgodnie 
z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): …………  …………………………………………………………………………………………………………………...

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, odnoszących się do ust 1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.7 ust.1 Ustawy sankcyjnej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wymienionych w Umowie.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, zaniechaniami 
i uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany tego Podwykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, także w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania Umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

§ 9.

Umowy podwykonawcze.

- Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, 
w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 7 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych 
w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

- Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Kopie umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z ich Wykazem, stanowią załącznik Nr 7 do Umowy.

§ 10.

Personel Wykonawcy.

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy jest:

Kierownik budowy ………………………, dane do kontaktu: tel. ………………. email:……………………

- Zamawiający wymaga zatrudniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania Umowy), na umowach o pracę, osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, tj. pracowników wykonujących czynności związane 
z robotami budowlanymi polegającymi na: obsłudze koparki, koparko ładowarki, ładowarki, żurawia HDS, maszyn drogowych (rozściełacza, walców drogowych, skrapiarki), kierowaniu pojazdami na budowie - kierowcy kat. B i C, wykonaniu robót drogowych – majstrów, brygadzistów, robotników drogowych, w tym brukarzy, betoniarzy, układaczy nawierzchni bitumicznych, malarzy (odtworzenie oznakowania poziomego- o ile dotyczy).

Wymóg ten nie dotyczy, osób kierujących budową lub robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

- W zakresie formy zatrudnienia, Zamawiający uprawniony jest do kontroli, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), kopie umowy/umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 
i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie wymaganych dowodów, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

- Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 2 i 3, na terenie budowy roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba ta będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Fakt taki musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

- Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- W przypadku zmiany Kierownika budowy, musi on spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie nie mniejszym niż, określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne w pkt XVIII.1.2) SWZ.

- Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążać będą Wykonawcę.

- W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.

§ 11.

Wykonanie robót budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika budowy, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Program Zapewnienia Jakości, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane 
z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych 
z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek:

- opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru w celu wydania zgody na jej wprowadzenie, drugi egzemplarz będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy 
i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych;

- wspólnie z gestorami sieci dokonać przeglądu uzbrojenia infrastruktury podziemnej (wod.-kan., gazowego, teletechnicznego – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni), przeglądu punktów osnowy geodezyjnej oraz z przedstawicielami Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dokonać przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu. Po zakończeniu robót drogowych nie później jednak niż do dnia odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami;

- wykonać dokumentację fotograficzną stanu technicznego sąsiadującej zabudowy, a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring zabudowy pod względem ewentualnych uszkodzeń związanych z prowadzonymi robotami. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej przed rozpoczęciem robót;

- sporządzić mapę ulic stanowiących dojazd do budowy dla pojazdów Wykonawcy obejmującej swym zakresem minimum ulice, którymi poruszać się będą pojazdy budowy pomiędzy miejscem prowadzenia robót, a najbliższą ulicą o nawierzchni bitumicznej. Udokumentować istniejący stan techniczny tych dróg oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z datami wykonania zdjęć. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca dokona odbioru stanu technicznego dróg z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego stanu ulic, po których będzie odbywał wywóz urobku oraz dostawy materiałów.

- zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych – protokolarnie jest warunkiem ostatecznego odbioru robót. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach dla każdej branży osobno. Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót;

- w terminie do 5 dni po podpisaniu Umowy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie i z takimi szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru, zgodny z warunkami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie:

- okres robót przygotowawczych,

- kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót,

- terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót,

- stosowane metody wykonania robót,

- system pracy, specjalne wymagania są określone przez Zamawiającego w OPZ i w Umowie.

- Roboty mogą być prowadzone przez dwie zmiany robocze.

- W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia lub mienia lub dla bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. 	
Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.

- Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

- W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy.

- Materiał pochodzący z korytowania nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni, musi być wywożony bieżąco i zagospodarowywany przez Wykonawcę.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie,
w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

- Wykonawca w miarę możliwości zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych, infrastruktury obsługi pasażerskiej, itp. Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.

- Wykonawca zabezpiecza dojście mieszkańców posesji do zbiorczych pojemników na odpady komunalne w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach zbiórki odpadów. Zamawiający zabezpiecza dostarczenie, ustawienie oraz opróżnianie zbiorczych pojemników na odpady komunalne.

- Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w OPZ. 	
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń 
i instalacji innych użytkowników, związanych z realizacją Umowy.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia (z błota, ziemi, innych) kół pojazdów wyjeżdżających 
z terenu budowy na drogę publiczną, a także nawierzchni ulic przyległych do terenu budowy, z nieczystości naniesionych przez pojazdy związanych z prowadzoną budową.

- Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej, itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy na własny koszt i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

- Natychmiast po zakończeniu robót, Wykonawca przywraca drogi oraz stanowiące dojazd dla pojazdów budowy do miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów budowlanych do stanu sprzed rozpoczęcia robót na własny koszt. Jeśli na skutek użytkowania dróg gruntowych, nastąpiła ich degradacja w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca wykona niezbędne zadania utrzymaniowe, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z tych dróg mieszkańcom i właściwym służbom w terminie maksymalnie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia od Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca wykonuje roboty ziemne pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

§ 12.

Zasady wykonywania robót

- Wykonawca dokonuje pomiaru wysokościowego elementów istniejącej infrastruktury i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru rozwiązanie wysokościowe niwelety, projektowanych zjazdów, miejsc postojowych, itp.

- W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

- Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie, i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem rozwiązania kolizji.

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub wydłużenie terminów w ich realizacji.

- Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie dokumentację powykonawczą wykonanych robót oraz operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej 
i elektronicznej) i dostarczyć je Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.

- Materiał nieużyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę 
i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi, o ochronie środowiska i odpadach oraz 
w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy

- W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót 
na własny koszt.

- Natychmiast po zakończeniu robót, Wykonawca przywraca drogi oraz stanowiące dojazd dla pojazdów budowy do miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów budowlanych do stanu sprzed rozpoczęcia robót na własny koszt. Jeśli na skutek użytkowania dróg gruntowych, nastąpiła ich degradacja w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca wykona niezbędne zadania utrzymaniowe, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z tych dróg mieszkańcom i właściwym służbom w terminie maksymalnie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia od Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym.

- Wykonawca dostosuje wysokościowo wjazdy na posesje do istniejącej infrastruktury na działce prywatnej lub przedstawi oświadczenie właściciela nieruchomości wyrażające zgodę na zastosowanie alternatywnego rozwiązania.

§ 13.

Materiały budowlane.

- Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu Umowy, muszą być nowe, z wyłączeniem frezowiny asfaltowej, i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska ich akceptacje przed ich wbudowaniem.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do OPZ i kosztorysu ofertowego, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt 
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach wynikających z odpowiednich SST pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

- Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, lub bez zgody Zamawiającego materiałów innych niż określone w OPZ i kosztorysie ofertowym, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni oraz zastąpienia materiałami wymaganymi Umową.

- Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Materiały rozbiórkowe będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.

- Materiał nieużyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, nie przedstawiające wartości użytkowej) nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu, musi być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony na bieżąco (najpóźniej w ciągu 2 dni), zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska i odpadach oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedkładania sprawozdania z ewidencji jako załącznika do dokumentów dotyczących transz płatności.

§ 14.

Zabezpieczenie terenu budowy

- Od daty protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót, aż do chwili odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

- Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 
z uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu oraz utrzymania jej przez cały czas realizacji Umowy.

- Wykonawca może dokonać zmiany w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania, wprowadzonego na czas robót.

- Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, innych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego 
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego oznakowania w terenie, nienależytego utrzymywania w czystości nawierzchni ulic w najbliższym otoczeniu placu budowy oraz za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym.

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia 
i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzgadnianie i załatwianie wszelkich spraw dotyczących ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym w rejonie prowadzonych robót.

- Wykonawca chroni przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty oraz materiały przeznaczone do ich wykonania, od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego, zabezpiecza je również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

- Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny i niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, Wykonawca naprawia na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odpowiednich norm i aprobat.

- Szkodę zaistniałą w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, w okresie między terminem rozpoczęcia i zakończenia robót oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowaną w tym okresie, pozostającą w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych Umową.

- Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie szkód rzeczowych, osobowych 
i finansowych i będzie utrzymywał to ubezpieczenie do końca trwania Umowy dla zamówienia podstawowego, a w przypadku uruchomienia opcji do końca trwania opcji. 	
Zakres ubezpieczenia musi pokrywać szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją Umowy dla zamówienia podstawowego lub opcji. 	
Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odpowiada wartości niniejszego kontraktu dla zamówienia podstawowego lub wartości uruchamianej opcji.

- Umowa ubezpieczenia musi zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej. Wykonawca zobowiązany jest do doubezpieczenia po każdym wypłaconym odszkodowaniu z polisy OC, chyba, że
w zakresie ubezpieczenia obowiązuje klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z potwierdzeniem opłacenia składek na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia z potwierdzeniem opłacenia składek, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, bez wpływu na termin ustalony na realizację Umowy przez Wykonawcę.

- Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczenia określonych w ust. 18 i 19.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 21 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy.

§ 15.

Odbiory robót

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót budowlanych);

- odbiór robót częściowy;

- odbiór końcowy;

- odbiór gwarancyjny - ostateczny;

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi; których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie 
w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru 
i laboratorium Zamawiającego.

- odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

- jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

- w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu 
w dzienniku budowy.

- Odbiór robót częściowy:

- czasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru,

- po zakończeniu robót ujętych w etapie I wg § 17 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

- Odbiór końcowy:

- po zakończeniu robót na danej ulicy, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie oraz gotowość do odbioru końcowego pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną,

- odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

- odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, stwierdza to 
w protokole, i zawiadamia Wykonawcę , że nie uznał robót za wykonane,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych na podstawie Umowy robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń należności Wykonawcy w przypadkach, gdy:

- a)	wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót 
do czasu usunięcia tych wad,

b)	wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; w takim wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót).

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy:

        - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z i warunkami zgłoszenia robót oraz obowiązującymi przepisami,

        - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane – w wersji papierowej i elektronicznej (PDF),

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem złożenia do uwierzytelnienia przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy miejskiej Pracowni Geodezyjnej – w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej DWG na osobnym nośniku. Uwierzytelnioną dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót;

- Odbiór gwarancyjny:

- odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

- odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

- Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach rękojmi za wady fizyczne lub udzielonej przez niego gwarancji jakości.

§ 16.

Rękojmia Wykonawcy, gwarancja

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty skutecznego odbioru końcowego wykonanych robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, na okres ___ lat (4 lub 5 lub 6 lat), licząc od daty skutecznego odbioru końcowego wykonanych robót (dla zamówienia podstawowego oraz dla opcji), na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Rękojmia za wady i udzielona gwarancja jakości, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 17.

Rozliczanie odebranych robót, płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie dwiema płatnościami :

      - pierwsza po wykonaniu 50% wartości robót określonych w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

      - druga po protokolarnym odbiorze końcowym robót

-  na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego dot. zamówienia podstawowego lub opcji, stanowiącego wraz z ofertą Wykonawcy załącznik Nr 1 do Umowy.

- W przypadku istnienia sieci MWiK w wykonywanej ulicy należy do wystawianej faktury po odbiorze końcowym dołączyć protokół odbioru stanu sieci MWiK po wykonanych robotach drogowych.

- Płatności odbywać się będą na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT lub rachunków przez Wykonawcę.

- Na fakturze ( lub rachunku) wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

Nabywca:	Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl . 	
Numer GLN dla ZDMIKP – 5907675551354.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.

- C Zamawiający może wymagać odrębnego fakturowania, w przypadku wystąpienia dwóch źródeł finansowania, tj. Program Bydgoski Budżet Obywatelski oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Mechanizm podzielonej płatności

- W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust. 8 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

* poniższe zapisy obowiązują w przypadku wykonania zamówienia z udziałem Podwykonawców

- Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jest Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia (dołączyć do faktury), oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 	
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do Umowy.

§ 18.

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna 
i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 19.

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wymaganego terminu jego wykonania,

- za nieprzedstawienie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy 
- w wysokości 500,00 PLN i dodatkowo 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, w tym za braki 
w oznakowaniu lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu bez projektu czasowej organizacji ruchu– w  wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

- w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy :

- zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

- utrzymania porządku na budowie,

- w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek,

- za naruszenie zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach czasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam – w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek naruszenia,

- za przebywanie na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, jeśli dotyczy jej ten wymóg - w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek,

- za przerwanie realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

- za zwłokę w równaniu dróg stanowiących dojazd do budowy w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 11 ust. 23 Umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 500,00 PLN, za każdy przypadek,

- za niewprowadzenie wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 21 ust. 1 Umowy 
- w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej, obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne).

- Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 20.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- W razie wykrycia wady, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa, bez upoważnienia sądu.

§ 21.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)	w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

2)	jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji o możliwości ich kontynuacji, 
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

3)	jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał prowadzenie robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4)	jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową lub nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)	jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

6)	jeżeli Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego określonego w § 8 Umowy, dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

7)	w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, mimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

8)	mimo wezwania narusza obowiązki związane z wymogiem ubezpieczenia Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)	w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

4)	materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy, zakupione na potrzeby realizacji Umowy, według wyboru Zamawiającego zostaną odkupione od Wykonawcy lub wywiezione przez Wykonawcę w terminie podanym w protokole wskazanym w ust.5,

5)	Strony Umowy sporządzą protokół odbioru robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty 
i wystawienia faktury,

6)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 22.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

*Zapisy tego § zostaną ustalone w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego, tj. kwotę w wysokości _________ PLN (słownie: _________ ), w formie ____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych 
w art. 450 Pzp).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik 
Nr 5 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu skutecznego odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała część (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- W przypadku uruchomienia opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny zleconego do realizacji zamówienia objętego opcją, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 23.

Zmiany w robotach budowlanych - roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne.

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1)	zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy),

Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót - przy czym wartość zaniechania nie może być większa niż 30% wartości umowy;

2)	wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy). Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Wycena tych robót zostanie ustalona zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 pkt 1 lit d) i f) Umowy.

3)	zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru 
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności, określając ich zakres rzeczowy. Wycena tych robót zostanie ustalona zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 pkt 1 lit c) lub d) i e) Umowy.

- Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia lub zgody Inspektora Nadzoru.

§ 24.

Zmiany Umowy.

      - Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:

- zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT,

- zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w kosztorysie ofertowym, wynikający z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy,

- zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany większy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w kosztorysie ofertowym, które rozliczane będą na podstawie cen zaoferowanych w kosztorysie ofertowym, protokołów konieczności oraz protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych nie przewidzianych przez Zamawiającego 
w kosztorysie ofertowym i zaoferowanych przez Wykonawcę, które rozliczane będą na podstawie protokołów konieczności oraz protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem postanowień dot. ich wyceny określonych poniżej pod literą e) i/lub f);

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie ofertowym - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się robót dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nieujętych w kosztorysie ofertowym – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego,

- w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, wpływających na zwiększenie wynagrodzenia,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą 
z przedmiotowej zmiany,

Przy czym minimalne wynagrodzenie w 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. - zostały uwzględnione w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy.

- w przypadku uzasadnionych zmian Umowy,

- zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy:

- niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową,

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- konieczność wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków, itp.,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej, w tym: protesty, strajki, wypadki komunikacyjne, awarie uzbrojenia podziemnego, klęski żywiołowe,

- w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową,

- w przypadku gdy termin wykonania zakresu opcji będzie wykraczać poza termin wykonania zakresu podstawowego, strony przedłużą termin umowny o czas niezbędny do wykonania opcji,

- konieczności wprowadzenia badań archeologicznych lub ratowniczych w toku wykonywania robót ziemnych;

3)	zmiany Umowy mogą nastąpić również w przypadku:

- deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 8 Umowy, w tym zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 10 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

      - Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane 
w nich okoliczności.

      - Zakazane są istotne zmiany zawartej Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

      - Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

  - opis propozycji zmiany;

  - uzasadnienie zmiany;

  - opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania umowy.

      - Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

      - Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.

§ 25.

Postanowienia końcowe.

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty stanowiące załączniki do Umowy:

- kopia Oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym zamówienia podstawowego 
i kosztorysem ofertowym opcji - załącznik Nr 1,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) - załącznik Nr 2,

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Opis techniczny (OT), plan zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, przekroje normalne, plan sytuacyjnym opcji  - załącznik Nr 3 do Umowy,

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
- załącznik Nr 4,

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - załącznik Nr 5,

- oświadczenie gwarancyjne wraz z warunkami - załącznik Nr 6,

- wykaz Podwykonawców wraz z kopiami umów z Podwykonawcami (o ile dotyczy) - załącznik Nr 7,

- wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8 i 9 (o ile dotyczą)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa z tym, że w zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz Zarządcy drogi.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

- Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający								Wykonawca