Załącznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR ……………….

Zawarta w dniu …………. roku pomiędzy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, REGON: 000640136, NIP: 754-24-80-425, BDO: 000076622 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005533

reprezentowanym przez: ……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a: …………………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………. /prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą: ……………………………………... REGON:….……… 
NIP: …….………

reprezentowanym przez: ……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:

PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
ZP.263.3.2023

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1605), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki prowadzenia obsługi w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem niezbędnej aparatury medycznej.

- Wykonawcą robót jest/będzie: …………………….

## Nadzór inwestorski obejmuje branże: ogólnobudowlaną – pełnienie funkcji koordynatora robót/sanitarną/elektryczną* i powinien być pełniony zgodnie postanowieniami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

§ 2

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie:

- w branży ogólnobudowlanej (dotyczy zadania nr 1) Pan/i ………………… posiadający/-a uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ……………. wydane przez ………………………., przynależący/-a do właściwej izby samorządu zawodowego 
w budownictwie*;

- w branży sanitarnej (dotyczy zadania nr 2) Pan/i ………………… posiadający/-a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych nr ………. wydane przez ………………………., przynależący/-a do właściwej izby samorządu zawodowego w budownictwie*;

- w branży elektrycznej (dotyczy zadania nr 3) Pan/i ………………… posiadający/-a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
nr …………. wydane przez ………………………., przynależący/-a do właściwej izby samorządu zawodowego w budownictwie*.

§ 3

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie niniejszej umowy upoważniony 
jest i zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Wykonawcą zadania m.in: w trakcie realizacji robót, odbioru końcowego oraz w okresie udzielonych gwarancji, w sposób zapewniający ochronę interesów Zamawiającego w zakresie określonym niniejszą umową.

§ 4

      - Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej/sanitarnej/elektrycznej należeć będzie:

- reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie nadzoru realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót, wytycznymi Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, lub zanikających, 
w terminie do trzech dni, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 
do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i rozliczenie robót,

- udział w spotkaniach na każde wezwanie Zamawiającego,

- zapewnienie sprawnej organizacji odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

- udział w odbiorze końcowym oraz sprawdzanie wymaganych dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę inwestycji,

- wykonywanie wszystkich podstawowych czynności przewidzianych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie:

  - sygnalizowania Zamawiającemu zakłóceń prawidłowego tempa robót zagrażających dotrzymaniu terminu wykonania inwestycji,

  - wizyt na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach istotnych nie cierpiących zwłoki przy prowadzeniu robót oraz wg częstotliwości wskazanej poniżej*:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nie mniej niż …. razy 
w tygodniu (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku),

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nie mniej niż …. razy w tygodniu 
(w dniach roboczych od poniedziałku do piątku),

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej nie mniej niż …. razy w tygodniu 
(w dniach roboczych od poniedziałku do piątku),

  - wyjaśniania wątpliwości technicznych i podejmowanie wspólnie z Zamawiającym stosownych decyzji mających na celu rozwiązanie tych wątpliwości,

  - sprawdzenia faktur Wykonawcy robót pod względem zgodności z ofertą Wykonawcy inwestycji i wykonanym zakresem robót,

  - przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, informowania 
go na bieżąco o istotnych sprawach związanych z realizacją zadania.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni nadzór budowy poprzez:

- bieżącą kontrolę zgodności prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inżynierskiej;

- kontrolę jakości wykonywanych robót;

- kontrolę zgodności realizacji robót z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami;

- sprawdzanie wbudowanych materiałów i ich zgodności z warunkami dopuszczenia i obrotu w budownictwie;

- analizę wyników i pomiarów kontrolnych;

- odbiory wykonywanych elementów;

- odbiory robót zanikających;

- dokumentowanie kontroli budowy zapisami w Dzienniku Budowy;

- potwierdzanie wykonania robót w protokołach odbioru częściowego;

- udział w naradach;

- czuwanie nad terminową realizacją przyjętego harmonogramu;

- bieżąca kontrola rozliczeń budowy związana z fakturowaniem;

- sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych z opisem stanu zaawansowania robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej (koordynator) przez cały okres trwania realizacji inwestycji, na bieżąco, koordynuje pracę inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych branż. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) rozwiązuje bieżące problemy techniczne budowy poprzez:

- analizę niezgodności między dokumentacją, a stanem rzeczywistym warunków występujących na budowie;

- organizowanie narad i spotkań;

- uzgadnianie rozwiązań zamiennych z autorem projektu;

- sporządzanie protokołów konieczności;

- potwierdzenie przygotowania obiektu do odbioru;

- sprawdzenie rozliczenia końcowego budowy;

- weryfikację dostarczonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) prowadzi dokumentację fotograficzną budowy, która obejmuje etap przed przystąpieniem do realizacji prac, okres realizacji robót oraz po zakończeniu zadania.

§ 5

      - Ogółem wynagrodzenie za prowadzenie obsługi w zakresie nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy wynosi: …………………. zł brutto (słownie: ………………………………..).

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane 
z wykonaniem umowy, w tym również dojazdy do siedziby Zamawiającego oraz należny podatek od towarów i usług (VAT).

Dodatkowy zapis w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie składki, należności i koszty związane 
z realizacją umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, w tym również te, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Zamawiającego.

      - Wynagrodzenie będzie wypłacane w cyklach miesięcznych proporcjonalnie do realizacji robót objętych nadzorem - do wartości nieprzekraczającej 70% zawartej umowy.

Pozostałe 30% wynagrodzenia wypłacone zostanie po zakończeniu robót, potwierdzonych protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcę robót.

      - Płatności dokonane będą w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni 
od daty dostarczenia faktury/rachunku.

      - Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 
na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

§ 6

            - Planowany termin realizacji robót: do … dni licząc od dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą robót, tj. do dnia ……….. roku z możliwością jego przedłużenia na okres niezbędny do realizacji zadania.

            - Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. od dnia …………, z zastrzeżeniem, że wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie się z chwilą przekazania Wykonawcy robót placu budowy, do dnia zakończenia robót, potwierdzonych protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcę robót.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto umowy (o  którym mowa w § 5 ust. 1),

  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy (o którym mowa w § 5 ust. 1) 
w przypadku nie stawienia się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy 
wg częstotliwości wizyt  oraz  na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w § 4 
ust. 1 pkt 9 lit. b – za każde nie stawienie się na placu budowy w wymaganym terminie.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto umowy 
(o którym mowa w § 5 ust. 1).

- Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony umowy zapłacą na wskazany przez nie rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia im żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu tytułu odrębnie i podlegają odpowiednio kumulacji.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z należności związanej 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych 
na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających 
z umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

- Istnieje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach zamieszczonych 
w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy prawa mające zastosowanie w zakresie objętym umową.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY		                  	          		       WYKONAWCA

* niepotrzebne skreślić

* niepotrzebne skreślić

*

* Niepotrzebne skreślić