załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wyzwolenia (S 9809) w Świętochłowicach pod kątem maksymalizacji dostępnych miejsc postojowych wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej, kompleksową organizacją docelowa ruchu, kanałem teletechnicznym wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Projekt przebudowy ulicy Wyzwolenia (S 9809)  w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Bytomską  (km0+00)do ronda na skrzyżowaniu z ul Szpitalną (km 0+735) należy podzielić na następujące minimum dwa etapy realizacyjne pozwalające na kompleksowe wykonanie zaprojektowanych robót na każdym z etapów:

1.etap I: od skrzyżowania z ul. Bytomską  do budynku nr 32

2.etap II: od Budynku nr 32 do ul Szpitalnej

Na wymaganą do sporządzenia dokumentację projektową składają się następujące opracowania i czynności:

a) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, analiz i ekspertyz (w tym inwentaryzacji oraz ekspertyz wraz z oceną stanu technicznego oraz nośności istniejących obiektów inżynierskich w terenie, inwentaryzacji oraz ekspertyzę stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej i przyłączy wraz z wideokamerowaniem, inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej);

b) wykonanie pomiarów hałasu i natężenia ruchu;

d) sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych,

e) wykonanie badań i opracowań geologiczno - inżynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

f) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500;

g) sporządzenie mapy ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji,

h) uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów wraz z sporządzeniem analizy własnościowej,

i) sporządzenie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną przebudowę ulicy z odwodnieniem i oświetleniem wraz z chodnikami i uwzględnieniem przebiegu oraz zabezpieczeń sieci i przyłączy (zróżnicowanych kolorystycznie) w przypadku ich przebudowy sporządzenie tabelarycznego zestawienia działek wchodzących w zakres inwestycji,

l) uzyskanie niezbędnych warunków dostaw i odbioru, przyłączenia, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej, itp.), uzgodnień, pozwoleń (w tym pozwoleń wodno-prawnych), decyzji (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;

ł) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych instytucji biorących udział w wydawaniu warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

m) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania i uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną  (w tym przebudowy sieci, w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych;

n) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych (oddzielnie dla każdej branży) wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilościach:

5 egzemplarzy projektów wykonawczych,

2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2 egzemplarze przedmiarów robót,

2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich,

całość również w 1 egzemplarzy wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych;

o) opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;

r) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

s) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną oraz projektu zieleni;

t) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego ewentualnej zgody na wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją;

u) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę )

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać zamawiającemu w oryginałach.

W ramach ww. opracowań należy uwzględnić m.in.:

a) przebudowę jezdni, chodników, pasów zieleni,  rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz kolidujących sieci uzbrojenia terenu (sieci gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i inne);

b) Dostosowanie konstrukcji jezdni do parametrów zgodnych z wymaganiami min KR2/KR3 w zależności od stwierdzonej struktury i obciążenia ruchem kołowym

c)  remont/przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia ulicznego;

d) dostosowanie projektowanej oraz istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;

e) wykonanie przekrojów typowych wraz z rozmieszczenie uzbrojenia istniejącego i projektowanego;

f) wykorzystanie technologii grubowarstwowej przy projektowaniu oznakowania poziomego;

g) budowę kanału technologicznego;

h) ochronę środowiska przed hałasem;

i) maksymalizację ilości miejsc postojowych

j) możliwość podziału zadania na etapy wykonywane jako osobne inwestycje,

k) przyjęcie, jeśli to możliwie, rozwiązań nie wykraczających poza pas drogowy,

l) zachowanie wymaganych parametrów skrajni drogowej i tramwajowej z uwzględnieniem oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupów trakcyjnych i oświetlenia ulicznego,

ł) zachowanie w maksymalnym zakresie istniejących relacji ruchowych ze zjazdów indywidualnych i publicznych,

W przypadku konieczności zajęcia terenu niebędącego własnością zamawiającego, do zadań wykonawcy na etapie projektowania należy również uzyskanie zgody właścicieli tych nieruchomości na realizację prac projektowych i budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowe wymagania:

- Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji zamawiającego koncepcji programowo – przestrzennej

- Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wykonawca uzyskał pisemną akceptację Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

- Zabrania się wykonawcy stosowania nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń, tj. wskazania producenta lub dostawcy. Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest, w razie konieczności, uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 	rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 ze zm.),

- W dokumentacji projektowej należy uwzględnić elementy wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.:

- oznakowania pionowe i poziome,

- budowa/przebudowa chodnika i/lub pobocza,

- ścieżka rowerowa,

- azyle dla pieszych,

- budowa/modernizacja oświetlenia drogi,

- usunięcie przeszkód będących w skrajni,

- podniesienie parametrów użytkowych drogi

Na potrzeby odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Uwaga:

Koszt wszelkich powyższych czynności wymienionych w niniejszym załączniku, w tym m. in. uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, podkładów mapowych do celów projektowych, ewentualnych dodatkowych opracowań, niezbędnych badań geotechnicznych oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska, ponosi wykonawca prac projektowych.

III. Wymagania formalno - prawne:

Dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy sporządzić zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017r  (Dz.U. 2017 poz. 1566); Prawo wodne

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

- Wytyczne dla infrastruktury publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez GZM

- Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej opracowanego przez GZM

- Standardy  dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin opracowanego przez GZM

IV. Odpowiedzialność.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe :

a) przygotowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej dla Zamawiającego podstawę do dokonania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia  zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w planowanym, przyszłym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych,

b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego stanowiącego  dla Zamawiającego podstawę do dokonania prawidłowego ustalenia wartości zamówienia w planowanym, przyszłym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

V. Termin realizacji.

do 15.12.2023 roku