Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu **.................... 2020 r.**, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9 – 11; 70 – 965 Szczecin,

NIP 851-25-43-558, REGON 810200960

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM", a reprezentowanym przez :

- KOMENDANTA – płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

a

..............................................

...........................................

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, a reprezentowanym przez:

- .................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **wymiana dźwigu osobowego w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz instalacyjnych*.***

2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zakres prac winien w szczególności obejmować:

1) demontaż istniejącego dźwigu

2) dostawę nowego dźwigu

3) montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie, w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy oraz uruchomienie (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami)

4) wykonanie niezbędnych instalacji zasilających urządzenie oraz prac budowlanych

5) opracowanie koniecznych projektów wykonawczych i dokumentów spełniających wymagania Urzędu Dozoru Technicznego

6) wymagane przez Dozór Techniczny próby, pomiary, uzgodnienia i odbiory,

7) usunięcie z terenu szpitala i dokonanie utylizacji we własnym zakresie zdemontowanego dźwigu, starego okablowania i wszelkich odpadów powstałych w wyniku dokonania ww. demontażu. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca dostarczy do skupu metali. Należność za dostarczone materiały zostanie przelana na konto Zamawiającego.

8) szkolenie personelu Zamawiającego

9) dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji użytkowania w 2 egzemplarzach.

10) wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji czynności serwisowych zamontowanego dźwigu, udział przy okresowych badaniach dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, realizację uwag i zaleceń Urząd Dozoru Technicznego dotyczących dźwigu w okresie gwarancji

4. Dźwig, jak również wszelkie elementy i podzespoły, muszą być fabrycznie nowe, a ich data produkcji nie może być dłuższa niż 12 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad technicznych, niepoddane wcześniej żadnym naprawom, dopuszczone do obrotu i stosowania, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

5. Dźwig powinien posiadać stosowne certyfikaty lub/ i atesty dopuszczające ich użytkowanie zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry) w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, oraz spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien:

- przekazać Zamawiającemu listę nazwisk pracowników wytypowanych do realizacji zadania,

- uzgodnić z Zamawiającym kolejność wykonywanych prac

**§2**

**REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przekazanie dźwigu celem wykonania prac nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.

2. Maksymalny termin zakończenia prac przewidzianych umową wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji – **15 tygodni od dnia podpisania umowy**.

3. Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

1. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania i prowadzenia prac, jak również sposobu kontroli i nadzoru nad prowadzonymi przez siebie pracami aby nie spowodowało to utrudnień lub uniemożliwienia pracy Zamawiającemu w zakresie udzielanych całodobowo świadczeń zdrowotnych;

 Wszystkie prace prowadzone będą w czynnych budynkach Szpitala, dlatego wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów.

 Prace uciążliwe, wywołujące hałas (kucie, wiercenie) oraz pylenie, w budynku Szpitala będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia.

 Wykonywanie robót budowlanych w przestrzeniach ogólnodostępnych budynku Szpitala wymaga każdorazowo trwałego wydzielenia obszaru wykonywania robót, w sposób zabezpieczający przed wydostawaniem zanieczyszczeń na zewnątrz zabezpieczenia. Teren wykonywania prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany codziennie po zakończeniu pracy uprzątnąć.

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/ siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców\*.
2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne\*.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.
4. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nowy podmiot trzeci lub podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania\*.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty umów z podwykonawcami, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed przystąpieniem ich do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy. Przewidziany w umowie z podwykonawcą termin zapłaty musi być wcześniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

**§3**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY***:*

1. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadając przewidziane przepisami uprawnienia i badania do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
	1. stosowania do zaleceń Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie stoją one w sprzeczności z postanowieniami przepisów bhp oraz norm branżowych pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od realizacji umowy z wyłącznej winy Wykonawcy
	2. organizacji i likwidacji zaplecza do demontażu starego i montażu nowego dźwigu na swój koszt;
	3. odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych prac;
	4. usunięcia wszelkich szkód i ich naprawa lub zwrot kosztów na rzecz osób trzecich, podwykonawców oraz Zamawiającego;
	5. uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przekazania go Zamawiającemu, w terminie ustalonym jako odbiór prac;
3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich skutków wynikających z realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Wykonawca kopię polisy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność notarialnie lub potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy, a kopię następnej polisy potwierdzonej za zgodność notarialnie lub potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy bądź dalszego jej kontynuowania.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego ,,Zasad środowiskowych i BHP dla Wykonawców”.
5. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia na swój koszt oraz zagwarantuje teren szpitala wolny od przeszkód komunikacyjnych.
6. Wykonawca zabezpieczy miejsce do demontażu starego i montażu nowego dźwigu we własnym zakresie w ramach przekazanego placu.
7. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest …………………… tel. …………………….., e-mail ………………………,
8. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest **Konrad Szymanowski,** **tel. 91/8105946, 502035225, e-mail** **inwestycje@109szpital.pl**.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej usługi trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: prace obejmujące czynności konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych.
10. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem zatrudnienia każdej z tych osób na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju prac wymienionych powyżej, wykonywanych przez każdą z tych osób.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę w przypadku wykonywania prac, o których mowa w pkt. 9. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac oraz dołączyć zaktualizowaną listę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 9 wraz z potwierdzeniem zatrudnienia każdej z tych osób wskazanej na liście.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy o osobach wykonujących wskazane w SIWZ czynności na podstawie umowy o pracę wskazujące imiona i nazwiska tych osób oraz zakres wykonywanych przez nie czynności aktualne na dzień złożenia oświadczenia.
13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę powyższych dowodów w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 12. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. Tak samo traktowana będzie sytuacja, gdy z treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wynikać będzie, że usługi wskazane w SIWZ wykonywane są przez osoby inne niż wskazane w listach osób, o których mowa w ust. 10. i ust. 11.
14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

 b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§4**

**ODBIÓR**

1. Po wykonaniu prac Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru.

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in.

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót,

- dokumentację techniczno –ruchową dla zainstalowanego urządzenia

- instrukcję użytkowania

- decyzje WDT o dopuszczeniu do użytkowania

- certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania;

- kartę gwarancyjną na wykonane prace;

5. Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu należy składać w kancelarii z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów.

6. Data podpisania przez Strony końcowego bezusterkowego protokołu odbioru prac traktowana będzie jako data wykonania umowy.

7. Jeżeli w trakcie realizacji prac Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane prace są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

**§ 5**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, z wyłączeniem usług serwisu wskazanych w **§ 7 umowy,** zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: netto ………………..,(słownie:…………………….) stawka VAT: **……………….. , brutto ………………..zł** (słownie brutto: **…………………….**).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty prac i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, transportu związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec odpowiedniej zmianie. Bez względu na powyższe, w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Komisję powołaną przez Komendanta Szpitala, sporządzony po uzyskaniu decyzji WDT dopuszczającej dźwig do użytkowania.
3. W przypadku podzlecenia prac Podwykonawcom wypłata należności za wykonane prace zostanie uruchomienia do wypłaty po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia od podwykonawcy uregulowania przez Wykonawcę należności za wykonane podzlecone prace.
4. Brak potwierdzenia w terminie płatności, powoduje automatyczne przelanie należności przez Zamawiającego na konto podwykonawcy.
5. Bezpośrednia zapłata wg ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania uwag – 5 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.9, Zamawiający może:
	1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
	2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
	3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury -
w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
10. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
11. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek prac lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
12. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu prac, wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy.
13. Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury po odbiorze wykonanych prac oraz przekazaniu urządzenia dźwigowego do użytkowania.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Terminem płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
15. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.
16. Bez zgody Zamawiającego i Ministra Obrony Narodowej Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.
17. Zgoda, o której mowa w ust. 19 winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 6**

**GWARANCJA**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu **……………..** gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wady w wykonanych pracach.
			2. Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki ujawnione w trakcie eksploatacji.
			3. W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych usterek, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
			4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym w okresie trwania rękojmi i gwarancji oraz w odbiorze ostatecznym.
			5. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem, nie dłuższym niż 14 dni.

**§ 7**

**Serwis gwarancyjny**

1. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych (w tym pomiarów elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. DzU.2019.667), a w szczególności Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (DzU. 2018.2176), wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania.
2. Usługi konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych dźwigu będą świadczone zgodnie z zasadami:
	1. przeglądy konserwacyjne świadczone będą w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:00,
	2. naprawy gwarancyjne wykonywane będą na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego,
		1. w przypadku uwięzienia osoby w dźwigu Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 1 godziny od chwili powiadomienia go przez Zamawiającego, niezależnie od tego, w jakim dniu i o której godzinie powiadomienie nastąpiło.
		2. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę Pogotowia Dźwigowego, zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie, SMS, faxem pod numerem telefonu …………….............. lub e-mailem na adres ………………………………………………..
		3. czas dokonania naprawy i usunięcia usterek lub awarii wynosić będzie do 24 godzin od chwili zgłoszenia z wyjątkiem sytuacji zaistnienia konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych. Wówczas naprawa musi zostać dokonana niezwłocznie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy. Dopuszcza się możliwość przesłania urządzenia lub elementu, który uległ awarii do wskazanego przez wykonawcę serwisu, w takim przypadku: koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa wykonawca a terminy liczone są od momentu wysłania urządzenia lub elementu.
	3. W przypadku nie wykonania naprawy w czasie określonym pkt. 2.2.1, 2.2.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar zgodnie z § 9.
3. Częstotliwość obligatoryjnych przeglądów: ………………………(nie mniejsza niż zaleca producent i zgodnie z obowiązującymi przepisami),
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.

5. Strony wskazują następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej umowy:

 a/ z ramienia Zamawiającego – Paweł Liszaj , tel. 091 810 59 43 lub 792550259

 b/ z ramienia Wykonawcy – …………………………………………………

* + - 1. Za wykonanie czynności serwisowych Wykonawca będzie otrzymywał zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości **……………….. zł brutto.**  Wynagrodzenie to będzie płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej w ostatnim dniu miesiąca w terminie 60 dni od daty jej dostarczenia na konto wskazane na fakturze**.**
			2. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
			3. W ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do prowadzenia bieżącej konserwacji oraz pracę i dojazd serwisu.

**§ 8**

 **Zabezpieczenie umowy**

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy dostarczy i złoży u Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **…………….. zł** stanowiącej 5% wartości zamówienia brutto w pieniądzu\*, w formie gwarancji\*, poręczenia\*.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone:

 a/ w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru prac.

 b/ pozostałe 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku i przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia należności z tytułów przewidzianych niniejszą umową na rzecz Zamawiającego, przysługuje mu prawo dokonania zaspokojenia ze złożonego zabezpieczenia.

5. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy aneksem do umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty zabezpieczenie należytego wykonania umowy z faktury Wykonawcy

**§ 9**

**Kary umowne**

* + - 1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.
			2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości brutto ceny oferty,

2) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 1% w wartości brutto ceny oferty za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 0,3% wartości brutto ceny oferty za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości brutto ceny oferty, (za wyjątkiem odstąpienia na skutek okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia 10% wysokości opłaty miesięcznej z czynności serwisowe za każdy dzień w którym nastąpił przestój urządzenia dźwigowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Do przestoju urządzenia dźwigowego nie wlicza się:

- przestoju urządzenia dźwigowego spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę pracami,

- braku dopływu energii elektrycznej do maszynowni z winy Zamawiającego.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądów konserwacyjnych w stosunku do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki;

6. W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych usterek, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

**§ 10**

**Zmiany umowy**

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, które będą dotyczyć:

a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny,

b) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów;

c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

d) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.

e) zmian obowiązujących przepisów prawa lub wejścia w życie nowych przepisów prawa w zakresie

przedmiotu umowy;

f) zmian obowiązujących przepisów prawa lub wejście nowych niezwiązanych z przedmiotem umowy a mających wpływ na jej realizację (zakres, sposób, termin realizacji);

g) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych;

h) wystąpienia siły wyższej: za przypadek siły wyższej uważa się sytuacje, w której wykonywanie zamówienia stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia (oraz niemożliwych do przewidzenia skutków tych zdarzeń, którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet przy dochowaniu najwyższej staranności) m.in.: silne opady atmosferyczne uniemożliwiające realizacje robót - trwające pow. 3 dni; huragany, inne anomalia pogodowe, strajki, zamieszki, stan nadzwyczajny, pandemia, epidemia; w przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w umowie zostaną przedłużone o czas działania siły wyższej, a Strona zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej niezwłocznie od momentu jej wystąpienia; Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji umowy, (bez konsekwencji ponoszenia kar, odszkodowań, rekompensaty, udziału w naprawie szkód) w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia Strony;

i) Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy jeżeli

jest to spowodowane siłą wyższą.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa, zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych usług lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. Zmiana powyższa nie wymaga aneksu do umowy.

6. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

4) zmiany stawki podatku od towarów i usług.

 Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa w niniejszym ustępie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa w powyżej. Jeżeli w terminie 30-dniowym Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności:

 1) przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy obejmujących cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń);

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na wysokość kosztów, wykonania umowy przez Wykonawcę;

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zasad, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

 7. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

8. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla poręczeń pism dla Wykonawcy.

9. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania.

10. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

11. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia
2. zostanie podjęta likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4. Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył termin realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
6. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy, i okres ten trwa powyżej 30 dni,
7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.

**§ 12**

**POSTAWNIENIA KOŃCOWE**

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

4. Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w trakcie realizacji umowy jest **109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.** Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji przedmiotowej umowy, w związku z właściwymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz zainteresowanym odbiorcom na podstawie art.139 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dane przechowywane będą przez 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie wynikającym z wymienionych przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.