Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA ……………….

zawarta w ……….., w dniu […] 2021 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Promniku, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000095525, NIP 959-14-93-417, REGON nr 292433971, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- Mirosława Banacha	-	Prezesa Zarządu

- Agnieszkę Paździor	-	Prokurent

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

................................................................  NIP: ...................................... reprezentowaną przez:

- …………………………	-	…………………….

Zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”

§ 1

- W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”], Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu przeciwpożarowego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku”

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu  mowy o którym mowa w § 1 ust. 1  Umowy należy:

- Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu technicznego systemu działek wodnych - zgodnie z par. 3.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) , tj. wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.

- W oparciu o ww. projekt techniczny Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż działek wodno-pianowych, montaż przeponowego zbiornika na środek pianotwórczy i  podłączenie do istniejącej instalacji rurociągu wodnego wody przeciwpożarowej - przyłączenie do rurociągu DN 150 - zasilanego ze zbiornika przeciwpożarowego, uruchomi urządzenia i wykona dokumentację techniczno-ruchową

- Założenia systemu:

- System zostanie zaprojektowany i zamontowany w obiektach:

- Nadawy/Zasobni - obszar 03 – obszar Hali Odbioru ZO

- Stacji Przygotowania RDF – obszar 13 – obszar produkcji paliwa RDF, zlokalizowanych 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, ul. Św. Tekli 62, Promnik, gmina Strawczyn.

- Podstawowe wymagania systemu:

- 6 szt. działek wodno-pianowych oscylacyjnych o wydajności w trybie rzutu piany przepływ 800 - 1300 dm3 / min:

- 4 działka zostaną zainstalowane w obszarze Nadawy/Zasobni

- 2 działka zostaną zamontowane w obszarze produkcji paliwa RDF

- Należy zapewnić aby, każdy z obszarów był chroniony przez 1 działko uwzględniając ograniczenia architektoniczne/ przegrody /

- Należy zapewnić równoczesną pracę 2 działek - sekcja uruchamiana elektrozaworem.

- Zapewnić pracę działek w zakresie 5 -12 bar, optymalne ciśnienie pracy działek - 7 bar

- zapewnić aby posiadany w zbiorniku przeciwpożarowym zapas zmagazynowanej wody zapewnił zasilanie systemu przy uwzględnieniu wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

- system gaśniczy ma być uruchamiany zarówno w sposób automatyczny jak i ręczny,

- automatyczne uruchomienie ma być zapewnione istniejącą instalacją SSP, którą należy rozbudować na potrzeby sterowania systemem. Automatyczne uruchomienie ma być zrealizowane w koincydencji istniejącego stacjonarnego systemu zainstalowanych kamer termowizyjnych oraz dostarczonych w ramach tego zamówienia wielosensorowych czujek pożarowych wchodzących w skład SSP,

- ręczne uruchomienie systemu gaśniczego ma się odbywać z zewnątrz obiektu/budynku hali poprzez ręczne naciśnięcie jednego z kilku zastosowanych przycisków uruchomienia ręcznego,

- zbiornik przeponowy na środek pianotwórczy gwarantujący zasilanie urządzeń 
i magazynowanie środka pianotwórczego

- zapewnić środek pianotwórczy i zwilżający do generowania ciężkiej piany w ilości wymaganej dla 1 000 m3 wody

- środek ma być podawany w wymaganej proporcji, jako dodatek do strumienia wody, co ma pozwolić wytwarzać pianę ciężką o liczbie spienienia 20,

- zastosowany środek musi posiadać własności poprawiające właściwości zwilżające wody - zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, potwierdzone wymaganym certyfikatem

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności, w sposób prawidłowy, terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do  3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

- do 3 tygodni: opracowanie projektu technicznego wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż

- Strony zobowiązują się ustalić harmonogram prac w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpią na terenie zakładu Zamawiającego mieszczącego się w Promniku gm. Strawczyn i zostanie stwierdzony podpisanymi przez Strony protokołami zdawczo – odbiorczego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy bądź jego część zostały wykonany w sposób wadliwy, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, jak i dokumentacją przetargową, Zamawiający dokona w ww. protokole stosownych zastrzeżeń i wyznaczy Wykonawcy termin do nieodpłatnego usunięcia wad czy nieprawidłowości, nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad lub nieprawidłowości Strony ponownie przystąpią do odbioru.

§ 3

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

…………… zł netto (słownie: ……………… złotych), tj. ………………..… zł brutto.

- Wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie następowała w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………………………………., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT częściowej oraz faktury VAT końcowej.

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót po zakończeniu każdego z etapu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane etapy prac odebrane przez Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez pracownika Zamawiającego.

- Po wykonaniu całego przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zmawiającemu do odbioru przedmiot umowy oraz przedstawić Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

- Zamawiający uprawniony jest do dokonania sprawdzenia zestawienia wartości wykonanych przez Wykonawcę prac i rozliczenia ich wartości oraz do dokonywania stosownych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do wypłaty Wykonawcy tytułem wynagrodzenia końcowego w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania zestawienia.

- Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych przez Wykonawcę prac, w sposób określony w ust. 4-5 powyżej, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT końcowej z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Faktura wystawiona jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy  z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 2

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej.

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 4

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach oraz wysokościach,

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

- W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny – 2% należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy oraz dokumentacją przetargową i mimo pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczynił żądania Zamawiającego;

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy względem harmonogramu o ponad 7 dni i mimo pisemnego wezwania do wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni nie poinformował Zamawiającego o wykonaniu prac objętych odbiorem;

- Wykonawca dokonał cesji umowy lub jej części bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, w ww. przypadkach w terminie 20 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej rękojmi.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego całego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany poinformować pisemnie Wykonawcę wskazując rodzaj wady w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady. Dalsza korespondencja dotycząca usunięcia wady może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca obowiązany jest usunąć wykryte wady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Nieusunięcie wady w określonym terminie uprawni Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu

- Na okoliczność usunięcia wady strony sporządzą pisemny protokół, w którym określą zakres i termin usunięcia wady.

- Niezależnie od uprawnień z rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu ………miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego całego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po odbiorze.

- W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi je Wykonawcy w formie pisemnej i zobowiąże Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Nieusunięcie wad lub usterek w zakreślonym terminie uprawni Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu, z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający z tytułu gwarancji i rękojmi może żądać usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniły się one w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Gwarancja obejmuje bezpłatny serwis przed upływem okresu gwarancji.

§ 6

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy  wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku wystąpienia sporów powstałych na tle niniejszej Umowy, Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygania. W sytuacji niemożności osiągnięcia porozumienia, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 7

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja warunków zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: