Załącznik  NR 5 do SWZ

UMOWA nr BPP.272.   . 2021 (wzór)

# zawarta w dniu  …………………………..  pomiędzy:

# Miastem Skierniewice

Nr NIP 836-183-55-52                Regon  750147797

# reprezentowanym przez:

# Prezydenta Miasta  -  Krzysztofa Jażdżyka

w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia Nr OR.0052.17.2015 z dnia 24.02.2015r.

Eugeniusz Góraj -  Zastępca Prezydenta Miasta

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta - Liliany Majka

zwanym w dalszej treści Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….

NIP ………………………….                    Regon ………………………

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym     ( bez negocjacji) zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 2019 ze zm.) – dalej p.z.p.

§1

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z  uzyskaniem  decyzji  na adaptację i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „ Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową – oś. Widok w Skierniewicach ”.

2. Zakres prac i obowiązki Wykonawcy:

1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: „Programie funkcjonalno-użytkowym”,  stanowiącym załącznik nr 6  do SWZ i będący jej integralną częścią.

2) W skład zamówienia wchodzą:

    - inwentaryzacja i ocena stanu technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, koncepcja projektowa, projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, materiały do wniosku o wydanie decyzji na adaptację i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ,

    - uzyskanie wymaganych prawem, wynikających z zakresu Programu funkcjonalno-użytkowego warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń w szczególności wynikających z ustawy Prawo budowlane , decyzji na adaptację i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ,

    - pozyskanie pisemnych niezbędnych zgód pozwalających Zamawiającemu na realizację inwestycji ,

    - wykonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju pomiarów, map do celów projektowych i innych map, inwentaryzacji oraz innych czynności i dokumentów, a także uzyskanie wszelkich dokumentów  i decyzji, w tym decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgód a także ekspertyz, badań, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania dokumentacji i pozwolą Zamawiającemu na realizację zadania.

    - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku wystąpienia braków lub błędów w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania dodatkowych opracowań, a także w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji zamiennej, ich wykonania w ramach kwoty umownej wynagrodzenia – nadzoru autorskiego.

    - udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo – kosztorysowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, pocztą elektroniczną.

    - opracowanie dokumentacji zaopatrzonej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a ponadto, że kosztorysy inwestorskie są aktualne według stanu na dzień podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu.

    - usunięcie wad dokumentacji, w tym usunięcie jej braków, dokonanie jej uzupełnień bądź wprowadzenie w niej innych zmian - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy - bez dodatkowego wynagrodzenia.

    - Zakres zadania inwestycyjnego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty                        w załączniku  nr 6 do SWZ może ulec zmianie, o ile wyniknie to z ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, w szczególności ustaleń z Zamawiającym, na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych/koncepcji, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie pozostawał w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Zamawiającego lub Wykonawcy, wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne.

    - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w opracowaniu dokumentacji udział osób posiadających uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest dla dokumentacji do uzyskania  decyzji na adaptację i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ,

    - Wykonawca - oprócz przypadków określonych w dalszej części Umowy oraz wynikających                      z przepisów prawa - zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzenia w niej innych zmian - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach technicznych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z  wykazaniem postępu realizacji prac.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji projektowej w terminie nie dłuższym niż 10 dni  od dnia zawarcia Umowy.

    - Zamawiający nie później niż w terminie 5 dni od przekazania koncepcji przedstawi uwagi do uwzględnienia w kolejnych pracach lub dokona akceptacji przedstawionej koncepcji.

    - Do kolejnych prac Wykonawca przystąpi po przyjęciu koncepcji bez uwag przez Zamawiającego.

3) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw wraz z podaniem jego zakresu -  w celu realizacji zamówienia.  Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę osobom - pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego i występowania w jego imieniu przed organami i instytucjami administracyjnymi we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskania niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień oraz warunków przyłączeniowych mających na celu wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej nie będą zawierały upoważnienia do zaciągania przez Wykonawcę, czy też wskazane przez niego osoby - jakichkolwiek zobowiązań  w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

4) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy będących w jego posiadaniu materiałów źródłowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych przez Strony.

5) Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych Umową z należytą profesjonalną starannością,     w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac.

6) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy.

7) Wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa.

8) Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania.

9) Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem, na podstawie którego            Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowych obiektów.

10) Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na  proces sporządzania oferty, a więc taki, który nie utrudni uczciwej konkurencji, zakazuje się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

11) Zakres ilościowy opracowań:

    - Koncepcja projektowa - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej ,

    - Projekty budowlane - wynikające z przyjętych rozwiązań 5 egz. w wersji papierowej, w tym                  2 egz. oryginały będące załącznikiem do pozwolenia na budowę, 2 egz. w wersji elektronicznej). Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż,

    - Projekty wykonawcze (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej wszystkich niezbędnych branż. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ze sobą w jedną dokumentację zawartości projektu budowlanego i zawartości projektu wykonawczego, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie materiały (rysunkowe i opisowe) niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych zadań,

    - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (5 egz. w wersji papierowej,              2 egz. w wersji elektronicznej) – dotyczy wszystkich branż.

    - Przedmiary robót (2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel                 i pdf)  – dotyczy wszystkich branż.

    - Kosztorysy inwestorskie (2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie  Excel i pdf) – dotyczy wszystkich branż,

    - wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – odpowiednio według potrzeb i w zależności od przyjętych rozwiązań (2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej). Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż.

    - Wszystkie inne materiały (projekty, dokumentacje, uzgodnienia) nie wymienione, a niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia, wynikające z przyjętych rozwiązań przez projektanta.

12) Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazał w/w opracowania osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice ul. Floriana 9; 96-100 Skierniewice.

13)  Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.    Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

§2

#### 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe:

#### 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1, za wyjątkiem czynności określonych w  § 1 ust.2 pkt 2 lit. e) za cenę netto w wysokości:  ...........……………………..................... zł.  słownie złotych: …………........................................t.j. cena brutto ……….……….( słownie………………………...……)

2) Pełnienie nadzoru autorskiego i innych czynności określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. e) umowy do czasu zakończenia realizacji inwestycji za cenę netto w wysokości: ……………………….…………. zł. słownie złotych: ..………………......t.j. cena brutto……………....( słownie………………………………….……)

#### 3) Ogółem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły za cenę netto w wysokości…...................................................................................................................................…........ zł.

#### słownie złotych: …………............................................…………………………………………….………..

Po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości ……………………………...………..zł daje to

kwotę brutto ……...............................................................................................................................…….zł.

(słownie) ……………...................................................................……………………………….................

2. Wynagrodzenie będzie następowało w dwóch etapach:

- pierwsza część zapłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 pkt. 1 , po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w SWZ oraz uzyskaniu  decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych bez zastrzeżeń, wad i uwag ze strony Zamawiającego oraz podpisaniu protokołu odbioru.

- druga część zapłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 pkt. 2, po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, bez zastrzeżeń, wad i uwag ze strony Zamawiającego.

3. Płatności będą dokonywane na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………

w terminie 30 dni od daty zakończenia i rozliczenia wykonywanych zgodnie z umową czynności                         i złożenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zakończenia wykonywanych czynności uważa się rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru bez usterek, wad  i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz wystawieniu faktury przez wykonawcę robót budowlanych.

4. Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych i cenach ryczałtowych wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 obejmuje również prawa autorskie majątkowe przekazane wraz z opracowaniami Zamawiającemu.

5. Ustalona wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac .

6. Wykonawca oświadcza, że w kwocie określonej w § 2 ust. 1 uwzględnił ryzyko ryczałtu. Obejmuje ona też prawa autorskie majątkowe przekazane wraz z ewentualnymi opracowaniami Zamawiającemu.

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminach:

-  koncepcja projektowa  określona w §1 ust.2 pkt 2) lit. n) w terminie nie dłuższym niż10 dni od dnia zawarcia Umowy,

- zakres prac określony w §1 za wyjątkiem czynności określonych  w §1 ust.2 pkt 2) lit. e), lit. n) umowy w terminie 55 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Za termin złożenia uznaje się datę osobistego dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

- Poza ustalonym wyżej terminem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania terminów wynikających z ustaleń rad technicznych.

- Odbiór każdej części przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia jej dostarczenia, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wykonania poprawek i uzupełnień wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jest on zobowiązany wykonać żądane poprawki i uzupełnienia bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag lub innym ustalonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza wydłużenia terminu wykonania prac określonych w § 3 ust. 1 umowy.

- Przy odbiorze prac Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.

- Przyjęcie dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę nie wyklucza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia wad dokumentacji będącej przedmiotem umowy niewykrytych podczas odbioru.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości dokumentacji projektowej w trakcie wszelkich procesów administracyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ administracyjny lub Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w sposób zgodny  z wymaganiami określonymi                      w Umowie oraz będzie zobowiązany do:
1) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy realizacji dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych,
2) zaplanowania procesu projektowania, wyegzekwowania jego właściwej jakości i kompletności zgodnie z przyjętym harmonogramem,
3) zapewnienia wsparcia i udziału w konsultacjach spornych,
4) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowań projektowych i zawartych w nich rozwiązań

projektowych,
5) realizacji poleceń Zamawiającego,
6) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,
7) przestrzegania praw patentowych i licencji,

8) sporządzenia projektu z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w sposób wskazujący na konkretne produkty.

2. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych do momentu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania
i modyfikacje opracowanych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze bądź – w przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni od przekazania pytania Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

6) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

§6

1. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego.

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

a) przez uczestniczenie w czynnościach rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania,

b) opisane w § 6 ust. 2 pkt 1 pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

c) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego powinien nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie ustalonym przez              Zamawiającego.

3. Jeżeli w toku wykonywania robót dokonane zostaną bez zgody Projektanta istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Projektant jest zwolniony z obowiązku:

a) wyrażenia zgody na powyższe zmiany,

b) podpisania Kierownikowi Budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami,

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy                     z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego             w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

5. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu                  i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust.3.

§7

1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel w wystarczającej ilości, posiadający niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia wymagane obowiązującym prawem, w szczególności który zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 234 ) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), posiada odpowiednie uprawnienia projektowe, jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Wykonawca wykona zamówienia przy użyciu odpowiedniego w pełni sprawnego sprzętu oraz legalnego oprogramowania komputerowego.

§8

1. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz 
a także bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

  - użytkować opracowania projektowe na użytek własny oraz jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część (także kopie):

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

b)wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,

c) innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

  - wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

  - wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych bądź stanowisk komputerowych w jednostkach podległych,

  - zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.

2. Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części, chyba że będzie to wynikało z obowiązujących przepisów.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w związku z realizacją Umowy lub jakiejkolwiek jej części bez jego zgody za wyjątkiem celu do jakiego są przeznaczone.

§9

1.Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego opracowania projektowe będą sporządzone z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz że są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do przekazywanej dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia.

2. Zapewnienie o którym mowa w §9 ust. 1 jest ważne bezterminowo.

3. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy wynikających z niezachowania wymagań określonych w §9 ust. 1.

4. Z tytułu usunięcia wad o których mowa w §9 ust. 3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych w okresie o którym mowa w §9 ust. 3 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanej dokumentacji do czasu usunięcia wad, jeżeli nadają się one do usunięcia.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanej uprzednio jako wadliwej dokumentacji. Z czynności odbioru wadliwej dokumentacji zostanie spisany protokół.

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o podstawie do odstąpienia.

§11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 pkt 1)  za wykonanie przedmiotu umowy :

- za niewykonanie zakresu prac określonych  w  § 1 ust.2 pkt 2) lit. n) umowy w terminie: 10 dni  od dnia zawarcia Umowy,

- za niewykonanie zakresu prac określonych w §1 za wyjątkiem czynności określonych w  § 1 ust.2 pkt 2) lit. e), lit. n) umowy w terminie: 55 dni od dnia zawarcia Umowy,

- za nie usunięcie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi,

- Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 3) umowy.

3. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie lub każde z osobna. Kary umowne mogą podlegać kumulacji. Łączna wartość wszystkich ewentualnych kar umownych, określonych umową, nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 pkt 3) umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to łączna suma kar nie przekroczy 30% ceny brutto umowy. Termin końcowy możliwości naliczenia kar umownych do zapłaty, do których może zostać zobowiązany Wykonawca, jest dzień 16.07.2026r.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ewentualnych kar umownych, wynikających z niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia przy wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy.

5.Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

6.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

7.Wykonawca udziela gwarancji na okres ......... miesięcy liczonej od dnia odbioru końcowego na wykonane zamówienie objęte niniejszą umową.

§12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,             w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.2019 ze zm.) i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w drodze co najmniej 30-dniowego wypowiedzenia skierowanego do Wykonawcy, który niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu wstrzymania wykonywania czynności i zmniejszenia do minimum wydatków.

- W przypadku, gdyby na skutek jakichkolwiek działań bądź zaniechań Wykonawcy podmiot trzeci wystąpił z uzasadnionymi roszczeniami wobec Miasta, Wykonawca zobowiązany jest pokryć kwotę roszczenia w imieniu i na rzecz Miasta, w ciągu 30 dni od zawiadomienia przez Miasto o roszczeniu, kwocie oraz rachunku bankowym na jaki ma zostać uiszczona kwota roszczenia.

§13

Wykonawca nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek uprawnień wynikających z tej umowy  bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§14

Na podstawie art.455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający za uprzednią zgodą dopuszcza zmiany postanowień Umowy przy spełnieniu warunku, że zmiany postanowień wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

Zakres i warunki wprowadzenia zmian:

  - Zmiany dotyczące terminu realizacji Umowy:

- Przedłużenie prawnie określonego terminu (wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa)  na załatwienie określonej sprawy o ilość dni wynikających z opóźnienia/zwłoki właściwej instytucji lub/i organu na wydanie decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map w załatwieniu sprawy w przedmiocie wydania decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map, które są lub okażą się niezbędne do wykonania przez Wykonawcę dokumentacji określonej niniejszą Umową i pozwolą Zamawiającemu na realizację zadań z niej wynikających.

Powyższe przedłużenie terminu jest możliwe tylko w przypadku, gdy Wykonawca udowodni zamawiającemu fakt  wystąpienia  przez niego do stosownych instytucji/organów o wydanie decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map  w terminie 9 dni od dnia, kiedy to wystąpienie stało się możliwe. Przekroczenie tego terminu skraca termin przedłużenia Umowy o ilość dni, o które Wykonawca opóźnił się z wystąpieniem do określonych instytucji/organów.

- Przedłużenie terminu wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie nastąpiło  po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści jednoznacznie wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian w zakresie terminu z uwagi na ich wpływ na termin realizacji umowy. Przedłużenie terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje jedynie o ilość dni, które mają swoje uzasadnienie w przepisach prawa i które pozwalają na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić :

- w przypadku zmiany przez ustawodawcę w trakcie trwania umowy, przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT w wysokości równej wysokości zmiany podatku VAT,

- W przypadku zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić poprzez zawarcie pisemnego aneksu pomiędzy stronami pod rygorem nieważności.

§15

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SWZ.

§16

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§17

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Zamawiającego,                  a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:		                           				WYKONAWCA: