REMONT CHODNIKA NA DŁUGOŚCI 312 MB POLEGAJĄCY NA WYMIANIE ZDEGENEROWANEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA KOSTKĘ BRUKOWĄ ORAZ REMONCIE ZJAZDÓW W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM UL. ŻYTNIEJ W STARACHOWICACH

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia
Terenem objętym inwestycją są działki nr 1650/2, 1674/5 (obr. 03) przy ul. Żytniej
w Starachowicach. Obecnie działka ta jest wykorzystywana jako droga.
Zakres projektu obejmuje budowę chodnika oraz przebudowę istniejących zjazdów.
Chodnik oraz zjazdy będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej, ograniczonej od ulicy istniejącym krawężnikiem.
2. Obecna nawierzchnia
Obecnie lokalizacja planowanego chodnika nie jest zagospodarowana. Istniejące zjazdy posiadają obecnie zróżnicowaną nawierzchnię, tj, tłuczeń, płyty betonowe, kostka betonowa. Istniejące nawierzchnie należy rozebrać. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne elementy podziemnego uzbrojenia terenu, które by kolidowały z planowanymi robotami. Wody opadowe będą odprowadzane na tereny nieutwardzone.
Powierzchnia chodnika wynosi: 457,5 m2.
Powierzchnia zjazdów wynosi: 102 m2.
Długość krawężników wynosi: 135 m.
Długość obrzeży wynosi: 342 m.
3. Zakres prac
Konstrukcję nawierzchni chodnika oraz zjazdów zaprojektowano mając na uwadze możliwe obciążenia nawierzchni ruchem, ekonomikę rozwiązania projektowego, estetykę oraz zgodnie z przepisami, normami branżowymi oraz aktualną wiedzą techniczną.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni zjazdów,
– wykonanie koryta na całej szerokości chodnika i zjazdów,
– wykonanie podbudowy (warstwa dolna, warstwa górna),
– ułożenie krawężników betonowych oraz obniżenie krawężnika od jezdni,
– ułożenie obrzeży betonowych,
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm na zjazdach,
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm - chodnik,
– wykonanie robót porządkowych.
4. Uwagi końcowe
Całość prac zlokalizowana będzie w obrębie działek będących w dyspozycji inwestora.
Powstały utwardzony teren będzie służył mieszkańcom Gminy Starachowice.
Wszystkie materiały służące do wykonania budowy chodnika i przebudowy zjazdów będą pochodzenia naturalnego.
Wszelkie roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, ochrony środowiska i warunków zdrowotno-sanitarnych.