|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 1 do SWZ*** |

**Zamawiający:**

**Gmina Miasta Puck**

**ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck**

**Formularz ofertowy**

**Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy /  Wykonawców występujących wspólnie |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| E-mail |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | *(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.**

1. Oferuję/emy **zrealizowanie przedmiotu zamówienia za**:

|  |  |
| --- | --- |
| cenę netto: | ………………………………zł |
| podatek VAT: | ………………………………zł |
| **cenę brutto:** | ………………………………zł |

W związku z prowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny kryterium oceny ofert – ***Okres gwarancji na roboty budowlane*** – udzielam/y …………. miesięcznej gwarancji na roboty budowlane.

***Uwaga!***

*Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosi* ***36 miesięcy****. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na roboty budowlane” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie* ***odrzucona*** *jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na roboty budowlane”* ***60 miesięcy*** *lub dłużej otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca* ***nie poda liczby miesięcy****, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane zgodnie z SWZ i otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.*

W związku z prowadzeniem przez Zamawiającego trzeciego obok ceny kryterium oceny ofert – ***Okres gwarancji na urządzenia*** – udzielam/y …………. miesięcznej gwarancji na urządzenia.

***Uwaga!***

*Minimalny okres gwarancji na urządzenia wynosi* ***36 miesięcy****. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na urządzenia” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie* ***odrzucona*** *jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na urządzenia”* ***48 miesięcy*** *lub dłużej otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca* ***nie poda liczby miesięcy****, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji na urządzenia zgodnie z SWZ i otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.*

Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w SWZ.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam/y, że zrealizuje/my zamówienie zgodnie z SWZ, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją techniczną i wzorem umowy.

Oświadczam/y, że informacje znajdujące się na stronach od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach są jawne.

Wadium w kwocie **8 500,00 zł** wniosłem/wnieśliśmy w formie ……………………………………………

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr:

………………………………………………………………………………………………………………

*(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza)*

W przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/jemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** **ceny ofertowej brutto** w formie …………………………………………

Oświadczam/y, że w razie wybrania mnie/nas na Wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuje/jemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy, a w przypadku danych przekazanych w przyszłości – wypełnię/imy – obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, również w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o zamówienie.

Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą *(zaznaczyć odpowiednie)*:

* Mikroprzedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro)*
* Małym *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro)*
* Średnim *(przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro)*
* Dużym *(przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym ani średnim przedsiębiorstwem)*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy punkt należy powielić dla każdego Wykonawcy ze wskazaniem nazwy Wykonawcy.

Oświadczam/y, że *(zaznaczyć odpowiednie)*:

* nie zamierzam/y powierzyć Podwykonawcom wykonania części zamówienia;
* powierzę/powierzymy niżej wymienione części niniejszego zamówienia Podwykonawcom:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa części zadania / zakres prac powierzony Podwykonawcom oraz dane firmy Podwykonawcy – jeżeli są już znane)*

Dokumenty lub oświadczenia do wykorzystania przez Zamawiającego *(które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego lub można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu | Tytuł/nr postępowania, adres strony internetowej |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie *(zaznaczyć odpowiednie)*:

* zgodnie z SWZ, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją techniczną;
* z wykorzystaniem następujących materiałów / urządzeń / rozwiązań równoważnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (typ, rodzaj) materiału / urządzenia lub/oraz opis rozwiązania **oryginalnego** (norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna, system referencji technicznej) wynikających z dokumentacji technicznej | Nazwa (typ, rodzaj) materiału / urządzenia **równoważnego** lub/oraz opis rozwiązania **równoważnego** (norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna, system referencji technicznej) | Producent materiału / urządzenia równoważnego |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Do powyższej tabeli należy dołączyć** odpowiednie dokumenty (w języku polskim) np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Informuje/my, że wybór mojej/naszej oferty *(zaznaczyć odpowiednie)*:

* nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego ww. obowiązku dla następujących towarów lub usług:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(należy podać rodzaj towaru lub usługi wraz z wartością towaru lub usługi (bez podatku) oraz stawkę podatku (zgodnie z wiedzą Wykonawcy), która będzie miała zastosowanie)*

Składam/yofertęna ……… stronach.

Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data** | **Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy**  ***Wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty*** |
| ……………………………………… |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr postępowania:**RGKiM.271.11.2022.WJa** | | ***Załącznik nr 2 do SWZ***  ***składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)*** |
| **Zamawiający** | **Podmiot udostępniający zasoby** | |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  *reprezentowany przez:*  *……………………………………*  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* | |

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„ II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.** prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck**

oświadczam/oświadczamy, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp*]
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*[[1]](#footnote-1).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w     Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział VIII

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział VIII w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział VIII, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: *(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)*………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

*(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr postępowania:**RGKiM.271.11.2022.WJa** | | ***Załącznik nr 2a do SWZ***  ***składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)*** |
| **Zamawiający** | **Podmiot udostępniający zasoby** | |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  *reprezentowany przez:*  *……………………………………*  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* | |

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.** prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. [UWAGA*: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp*]
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 835)*[[2]](#footnote-2)*.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział VIII w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 3 do SWZ***  ***składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | **Podmiot udostępniający zasoby** |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa, adres)* |

**Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

W imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………….

*(pełna nazwa , adres podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)*

zobowiązuje się do oddania swoich zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………….

*(określenie zasobu – np. wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)*

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………….

*(pełna nazwa, adres Wykonawcy)*

Przy wykonaniu zamówienia pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

Jednocześnie oświadczam, że:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………

sposób wykorzystania udostępnianych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………

charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………

zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data** | **Podpis Podmiotu udostępniającego zasoby lub osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby**  ***Wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty*** |
| ……………………………………… |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 4 do SWZ***  ***składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | **Wykonawcy w imieniu których składane jest oświadczenie** |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | 1. …………………………………………………………  ……………………………………………………………  2. …………………………………………………………  ……………………………………………………………  3. …………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa, adres)* |

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**(podział zadań Wykonawców)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck**, działając jako pełnomocnik Wykonawców, w imieniu których składane jest oświadczenie, oświadczam co następuje:

1. następujące roboty budowlano-montażowe, dostawy lub usługi:

………………………………………………………………………………………………………………

wykona Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

1. następujące roboty budowlano-montażowe, dostawy lub usługi:

………………………………………………………………………………………………………………

wykona Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data** | **Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**  ***Wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty*** |
| ……………………………………… |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 5 do SWZ***  ***składany na wezwanie Zamawiającego*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | **Wykonawca** |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa, adres)* |

**Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck** oświadczam, że *(zaznaczyć odpowiednie)*:

* **nie należymy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę / ofertę częściową;
* **należymy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) co Wykonawca ……………………………………………*(podać nazwę)*, który złożył odrębną ofertę / ofertę częściową i przedkładam w załączeniu dokumenty i/lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty / oferty częściowej niezależnie od Wykonawcy ……………………………………………*(podać nazwę)* będącego członkiem tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie powyższego załączam następujące dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data** | **Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy**  ***Wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty*** |
| ……………………………………… |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 7a do SWZ*** |

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

Dla zadania pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

## Ogólny opis przedsięwzięcia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie Parku Dziejów Pucka oraz 3 skwerów przy ul. Nowy Świat w Pucku, które opiera się na uporządkowanym układzie utwardzonych (istniejąca kostka brukowa, projektowana stabilizowana nawierzchnia piaszczysta parkowa i żwirowa) alejek spacerowych i rozmieszczenia poszczególnych funkcji obok nich.

Inwestycja obejmuje renowację Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera położonego między ul. Gen. Hallera a Morskiego Dywizjonu Lotniczego (dz. nr 25/2 obręb 2.4) oraz renowację trzech skwerów przy ul. Nowy Świat, w tym:

1. skweru na rogu ul. Nowy Świat i Placu Obrońców Wybrzeża (dz. nr 96/1 i 97/1 obręb 2.4);
2. skweru między Placem Obrońców Wybrzeża a ul. Męczenników Piaśnicy (dz. nr 157/2 obręb 2.4);
3. skweru na rogu ul. Nowy Świat i ul. Męczenników Piaśnicy (dz. Nr 221 obręb 2.4);

która obejmuje swym zakresem uporządkowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, projekt miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych (doposażenie w elementy małej architektury), przebudowę sieci energetycznej oświetleniowej, wykonanie nasadzeń.

Wszystkie te miejsca położone są w zabytkowym centrum miasta, na terenie rewitalizacji i stanowią własność Gminy Miasta Puck.

Tereny zostaną zagospodarowane poprzez:

1. likwidację części nawierzchni z masy bitumicznej, płyt betonowych, kostki brukowej,
2. utwardzenie powierzchni stabilizowaną nawierzchnią parkową oraz deskami kompozytowymi (placyk przy pomniku Obrońców Wybrzeża),
3. zastosowanie nawierzchni bezpiecznej w rejonie interaktywnych urządzeń akustycznych, placu zabaw, placu dla seniorów z elementami siłowni plenerowej, placu do gry w bule,
4. zachowanie całego istniejącego drzewostanu wraz z dokonaniem nowych nasadzeń na skwerach,
5. budowę obiektów małej architektury (elementy wyposażenia parku, placu zabaw, placu dla seniorów, instrumentów akustycznych dla każdej grupy wiekowej mieszkańców, trampolin w posadzce),
6. budowę 1 mini boiska do gry w bule służącego do rekreacji – powierzchnia bezpieczna, z opcją zastąpienia powierzchnia piaszczystą bądź trawiastą łąką rekreacyjną,
7. przebudowę sieci oświetleniowej – wymiana starych latarni -słupów z oprawami na nowe oraz dołożenie nowych punktów oświetleniowych w postaci latarni (słupy z oprawami) i oświetleniem punktowym,
8. remont nawierzchni - miejscową wymianę nawierzchni na nawierzchnię elastyczną - trampoliny w posadzce (skwer) i dzwonki posadzkowe (park),
9. relokację tablic upamiętniających i ich umieszczenie w strefie Pomnika Obrońców Wybrzeża,
10. likwidację schodów (Skwer nr 2) i zapewnienie dogodnego dostępu na skwery dla osób niepełnosprawnych (zaznaczone projektowane rzędne terenu oraz spadki wód opadowych),
11. pozostała część terenu zagospodarowania zostanie zielenią (trawniki, rabaty z bylin i kwiatów, krzewy i drzewa).

Schemat organizacyjny i program użytkowy Parku Dziejów Pucka podzielony został na dwie strefy funkcjonalne:

1. Strefa upamiętnienia – kontemplacyjny placyk reprezentacyjny z desek kompozytowych z ławkami – miejsce sprzyjające zatrzymaniu i refleksji, z nową ścieżką piaszczystą wzdłuż ułożonych tablic po relokacji.
2. Strefa aktywności (dzieci, dorosłych i seniorów) i wypoczynku. Jej wyposażenie stanowią urządzenia aktywnej zabawy ruchowej (huśtawki, drabinki), uzupełnione elementami siłowni plenerowej, 1 mini boiskiem do gry w bule, urządzeniami akustycznymi, wygodnymi ławkami.

Wszystkie strefy połączone są w jedną całość systemem ścieżek.

Schemat organizacyjny i program użytkowy skwerów został podzielony został na 3 strefy funkcjonalne:

1. Skwer nr 1 o charakterze wypoczynkowym z wygodnymi, szerokimi ławkami.
2. Skwer nr 2 o charakterze aktywności, wyposażony w trampoliny montowane w posadzce.
3. Skwer nr 3 o charakterze rekreacyjnym z wygodnymi ławkami.

Wszystkie strefy połączone są w jedną całość spójnym systemem ścieżek. Na wejściach/zejściach na nowe ścieżki (wejście/wyjście ze skwerów) zaprojektowano nowe rzędne terenu.

## Pozostałe elementy zamówienia

Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.:

1. wykonanie oraz zamontowanie dwóch tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wzór tablicy dostępny jest u Zamawiającego. Projekt tablicy każdorazowo poddany musi zostać akceptacji Zamawiającego. Tablicę informacyjną należy zamontować w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. Tablicę pamiątkową najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy,
2. usunięcie i przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego dwóch masztów i dwóch tablic z pierwszego skweru,
3. urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia,
4. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
6. właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania wszelkich odpadów i śmieci,
7. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego w ilościach niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji,
8. zapewnienie nadzoru archeologicznego - teren znajduje się w zespole urbanistycznym miast Pucka wpisanym do rejestru zabytków woj. Pomorskiego pod nr 873 decyzją z dnia 26.09.1977 r., objętego strefą ochrony archeologicznej związanej ze stanowiskiem archeologicznym nr 25. W obrębie terenu występuje obszar ochrony konserwatorskiej – strefa restauracji urbanistycznej. Uzyskano Decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) zezwalającą Gminie Miasta Puck na prowadzenie badań archeologicznych przy robotach ziemnych związanych z rewitalizacją parku Dziejów Pucka przy ul. Hallera oraz skwerów po północnej stronie ul. Nowy Świat, koszt tych prac należy uwzględnić w ofercie,
9. powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie, przestrzegać uwag i zaleceń tam zawartych,
10. wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i specyfikacji, sztuki budowlanej, uzgodnień, opinii, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty dodatkowe,
11. w przypadku wykorzystania elementów istniejącej siłowni plenerowej w Parku Dziejów Pucka, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, niezbędnej wymiany zużytych i zniszczonych elementów.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, do akceptacji przez Zamawiającego, wszystkich montowanych elementów małej infrastruktury, opraw oświetleniowych i wszystkich nasadzeń.

W ofercie należy uwzględnić okres pielęgnacji nasadzeń i trawników w okresie min. 24 miesięcy od momentu odbioru przedmiotu zamówienia – zgodnie ze sztuką ogrodową oraz zapisami projektu.

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od Wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem.

Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarach robót jako materiale pomocniczym (Załącznik nr 7 do SWZ).

Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w dokumentacji projektowej. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i właściwego jego funkcjonowania.

Zamówienie nie obejmuje ustawienia 2 stolików do gier (element U6) w Parku Dziejów Pucka   
i montażu urządzenia akustycznego (element T2) na trzecim skwerze, dlatego też w przedmiarze robót zostały wykreślone pozycje, których nie należy ujmować w ofercie.

Dodatkowym elementem, który należy zakupić i zamontować w ramach zamówienia to budki lęgowe dla ptaków na terenie parku – 4 szt. Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie prac.

Zamawiający informuje, że w trakcie robót ziemnych związanych z pracami elektrycznymi na terenie Parku Dziejów Pucka, poprowadzone zostaną równocześnie prace mające na celu instalację i podłączenie monitoringu obejmującego teren parku, nie objęte niniejszym zamówieniem, wykonywane przez niezależnego Wykonawcę.

W związku z instalacją monitoringu na nowych słupach oświetleniowych, słupy: A/1/6, A/2/1 i A/2/9 będą musiały posiadać otwory montażowe umożliwiające montaż kamer na słupach – do ustalenia z Zamawiającym i Wykonawcą robót monitoringu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Puck – kontakt telefoniczny: 58 673 05 40.

Gmina Miasta Puck posiada zgłoszenie budowy przedmiotowej inwestycji do Starosty Puckiego, w związku z tym Wykonawca winien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, tj. m.in. w imieniu Zamawiającego składa zawiadomienie o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego celem otrzymania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu od tego organu.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, a w terminie 14 dni od zawarcia umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych prac.

RODO: Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierowników robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 8 do SWZ***  ***składany na wezwanie Zamawiającego*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | **Wykonawca** |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa, adres)* |

**Wykaz wykonanych robót budowlanych**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck** przedstawiam wykaz robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 pkt 4 SWZ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zamawiający  (nazwa i adres) | Krótki opis wykonanych robót  (zakres, lokalizacja) | Wartość robót wykonanych  (brutto) | Data zawarcia umowy oraz termin realizacji |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Uwaga!***

*Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data** | **Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy**  ***Wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty*** |
| ……………………………………… |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.271.11.2022.WJa** | | ***Załącznik nr 9 do SWZ***  ***składany na wezwanie Zamawiającego*** |
| **Zamawiający** | **Wykonawca** | |
| **Gmina Miasta Puck**  ul. 1 Maja 13  84-100 Puck | ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  ……………………………………………………………  *(pełna nazwa, adres)* | |

**Wykaz osób**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck** przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 pkt 4 SWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwiska i imiona**  osób, które będą pełnić poszczególne funkcje wraz z podstawą dysponowania | Wymagania Zamawiającego | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia |
| Kierownik budowy  …………………………………...  …………………………………...  *(podstawa dysponowania)* | Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | …………………………………...  *(nr uprawnień)* |
| Kierownik robót  …………………………………...  *(podstawa dysponowania)* | Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej | …………………………………...  *(nr uprawnień)* |

***Uwaga!*** *Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają wymagane uprawnienia w postaci kopii uprawnień budowlanych oraz aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data** | **Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy**  ***Wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty*** |
| ……………………………………… |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: **RGKiM.27.11.2022.WJa** | ***Załącznik nr 10 do SWZ*** |

**Wyjaśnienie do opisu przedmiotu zamówienia pn.**

**„II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

prowadzonego przez **Gminę Miasta Puck**

Z uwagi na pojawiające się w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ – Dokumentacja projektowa) nazwy własne, Zamawiający dopisuje do każdej nazwy własnej słowa „lub równoważny” i zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przedstawia parametry równoważności:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa elementu | Parametry równoważności |
| 1 | Obrzeże ECO BORD UNI | Obrzeże z tworzywa sztucznego, oddzielające trawnik od miejsc nowych nasadzeń, o wysokości 4,5 cm, o grubości ścianki min. 5 mm, o wysokiej elastyczności |
| 2 | Nawóz AZOFOSKA | Nawóz granulowany szybko działający o wszechstronnym zastosowaniu i łatwej aplikacji, nadający się do nawożenia kwiatów jednorocznych i wieloletnich, jak również krzewów ozdobnych i owocowych. Bogaty w mikroelementy, o niskiej zawartości chlorków. Odpowiedni |
| 3 | Nawóz OSMOCOTE | Nawóz granulowany szybko działający o wszechstronnym zastosowaniu i łatwej aplikacji, nadający się do nawożenia kwiatów jednorocznych i wieloletnich, jak również krzewów ozdobnych i owocowych. Bogaty w mikroelementy, o niskiej zawartości chlorków. |
| 4 | Nawóz YARA MILA | Nawóz granulowany szybko działający o wszechstronnym zastosowaniu i łatwej aplikacji, nadający się do nawożenia kwiatów jednorocznych i wieloletnich, jak również krzewów ozdobnych i owocowych. Bogaty w mikroelementy, o niskiej zawartości chlorków. |
| 5 | Wyłącznik zmierzchowy GRASSLIN TURNUS 501 | Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem do montażu naściennego 230 v/50-60 Hz |
| 6 | Czujnik zewnętrzny GRASSLIN SENSOR | Czujnik światła do nabudowania |
| 7 | Rury typu DVK 110 firmy „AROT” | Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mm |
| 8 | Zestaw uziemiający GALMAR | Uziom poziomy w postaci prętów uziemiający |
| 9 | Urządzenie Chimesy kontrabasowe Emperor Chimes | Urządzenie emitujące dźwięk w postaci sześciu dzwonów z pełną pentatoniczną oktawą C-dur w zakresie dźwięków C3-C4, wysokość dzwonów – najmniejszy 178,5 cm, największy 249,0 cm |

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,* zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)