# UMOWA /09/2022/B

zawarta w dniu ………………………r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, 
którą reprezentuje:

Burmistrz – Bartosz Romowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewa Kaczmaryk-Elmerych

REGON 370440070, NIP 6891190300

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

W oparciu o regulamin wydatkowania środków publicznych w Gminie Ustrzyki Dolne                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nie przekraczającej kwoty 130 000 zł Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

Opis przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania o nazwie: „Budynek świetlicy 
w m-ci Liskowatym”

Wspólny słownik zamówień (CPV):

# 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- Szczegółowy zakres rzeczowy: Budynek świetlicy w m-ci Liskowatym:

Dla wszystkich elewacji:

- zdemontować rury spustowe,

- zdemontować stare deski obiciowe,

- zaimpregnować drewnianą konstrukcję budynku preparatem zabezpieczającym przed ogniem, owadami, insektami oraz grzybami,

- zamocować płytę OSB o grubości 10 mm,

- wykonać ocieplenie zgodnie z technologią styropianem typu EPS 70 (fasada) 
o gr. 150 mm,

- wykonanie zbrojenia siatką z włókna szklanego,

- wykonanie szpaletów z tynku sylikonowego,

- wyprawa elewacyjna z tynku sylikonowego w odcieniu ciemny beż do akceptacji przez sołtysa ,

- zamontować parapety stalowe kolor do akceptacji przez sołtysa,

- zamontować stare rury spustowe,

Dla ściany frontowej:

- wykonać odkop fundamentu,

- zaizolować fundament masą bitumiczną modyfikowaną kauczukiem syntetycznym i zbrojoną włóknami,

- ocieplić fundament styropianem twardym typu EPS 100 o gr. 50 mm,

- zabezpieczyć styropian warstwą kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego,

- zaizolować fundament folią kubełkową,

- Wszelkie prace wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia w tym: roboty porządkowe i zabezpieczeniowe zostały uwzględnione w ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 r. poz.2351 z ze. zm.).

- Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową 
to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 2.

## Termin realizacji

1. Rozpoczęcie robót                      -  w dniu podpisania umowy

Zakończenie całości robot          -  31 października 2022 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania umowy.

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w pkt 1. dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

- działania siły wyższej

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, powodujących utrudnienia technologiczne w prowadzeniu przedmiotu umowy,

- zmiany będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów       o kompetencjach zbliżonych do organów administracji.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga
     pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  
     Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli
     Zamawiającego i Wykonawcy.

- Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 7 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1.

§ 3.

Zmiany w umowie

1. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego w oparciu o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, mocne nasłonecznienie, zbyt niskie lub wysokie temperatury),

- zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami Wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich (w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi.

Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Wskazać punkt poboru wody i energii elektrycznej na czas trwania robót.

2. Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

§ 5.

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne.

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1. ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy - przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym z § 2. niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

§ 6.

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  wg uzgodnionych cen ofertowych w wysokości:

brutto: …….. zł (słownie:…………….. )

netto:…………… i podatek VAT 23% ……………… zł

- Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie podlegać waloryzacji.

## Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy, określoną w § 1.

## Uzgadnia się możliwość zapłaty faktury częściowej o wartości 50% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1, po wykonaniu co najmniej 50% wszystkich robót budowlanych potwierdzonych protokołem częściowym.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu.

- Gmina Ustrzyki Dolne jest podatnikiem podatku VAT, NIP…………..

- Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, NIP…………

- Zapłaty kwot będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………..

§ 7.

## Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

6. Protokół zdawczo-odbiorczy częściowy podpisany przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego oraz uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

§ 8.

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót dobrych jakościowo, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1. niniejszej umowy udziela 36 miesięcy  gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt.2, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę 
o dacie odbioru pogwarancyjnego.

- Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.

- O stwierdzonych usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

- W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

- Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9.

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- Wykonawca:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2. niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11.

## Postanowienia końcowe

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

      - Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 12

### Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Oferta wykonawcy

### ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

## Dokument przygotował: Bartłomiej Bodzan, Referent w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, adres b.bodzan@ustrzyki-dolne.pl, nr telefonu 13 460 80 05.

Dokument sprawdziła i zatwierdziła: Monika Strusiewicz Zastępca Kierownika, w  Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych.