ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 1

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 95KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest:

Diagnostyka przekładni redukcyjnej 3CODAG-285/CC (1 kpl.) na ORP „ŚLĄZAK”.

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 30.07.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 30.07.2021 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie/ zmiana zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdział II pkt 1 – ze względu na czas potrzebny na mobilizację serwisu, specjalistycznego podwykonawcę przedmiotowego zakresu prac, wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia na „30 dni po potwierdzeniu dostępności serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą propozycję, wnioskujemy o wydłużenie terminu do 60 dni. Powyższe jest podyktowane dostępnością serwisu niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia | Zamawiający dokonuje poniższej zmiany: WARUNKI PRZETARGU Termin realizacji umowy Wymagany termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy ZAŁ. NR 2 DO WP- WZÓR UMOWY: § 2 Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy. |
| 2 | Wzór umowy: § 6 - wnioskujemy o dodanie pkt 6 przewidującego możliwość dochodzenia przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności przez Zamawiającego. § 6 ust. 1 wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki oraz do górnej granicy 5%. § 6 ust. 2 wnioskujemy o wydłużenie terminu uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do 20 dni oraz o obniżenie wysokości kary umownej do 5%. § 6 ust. 2 – wnioskujemy o dodanie zdania: „Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej w niniejszym ustępie, jeżeli naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w ust. 1 niniejszego paragrafu (zakaz kumulacji kar umownych). § 6 ust. 3 – wnioskujemy o usunięcie ustępu. § 6 ust. 3 – w przypadku braku zgody na usunięcie ustępu, wnioskujemy o obniżenie wysokości kary umownej do 5%. § 6 ust. 3 – w przypadku braku zgody na usunięcie ustępu, wnioskujemy o dodanie zapisu: „W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, Zamawiający nie jest uprawniony do kumulacji kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy na podstawie § 6 ust. 2 umowy oraz przewidzianych w niniejszym ustępie”. §. 8 ust. 1 pkt c) – wnioskujemy o zmianę zapisu na następującą: „zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w wysokości przekraczającej 20% kapitału zakładowego, co może zagrażać wykonaniu przedmiotu umowy”. § 8 ust. 1 pkt d) wnioskujemy o wykreślenie bądź zmianę zapisu na następującą: d). wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie i niezgodnie z umową, po uprzednim wezwaniu ze wskazaniem obszarów, które w ocenie wykonawcy są nienależycie wykonywane i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę”. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. |