ZUK.7011.2.2024	     			                  	 Białobrzegi dn. 06.02.2024r.

DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

- Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Białobrzegi.

W zakres robót wchodzi:

a) w przypadku naprawy masą bitumiczną:

- mechaniczne wycięcie lub sfrezowanie naprawianego miejsca,

- skropienie emulsją asfaltową krawędzi naprawianego ubytku,

- ułożenie masy z betonu asfaltowego wraz z zagęszczeniem lub uwałowaniem.

b) w przypadku naprawy emulsją asfaltową:

- oczyszczenie  pod ciśnieniem ubytku z zanieczyszczeń i luźnych elementów,

- skropienie ubytku emulsją asfaltową,

- wbudowanie mieszanki grysowo – emulsyjnej w miejsce ubytku,

- zasypanie drobnym grysem miejsca naprawy.

- Termin realizacji zamówienia: do  28 marca 2024 r.

- Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Szacowana ilość ubytków przewidziana do naprawy wynosi:

- 400 m2 masą bitumiczną

- 200 m2 emulsją asfaltową

- Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedze i dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na właściwe wykonanie zamówienia.

- Warunki płatności:

- końcowa wartość zamówienia wyliczona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego,

- podstawą dla rozliczenia stron, będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- na podstawie protokołu odbioru robót,  Wykonawca ma prawo wystawić fakturę,

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli na wykonane roboty 12 miesięcznej gwarancji.

- Inne informacje:

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postpowania bez podania przyczyny.

- Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny.

- Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.