Umowa nr …………………………

zawarta w dniu ……………………………

pomiędzy:

Miastem Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, NIP 838-14-64-722, REGON  750148650, reprezentowanym przez:

Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Anny Krupy - Skarbnika Miasta Żyrardowa

zwanego dalej "Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanego dalej „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu odrębnych dla każdego Odcinka I, II i III dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania inwestycyjnego pn. Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta”, tj.:

- Odcinek I - ul. Witosa, od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz w Żyrardowie,

- Odcinek II - ul. Witosa, od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Północnej w Żyrardowie,

- Odcinek III - od ul. Północnej wys. dz. 8242/11 – ulica Witosa do granic Miasta Żyrardowa.

- Zakres przedmiotu umowy, odrębnie dla każdego Odcinka, obejmuje:

a) sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie map dla wstępnych projektów podziału nieruchomości, wyniesienie w terenie nowych granic  niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID;

b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nowej nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia oraz oświetlenia na brakujących odcinkach drogi;

c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i materiałów niezbędnych do uzyskania ostatecznych decyzji ZRID, w tym zatwierdzenie koncepcji i dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych;

d) uzyskanie zgód wodnoprawnych (jeżeli potrzeba);

e) wystąpienie z wnioskiem do odpowiedniego organu i uzyskanie w imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa ostatecznej decyzji ZRID;

f) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

g) przeniesienie praw autorskich do sporządzonej Dokumentacji oraz wyrażenie zgody na wykonywanie praw zależnych do sporządzonej Dokumentacji – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami:

- wykonanie koncepcji projektowej składającej się z planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy drogi w zakresie nowej nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia oraz oświetlenia na brakujących odcinkach drogi dla każdego z etapów;

- wykonanie projektów branżowych budowlano-wykonawczych i kosztorysów wraz z przedmiarami dla kolidującej sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego;

- wykonanie inwentaryzacji i projektu zieleni;

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- opracowanie przedmiaru robót;

- opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

- opracowanie wytycznych  do planu BIOZ.

- Wszystkie koszty opracowań i uzgodnień obciążają Wykonawcę.

- Koncepcję składającą się na przedmiot umowy należy sporządzić w formie papierowej 
i elektronicznej dla każdego odcinka (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej).

- Dokumentacja projektowa dla każdego Odcinka składa się w szczególności ze sporządzonego w formie papierowej:

- projektu budowlano-wykonawczego – 5 egzemplarzy;

- przedmiaru robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót wraz z ich opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych – 2 egzemplarze;

- kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 2 egzemplarze;

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – 2 egzemplarze;

- dokumentacji geotechnicznej oraz przedstawienia wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni, opinii geotechnicznej – 5 egzemplarzy;

- opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania przedmiotu umowy;

- projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem – 2 egzemplarze.

- Zamawiający dopuszcza, w ramach zawartej umowy i zakresu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) przeprowadzenie dodatkowych maksymalnie 5 podziałów działek, których mógł nie brać pod uwagę przy przygotowywaniu zestawienia – Załącznik nr 2 do Umowy, a zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie przygotowania koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie konieczność ich wykonania.

- Zamawiający potwierdzi na piśmie wolę wykonania dodatkowych podziałów, o których mowa w ust. 7, na etapie akceptacji koncepcji przedstawiających rozwiązania techniczne rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy przedstawi  Zamawiającemu do zaakceptowania koncepcję rozwiązań technicznych rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa. W przypadku odrzucenia koncepcji lub zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nową koncepcję w terminie 7 dni.

2. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, musi zawierać wszelkie wymagane dokumenty, decyzje, opinie, ekspertyzy, opracowania i uzgodnienia branżowe.

3. Opracowując Dokumentację Wykonawca jest zobowiązany w przypadku określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu nie można opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz opis parametrów równoważności.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy zaprojektować przebudowę kolizji zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przez Wykonawcę od dysponentów i gestorów sieci.

5. Odwodnienie terenu należy wykonać na podstawie warunków technicznych określonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa. O warunki techniczne wystąpi Wykonawca na etapie opracowania koncepcji Dokumentacji.

6. W Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, należy uwzględnić wszelkie wymogi i parametry techniczne, jak dla dróg oznaczonych w planie miejscowym.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej - egzemplarz ostateczny wraz z decyzjami i uzgodnieniami zawierający wydane decyzje i podpisy autorów Dokumentacji na nośniku CD/DVD – 1 sztuka dla każdego Odcinka. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu na płycie CD/DVD w formie plików w formacie xls, doc lub PDF zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót winny być przekazane w formacie PDF.

8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać jednorazową aktualizację kosztorysów w przypadku realizacji zadania / jego części w późniejszych latach, ale nie później jak do końca roku 2025.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie, zapoznał się z zakresem prac, uzyskał informacje od Zamawiającego niezbędne do wyceny robót, wykonania przedmiotu umowy
i  nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

§ 3.

Termin i warunki opracowania Dokumentacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji zaopatrzonej 
w wykaz opracowań określonych w § 1 ust. 3 umowy wraz z wymaganymi prawem niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz ostatecznymi decyzjami ZRID.

2. Przekazanie Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3  umowy oraz ostatecznych decyzji ZRID odbędzie się zgodnie z § 5 ust. 1 umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 345 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu informacji o postępie prac projektowych, nie rzadziej niż do drugiego dnia roboczego każdego miesiąca, na piśmie bądź mailem na adres wskazany w umowie pod rygorem kary określonej w § 9 ust. 2, pkt  6.

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, obejmujące prawo korzystania i rozporządzania Dokumentacją;

- udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji.

- Nabycie przez Zamawiającego praw i zezwoleń, o których mowa w ust. 4, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania Dokumentacji Zamawiającemu

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby  egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania Dokumentacji na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

- utrwalenie Dokumentacji na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, pendrive);

- zwielokrotnianie Dokumentacji dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzania Dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Dokumentacji;

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których Dokumentację utrwalono;

- wykorzystywanie całości lub fragmentów Dokumentacji do celów promocyjnych i reklamy;

- publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;

- wprowadzanie zmian w dokumentacji uznawanych jako istotne lub nieistotne w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, nośników, na których Dokumentacja została utrwalona.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, Dokumentację  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązuje się również nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego, do wydawania opinii i udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz w razie konieczności, do dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia.

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy, w szczególności w zakresie określonym w §1, §2, §3 oraz §7 umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ustala się na kwotę  netto………………….zł (słownie złotych: ………………………………………….), powiększoną o podatek VAT w kwocie ……………………………. zł, łącznie brutto …………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID. Wynagrodzenie to stanowi równocześnie zaspokojenie wszelkich roszczeń Wykonawcy w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, które niniejszą umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego lub zezwala na wykonywanie praw zależnych do sporządzonej Dokumentacji oraz w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, dotyczącego przedmiotu umowy.

3. Podstawą do rozliczenia umowy, wystawienia i zapłaty faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i bez uwag Protokół Odbioru Dokumentacji i decyzji ZRID.

4. Rozliczenie z Wykonawcą za opracowanie Dokumentacji i uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID nastąpi na podstawie faktury, wystawionej na Zamawiającego. Przedmiotowa faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

  - Nabywca: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, 
NIP 838-14-64-722, REGON 750148650;

  - Odbiorca: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy: ……………………………………………………………………….

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

- Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 5.

Odbiór Dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 umowy oraz ostateczne decyzje ZRID,  w terminie wyznaczonym w § 3 ust. 2 umowy na podstawie Protokołu Przekazania.

2. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą Umową. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości – zawartości merytorycznej wykonanej Dokumentacji. Niekompletność Dokumentacji, czy inne braki stwierdzone na etapie robót budowlanych, uniemożliwiające prawidłową ich realizację oraz naruszające przepisy prawa, są jednoznaczne z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę bezzwłocznie w terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 umowy oraz ostatecznych decyzji ZRID nastąpi w kolejnym dniu roboczym przy spełnieniu zapisów ust. 2, w obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru sporządzony zostanie Protokół Odbioru Dokumentacji i decyzji ZRID, który będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 umowy i ostatecznych decyzji ZRID, do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w złożonej dokumentacji lub ostatecznych decyzji ZRID, stwierdzonych w trakcie prac odbiorowych.

§ 6.

Gwarancja i rękojmia

- Strony uzgodniły, że po odbiorze Dokumentacji i ostatecznych decyzji ZRID, Zamawiający do czasu zrealizowania w terenie inwestycji, objętej przedmiotową Dokumentacją, będzie korzystał 
z uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zmawiającego będące następstwem wad i błędów projektu, przez cały okres procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji oraz przez okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace projektowe stanowiące przedmiot umowy na okres gwarancji i rękojmi, jakich udzieli wykonawca robót budowlanych.

- W razie ujawnienia w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 3, wad lub błędów całości lub części Dokumentacji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 7.

Prawa i nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania, do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełniania Dokumentacji w trakcie realizacji zadania i robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, do wizytacji budowy na każdy uzasadniony wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych oraz wykonania ewentualnych projektów zamiennych 
i uzupełniających w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy.

- Obowiązki Wykonawcy obejmować będą dodatkowo:

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z Dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń;

- wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy, powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje 
i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień w Dokumentacji;

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;

- opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;

- ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;

- udział w naradach i komisjach technicznych na wezwanie Zamawiającego;

- poprawa błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia;

- udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do Dokumentacji w czasie wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować szkód i opóźnień 
w realizacji zadania.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od wykonanego projektu, Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić Dokumentację do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, niezbędne uzgodnienia, zamienne decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej).

- Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zakończenie budowy.

§ 8.

Kierownictwo prac projektowych

- Wykonawca wyznacza ze swojej strony przedstawiciela reprezentującego go w zakresie wykonywania przedmiotu umowy oraz postanowień mniejszej umowy w osobie: ………………………….. wskazując przy tym projektantów:

a)branża drogowa w osobie ………………………………………. posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane nr …………………………………..,

tel.: ……………………. e-mail: ………………………………

b)branża sanitarna w osobie ………………………………………. posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane nr …………………………………..,

tel.: ……………………. e-mail: ………………………………

c)branża elektryczna w osobie ……………………………………. posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane nr …………………………………..,

tel.: ……………………. e-mail: ………………………………

- Wykonawca zapewni usługę geodety uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z zakresem wskazanym w przedmiocie umowy.

- Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Damiana Guzewskiego – Pracownika Wydziału Inwestycji UM Żyrardowa tel.: 46 858 15 88, e-mail: dguzewski@zyrardow.pl.

- Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu, wszelkie powiadomienia wysłane na adres wskazany w umowie uważane będą za prawidłowo doręczone. W tym wypadku dwukrotne wysłanie listem poleconym uważa się za doręczenie nawet w przypadku, jeśli przesyłka zostanie przez pocztę zwrócona do nadawcy.

§ 9.

Kary

- Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy będą kary umowne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w całości, o której mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w wysokości 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Dokumentacji w stosunku do terminów ustalonych przez Strony w wysokości 0,2% wartości umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

4) za niestawienie się na wyznaczonym przez Zamawiającego spotkaniu, nie częściej niż raz na dwa tygodnie, w celu konsultacji i sprawozdania z zaawansowania prac nad tworzeniem Dokumentacji, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy zaistniały przypadek;

5) za naruszenie obowiązków  w zakresie wykonywania nadzoru autorskiego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy zaistniały przypadek naruszenia;

6) za naruszenie obowiązków w zakresie informowania Zamawiającego o postępie prac projektowych, nie rzadziej niż do drugiego dnia roboczego każdego miesiąca, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy zaistniały przypadek naruszenia.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie zostanie ukarany karą, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 6 umowy, albo Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezgodną ze stanem faktycznym informację o postępie prac projektowych, wówczas Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo powierzenia dalszego wykonania Dokumentacji innej osobie.

§ 11.

Zmiany umowy

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

  - zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

  - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

  - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień niewynikające z błędów w Dokumentacji.

  - zmiany w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć, a jest ona   korzystna dla Zamawiającego;

  - zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia ww. zmian jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem strony 
o ich dokonanie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12.

Zmiany – COVID-19

- Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy.

- Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

- Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

- Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany,

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z obowiązujących przepisów lub postanowień umowy,

- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu lub spełnienie świadczeń jest niemożliwe.

- W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona może:

- zaakceptować wniosek o zmianę,

- wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub

- przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

- zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

- odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z negocjacji treści zmiany umowy strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg negocjacji i ustalenia z nich wynikające.

- W przypadku sporu pomiędzy stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – 
w takim przypadku koszty opinii ponosi druga strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.

§ 13.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych.

      - Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy i Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące działek, na których realizowana będzie inwestycja.

§ 14.

Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY		     		    	              WYKONAWCA