Toruń, dnia 12.06.2023 r.

TI.221.17_18.2023

Platforma Open Nexus

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

- wymiana wodociągu przy Trasie Średnicowej Północnej (DN 300, na odcinku od Grudziądzkiej do Małachowskiego)

- budowa wodociągu w ul. Łódzkiej (DN 200, na odcinku od Podgórskiej do Grota-Roweckiego)”

- Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 5 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu j.w. poprzez zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia. I tak:

- W ogłoszeniu o postępowaniu, punkt 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie

„Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż  – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 6 miesiące od daty podpisania umowy.”

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), punkt 5 otrzymuje brzmienie

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż  – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

  - opracowanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)

  - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

- W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż  – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

  - opracowanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)

  - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

- Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.