## UMOWA NR ………………………. (PROJEKT)

W dniu …………………………….. r. w Solcu Kujawskim pomiędzy:

Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 
86-050 Solec Kujawski, NIP 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………. – Burmistrza Solca Kujawskiego,

przy kontrasygnacie …………………………. – Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

…………………………………………………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………………….………………………….. z siedzibą w ……………………………………………….., wpisanym do ……………………………………………….., NIP ………………………………, REGON ………………………, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………………….,   nr ………………….., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich  w Solcu Kujawskim”

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

  - inwentaryzację terenu wraz z inwentaryzacją zieleni w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania zagospodarowania terenu;

  - konsultacje zaproponowanych rozwiązań z Zamawiającym;

  - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie zatwierdzonej koncepcji zagospodarowania terenu, w tym:

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z określeniem zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, przygotowanie wszelkich dokumentów, opracowań, pozwoleń, decyzji i materiałów w celu skutecznego złożenia wniosku celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót objętych projektem;

- opracowanie części kosztowej zawierającej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla robót objętych projektem;

- wykonania opracowań uzupełniających niezbędnych do uzyskania opinii, postanowień i decyzji wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

  - uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, w tym m.in. uzyskanie ostatecznych decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie dopuszczał zgłoszenie zamiaru wykonania robót zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym);

  - czynny udział w postępowaniu przetargowym planowanym przez Zamawiającego na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym zamówieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące rozwiązań projektowych

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zakres i szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określają dokumenty umowy, o których mowa w § 2 umowy.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia oraz zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujące przepisy i ustalone zwyczaje.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje oraz dysponuje odpowiednim personelem oraz stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody/uzgodnienia niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej.

- Wszystkie materiały i dane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

§ 2

Dokumenty umowy

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część umowy, według następującego pierwszeństwa:

  - Umowa,

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany w dalszej części Umowy OPZ),

  - Wyjaśnienia i modyfikacje na etapie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  zgodnie z ustawą Pzp,

  - Oferta Wykonawcy.

- Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują.

- Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz dotyczących interpretowania dokumentów umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w protokołach z narad, spotkań oraz w drodze pisemnej za pokwitowaniem. Dopuszcza się również elektroniczne formy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru każdorazowo na żądanie Stron.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt  1 -3.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie warunków, decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie;

- zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących realizacji usług objętych przedmiotem umowy w terminie 7 dni od daty ich przedstawienia;

- odebrania dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia  i sprawdzenia jej kompletności, w ciągu 14 dni roboczych, w celu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy. W przypadku odmowy podpisania protokołu Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi i uzasadnienie decyzji w formie pisemnej;

- bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach związanych z przedmiotem umowy i mogących mieć wpływ na przebieg realizacji usług objętych umową.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi objęte przedmiotem umowy, o których mowa w § 1, zgodnie z umową,  dokumentami umowy, o których mowa w § 2 oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a także zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy m.in.:

  - uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia;

  - uzyskanie wymaganych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej;

  - zastosowania rozwiązań projektowych zgodnych z obowiązującymi przepisami;

  - rozpoznanie ewentualnych kolizji z sieciami i instalacjami uzbrojenia terenu oraz wykonanie wszelkich pomiarów, inwentaryzacji, badań, obliczeń, ocen, analiz i ekspertyz potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - uzgadnianie z Zamawiającym, na etapie opracowania dokumentacji, wszelkich rozwiązań w zakresie istotnych elementów mających wpływ na koszty zamierzenia inwestycyjnego, w tym techniczno-materiałowych;

  - opis zastosowanych wyrobów, materiałów i urządzeń w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, bez wskazania znaków towarów, patentów lub pochodzenia;

  - opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz złożenie wniosku o uzyskanie tej decyzji lub zgłoszenia robót w organie administracji architektonicznej, w terminie określonym w § 5 ust. 2;

  - uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych, decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pilotowanie procedur do czasu przyjęcia zgłoszenia lub klauzuli ostateczności decyzji,

  - przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych oraz protokołami zdawczo-odbiorczymi, w wersji papierowej i elektronicznej w ilości wskazanej w OPZ;

  - usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz udzielania wyjaśnień na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w terminie ustalonym przez Strony;

  - uczestniczenie, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;

  - dokonanie uzupełnień i poprawek w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wynikających z wad/błędów ujawnionych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego

- Poza obowiązkami wymienionymi w ust. 2 oraz wynikającymi z innych postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym do uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;

  - niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu do wiadomości wszelkiej korespondencji związanej z realizacją zamówienia, w tym m.in.: kserokopii wszystkich opinii i uzgodnień innych podmiotów dotyczących zakresu objętego przedmiotem umowy i wydanych w trakcie obowiązywania umowy oraz korespondencji prowadzonej w toku uzyskiwania decyzji administracyjnych w terminie umożliwiających korzystanie z trybu odwoławczego;

  - udzielania odpowiedzi na przekazywane przez Zamawiającego zapytania; w trakcie wykonywania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji i nadzoru prac;

  - niepublikowania lub nieujawniania bez uprzedniej zgody Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji otrzymanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, z wyjątkami przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonywania umowy;

  - bieżącego informowania Zamawiającego o okolicznościach związanych z przedmiotem umowy i mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  - zapewnienia prawidłowej weryfikacji opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kątem zgodności rozwiązań pomiędzy poszczególnymi branżami;

  - ustanowienia głównego projektanta i koordynatora prac projektowych, odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

- Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia do wykonania umowy personelu wymienionego w ofercie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadkach zdarzeń losowych, o których mowa w ust. 6 poniżej, a które spowodują, że osoba z personelu wskazana w ofercie do realizacji zamówienia, nie będzie mogła kontynuować świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego inną osobę, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie niższym niż osoba zastępowana. Wykonawca nie może dokonać takiej zmiany personelu bez  zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Przez zdarzenie losowe Strony rozumieją niezależne od woli Wykonawcy zdarzenie przyszłe i niepewne, którego skutkiem jest niemożność dalszego świadczenia usługi przez osobę wskazaną w ofercie do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 umowy, przez okres dłuższy niż połowa okresu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, w szczególności śmierć, długotrwała choroba itp.

- Zmiana personelu, o której mowa w ust. 5 nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość personelu, o którym mowa ust. 4.

§ 5
Terminy wykonania

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 4 należy wykonać w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………………….. , z zastrzeżeniem ust 2.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować pośredni termin wykonania przedmiotu umowy, tj. opracować dokumentacje projektową niezbędną do złożenia wniosku celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz złożyć wniosek o uzyskanie tej decyzji lub zgłoszenia robót w organie administracji architektonicznej w terminie do dnia 20 sierpnia 2025 r.

- Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą przedmiot umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kopii dokumentacji projektowej złożonej wraz z  wnioskiem w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskanymi decyzjami, w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający może wyznaczyć każdorazowo dodatkowy 14- dniowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić i obciążyć Wykonawcę karą umowną, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na wystąpienie okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 1 umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia, przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę terminu umownego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, ustala się na kwotę ……………. zł brutto (słownie: …..….).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  ust. 1, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT w wysokości  …………zł, który stanowi …………. % wynagrodzenia netto oraz inne opłaty związane z wykonaniem usług. W przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  ust. 1 uwzględnia zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które Zamawiający jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić, w tym także składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, do faktur wystawionych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towaru i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą umową, a cena ofertowa zostanie zmieniona przy zachowaniu niezmiennej wartości netto umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy, związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia rozmiarów wszelkich prac projektowych w ramach wykonania przedmiotu umowy, oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca  zobowiązany będzie, w oparciu o rękojmie i udzieloną gwarancję, o których mowa w § 10, do uzupełniania ewentualnych braków i wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących zawartych w nim rozwiązań.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich  autorskich praw majątkowych do wykonanych opracowań, o których mowa w OPZ oraz § 12 umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania usług dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie wyboru Wykonawcy, w szczególności wykonania dodatkowych opracowań projektowych i kosztowych, niezbędnych do wykonania aby prawidłowo zrealizować przedmiot umowy, wynikłych m.in. z uzgodnień z jednostkami uzgadniającymi i opiniującymi rozwiązania projektowe, które nie zostały uwzględnione w OPZ, będą one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztów wykonania usług dodatkowych.

- Usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 7 powyżej rozliczone zostaną w fakturze, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 15% przedmiotu umowy

§ 7

Warunki płatności i rozliczeń

- Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w trzech etapach:

  - po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 1, Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  umowy;

  - po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych lub zaświadczeń o braku sprzeciwu do prowadzenia robót budowlanych oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji-projektowo-kosztorysowej, Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę 80% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  umowy;

  - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonania robót budowlanych, Wykonawca wystawi fakturę VAT na pozostałą kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 3 będzie protokół odbioru końcowego wykonania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanego projektu.

- Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Solec Kujawski, Ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, NIP: 554-28-92-492.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynkę gminną pod nazwą Gmina Solec Kujawski.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na  rachunek bankowy Wykonawcy należną kwotę, w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku opóźnienia  w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, kwot ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

§ 8

Odbiory

- Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru przedmiotu umowy, w dwóch etapach:

- po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej złożonej wraz z wnioskiem o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót oraz kopii złożonego w organie administracji architektonicznej wniosku o uzyskanie tej decyzji lub zgłoszenia robót,

- po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zaświadczeniem o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego od Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w terminach określonym w § 5 ust. 1 oraz ust. 2 umowy, będzie protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony i podpisany przez Strony umowy.

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem kompletności w maksymalnym terminie 14 dni roboczych od daty odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jeżeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w następnym dniu roboczym, po upływie w/w terminu, o  przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia dokumentacji projektowo-kosztorysowej od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu terminie, uważa się że dokumentacja projektowo- kosztorysowa została przyjęta bez zastrzeżeń.

- Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio po ponownym dostarczeniu poprawionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w przypadku odmowy jej przyjęcia, uzależnienia przyjęcia od dokonania określonych zmian lub żądania usunięcia wad.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 umowy.

- Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nieujawnionych wad, które mogą się ujawnić w każdym czasie.

§ 9

Podwykonawstwo

- Wykonawca może realizować umowę za pośrednictwem Podwykonawców.

- W przypadku, gdy usługi objęte przedmiotem umowy będą realizowane przy udziale Podwykonawców, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego pisemnej akceptacji dla zakresu usług, jak i osoby Podwykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jak za swoje własne.

§ 10

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby przedmiot umowy został wykonany z najwyższą starannością, aby zapobiec konieczności zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych w trakcie realizacji robót budowlanych na jego podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości. Okres rękojmi i gwarancji wyniesie …………………… miesięcy/miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi  i gwarancji za wady dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania w dokumentacji niezgodne z przepisami budowlanymi, w tym techniczno-budowlanymi i normami.

- Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jakości ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad za pomocą osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i brakami w tej dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca w szczególności zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie ten poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonanymi w oparciu o wadliwą dokumentację projektową.

- Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości usługi, ustalonej w § 6  ust.1 umowy.

- Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na ………………  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie określonej w Ofercie.

- Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi przeznacza się 30 % kwoty zabezpieczenia.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie przedmiotu umowy tj. 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy, a pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 12

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów 
powstałych przy realizacji usługi

- Wykonawca oświadcza, że stworzy dokumentację projektowo-kosztorysową o charakterze indywidualnym, bez wad prawnych oraz, że będą mu przysługiwać do niej pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie będą obciążone w żaden sposób prawami majątkowymi osób trzecich, a w szczególności, że jeżeli będzie wykorzystywać jakiekolwiek materiały (zarówno przekazane mu przez Zamawiającego, jaki i pozyskane we własnym zakresie), upewni się, że wykorzystanie tych materiałów nie narusza praw autorskich osób trzecich lub, w razie potrzeby nabędzie takie prawa lub uzyska do nich odpowiednie licencje.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca, przenosi na rzecz Zamawiającego prawo własności oraz całość autorskich praw majątkowych każdego egzemplarza, jak również każdej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, z chwilą jego przyjęcia przez Zamawiającego, zarówno w wersji zwartej, jaki i w pojedynczych elementach, bez ograniczenia czasowego, na wszystkich znanych Stronom w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:

- obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których opracowanie zostało utrwalone;

- wytwarzanie określoną techniką, w tym drukarską, egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- utrwalanie i zwielokrotnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzez kserowanie, druk, nagranie na dowolnym nośniku w wersji elektronicznej;

- nieodpłatne udostępnianie, wypożyczanie zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- wprowadzanie całości lub części dokumentacji projektowo-kosztorysowej do sieci INTERNET, utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dyskach twardych komputerów i serwerów;

- publiczne udostępnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przesyłanie i udostępnianie w sieci lokalnej i przez INTERNET poprzez publikowanie na stronie www;

- realizacja lub przekazanie do realizacji innym podmiotom dokumentacji projektowo-kosztorysowej  stanowiącej przedmiot umowy, zgodnie z § 1 ust. 1;

- prawo do wykorzystania egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w promocji;

- wykorzystanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz jej fragmentów do wykonywania nowych opracowań,

- przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy, zgodnie z § 1 ust. 1 innym podmiotom dla dokonania zmian i przeróbek

oraz przenosi prawo zezwalające na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania dokumentacją projektowo–kosztorysową w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich jego opracowań, w szczególności modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z ust. 1-4 na osoby trzecie.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na decydowanie o dacie pierwszego udostępnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wprowadzenia jej lub jej części do obrotu oraz udostępnienia jej, bez obowiązku wskazywania autora.

- W przypadku powstania nowego lub nieznanego w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji związanego z wykorzystaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia, przenieść na Zamawiającego prawa do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wskazanym polu eksploatacji, w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm. ) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory/ dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 13

Nadzór autorski

- Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową, w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w okresie realizacji inwestycji, co jest objęte ryczałtowym wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 1.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań.

- W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności tych robót budowlanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

  - wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zawartych w niej rozwiązań, usuwania wad lub braków w dokumentacji, uszczegóławianie dokumentacji pozwalające na dalsze prowadzenie prac przez wykonawcę robót budowlanych,

  - uzgadniania, w terminie każdorazowo ustalonym przez Strony, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego,

  - opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

  - kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

  - sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

  - ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

  - żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,

  - informowania pisemnie Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem, niezwłocznie po ich wykryciu,

  - uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz innego rodzaju spotkaniach na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

  - udziału w czynnościach odbioru robót zanikających i odbioru końcowego robót budowlanych,

  - udziału w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji,

  - nadzoru nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, dokonywane będą przez osobę sprawującą nadzór, poprzez:

  - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

  - rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują; Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu,

  - wpisy do Dziennika Budowy.

- O konieczności przeprowadzenia czynności nadzoru autorskiego Wykonawca będzie informowany z trzydniowym wyprzedzeniem (trzech dni roboczych). W nagłych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wezwania przedstawiciela Wykonawcy na budowę.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi nadzoru autorskiego zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej.

- Wykonawca oświadcza, ze nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych z nadzorem autorskim, ocenionego w granicach przewidzianych do starannego działania.

§ 14

Kary  umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za każdy dzień zwłoki  w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1-4, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, liczony od terminu  określonego  w § 5 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 5;

  - za każdy dzień zwłoki  w oddaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 8 ust. 1, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, liczony od terminu  określonego  w § 5 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 5;

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych, zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 umowy w trakcie odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych, zgodnie z zapisami § 10 ust. 4 umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1;

  - za niepoinformowanie Zamawiającego o powierzeniu wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom w wysokości 500 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;

  - za zwłokę lub niewykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego oraz obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 ponad terminy wyznaczone przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;

  - za nieobecność Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela na budowie, radzie budowy oraz innego rodzaju spotkaniach na budowie lub w siedzibie Zamawiającego i/lub Wykonawcy, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę w wysokości 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.

- Nałożenie kary, o której mowa w ust. 1 nastąpi poprzez wystawienie noty obciążeniowej dla Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT przedstawioną do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony ustalają zgodnie, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych w okresie realizacji umowy, nie może przekroczyć łącznie 25% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 1 umowy.

§ 15

Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający propozycję zmiany i jej uzasadnienie.

- Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złożyć wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację:

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- zlecenia usług dodatkowych w trakcie zamówienia podstawowego;

- działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów, nie wynikające z winy Wykonawcy;

- niewynikająca z zaniedbań Wykonawcy odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

- przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem wymaganych, warunków technicznych, postanowień, opinii niezbędnych do opracowania projektów;

- inne, nieprzewidziane przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac projektowych lub uzyskania decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych w terminie;

- Zmiana wynagrodzenia w przypadku:

- zlecenia usług dodatkowych w okolicznościach, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zlecenia wykonania dodatkowych opracowań projektowych i kosztowych, które okazały się konieczne do wykonania w wyniku uzgodnień z jednostkami uzgadniającymi i opiniującymi rozwiązania projektowe, a które nie zostały uwzględnione w OPZ,

- ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 15% przedmiotu umowy,

- w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w § 18 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania umowy.

- Zmiana osób odpowiedzialnych za projektowanie, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku osób odpowiedzialnych za projekt i sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

- Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 
Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie obowiązującymi przepisami. Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia.

- Wykonawca nie będzie uprawiony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeśli powodem niedotrzymania terminu będą zaniechania, uchybienia lub naruszenia postanowień umowy z winy Wykonawcy.

- Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

§ 16

Rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia,   rozwiązania umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje prac projektowych zgodnie z wymogami Zamawiającego lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek wykonania w wyznaczonym mu przez  Zamawiającego terminie,

- Wykonawca wykonuje prace projektowe niezgodnie z umową,

- Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1  stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 stanowi niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania, w rozumieniu art. 471 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku rozwiązania umowy  lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca  przekaże/zwróci/wyda Zamawiającemu wszelkie opracowania  przekazane mu przez Zamawiającego.

- W  razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W wyżej wymienionym przypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania, w przypadku:

- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęcia postępowania zmierzającego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

- utraty przez Wykonawcę lub osób, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy, uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przewidzianych przepisami prawa.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 7 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5, na piśmie wraz z uzasadnieniem.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 5 oraz w § 8 ust. 6 będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 17

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres trwania rękojmi za wady przedmiotu umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wynagrodzenie Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy i kar umownych, stanowiących maksymalnie 25%  wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

      - Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca.

      - Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji umowy z Podwykonawców, polisy ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych Podwykonawców.

      - Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca nie jest w stanie przedstawić ważności polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych, Zamawiający bez konieczności uprzedniego kierowania dodatkowych wezwań do Wykonawcy może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

Waloryzacja

1.	Zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy przekraczająca o 20 % koszty założone w ofercie Wykonawcy, będzie uprawniała Wykonawcę do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

2.	Zmiana poziomu wynagrodzenia, w przypadku określonym w ust. 1  może nastąpić po złożeniu przez Wykonawcę wniosku, uzupełnionego o szczegółowy wykaz oraz wyliczenia wzrostu kosztów świadczenia usługi w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.

3.	Wzrost wynagrodzenia nastąpi  w oparciu o procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2025 roku w stosunku do 2024 roku, ogłoszonego w komunikacie GUS publikowanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitorze Polskim”.

4.	Pierwsza zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy i obejmować wyłącznie wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy za usługi pozostałe do wykonania.

5.	Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień z ust 1 – 4 nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie: …………………….…………………

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcę będzie:        ………………………………

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory te będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 15 ust. 6 umowy.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY: