# Załącznik nr 8 do SWZ 09/SIR/21

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Nr………./SIR/21

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w dniu....................2021 r. w Szczytnie pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, posiadającą NIP 745-10-03-168, REGON 510338744 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 
z upoważnienia Komendanta-Rektora WSPol przez Kanclerza WSPol w Szczytnie …………………………………

a

.………...........................................................................................................................................

z siedzibą: …………………………………………………………………………………..,

posiadającym numer NIP ………….., numer REGON ………………………, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ……………………. nr  ……….. / numer  KRS*……………….,

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują:

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

ostała zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja sieci podziemnych wodno-kanalizacyjnych i deszczowych na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie” zwanej dalej „Projektem” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji zadania, wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami w tym w szczególności decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę umożliwiających rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych stanowiących zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szczegółowy zakres prac projektowych i kosztorysowych dla w/w zadania został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, pn. „Zakres prac i wymagań dla dokumentacji projektowej”. Wykonawca zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2020.1333 t.j. z dnia 03 sierpnia 2020 r. z późn.zm.) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy sprawować nadzór autorski polegający na stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie.

- Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w następujących etapach:

  - Etap I:

- Opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej;

- wizja lokalna terenu i dokumentacja fotograficzna;

b)	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. m.in. Projekt budowlany wraz ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, zbiorczym zestawieniem kosztów, instrukcją BIOZ, niezbędnych pozwoleń/decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz innymi opracowaniami określonymi w SWZ, niezbędnymi do realizacji zamówienia;

c)	Uzyskanie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę;

  - Etap II:

Udzielanie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację;

  - Etap III:

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad usuwaniem wad i usterek w trakcie rękojmi i gwarancji.

- Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:

  - Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania;

  - Oferta Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1 zgodnie z:

  - programem funkcjonalno-użytkowym;

  - umową;

  - powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu;

  - wiedzą techniczną;

  - Specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych Wykonawcom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 roku z późn. zm.

  - Ustawą Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 t.j. z dnia 03 sierpnia 2020 r. z późn. zm.).

§ 2.

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 w niżej przedstawionych etapach i terminach:

  - Etap I – Wymagany termin opracowania Projektu wraz z wymaganymi prawem decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, bądź innymi dokumentami wymaganymi odrębnymi przepisami w tym w szczególności z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz decyzją/pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to 320 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy tj. najpóźniej do dnia ………………………..;

  - Etap II – Wymagane zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy zaprojektowanych robót budowlanych; Przy czym realizacja robót budowlanych może być wykonywana w kilku etapach przez kilku różnych Wykonawców.  Jest to uzależnione od możliwości finansowych Zamawiającego.

  - Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego rozpocznie się z dniem przekazania placu budowy wykonawcy robót. Zamawiający planuje realizację inwestycji w okresie 2022r.-2026 Zakończenie realizacji zadania pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia i skutecznym zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy t.j. braku sprzeciwu/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na dotrzymanie terminów realizacji Przedmiotu umowy.

§ 3

- Projekt zostanie wykonany w ilości i formie określonej w SWZ niezbędnej do uzyskania decyzji/pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności udzielenia pełnomocnictwa, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie wykonywania wszelkich czynności koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do występowania przed organami administracji publicznej w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca jest stroną odpowiedzialną za przygotowanie i przedłożenie dla Zamawiającego wszelkich dokumentów związanych z udzieleniem pełnomocnictwa.

- Wykonanie Etapu I odbędzie się w sposób następujący:

a)	Etap I a) – opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej.

-	przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego między Wykonawcą a Zamawiającym;

-	Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia szczegółowej koncepcji projektowej, jednak o wszelkich dostrzeżonych wadach powiadomi Wykonawcę w terminie do 10 dni od daty ich wykrycia w celu dokonania poprawek zgodnie z §8.

-	na okoliczność zakończenia niniejszego etapu zostanie sporządzony protokół weryfikacyjny.

- w przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu I b) tj. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku weryfikacji zastrzeżeń zgodnie z §8.

b)	Etap I b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

-	przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego miedzy Wykonawcą a Zamawiającym;

-	Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak o wszelkich dostrzeżonych wadach powiadomi Wykonawcę w terminie do 10 dni od daty ich wykrycia w celu dokonania poprawek zgodnie z §8.

-	Na okoliczność zakończenia niniejszego etapu zostanie sporządzony protokół weryfikacyjny.

- W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu I c).

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku weryfikacji zastrzeżeń zgodnie z §8.

c) Etap I c) uzyskanie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę.

-	złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę.

- Przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której wykonanie wchodzi w skład  Przedmiotu umowy określonego w §1, odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego między Wykonawcą a Zamawiającym. Wykonawca wraz z przekazaniem Projektu złoży oświadczenie o kompletności przedłożonej dokumentacji.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia Projektu, jednak o wszelkich dostrzeżonych  wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich wykrycia w celu dokonania poprawek zgodnie z § 8 umowy.

- W razie odmowy przyjęcia Projektu, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego uzasadnienia tego faktu w terminie 7 dni od daty dostarczenia mu przez Wykonawcę opracowanego Projektu.

- Zakończeniem Etapu I jest podpisanie protokołu odbioru końcowego Etapu I i następuje po dostarczeniu dla Zamawiającego Projektu wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniem/decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy, na okres realizacji robót budowlanych, które realizowane będą na podstawie Projektu i na okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, wykonanych w oparciu o przedmiot niniejszej umowy, nie krócej jednak niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 8. Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego o którym mowa w ust. 6.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuniętą wadę na okres jak w ust. 7, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub uczyni to nieskutecznie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotu trzeciego, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu, a poniesione koszty mogą zostać potrącone z należności Wykonawcy lub zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

- Gwarancją objęty jest Przedmiot umowy bez względu na to, czy został wykonany bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji jeżeli wada wystąpiła w okresie gwarancji.

- Zakończeniem Etapu II jest podpisanie protokołu odbioru końcowego Etapu II i następuje po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowań projektowych Etapu I. W przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia w kilku etapach wykonywanych przez różnych Wykonawców wyłonionych w oddzielnych postępowaniach przetargowych,  protokół odbioru końcowego Etapu II zostanie podpisany, po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizującym ostatni etap robót budowlanych.

- Zakończeniem Etapu III jest podpisanie protokołu odbioru końcowego Etapu III, które nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia i skutecznym zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy t.j. braku sprzeciwu/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

§ 4

- Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, w wysokości:

……….……………. zł (słownie: …………………………………..)

w tym kwota netto …………………. zł (słownie: …………………………..),

podatek VAT w wysokości 23% - ………………….zł

z podziałem na:

a) cena brutto wykonania etapu I (dokumentacja projektowa wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę): ……………………………………….., w tym kwota netto …………………. zł (słownie: …………………………..), podatek VAT w wysokości 23% - ………………….zł

b) cena brutto wykonania etapu II (wsparcie w zamówieniu publicznym):

……………………………………….., w tym kwota netto …………………. zł (słownie: …………………………..), podatek VAT w wysokości 23% - ………………….zł

c) cena brutto wykonania etapu III (nadzór autorski): ……………………………………….., w tym kwota netto …………………. zł (słownie: …………………………..), podatek VAT w wysokości 23% - ………………….zł

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach za każdy wykonany i odebrany etap.

- Na wynagrodzenie określone w ust.1 składa się wynagrodzenie za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem, niezbędnych do realizacji zadania decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami w tym w szczególności uzyskanie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę, jak również wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w  § 1, oraz przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu i przekazanych egzemplarzy. Wynagrodzenie obejmuje również udzielanie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację oraz nadzór autorski

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje i wyczerpuje wszystkie koszty i opłaty jakie poniesienie Wykonawca, związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym: warunków technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.  Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów transportu, podróży czy jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawca zapewnia nieodpłatnie wykonanie pięciokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie objętym II Etapem zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za każdy zakończony Etap w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za poszczególne Etapy będzie protokół odbioru końcowego poszczególnych Etapów, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zgodnie z procedurą opisaną w §3.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił  swojemu  bankowi dokonanie przelewu  na  konto Wykonawcy.

- W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Etapu II i III umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za niezrealizowane Etapy. W tym też przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać inne roszczenia związane z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, tj. jej wydłużenie lub skrócenie na warunkach wskazanych w dalszych paragrafach, przy czym skrócenie terminu realizacji umowy lub terminu płatności jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej mu terminowe i należyte wykonanie Umowy i zobowiązuje się wykonać Projekt w oparciu i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym standardów, norm i przepisów branżowych.

- Projekt, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego informacje, dokumenty i inne dane, w tym m.in. o Program Funkcjonalno-Użytkowy, opis przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy na jego pisemny wniosek dane 
i dokumenty, o  których mowa w ust.2.

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany w szczególności do:

- realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane;

- współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy;

- realizacji objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;

- skierowania do wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie;

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów dotyczących przedmiotu umowy;

- udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty wezwania;

- niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości umowy;

- opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag do protokołu;

- uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego;

- uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym i użytkowym samodzielną całość części dokumentacji projektowej;

- uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych;

- doradzania przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy;

- przygotowywania, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty odbioru przez Wykonawcę pisemnego (listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faxem) przekazania pytań przez Zamawiającego, wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót;

- przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z pytań i udzielanych odpowiedzi, o których mowa w pkt n), w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego – Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia odbioru przez Wykonawcę pisemnego (listem poleconym, pocztą elektroniczną, faxem) przekazania przez Zamawiającego;

- udziału w trakcie trwania Etapu III w naradach technicznych i koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy;

- na wezwanie Zamawiającego sprawdzania zgodności wykonywanych robót z opracowaną dokumentacją projektową;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku;

- uczestnictwa w procesie inwestycyjnym w zakresie każdej branży ujętej w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy;

- zapewnienie wskazanej  personalnie przedstawiciela Wykonawcy w ofercie składu osobowego uczestniczącego w spotkaniach przy udziale Zamawiającego;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z treścią Prawo Zamówień Publicznych, w tym do opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych, używając w tym celu parametrów technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych;

- W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do czynnej współpracy z Wykonawcą oraz organizowania spotkań w tym zakresie na jego prośbę.

§ 6

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części Projektu z innymi
podmiotami, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu opracowania Projektu stanowiących przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jego wykonania.

- W przypadku powierzenia wykonania części Projektu innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowania Projektu wykonanego przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym  odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- za  zwłokę w wykonaniu któregokolwiek etapu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto dla danego etapu, którego dotyczy opóźnienie określonego w § 4ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- odstąpienie od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach w wysokość 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego –1.000,00 zł brutto za każdą nieobecność,

w łącznej wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość wyrządzonej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy, Strony mogą żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 8

- W przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego, przed podpisaniem protokołu o którym mowa w §3 ust. 6 analizy Projektu i  stwierdzenia  wad w sporządzonym Projekcie, Wykonawca zobowiązany  jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o stwierdzeniu wady.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie, jak również 
po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić. W tym przypadku, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu wszelkich wydanych Wykonawcy do realizacji Przedmiotu umowy materiałów oraz wydania rozpoczętego i nieukończonego przez Wykonawcę Przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy stwierdzone przez Zamawiającego wady nie będą miały charakteru istotnego 
a nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie, jak również w przypadku bezskutecznego upływu terminu do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Ocena charakteru stwierdzonych wad należy 
do Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
 odszkodowania na  zasadach  ogólnych.

§ 9

- Poza wypadkami przewidzianymi w §8 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zmawiającego informacji  o wydanym nakazie zajęcia majątku Wykonawcy,

- w terminie 30 dni od dnia, gdy zwłoka Wykonawcy w zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy (tj. terminu o którym mowa w § 2 ust. 2), przekroczy 20 dni. .

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Projektu, które to prawa 
nie są w żaden sposób ograniczone czasowo, terytorialnie i ilościowo, są nieodwołalne oraz wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich, a ich przeniesienie na Zamawiającego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do Projektu na wszystkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekt utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, oryginału albo egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, c) w zakresie rozpowszechniania Projektu poprzez publiczne udostępnianie, 
w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie 
w każdej możliwej formie urzeczywistniania, w tym także w postaci makiet, d) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz  nadawanie i remitowanie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, f) wyrażenia zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

- Projekt wykonany na podstawie niniejszej umowy może być wykorzystany przez Zamawiającego w przyszłości, w szczególności, w dalszych etapach inwestycji i remontów. Nabycie od Wykonawcy egzemplarzy Projektu obejmuje prawo do zastosowania ich do nieograniczonej ilości ewentualnych budów prowadzonych przez Zamawiającego i/lub jego następców prawnych.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dzieła oraz zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian i przeróbek w Projekcie w tym również do wykorzystania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami. Przeniesienie i zezwolenie, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje  bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe, wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Projektu oraz prawo własności egzemplarzy Projektu oraz nośników, na których został utrwalony w momencie jego przyjęcia protokołem zdawczo-odbiorczym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą wydania  Projektu Zamawiającemu, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia w przypadku, gdy do Zamawiającego wystąpią osoby trzecie z roszczeniem do majątkowych praw autorskich do Projektu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją Przedmiotu niniejszej umowy

§ 11

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie niniejszej umowy są właściwymi adresami do doręczeń. Pismo wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adresat uprzednio zawiadomi pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń. Do momentu otrzymania potwierdzenia zawiadomienia o zmianie adresu, pisma wysyłane na dotychczasowy adres będą uznawane za właściwie doręczone.

§ 12.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do umowy.

- Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w § 12 ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

- zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) w trakcie realizacji zamówienia, dotyczące Wykonawcy;

- zmiany kont bankowych,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

- gdy przekroczenie terminu umownego spowodowane zostało przedłużającymi się, niezależnie od Wykonawcy, procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień lub  decyzji administracyjnych, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę w tym względzie umotywowanego wniosku do Zamawiającego w terminie odpowiednio wcześniejszym przed terminem umownym i pod warunkiem wykazania powyższych okoliczności.

- Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

6.1) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Etapu II oraz Etapu III. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za niezrealizowane etapy. W tym też przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać inne roszczenia związane z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego,

6.2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy) 
z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego,

6.3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy – terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w §2 ust. 2 pkt. 2.1 umowy ze względu na:

- okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury,

- działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.),

- przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego,

- działania organów administracji państwowej lub samorządowej w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy dot. Etapu III tj. §2 ust. 2 pkt. 2.3 może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawcy przedmiotu niniejszego zamówienia nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i pkt 6.3 niniejszego paragrafu termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji o czas wskazany przez Zamawiającego

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i innych przepisów właściwych dla umowy.

§ 13

    - Załącznikami  do niniejszej umowy stanowiącymi  jej integralną część, są:

Załącznik nr 1- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy,

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści  oferty Wykonawcy.

§ 14

- Strony zgodnie oświadczają, że tekst niniejszej umowy został przez każdą z nich przeczytany, w pełni zrozumiały i zaakceptowany, na dowód czego składają swe podpisy.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	                WYKONAWCA