KSL.7031.20.2023.MG2                                                                    Krosno, dnia 13.09.2023 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 130 tys. złotych

w trybie przetargowym zgodnie z zapisem § 9 załącznika do Zarządzenia nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych.

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-626, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna – nasadzenia drzew i krzewów”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77211600-8 - Sadzenie drzew

- Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania:

- zakup i dostarczenie sadzonek 198 szt. drzew iglastych i liściastych oraz 180 szt. sadzonek róż okrywowych;

- nasadzenie drzew (wyznaczenie miejsca pod drzewo, wykopanie dołów o wymiarach min. 50x50x50 cm, transport i wyładowanie drzewa, posadzenie drzewa z zaprawą dołu ziemią urodzajną, wywóz ziemi na legalną zwałkę, rozplantowanie pozostałej ziemi);

- podlanie posadzonych drzew wodą w ilości min. 20 l każde;

- uformowanie misek pod drzewami i wyściółkowanie misek mieloną korą warstwą o grubości 10 cm;

- zabezpieczenie nasadzonych drzew liściastych – opalikowanie systemem `Lędziny 2`;

- nasadzenie krzewów (wyznaczenie miejsca, przygotowanie terenu, wykopanie dołów, transport i wyładowanie krzewów, posadzenie krzewów z zaprawą dołu ziemią urodzajną, wywóz ziemi na legalną zwałkę, rozplantowanie pozostałej ziemi, założenie agrowłókniny, obsypanie korą ogrodową).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (załącznik nr 2), a sposób realizacji jest opisany w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1).

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.

2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.

3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.

2. Termin realizacji zamówienia:  rozpoczęcie  - od dnia podpisania umowy, zakończenie – 30.11.2023 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

3.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował (lub realizuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na sadzeniu drzew i krzewów, o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto (w przypadku wykonania kilku usług kwotę można sumować, przykład: jedna ww. określona rodzajowo usługa o wartości 30 000 zł, dwie usługi o wartości 15 000 zł, itd.). Okres 3 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje:

- co najmniej jedną osobą, która posiada minimum wykształcenie średnie z zakresu ogrodnictwa lub leśnictwa oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesieczną praktykę zawodową przy konserwacji, pielęgnacji i wycince drzew,

Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania.

3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz: oferty przetargowej (załącznik nr 2),

b) wykaz doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług przywołanych w przedmiotowym wykazie (załącznik nr 4),

c) klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3),

d) warunki prowadzenia robót w pasie drogowym (załącznik nr 5),

e) dokument gwarancyjny (załącznik nr 6).

3.3. Dokumenty wymienione powyżej należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.

4.  Warunki płatności:

Przelew z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wadium – wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

6. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

7. Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2023 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5, pokój nr 213, w dniu 20.09.2023 r. o godz. 10.10.

8. Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie w formie elektronicznej, odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami tj. wykazem doświadczenia (załącznik nr 4), klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3), warunkami prowadzenia robót w pasie drogowym (załącznik nr 5) i dokumentem gwarancyjnym (załącznik nr 6).

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Magdalena Galicka - 
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5 (pokój Nr 213), w godz. pon. - pt od 7:30 do 14:30, tel. (13) 47 43 670, e-mail: galicka.magdalena@um.krosno.pl

11. Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna,

- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy z przedmiarem robót,

- Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,

- Załącznik nr 4 – wykaz wiedzy i doświadczenia,

- Załącznik nr 5 – warunki prowadzenia robót w pasie drogowym,

- Załącznik nr 6 – dokument gwarancyjny.

12. Uwagi:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.